Додаток

до рішення обласної ради

від ___________ № ___________

Інформація

про хід виконання Програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки

Основною метою прийняття Програми підвищення енергоефективності Хмельницької області на 2017-2021 роки (далі – Програма) є консолідація зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів підприємництва, населення та обслуговуючих об’єднань та установ для реалізації комплексу заходів з модернізації систем енергозабезпечення в усіх секторах життєдіяльності області, скорочення втрат тепла та електричної енергії, заощадження коштів на утримання та експлуатацію житла, закладів бюджетної сфери та об`єктів комунальної власності, відхід від газової залежності та використання нетрадиційних джерел енергії.

Строк виконання Програми – 2017-2021 роки.

За результатами реалізації у 2017 році Програми досягнуто скорочення споживання газу у порівнянні з 2016 роком у цілому по області на 25,4 млн куб. м. (5,4%).

На виконання заходів Програми з обласного бюджету у 2017 році було виділено кошти на загальну суму 14,5 млн. грн. (профінансовано 100,0 %). Крім того з місцевих бюджетів було передбачено 73,3 млн. грн., з яких профінансовано 62,1 млн. гривень.

З метою економії споживання природного газу приділялася увага переоснащенню котелень.

В області працює 158 котелень на альтернативних видах палива, що становить 17,0 % від загальної кількості всіх котелень.

Хмельниччина розвиває напрями альтернативних відновлювальних енергетичних джерел.

В області діє 29 малих гідро- та 7 сонячних електростанцій. Протягом 2017 року введено в експлуатацію 4 сонячні електростанції загальною потужністю понад 20,0 мегават.

У 2017 році в області з відновлювальних джерел енергії вироблено          34,1 млн. кВт/год. електроенергії, з яких 15,3 млн. кВт/год. вироблено малими гідроелектростанціями та 18,8 млн. кВт/год. – сонячними електростанціями.

ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія” здійснюється будівництво установки з виробництва електроенергії з біогазу. Першу чергу будівництва потужністю 5,1 МВт введено в експлуатацію у грудні поточного року.

Здійснюється реалізація проекту «Будівництво та експлуатація комплексу по збору та утилізації звалищного газу з полігону твердих побутових відходів, виробництво електроенергії», загальний обсяг фінансування на який становить 34,0 млн. грн. за рахунок спонсорських коштів. У серпні 2017 року між ТОВ «БІОГАЗ ЕНЕРДЖІ» та КП «Спецкомунтранс» укладено інвестиційний договір на виконання комплексу робіт.

Промисловість області також впроваджує енергозберігаючі технології. Так у Волочиському районі ПП «Аграрна компанія 2004» налагодила виробництво пелетів з продуктів та відходів сільського господарства (лузги соняшника).

У Славутському районі у 2017 році створено ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬК-УКРБІО», яким виробляються пелети.

Активно впроваджується енергоефективне обладнання на підприємствах теплокомуненергетики. Очікувана економія газу становитиме близько 22,2 млн. куб. м. на рік.

У 2018 році планується будівництво об’єктів альтернативної енергетики, зокрема: 35 сонячних електростанцій загальною потужністю понад 160,0 МВт у 14 районах області.

Окрім того у Старокостянтинівському районі ведуться роботи з будівництва сонячних електростанцій, на які планується залучити                    250,0 млн. грн. коштів інвесторів.

На земельну ділянку у с. Вишнопіль виготовлено проектно-технічну документацію, отримано експертний висновок, підписано договір про надання земельної ділянки у довгострокову оренду. Наприкінці листопада зовнішньоекономічною асоціацією "Новосвіт" (м. Вiнниця) розпочато будівельно-монтажні роботи сонячної електростанції потужністю 1,9 МВт у с. Вишнопіль.

У с. Северини завершується виготовлення проектно-технічної документації для будівництва сонячної електростанції потужністю                        1,2 мегават.

ТОВ "Джей Ес 5" (м. Київ) проводиться виготовлення проекту відведення земельної ділянки комунальної власності площею 9,1 га із зміною цільового призначення для будівництва сонячної (фотовольтаїчної) електростанції у с.Березне.

Також, на стадії робочого проекту знаходиться 2 електростанції потужністю по 5,0 МВт та одна – 2,6 МВт (с. Малиничі, с. Осташки, с. Вовча Гора Хмельницького району).

Значну роботу у напрямі реалізації енергоефективних заходів проведено у бюджетних закладах області. Зокрема:

проведено заміну віконних та дверних блоків на енергозберігаючі на суму близько 11,0 млн. гривень;

здійснено утеплення 70 будівель (перекриття та утеплення даху, підлоги, фасадів тощо) на загальну суму близько 80,0 млн. грн. з різних джеред фінансування;

проведено заміну ламп розжарювання на енергоефективні на загальну суму близько 1,2 млн. гривень.

Здійснено реконструкцію 22 котелень та встановлено 30 нових котлів на загальну суму близько 10,0 млн. гривень. Наприклад, у м. Кам’янець-Подільський впроваджується проект «Підвищення енергоефективності у сфері теплопостачання» за рахунок позики Світового банку. Модернізація системи теплопостачання центральної частини міста, у тому числі будівництво котельні (42МВт) по вул. Крип’якевича, 3, закриття ТЕЦ та демонтаж ділянки теплових мереж довжиною 400 п.м., реконструкція теплових мереж, а також влаштування 67 індивідуальних туплових пунктів у житлових будинках на загальну суму 15,3 млн. доларів. Ступінь готовності: будівництво котельні по                      вул. Крип'якевича - 65 %; реконструкція теплових мереж - 50 %; встановлення індивідуальних теплових пунктів - проведено тендер.

Крім того здійснюється технічне переоснащення котельні по                        вул. Тімірязєва, 123, із заміною циркуляційних насосів та автоматизацією котлів № 1 і № 2 на загальну суму 3 742,83 тис. грн. (ступінь готовності 80%).

З метою економії бюджетних коштів проводилась реконструкція ліній електропередач та заміна ламп вуличного освітлення на енергозберігаючі у 34 населених пунктах області на загальну суму понад 10,0 млн. гривень.

Також відбувалася санація житлових будівель (часткова заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі, утеплення фасадів, підвалів та дахів) на загальну суму близько 5,5 млн. гривень.

В області впроваджуються заходи з реалізації Програми у частині кредитування населення.

З метою забезпечення ефективної інформаційної компанії із зазначеного питання на сайті обласної державної адміністрації у рухомій панелі банерів розміщено банер Інтерактивної карти місцевих програм відшкодування частини відсотків/суми за кредитами для населення та ОСББ (ЖБК) на утеплення, розроблений Держенергоефективності України за підтримки проекту GIZ «Створення енергетичних агентств в України», та банер Інтерактивної інвестиційної карти з енергоефективності та відновлювальної енергетики України – UA MAP.

Розміщено відеоролики «Не спалюй гроші – бережи енергію», «Отримав субсидію – бережи енергоресурси», «Енергоменеджмент – шлях до заощадження державного та місцевих бюджетів» та інтерв’ю Голови Держенергоефективності України щодо «теплих кредитів» на офіційних сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення).

Роз’яснювальна робота серед населення щодо дії місцевих програм енергозбереження та умов їх використання здійснюється на системній основі в місцевих ЗМІ, зокрема, на обласних телеканалах «Поділля-центр», «TV7+», на обласному радіомовленні, на сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міських (міст обласного значення) рад.

У зв`язку з цим спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості “теплих” кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до держави, а також про те, що населення все частіше комплексно підходить до вирішення проблем енергозбереження.

Протягом 2017 року видано понад 2,5 тисячі кредитів на загальну суму 55,0 млн. грн. на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

Варто відзначити, що шлях до енергоефективності починається з енергоменеджменту. Це той інструмент, що дозволить оптимізувати енерговитрати у будівлях та скоротити енергоспоживання до 20% без значних капіталовкладень.

Хмельниччина не є винятком. На сьогоднішній день створена відкрита база даних експлуатаційних та енергетичних характеристик будівель бюджетних установ.

Також визначені відповідальні працівники райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та об’єднаних територіальних громад за впровадження енергоменеджменту в бюджетних установах.

За результатами цього планується досягти:

забезпечити раціональне використання наявних енергоресурсів;

зменшити споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення;

довести споживання природного газу до мінімуму;

знизити витрати місцевих бюджетів на утримання соціальних закладів;

збільшити виробництво енергозберігаючого обладнання та пристроїв місцевими підприємствами;

розширити ринок суб’єктів підприємництва з виробництва енергозберігаючих приладів та обладнання, альтернативних (нетрадиційних) джерел енергії.

Директор Департаменту

економічного розвитку,

промисловості та інфраструктури

облдержадміністрації                                                                          Ю. Гриневич