Додаток

до рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 27 березня 2018 року

№ 39-18/2018

**ПРОГРАМА**

**поводження з відходами у Хмельницькій області**

**на 2018 – 2022 роки**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької облдержадміністрації |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Доручення голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 12.07.2017р. № 34-10/2017-Д |
| 3. | Розробник програми | Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької‚ управління житлово-комунального господарства облдержадмігістрації‚ члени робочої групи з підготовки пропозицій до розроблення Програми, члени громадської ради при обласній державній адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Хмельницький національний університет |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ОТГ. |
| 6. | Учасники програми | Управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, ОТГ, виконкоми місцевих рад та районні державні адміністрації;підприємства різної форми власності, що працюють у сфері поводження з відходами |
| 7. | Термін реалізації програми | 2018 - 2022 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми  | Місцеві бюджети міст та районів, ОТГ, інвестиції |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 248005‚15 тис. грн |
| 9.1 | коштів Державного бюджету | 30236,0 тис. грн |
| 9.2 | коштів місцевих бюджетів (в т. ч. кошти фонди охорони навколишнього природного середовища) | 113996‚65 тис. грн |
| 9.3 | коштів інших джерел (в т. ч. кошти комунальних підприємств) |  103772‚5 тис. грн |

**Вступ**

Програму поводження з відходами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки розроблено на виконання доручення голови облдержадміністрації від 12.07.2017р. №34-10/2017-д, Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 р. №22-р.

Програму розроблено з урахуванням основних законодавчих актів, що діють у сфері поводження з відходами в Україні, та директив ЄС, а саме:

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Закон України «Про відходи».
3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
5. Закон України «Про співробітництво територіальних громад».
6. Закон України «Про житлово-комунальні послуги».
7. Закон України «Про благоустрій населених пунктів».
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів».
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм».
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів».

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1217 «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів».

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.1999 р. № 2034 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів».

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 552 «Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)».

 14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р «Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року».

 15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 р. № 22-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки».

 16. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 р. № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту».

 17. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 року № 435 «Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів».

 18. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996. № 173.

 19. Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 р. № 145.

 20. ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування».

 21. Земельний кодекс України.

 22. Водний кодекс України.

 23. Директива 2008/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.11.2008 «Про відходи та скасування окремих Директив».

 24. Директива Ради 1999/31/ЄС від 26.04.1999 «Про захоронення відходів» зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003.

**1. СУЧАСНИЙ СТАН ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ**

**1.1. Загальна характеристика проблеми**

Адміністративно-територіальний устрій області складається з 20 адміністративних районів та 6 міст обласного значення. Усього в області на даний момент нараховується 13 міст та 39 об’єднаних територіальних громад.

Проблема відходів є актуальною й досить гострою для Хмельницької області. Утворення відходів з року в рік зростає, тоді як значна частка вторинної сировини та відходів видаляється на полігони та сміттєзвалища, які експлуатуються з перевантаженням та неналежним чином, внаслідок чого створюється негативний вплив на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Проблеми відходів частково вирішуються в містах, однак залишаються досить гострими для сільської місцевості. У сільських населених пунктах майже не проводиться організований вивіз відходів, в більшості населених пунктів відсутні програми поводження з відходами, схеми санітарної очистки населених пунктів та правила благоустрою, все це призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ, що погіршує екологічний і санітарний стан цієї і прилеглих територій.

Відходи, що утворюються, вивозять на сміттєзвалища й полігони. Складування їх на полігонах вимагає відчуження великих земельних площ і пов’язано із значними транспортними витратами. При захороненні втрачаються корисні компоненти, що входять до складу відходів, і виникає небезпека погіршення екологічного стану навколишнього середовища. У місцях складування відходів створюються умови, що сприяють поширенню інфекцій і виникненню пожеж.

Наявність стихійних несанкціонованих сміттєзвалищ створює проблеми екологічного і санітарно-гігієнічного характеру, оскільки вони існують в умовах відсутності будь-яких заходів безпеки і обумовлюють масштабне забруднення навколишнього середовища шляхом проникнення шкідливих речовин у підземні і поверхневі води. Часто ці звалища знаходяться в ярах, водоохоронних зонах водних об’єктів. Ліквідація несанкціонованих звалищ відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування (ст. 21 закону України „Про відходи”).

Таким чином, проблеми, що пов’язані з розміщенням відходів, наступні:

• велика кількість малих і великих звалищ /полігонів відходів (у кожному населеному пункті від села до міста);

• більша частина санкціонованих місцевою владою об’єктів (90 %) для видалення відходів не є спеціально спроектованими і побудованими полігонами, а являють собою звалища, які не передбачають заходи щодо запобігання забруднення навколишнього середовища, що негативно впливає на довкілля і здоров'я населення;

• незначна кількість великих регіональних полігонів, які відповідають екологічним вимогам, що обслуговують кілька міст, районів;

• відсутність практики закриття відпрацьованих сміттєзвалищ у відповідності з екологічними вимогами;

• недостатня оснащеність контейнерами та незадовільний технічний стан більшості з них погіршує ефективність послуг по збору;

• відсутність системи збору небезпечних компонентів побутових відходів.

Майже всі звалища потребують невідкладної санації і рекультивації. В багатьох містах мають місце несанкціоновані звалища відходів, за якими відсутній будь-який контроль, що не виключає потрапляння до їх складу медичних, токсичних та інших небезпечних відходів.

В області відсутні сміттєпереробні заводи, сміттєперевантажувальні станції, досить обмежено експлуатуються сміттєсортувальні лінії.

**1.2. Обсяги утворення відходів**

Щорічно в Хмельницькій області утворюється близько 322 тис. тонн відходів, у складі яких містяться ресурсноцінні компоненти вторинної сировини та відходів, які в повному обсязі потрапляють на полігони та несанкціоновані сміттєзвалища.

Обсяги утворення й, відповідно, накопичення відходів (табл. 1.1) є основою для визначення необхідної кількості місць збору вторинної сировини і тимчасового накопичення відходів, потреби в сміттєвозах для їх транспортування, потужності об’єктів із захоронення відходів, розрахунку тарифів на вивіз і захоронення. На обсяги утворення відходів у населених пунктах впливає чисельність населення, ступінь благоустрою житлового фонду (наявність водопроводу, каналізації, газу, сміттєпроводів, системи опалення), поверховість будівель, розвиток системи громадського харчування, культура торгівлі, ступінь добробуту населення.

Розрахунок накопичення відходів за один рік здійснюється відповідно до питомих норм утворення твердих побутових відходів, затверджених рішеннями міських, селищних та сільських рад.

Обсяги утворення твердих побутових відходів, вторинної сировини для житлових будинків залежать від ступеня їх благоустрою, за яким житлові будинки поділяють на категорії:

- упорядковані будинки – повна або часткова наявність центрального опаленням, газу, водопроводу, каналізації, з сміттєпроводом або без нього;

- неупорядковані будинки – без водопроводу, каналізації, з місцевим опаленням і готуванням їжі на плитах, що опалюються газом, дровами або вугіллям;

- будинки приватного сектору з присадибною ділянкою, у тому числі у сільській місцевості – з газовим опаленням або на твердому паливі.

**Таблиця 1.1**

Обсяги видалення відходів у районах Хмельницької області

(за даними районних державних адміністрацій та міст обласного значення)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п |  Назва району | Чисельністьнаселення, чол**.** | Загальна кількістьутворення ТПВ,т/рік | % |
| 1 | м.Хмельницький | 268527 | 105368,4 | 57,0 |
| 2 | м.Нетішин | 37006 | 9561,67 | 2,7 |
| 3 | м.Славута | 35953 | 12197,6 | 2,4 |
| 4 | м.Староконстянтинів | 35166 | 8125,0 | 2,7 |
| 5 | м.Шепетівка  | 42493 | 9601,37 | 2,5 |
| 6 | м.Кам’янець-Подільський | 100462 | 29267,0 | 14,2 |
| 7 | Хмельницький | 53203 | 982,6 | 0,3 |
| 8 | Ярмолинецький | 29406 | 1420,09 | 0,4 |
| 9 | Дунаєвецький | 62031 | 16799,0 | 3,4 |
| 10 | Кам’янець-Подільський | 65581 | 7440,1 | 2,1 |
| 11 | Шепетівський | 33218 | 276,0 | 0,0 |
| 12 | Чемеровецький | 40475 | 1550,09 | 0,3 |
| 13 | Городоцький | 47589 | 5121,7 | 1,6 |
| 14 | Теофіпольський | 26760 | 2498,0 | 0,5 |
| 15 | Старокостянтинівський | 28603 | 110,0 | 0,0 |
| 16 | Славутський | 29194 | 6473,2 | 2,1 |
| 17 | Новоушицький | 28402 | 1755,0 | 0,5 |
| 18 | Красилівський | 51526 | 5246,0 | 1,9 |
| 19 | Білогірський | 26693 | 1051,25 | 0,3 |
| 20 | Віньковецький | 24050 | 552,0 | 0,1 |
| 21 | Волочиський | 50997 | 5544,8 | 1,8 |
| 22 | Деражнянський | 31789 | 2747,2 | 0,7 |
| 23 | Ізяславський | 43979 | 1961,0 | 0,6 |
| 24 | Старосинявський | 20208 | 707,0  | 0,1 |
| 25 | Полонський | 44195 | 5109,0 | 1,4 |
| 26 | Летичівський | 27762 | 1602,0 | 0,6 |
| Усього : |  1285268 | 243067 | 100 |  |  |

Співвідношення обсягів твердих побутових відходів (далі – ТПВ), що утворюються в міській та сільській місцевості, становить 81,5 % та 18,5 % відповідно.

**1.3. Інвентаризація та аналіз стану полігонів та звалищ на території Хмельницької області**

Інвентаризація діючих звалищ і полігонів відходів здійснювалася на основі інформаційної бази даних щодо їх експлуатаційного стану, яку було сформовано в результаті опрацювання й систематизації інформації, представленої органами місцевого самоврядування кожного з адміністративних районів області за запитами Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА.

У результаті проведеної інвентаризації було оцінено стан 784 звалищ й полігонів ТПВ, серед яких жоден не відповідає сучасним нормам експлуатації. Із усієї кількості звалищ і полігонів 774 об’єкти є несанкціонованими та такими, що не мають оформлених у встановленому законом порядку документів, які засвідчують право користування земельними ділянками.

**Таблиця 1.2**

Узагальнені результати інвентаризації полігонів і звалищ ТПВ,

несанкціонованих сміттєзвалищ, що розташовані

на території Хмельницької області

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількістьполігонів ізвалищ ТПВ,сміттєзва-лищ, шт. | Діючіполіго-ниТПВ, шт. | ЗакритіполігониТПВ,шт. | Звалища ТПВ (полігони), що підлягаютьреконструкціїта залишаютьсяу тимчасовійексплуатації,шт. | Звалища ТПВ (полігони), щоза результатамиінвентаризації рекомендовані для виведення ізексплуатації, шт. | Несанкціоно-вані звалища та звалищаТПВ, які не мають право-установчихдокументів наземельні ділянки, шт. |
| **784** | **21**- район-ний,**14** – селищ-них | полігонів не- має, закриті **2** сміттєзва-лища | **5** (м. Хмельни-цький, м. Славута, м. Нетішин, м. Старокос-тянтинів, м. Кам’янець-Подільський) | **5**(м. Хмельницький, м. м. Славута, м. Нетішин, м. м. Кам’янець-Подільський) Старокостянтинів – привести у відповідність звалища, які працюють з порушенням санітарно-захисної зони:1. с.Калиня Кульчієвецької сільської ради – 440 м;
2. с.Жванець Жванецької сільська рада – 220 м;
3. с.Рихта Рихтівської сільської ради – 320 м;
4. с.Кульчієвці Кульчієвецької сільської ради – 340 м, Кам’янець-Подільського р-ну;
5. с.Купин Городоцького р-ну – 340 м;
6. с.Хоптинці Городоцького р-ну – 305 м;
7. с.Бубнівка Городоцького р-ну – 360 м;
8. смт.Ярмолинці – 300 м;
9. с.Савинці Ярмолинецького р-ну – 400 м;
10. с.Шумівці Хмельницького р-ну – 100 м;
11. с.Червона Зірка Хмельницького р-ну – 300 м;
12. с.Летава Чемеровецького р-ну – 300 м;
13. с.Чорна Старокостянтинів-ського р-ну – 250 м;
14. с.КругликиСтарокостянтинів-ського р-ну – 300 м;
15. с.Сахнівці Старокостянтинів-ського р-ну – 300 м;
16. с.ЛадигиСтарокостянтинів-ського р-ну – 300 м.

З порушенням постанови Кабінету Міністрів України від 22.05.1996 р. № 552 „Про перелік промислових ділянок рибо- господарських водних об’єктів (їх частин)”, інші. | **774** |

**Таблиця 1.3**

Загальна кількість полігонів і сміттєзвалищ твердих побутових відходів, що розташовані на території Хмельницької області за інформацією районних державних адміністрацій та міст обласного значення

(станом на 01.01.2018)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва району, міст обласного значення | Загальна кількість, шт |
| 1 | м. Хмельницький | 1 |
| 2 | м. Кам’янець-Подільський | 1 |
| 3 | м. Шепетівка  | 1 |
| 4 | м. Староконстянтинів  | 1 |
| 5 | м. Славута | 1 |
| 6 |  м. Нетішин  | 1 |
| 7 | Білогірський | 38 |
| 8 | Віньковецький | 26 |
| 9 |  Волочиський | 47 |
| 10 | Городоцький | 47 |
| 11 | Деражнянський | 39 |
| 12 | Дунаєвецький | 42 |
| 13 | Ізяславський | 42 |
| 14 | Камянець-Подільський | 45 |
| 15 | Красилівський | 37 |
| 16 | Летичівський | 38 |
| 17 | Новоушицький | 26 |
| 18 | Полонський | 34 |
| 19 | Славутський | 60 |
| 20 | Старокостянтинівський | 60 |
| 21 | Старосинявський | 17 |
| 22 | Теофіпольський | 30 |
| 23 | Чемеровецький | 34 |
| 24 | Шепетівський | 37 |
| 25 | Хмельницький | 34 |
| 26 | Ярмолинецький | 45 |
| **Усього :**  | 774 |

Подальша експлуатація об’єктів місць видалення відходів (далі – МВВ) (полігонів і звалищ ТПВ) згідно із законодавством України можлива за умови:

а) забезпечення їх документами, що посвідчують право користування земельною ділянкою під об’єктом МВВ;

б) розроблення проектно-кошторисної документації з розділом оцінки впливу на довкілля (ОВД);

в) об’єкти місць видалення відходів (МВВ) приведені у відповідність до вимог ДБН В.2.4-2-2005 „Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування”, наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 року № 435 „Про затвердження Правил експлуатації полігонів побутових відходів”;

г) розроблення паспорту місця видалення відходів (МВВ).

ж) отримання ліцензії на захоронення побутових відходів, перероблення побутових відходів підпункти 31, 32, ст.7 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.04.2017 р. № 467 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з захоронення побутових відходів”, від 25.05.2017 р. № 683 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перероблення побутових відходів”.

Міста майже повністю охоплені системою збирання та вивезення побутових відходів, проте у сільській місцевості цей показник не перевищує 46 % (табл. 1.4).

**Таблиця 1.4**

Охоплення населених пунктів системою збирання та вивезення відходів

за інформацією органів місцевого самоврядування

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Райони, ОТГ, міста  | Охоплення населення послугами з вивезення ТПВ, % | № | Райони, ОТГ, міста | Охоплення населення послугами з вивезення ТПВ,% |
| 1 | Хмельницький  | 100 | 34 | ОТГ Волочиська  | 82 |
| 2 | Ярмолинецький  | 26 | 35 | ОТГ Ганнопільська | 0 |
| 3 | Дунаєвецький | 75 | 36 | ОТГ Гвардійська | 23 |
| 4 | Кам’янець-Подільський  | 82 | 37 | ОТГ Гуменецька | 40 |
| 5 | Шепетівський | 3 | 38 | ОТГ міська Дунаєвецька | 75 |
| 6 | Чемеровецький  | 85 | 39 | ОТГ селищна Дунаєвецька | 90 |
| 7 | Городоцький  | 96 | 40 | ОТГ Китайгородська | 15 |
| 8 | Теофіпольський  | 40 | 41 | ОТГ Колибаєвська | 100 |
| 9 | Староконсянтинівський | 0 | 42 | ОТГ Летичівська | 2,2 |
| 10 | Славутський | 0 | 43 | ОТГ Лісовогрині-вецька | 25 |
| 11 | Новоушицький | 90 | 44 | ОТГ Маківська | 0 |
| 12 | Красилівський | 100 | 45 | ОТГ Меджибізька | 50 |
| 13 | Білогірський  | 12 | 46 | ОТГ Наркевицька | 70 |
| 14 | Віньковецький | 0 | 47 | ОТГ Новоушицька | 90 |
| 15 | Волочиський | 75 | 48 | ОТГ Полонська | 32 |
| 16 | Деражнянський | 5 | 49 | ОТГ Понінківська | 10 |
| 17 | Ізяславський  | 0 | 50 | ОТГ Розсошанська | 0 |
| 18 | Старосинявський | 2 | 51 | ОТГ Сатанівська | 64 |
| 19 | Полонський | 6 | 52 | ОТГ Війтовецька | 100 |
| 20 | Летичівський район | 53 | 53 | ОТГ Чорноострівська | 52 |
| 21 | ОТГ Чемеровецька | 83 | 54 | ОТГ Грицівська | 0 |
| 22 | ОТГ Гуківська | 0 | 55 | ОТГ Красилівська  |  0 |
| 23 | ОТГ Ленківці | 0 | 56 | ОТГ Городоцька  | 0 |
| 24 | ОТГ Судилківська | 80 | 57 | ОТГ Жванецька | 0 |
| 25 | ОТГ Старосинявська | 0 | 58 | ОТГ Крупецька | 0 |
| 26 | ОТГ Берездівська | 0 | 59 | ОТГ Баламутівська | 0 |
| 27 | ОТГ Антонінська | 0 | 60 | м.Старокостянтинів | 90 |
| 28 | ОТГ Олешинська | 0 | 61 | м.Шепетівка | 100 |
| 29 | ОТГ Слобідсько – Кульчієвецька | 0 | 62 | м.Хмельницький | 98 |
| 30 | ОТГ Солобковецька | 0 | 63 | м.Славута | 100 |
| 31 | ОТГ Вовковинецька | 0 | 64 | м. Кам.-Подільський | 98 |
| 32 | ОТГ Староушицька | 0 | 65 |  м. Нетішин | 100 |
| 33 | ОТГ Смотрицька | 0 |  |  |  |

**2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ**

**Метою Програми є:**

* аналіз сучасного стану поводження з відходами в межах населених

пунктів Хмельницької області для забезпечення підтримки прийняття управлінських рішень у сфері поводження з відходами;

* створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання,

перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення відходів;

* впровадження системного підходу до поводження з відходами на регіональному рівні, зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягу їх переробки та повторного використання;
* розробка плану заходів щодо побудови ефективної системи управління в галузі поводження з відходами та зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище і здоров’я населення.

**Завданнями Програми є:**

- визначення переліку діючих, закритих, законсервованих та несанкціонованих місць видалення відходів за даними статистичної звітності та іншої наявної інформації, а також аналіз основних проблем, пов’язаних з їх експлуатацією;

- забезпечення організації контролю за діючими та закритими полігонами твердих побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров’я людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття полігонів;

- впровадження ефективної системи сортування відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів, переробкою їх на матеріали та вироби;

- створення умов для ефективного використання відходів як енергоресурсу;

- визначення місць та будівництво (технічне облаштування) регіональних полігонів (сміттєпереробних заводів), що відповідають сучасним стандартам та санітарним нормам;

- розробка схем санітарної очистки територій міст та районів, сільських населених пунктів, ОТГ області з урахуванням приведення нормативів утворення відходів у відповідність з їх фактичним утворенням;

- розвиток мережі підприємств, що здійснюють збір, переробку та знешкодження відходів;

- впровадження нової тарифної політики у сфері поводження з відходами;

- розробка рекомендацій щодо удосконалення діючої системи моніторингу, зокрема щодо ведення фонового моніторингу;

- проведення інформаційно-просвітницької кампанії з метою підвищення рівня поінформованості населення, а також для забезпечення усвідомлення сучасної системи поводження з побутовими відходами, її переваг та необхідного їх внеску.

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, а також інших джерел.

Обсяг бюджетного фінансування визначатиметься щороку під час затвердження Програми соціального-економічного розвитку Хмельницької області.

**3. Обґрунтування напрямів розв'язання завдань у сфері поводження з відходами та основних заходів Програми**

Програмою визначаються загальні і спеціальні заходи у сфері поводження з відходами, які включають:

* організацію роздільного збору окремих компонентів відходів;
* створення системи двоетапного перевезення побутових відходів (з будівництвом сміттєперевантажувальних станцій);
* переробку відходів з наступною утилізацією та (або) захороненням;
* створення сучасних регіональних полігонів побутових відходів (регіональних комплексів поводження з відходами) із знешкодженням фільтрату та утилізацією біогазу;
* будівництво регіональних сміттєпереробних заводів;
* забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведених з експлуатації полігонів побутових відходів.

**3.1. Розробка (корегування) схем санітарної очистки території міст, районів, об’єднаних територіальних громад області**

Схема санітарної очистки є програмним документом органів місцевого самоврядування щодо першого етапу поводження з відходами – їх збиранням.

Основною метою схеми санітарної очистки населеного пункту є розробка системи санітарної очистки та прибирання територій населених місць, яка передбачає раціональне збирання, швидке видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів. Схема визначає черговість здійснення заходів, обсяги робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методи збирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення, утилізації та захоронення відходів, необхідну кількість збиральних машин, механізмів, устаткування й інвентарю, доцільність проектування, будівництва чи реконструкції розширення об'єктів системи санітарної очистки, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів.

Виходячи з наведеного, місцеві схеми санітарної очистки допоможуть у побудові ефективної регіональної системи управління відходами в області.

На сьогодні в області практично відсутні схеми санітарної очистки населених пунктів. Проте, навіть у випадку їх наявності, вони потребують корегування, оскільки в них не передбачено такого елементу, як роздільний збір ресурсоцінних відходів від населення у спеціальні контейнери, а також система збору небезпечних компонентів побутових відходів для запобігання їх потраплянню у навколишнє природне середовище.

**3.2. Організація роздільного збирання відходів для вилучення ресурсоцінних компонентів**

Роздільне збирання відходів здійснюється з метою зменшення їх кількості, що видаляється на полігонах захоронення відходів, одержання вторинної сировини та вилучення ресурсоцінних компонентів, що є у складі відходів, поліпшення екологічного стану довкілля.

За період 2018-2022 роки передбачається здійснити наступні заходи щодо організації роздільного збирання ресурсоцінних компонентів:

- розширення зони роздільного збирання відходів;

- організація роботи мобільних пунктів для збирання небезпечних компонентів побутових відходів;

- придбання сучасних контейнерів для унітарного та роздільного збирання відходів.

Розширення зони роздільного збирання відходів буде виконуватись по мірі введення в експлуатацію сміттєперевантажувальних станцій із системою сортування відходів.

Технологічні схеми роздільного збирання відходів визначаються органами місцевого самоврядування з урахуванням річної норми надання послуг з вивезення відходів, складових, що входять до побутових відходів, потреби у вторинних енергетичних та матеріальних ресурсах, органічних добривах, економічних факторів та інших вимог.

Великогабаритні та будівельні відходи збираються окремо в контейнерах місткістю 8 м3 і більше, які розташовуються на спеціальних майданчиках з твердим покриттям.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 р. № 1120 „Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”, збираються окремо від інших видів побутових відходів у мобільних пунктах або у спеціальних контейнерах червоного кольору. На етапі збирання чи сортування вони відокремлюються і передаються спеціалізованим підприємствам – виконавцями послуг з вивезення побутових відходів, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Впровадження роздільного збирання відходів включає такі етапи:

- визначення обсягів надання послуг з вивезення відходів, охоплення населених пунктів системою збирання і вивезення відходів;

- визначення компонентів, що входять до складу відходів, та проведення розрахунків середньодобового та середньорічного утворення відходів як вторинної сировини у складі твердих побутових відходів;

- визначення споживачів вторинної сировини та/або обґрунтування необхідності будівництва спеціальних установок з перероблення відходів як вторинної сировини;

- визначення вимог споживачів вторинної сировини до якості відходів як вторинної сировини та вартості їх приймання на перероблення;

- вибір технологічної схеми роздільного збирання відходів;

- вибір типів і розрахунок кількості контейнерів для збирання відходів як вторинної сировини, придбання контейнерів;

- вибір раціональної схеми розташування контейнерів та будівництво у разі необхідності контейнерних майданчиків;

- визначення системи та режиму перевезення відходів як вторинної сировини;

- вибір типів і кількості спеціального обладнання транспортних засобів для перевезення відходів як вторинної сировини.

Споживачі вторинної сировини будуть визначені в ході реалізації заходів Програми кожним суб’єктом господарювання окремо.

**3.3. Оновлення парку сміттєвозів**

На сьогоднішній день рухомий склад підприємств, що надають послуги з вивезення відходів, є морально і фізично застарілим, оскільки близько 70 % автомобілів відпрацювали свій ресурс.

Програмою передбачається поетапне оновлення та забезпечення спецтехнікою за кошти державного і місцевих бюджетів, підприємств та інвестиційних проектів. Вибір оптимальної кількості та марок сміттєзбиральної техніки повинен здійснюватись на основі логістичних схем маршрутів руху цієї техніки на рівні органів місцевого самоврядування.

**3.4. Потреба в контейнерах, оновлення (закупівля) контейнерного парку**

Відсутність необхідної кількості контейнерів сприяє накопиченню великих об'ємів відходів на майданчиках, які, як наслідок, не відповідають санітарним нормам.

Парк контейнерів знаходиться у незадовільному стані, оскільки більшість з них не відповідає санітарним вимогам. На території сільських населених пунктів контейнери відсутні. Програмою передбачається поетапне оновлення контейнерного парку. Потреба у контейнерах визначається з урахуванням вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145 „Про затвердження державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць”, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133 „Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів” та затверджених органами місцевого самоврядування норм накопичення ТПВ на 1 людину в рік й виконаних на їх основі розрахунків обсягів утворення змішаних твердих побутових відходів.

**3.5. Система двоетапного транспортування відходів**

При будівництві регіональних комплексів, регіональних центрів з утилізації відходів та закритті існуючих звалищ відстань від полігону до багатьох населених пунктів збільшується. У випадку перевищення відстані більше, ніж на 25 км від населеного пункту до полігону, доцільно запровадити систему двоетапного транспортування відходів.

Сміттєвози з відносно невеликою вантажопідйомністю та ємністю контейнерів працюють на невеликих відстанях та виконують функції збирання, перевантаження та накопичення великої кількості відходів на станціях перевантаження.

Після цього на сміттєперевантажувальній станції з елементами сортування здійснюється процес відбирання ресурсоцінних компонентів, а відходи, що залишилися, пресуються та сміттєвозами великої місткості (40 м3) транспортуються зі станції перевантаження до місць утилізації і видалення.

Впровадження двоетапного транспортування відходів дозволить:

- знизити до 20 % постачання відходів на полігони за рахунок відбору ресурсоцінних компонентів та збільшити термін експлуатації полігонів;

- більш раціонально використовувати площу полігону за рахунок упорядкованого розміщення на ньому пресованих брикетів;

- скоротити транспортні витрати на вивезення відходів.

**3.6. Будівництво регіональних полігонів (регіональних комплексів поводження з відходами)**

Регіональний комплекс поводження з відходами включає сміттєсортувальну станцію та полігон відходів, що разраховані на обслуговування кількох районів, ОТГ.

Регіональний полігон – це частина комплексу поводження з відходами, який експлуатується згідно з будівельними, санітарно-екологічними нормами, та обслуговує декілька населених пунктів, ОТГ, районів.

Будівництво сучасних регіональних полігонів дозволить:

- скоротити площу земельних ділянок, що зайняті під захоронення відходів в населених пунктах;

- організувати збір біогазу та збір фільтрату з товщі полігону;

- запобігти негативному впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення.

Програмою передбачено поетапне скорочення загальної кількості звалищ і в перспективі будівництво на території області двох сучасних регіональних полігонів, що відповідають вимогам Директиви Ради 1999/31/ЄС від 26 квітня 1999 року „Про захоронення відходів” зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) 1882/2003.

**3.7. Будівництво сміттєпереробних заводів**

В основу стратегії будівництва сміттєпереробних заводів покладено регіональний (кластерний) підхід, у рамках якого пропонується створення двох регіональних сміттєпереробних центрів. Вибір технології переробки сміття на цих об’єктах залежатиме від територіальних особливостей.

З метою організації системи потужних та екологічно безпечних об’єктів поводження з відходами та їх раціонального розміщення, враховуючи кількість жителів та обсяги утворення відходів, а також логістику руху відходів, територію області доцільно поділити на чотири кластери (регіони):

* північний – охоплює території міст Нетішин, Славута, Шепетівка, а також Ізяславського, Полонського, Славутського та Шепетівського районів (у перспективі – будівництво регіонального комплексу поводження з відходами);
* центральний – охоплює території міст Старокостянтинів, Хмельницький, а також Городоцького, Деражнянського, Красилівського, Летичівського, Старокостянтинівського, Старосинявського, Хмельницького та Ярмолинецького районів (найбільшій кластер в області, зручна логістика та обсяги відходів дозволяють у перспективі організувати потужний сміттєпереробних центр, що включає сміттєпереобний завод);
* південний – охоплює території міста Кам’янець-Подільський, а також Віньковецького, Дунаєвецького, Кам’янець-Подільського, Новоушицького та Чемеровецького районів (у перспективі – будівництво сміттєпереробного центру, що включає сміттєпереобний завод, за умови двоетапного транспортування відходів з Віньковецького та Новоушицького районів);
* західний – охоплює території Білогірського, Волочиського та Теофіпольського районів (найменший кластер в області, територіально відносно віддалений від інших центрів, передбачає сучасний сміттєсортувальний комплекс з компостуванням і видаленням залишків відходів на інші полігони), при налагодженні перевезення сміття можливе приєднання його територій до північного та центрального кластерів.

Таке зонування дозволить у подальшому органам місцевого самоврядування, територіальним громадам приймати економічно обгрунтовані та екологічно доцільні рішення у сфері поводження з відходами. Водночас запропонована структуризація потребує узгодження на рівні органів місцевого самоврядування й, відповідно, може бути скорегована.

**3.8. Система заходів інформаційно-просвітницької кампанії**

Основними напрямами реалізації Програми є проведення заходів з інформування населення щодо проблем поводження з відходами, а саме:

- інформування населення приватного сектору про необхідність укладання договорів із підприємствами на вивезення відходів;

- проведення інформаційної роботи серед населення з формування їх ставлення до відходів як до вторинної сировини;

- агітаційно-просвітницька кампанія серед населення з роздільного збирання побутових відходів;

- впровадження заходів у шкільних та дошкільних закладах щодо набуття навичок з поводження з побутовими відходами;

- впровадження стимулюючих заходів для всіх верст населення щодо необхідності роздільного збирання відходів;

- висвітлення у засобах масової інформації теми поводження з відходами.

**4. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

Вирішення проблеми поводження з відходами передбачає розроблення та впровадження відповідних програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів держави, міста та суб'єктів господарюван-ня, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу. Заходи Програми, а також обсяги і джерела фінансування наведено в табл. 4.1 – 4.2.

**Таблиця 4.1**

Завдання і заходи програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи програми | Відповідальні виконавці, співвиконавці | Терміни виконання | Джерела фінансування |
| початок(рік) | закінчен-ня(рік) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектування та будів-ництво полігонів, регіональних комплек-сів поводження з відхо-дами, сміттєпереробних заводів | Органи місцевого самоврядування, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 2018 | 2022 | Кошти місцевих бюджетів,місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, інші джерела |
| 2 | Розробка схем санітар-ного очищення населе-них пунктів та правил благоустрою населених пунктів. Перегляд і зат-вердження норм накопи-чення твердих відходів для жилої забудови та підприємств виробничої і невиробничої сфер | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2019 | - |
| 3 | Перегляд і затвердження тарифів на послуги з вивезення відходів | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2019 | -  |
| 4 | Розробка місцевих програм поводження з відходами | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2019 | -  |
| 5 | Визначення виконавців послуг з вивезення відходів  | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2019 | - |
| 6 | Запровадження двоетапного транспортування відходів | Органи місцевого самоврядування, управління житлово-комунального господарства облдержадміністра-ції, підприємства | 2018 | 2022 | Кошти місцевих бюджетів,місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, інші джерела |
| 7 | Забезпечення роздільного збирання відходів | Органи місцевого самоврядування, підприємства різної форми власності | 2018 | 2019 | Кошти місцевих бюджетів, інші джерела |
| 8 | Розробка проектно-кошторисної документації на полігони сміттєзвалища.Оформлення правовстановлюючих документів на право постійного користування земельною ділянкою, на якій знаходиться полігон твердих побутових відходів | Органи місцевого самоврядування  | 2018 | 2022 | Кошти місцевих бюджетів, інші джерела |
| 12 | Своєчасне та ефективне збирання та вивезення відходів | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2022 | Інші джерела |
| 13 | Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2022 | Кошти місцевих бюджетів‚ інші джерела |
| 14 | Створення нових та припинення експлуатації, закриття та рекультивація полігонів, термін експлуатації яких закінчився | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2022 | Кошти місцевих бюджетів‚ інші джерела |
| 15 | Забезпечення 100 % -відсоткового охоплення населених пунктів приватного сектора централізованим вивезенням відходів | Органи місцевого самоврядування | 2018 | 2019 | Інші джерела |
| 16 | Створення сортувальних центрів, мереж приймальних пунктів вторинної сировини в населених пунктах області | Органи місцевого самоврядування, ОТГ, підприємства різної форми власності | 2018 | 2019 | Інші джерела |
| 17 | Оновлення, закупівля спецтехніки та контейнерного парку | Органи місцевого самоврядування, ОТГ | 2018 | 2022 | Кошти місцевих бюджетів, інші джерела |
| 18 | Проведення заходів з інформування населення з метою роз’яснення вимог законодавства щодо управління відходами; виготовлення та розміщення реклами (роликів) щодо роздільного збирання вторинної сировини; підготовка та видання поліграфічної продукції з природоохоронної тематики; виступи у ЗМІ (газети, радіо, телебачення);розробка та друк наоч-них агітаційних матеріалів;тематичні заходи у закладах освіти (проведення уроків, конкурсів, семінарів конференцій та інших заходів). | Органи місцевого самоврядування, ОТГ комунальні підприємства, заклади освіти, громадські організації | 2018 | 2022 | Кошти місцевих бюджетів, місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища |

**Обсяги та джерела фінансування**

Для реалізації Програми необхідно фінансування у розмірі − 248005‚15 тис. грн., з них:

* з державного бюджету − 30236,0 тис. грн. ;
* місцевих бюджетів – 113996,65 тис. грн. ;
* інших джерел фінансування − 103772,5 тис. гривень.

**Таблиця 4.2**

Обсяги та джерела фінансування

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| державний бюджет  | 850,0 | 10118,5 | 6127,5 | 4020,0 | 9120,0 |
| місцевий бюджет (в тому фонди охорони навколишнього природного середовища) | 15287‚5 | 13160‚4 | 8808‚8 | 10729‚1 | 66010‚85 |
| * інші джерела (в т. ч. кошти комунальних підприємств)
 | 81483‚5 | 10578‚5 | 10536,0 | 557,0 | 617,5 |
| Усього : | 97621‚0 | 33857‚4 | 25472‚3 | 15306‚1 | 75748‚35 |

 Джерела обсяги та джерела фінансування по районах та містах наведені у додатку 3.

Джерела фінансування Програми:

- доходи, отримані від надання послуг у сфері збирання, перевезення, перероблення та утилізації відходів;

- кошти від оренди майна, що надається суб’єктам у сфері поводження з відходами;

- бюджетні асигнування різних рівнів;

- кошти від фінансово-господарської діяльності.

**5. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ І ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Контроль за виконанням цієї Програми в якості відповідального виконавця, здійснюється управлінням житлово-комунального господарства, а також Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Державною екологічною інспекцією, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Хмельницькій області в межах повноважень.

Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється громадською радою при Хмельницькій обласній державній адміністрації та представниками інститутів громадянського суспільства (ІГС) за згодою.

Звіти щодо виконання заходів програми щорічно надаються органами місцевого самоврядування управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

 Управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації здійснюється моніторинг та подається до облдержадміністрації та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України інформація про хід виконання Програми. Інформацію про стан виконання Програми розміщує у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації для ознайомлення громадськості.

**6. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Виконання Програми дасть змогу:

- зменшити шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище;

- покращити стан навколишнього природного середовища, а також санітарне та епідемічне благополуччя населення;

- збільшити обсяги збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

- зменшити обсяги захоронення відходів шляхом впровадження нових технологій у сфері поводження з відходами, а також будівництва регіональних комплексів поводження з відходами та сміттєпереробних заводів;

- зменшити кількість об’єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам законодавства, вивільнити землі після закриття полігонів і звалищ.

Директор Департаменту О. Омелянюк

**ДОДАТКИ**

 **Додаток 1**

**Необхідна кількість контейнерів для районів Хмельницької області**

**(за умови повного унітарного збору ТПВ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Міста, райони області** | **Чисельність****населення****(наявного),**тис.осіб | **Кількість контейнерів,** шт(за умови вивезення відходів1 раз на 3 дні) |
| **При Vконт. = 0,75м3** | **При Vконт. = 1,1м3** |
| **1** | **2** | **3** | 4 |
| Хмельницький | 16,1 | 370 | 75 |
| Ярмолинецький | 33,3 | 282 | 194 |
| Дунаєвецький | (утворено 4 ОТГ) |  |  |
| Кам’янець-Подільський | 19,1 | 130 | 200 |
| Шепетівський | 8,1 | 170 |  |
| Чемеровецький | 42,7 | 930 |  |
| Городоцький | 8,5 | 143 | 127 (по 8 сільських радах) |
| Теофіпольський | 27,2 | 576 | 392 |
| Староконсянтинівський | 29,0 | 1314 | 941 |
| Славутський | 41,8 | 1185 | 1422 |
| Новоушицький | 2,7 | 60 |  |
| Красилівський | 20,7 | 399 | 272 |
| БілогірськийЯмпіль | 5,93,7 | 230193 |  |
| Віньковецький | 23,8 | - | 908 |
| Волочиський | 1,6 | 141 | 141 (по 6 сільських радах) |
| Деражнянський | 31,3 | 272 | 186 |
| Ізяславський | 44,3 | 578 | 131 |
| Старосинявський | Інформація в ОТГ, так як одне ОТГ на район |  |  |
| Полонський | 2,1 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Летичівський | (утворено 2 ОТГ) |  |  |
| м.Хмельницький | 269,0 | 8800 | 6000 |
| м.Нетішин | 37,0 | 323 | 220 |
| м.Славута | 36,2 |  | 426 |
| м.Староконстянтинів | 31,1 | 300 | 310 |
| м.Шепетівка  | 42,9 | 450 | 337 |
| м.Кам’янець-Подільський | 102,0 | 1666 | 1136 |
| Усього : | 880,1 | 18421 | 13418 |

Директор Департаменту О.Омелянюк

 **Додаток 2**

**Необхідна кількість контейнерів для ОТГ Хмельницької області**

**(за умови повного унітарного збору ТПВ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Міста і райони області** | **Чисельність****населення****(наявного),**тис.осіб | **Кількість контейнерів,** шт(за умови вивезення відходів1 раз на 3 дні) |
| **При Vконт. = 0,75м3** | **При Vконт. = 1,1м3** |
| **1** | **2** | **3** | 4 |
| ОТГ Гуківська | 2,7 | 49 | 31 |
| ОТГ Ленковецька | 6,435 | 42 |  |
| ОТГ Судилківська | 13,5 | 590 | 400 |
| ОТГ Берездівська |  |  |  |
| ОТГ Ганнопільська | 6,438 | 396 | 270 |
| ОТГ Гвардійська |  |  |  |
| ОТГ Гуменецька | 14,1 |  | 120 |
| ОТГ міська Дунаєвецька | 16,836 | 92 | 116 |
| ОТГ Китайгородська | 4,4 | - | 20 |
| ОТГ Колибаєвська |  |  |  |
| ОТГ Летичівська | 19,6 | 150 | 100 |
| ОТГ Лісовогринівецька | 8,5 | 153 | 117 |
| ОТГ Маківська |  |  |  |
| ОТГ Меджибізька | 8,298 | 160 | 160 |
| ОТГ Наркевицька | 6,605 | 168 | 168 |
| ОТГ Понінківська |  |  |  |
| ОТГ Розсошанська |  |  |  |
| ОТГ Сатанівська | 8,052 | 136 |  |
| ОТГ Війтовецька | 7,722 | 624 |  |
| ОТГ Чорноострівська | 12,5 |  | 153 |
| ОТГ Грицівська |  |  |  |
| ОТГ селищна Дунаєвецька | 22,247 | - | 236 |
| ОТГ Антонінська | 6,2 | 10 |  |
| ОТГ Олешинська | 4,5 | 54 | 50 |
| ОТГ Слобідсько– Кульчієвецька |  |  |  |
| ОТГ Солобковецька |  |  |  |
| ОТГ Вовковинецька |  |  |  |
| ОТГ Староушицька |  |  |  |
| ОТГ Смотрицька |  |  |  |
| ОТГ Жванецька | 5,712 | 118 |  |
| ОТГ Крупецька |  |  |  |
| ОТГ Баламутівська | 2,2 | 45 | 31 |
| ОТГ Красилівська |  |  |  |
| ОТГ Городоцька | 16,5 | 281 |  |
| ОТГ Новоушицька | 4,285 |  |  |
| ОТГ Полонська | 32,793 | 96 | 66 |
| ОТГ Старосинявська | 24,9 | 710 |  |
| ОТГ Чемеровецька | 5,300 | 132 | 90 |
| ОТГ Волочиська | 32,5 |  | 120 |
| Усього : 39 | 292,3 | 4016 | 2248 |

Директор Департаменту О. Омелянюк

**Додаток 3**

**Обсяги та джерела фінансування по районах і містах обласного значення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Район, місто** | Джерела фінансування | **Обсяги фінансування за роками реалізації Програми (тис.грн.)** |
| *2018* | *2019* | *2020* | *2021* | *2022* | ***Усього***  |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **Білогірський** | державний бюджет |  | 1100,0 | 4000,0 | 4000,0 | 1500,0 | 11700,0 |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| місцевий бюджет | 40,9 | 350,0 | 250,0 | 250,0 | 500,0 | 1700,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  | 112,5 | 50,0 | 112,5 | 112,5 | 450,0 |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **40,9** | **1612,5** | **4350,0** | **4412,5** | **2162,5** | **14050,0** |
| **Віньковецький** | державний бюджет |  | 1358,5 | 157,5 |  |  | 5253,9 |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  | 12,0 | 12,0 |  |  | 36,0 |
| місцевий бюджет | 220,0 | 153 | 19,5 |  |  | 589,8 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 3,0 |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **220,0** | **1524,5** | **190,0** |  |  | **5882,7** |
| **Волочиський** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища | 3070,2 |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  | 166,7 | 170,5 | 172,5 | 173,5 | 844,0 |
| кошти підприємств сфери  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **3070,2** | **166,7** | **170,5** | **172,5** | **173,5** | **844,0** |
| **Городоцький** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища | 14,0 |  |  |  |  | 700,0 |
| місцевий бюджет | 849,5 | 138,4 | 151,4 | 160,0 | 180,0 | 766,5 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **863,5** | **138,4** | **151,4** | **160.0** | **180,0** | **1466,5** |
| **Дунаєвцький** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  | 31,9 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 164,5 |
| місцевий бюджет | 896,03 | 738,1 | 811,9 | 893,1 | 982,1 | 4096,2 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **896,03** | **770,0** | **843,9** | **927,1** | **1017,1** | **4260,7** |
| **Деражнянський** | державний бюджет |  | 640,0 | 600,0 |  | 600,0 | 1840,0 |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 65,6 | 1007,0 | 1236,0 | 181,0 | 790,0 | 3272,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **65,6** | **1647,0** | **1836,0** | **181,0** | **1390,0** | **5112,0** |
| **Ізяславський** | державний бюджет |  |  | 900,0 |  | 7000,0 | 7900,0 |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  | 48,0 | 18,0 | 48,0 |  | 132,0 |
| місцевий бюджет | 1226,0 | 53,0 | 45,0 | 3,0 | 3,0 | 107,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 140,0 |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 285,0 |
| *Усього :* |  | **1226,0** | **186,0** | **1048,0** | **136,0** | **7088,0** | **8564,0** |
| **Кам'янець-Подільський** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1800,0 |  |  |  |  |  |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **1800,0** |  |  |  |  |  |
| **Красилівський** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  | 534,2 | 993,1 | 1012,0 | 1020,0 | 4226,6 |
| місцевий бюджет | 10050,0 | 509,8 | 553,9 | 560,2 | 570,5 | 2709,1 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **10050,0** | **1094,0** | **1597,0** | **1622,2** | **1640,5** | **7235,7** |
| **Летичівський** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 2771,7 | 77,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 | 400,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  *Усього :* | **2771,7** | **77,0** | **80,0** | **83,0** | **85,0** | **400,0** |
| **Новоушицький** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 270,0 |  |  |  |  |  |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **270,0** |  |  |  |  |  |
| **Полонський** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 3018,5 | 110,0 | 70,0 | 90,0 | 90,0 | 445,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  | 320,0 | 340,0 | 300,0 | 360,0 | 1620,0 |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **3018,5** | **430,0** | **410,0** | **390,0** | **450,0** | **2065,0** |
| **Славутський** | державний бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 31,9 |  |  |  |  |  |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **31,9** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100,0** |
| **Староконстянтинівськй** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 1250,0 |  |  |  |  |  |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **1250,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Старосинявський** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 147,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 325,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **147,0** | **60,0** | **65,0** | **70,0** | **75,0** | **325,0** |
| **Теофіпольський** | державний бюджет |  | 2000,0 | 450,0 |  |  | 3250,0 |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  | 500,0 | 50,0 |  |  | 750,0 |
| місцевий бюджет | 2,8 | 1850,0 | 1250,0 |  |  | 4200,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  | 10000, | 10000,0 |  |  | 20700,0 |
| *Усього :* |  | **2,8** | **14350,0** | **11750,0** | **0,0** | **0,0** | **28900,0** |
| **Хмельницький** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
|  *Усього :* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Чемеровецький** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 400,0 |  |  |  |  |  |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **400,0** |  |  |  |  |  |
| **Шепетівський** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 724,4 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 250,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| *Усього :* |  | **724,4** | **55,0** | **60,0** | **65,0** | **70,0** | **300,0** |
| **Ярмолинецький** | державний бюджет |  |  |  |  |  | 416,75 |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  | 1,5 |
| місцевий бюджет | 155,82 |  |  |  |  | 116,75 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  | 1,0 |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  | 90,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  | 9,0 |
| *Усього :* |  | **155,82** |  |  |  |  | **635,0** |
| **м.Хмельницький** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 44130,0 | 5700,0 | 4000,0 | 4130,0 | 4270,0 | 23800,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами | 2430,0 |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **46560,0** | **5700,0** | **4000,0** | **4130,0** | **4270,0** | **23800,0** |
| **м. Кам'янець-Подільський** | державний бюджет |  | 5000,0 |  |  |  | 5000,0 |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет:в.т.ч. кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами | 1800,0  | 1542,0 | 3137,0 | 2047,0 | 1845,0 | 12841,0 |
|  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  | 7500,0 | 250000,0 | 500000,0 | 757500,0 |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **1800,0**  | **6542,0** | **10637,0** | **252047,0** | **501845,0** | **775341,0** |
| **м. Шепетівка** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  | 150,00 |  |  |  | 300,0 |
| місцевий бюджет | 67,0 | 350,00 |  |  |  | 700,0 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **67,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** |
| **м.Нетішин** | державний бюджет | 850,0 |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет | 5034,8 | 1085,6 | 115,1 |  |  | 2286,3 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **5884,8** | **1085,6** | **115,1** | **0,0** | **0,0** | **2286,3** |
| **м.Славута** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет:в.т.ч кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами | 4101,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  | **4101,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **м.Староконстянтинів** | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища |  |  |  |  |  |  |
| місцевий бюджет |  | 25,8 |  |  |  | 51,6 |
| кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  |  |  |  |  |
| інші джерела |  |  |  |  |  |  |
| *Усього :* |  |  | **25,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **51,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Разом** | державний бюджет | 850,0 | 10118,5 | 6127,5 | 4020,0 | 9120,0 | 35460,65 |
| Кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища | 3084,2 | 1326,1 | 1155,1 | 1144,0 | 1105,0 | 6510,6 |
| місцевий бюджет:в.т.ч. кошти підприємств сфери поводження з твердими побутовими відходами | 81483,5 | 13961,4 | 12005,3 | 8694,8 | 9624,1 | 59500,25 |
| 511,5 | 469,0 | 490,5 | 550,5 | 2464,0 |
| кредити |  |  |  |  |  |  |
| інвестиції |  |  | 7500,0 | 250000,0 | 500000,0 | 757590,0 |
| інші джерела |  | 10067,0 | 10067,0 | 67,0 | 67,00 | 21044,0 |
| ***Усього*** |  | **85417,7** | **35984,5** | **37323,9** | **264416,3** | **520466,6** | **882569,5** |

Директор Департаменту О. Омелянюк

**Додаток 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Заходи з оновлення парку сміттєвозних машин та контейнерного господарства** |  |   |
| **Район, місто** | **Найменування заходу**  |  |  |  | **Реалізація Програми** |
|  |  **2018** |  **2019** |  |  | **2020** | **2021** |  **2022** |
| **Необхідно закупити (од.)** | **Загальна вартість (тис.грн)** | **Необхідно закупити (од.)** | **Загальна вартість (тис.грн)** | **Необхідно****закупити (од.)** | **Загальна вартість (тис.грн)** | **Необхідно закупити (од.)** | **Загальна вартість (тис.грн)** | **Необхідно закупити (од.)** | **Загальна вартість (тис.грн.)** |
| *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *9* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| **Білогірський** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  | 1 | 1100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку | 6 | 40,9 | 40 | 120,0 | 40 | 120,0 | 40 | 120,0 | 40 | 120,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 12 | 180,0 | 12 | 180,0 | 12 | 180,0 | 12 | 180,0 |
| Усього: |   | **6** | **40,9** | **53** | **1400,0** | **52** | **300,0** | **52** | **300,0** | **52** | **300,0** |
| **Віньковецький** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  | 2 | 600 |  |  |  |  |   |   |
| Оновлення контейнерного парку | 3 | 20,0 | 16 | 19,9 |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
| Усього: |   | **3** | **20,0** | **18** | **619,9** |  |  |   |  |   |  |
| **Волочиський** | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку | 10 | 70,2 |  |  |  |  |  |  | 10 | 15,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього: |   | **11** | **3070,2** |  |  |  |  |  |  | **10** | **15,0** |
| **Городоцький** | Оновлення сміттєвозного парку |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Оновлення контейнерного парку | 20 | 114,0 | 80 | 200,0 | 78 | 195,0 | 80 | 200,0 | 80 | 200,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   | **20** | **114,0** | **80** | **200,0** | **78** | **195,0** | **80** | **200,0** | **80** | **200,0** |
| **Деражнянський** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  | 1 | 1200,0 |  | - | 1 | 1200,0 |
| Оновлення контейнерного парку | 20 | 50,0 | 30 | 75,0 | 30 | 78,0 | 36 | 97,0 | 36 | 106,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 6 | 32,0 | 10 | 58,0 | 14 | 84,0 | 14 | 84,0 |
| Усього |   | **20** | **50,0** | **36** | **107,0** | **41** | **1336,0** | **50** | **181,0** | **51** | **1390,0** |
| **Дунаєвецький** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  | 1 | 1500,0 |  |  |  |  | 1 | 2000,0 |
| Оновлення контейнерного парку |  | 230,0 | 25 | 190,0 | 25 | 200,0 | 25 | 200,0 | 25 | 220,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  | 329,4 | 5 | 60,0 | 5 | 65,0 | 5 | 70,0 | 5 | 75,0 |
| Усього |   | **30** | **225,0** | **31** | **1750,0** | **30** | **265,0** | **30** | **270,0** | **31** | **2295,0** |
| **Ізяславський** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  | 1 | 960,0 |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку | 4 | 26,0 | 10 | 28,0 | 10 | 28,0 | 10 | 28,0 | 10 | 28,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 2 | 30,0 |  |  | 2 | 30,0 |  |  |
| Усього |   | **10** | **28,0** | **12** | **58,0** | **11** | **988,0** | **12** | **58,0** | **10** | **28,0** |
| **Кам'янець-Подільський** | Оновлення сміттєвозного парку |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  | 1700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Красилівський** | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 4000,0 | 1 | 700,0 | 2 | 1500,0 | 2 | 800,0 | 3 | 2400,0 |
| Оновлення контейнерного парку |  | 900,0 | 20 | 110,0 |  |  | 20 | 110,0 |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 10 | 150,0 |  |  | 12 | 180,0 |  |  |
| Усього |   |  | **4900,0** | **31** | **960,0** | **2** | **1500,0** | **34** | **1090,0** | **3** | **2400,0** |
| **Летичівський** | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  | 198,5 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 | 10 | 35,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   | **1** | **2698,5** | **10** | **35,0** | **10** | **35,0** | **10** | **35,0** | **10** | **35,0** |
| **Новоушицький** | Оновлення сміттєвозного парку |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   |   | **270,0** |  |  |  |  |   |  |   |  |
| **Полонський** | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку | 15 | 18,48 | 20 | 80,0 | 20 | 85,0 | 10 | 50,0 | 10 | 55,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 8 | 20,0 | 8 | 23,0 | 5 | 12,0 | 5 | 14,0 |
| Усього |   | **16** | **2018,48** | **28** | **100,0** | **28** | **108,0** | **15** | **62,0** | **15** | **69,0** |
| **Славутський** | Оновлення сміттєвозного парку |   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Оновлення контейнерного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |   |  |   |   |   |
| Усього |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Староконстянтинівський** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Оновлення контейнерного парку |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |   |   |
| Усього |   |  | **1250,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Старосинявський** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  | 1 | 1300,0 |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  | 122,0 |  |  | 20 | 4,0 |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 20 | 20,0 |  |  | 30 | 40,0 |  |  |
| Усього |   |  | **122,0** | **20** | **20,0** | **21** | **1304,0** | **30** | **40,0** |  |  |
| **Теофіпольський** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  | 1 | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  |  | 16 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   |  |  | **17** | **1600,0** |  |  |  |  |  |  |
| **Хмельницький** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чемеровецький** | Оновлення сміттєвозного парку |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   |  | **250,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Шепетівський** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
| Оновлення контейнерного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерни майданчиків |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
| Усього |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ярмолинецький** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **м. Хмельницький** | Оновлення сміттєвозного парку |  | 25000,0 | 2 | 4000,0 | 1 | 2500,0 | 1 | 2600,0 | 1 | 2700,0 |
| Оновлення контейнерного парку |  | 2500,0 | 200 | 1300,0 | 200 | 1300,0 | 200 | 1320,0 | 200 | 1350,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  | 800,0 | 40 | 400,0 | 20 | 200,0 | 20 | 210,0 | 20 | 220,0 |
| Усього |   |  | **28300,0** |  | **5700,0** |  | **4000,0** |  | **4130,0** |  | **4270** |
| **м. Кам'янець-Подільський** | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 1500,0 |  |  | 1 | 1200,0 |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку | 40 | 200,0 | 70 | 440,0 | 100 | 575,0 | 100 | 575,0 | 100 | 575,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків | 5 | 100,00 | 20 | 500,0 | 20 | 500,0 | 20 | 500,0 | 20 | 500,0 |
| Усього |  | **46** | **1800,0** |  | **940,0** |  | **2275,0** |  | **1075,0** |  | **1075,0** |
| **м. Шепетівка** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 10 | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   |  |  |  | **10,0** |  |  |  |  |  |  |
| **м. Нетішин** | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 950,0 | 1 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку | 24 | 89,6 | 12 | 42,0 | 12 | 21,0 |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків | 6 | 24,0 | 2 | 8,0 | 1 | 4,0 |  |  |  |  |
| Усього |   | **31** | **1063,6** |  | **1000,0** |  | **25,0** |  |  |  |  |
| **м. Славута** | Оновлення сміттєвозного парку | 1 | 2499,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  | 1206,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  | 85,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |   | **1** | **3790,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **м. Староконстянтинів** | Оновлення сміттєвозного парку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення контейнерного парку |  |  | 15 | 50,0 | 15 | 50,0 | 15 | 50,0 | 15 | 50,0 |
| Облаштування контейнерних майданчиків |  |  | 1 | 15,0 | 1 | 15,0 | 1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
| Усього |   |  |  |  | **65,0** |  | **65,0** |  | **65,0** |  | **65,0** |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Разом** | **Оновлення парку сміттєвозних машин** | **8** | **42949,6** | **9** | **10350,0** | **7** | **8660,0** | **3** | **3400,0** | **6** | **8300,0** |
| **Оновлення контейнерного парку** | **142** | **6985,6** | **564** | **2789,9** | **560** | **2691,0** | **546** | **2785,0** | **536** | **2754,0** |
| **Облаштування контейнерних майданчиків** | **11** | **2108,4** | **136** | **1425,0** | **77** | **1045,0** | **121** | **1321,0** | **21** | **1088,0** |
| **Усього** |  | **161** | **52043,6** | **709** | **14564,9** | **644** | **12396,0** | **670** | **7506,0** | **584** | **12142,0** |

Директор Департаменту О. Омелянюк