Додаток

до рішення обласної ради

від 14 червня 2018 року

№ _____________

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2017 році обласної програми

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого

значення у Хмельницькій області на 2015 - 2018 роки

На 01 січня 2018 року мережа автомобільних доріг загального користування області складає 7178,3 км, які поділяються на державні     2090,5 км (29,12%), у тому числі: міжнародні - 149,6 км, національні - 414,9 км, регіональні - 301,0 км, територіальні – 1225,0 км та 5087,8 км місцевого значення  (70,88%), з них: обласного значення - 3667,2 км,  районного значення –1420,6 кілометра.

Загальний обсяг фінансування автодоріг загального користування місцевого значення у 2017 році становив 129 045,4 тис. грн., у тому числі:

- за рахунок коштів державного бюджету 65 801,4 тис. грн.;

- за рахунок коштів залучених під державні гарантії – 14 993,8 тис. грн.;

- за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 303 «Деякі питання використання у 2017 році коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг» – 2200 тис. гривень;

- за рахунок коштів залучених в рамках митного експерименту – 35 224,3 тис. грн.;

- за рахунок місцевих бюджетів – 8 825,9 тис. грн.;

- за рахунок обласного бюджету - 2000,0 тис. гривень.

Виконання робіт за рахунок державного бюджету та коштів, залучених під державні гарантії дало змогу:

- провести ремонт з експлуатаційного утримання на дорогах загального користування місцевого значення на суму 49152,7 тис. грн.;

- провести поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення Хмельницький – Миколаїв довжиною ділянки 2,0 км на суму 5000,0 тис. грн., а також автомобільної дороги О231705 (Житомир-Чернівці)-Меджибіж (окремими ділянками) довжиною 7,2 км на суму 14 993,8  тис. грн.;

- відремонтувати ділянки протяжністю 6,202 км доріг загального користування місцевого значення поточним дрібним ремонтом на суму 11 470,4 тис. грн.;

- провести заходи із забезпечення безпеки руху, зокрема:

- виконати розмітку проїзної частини автомобільних доріг місцевого значення – 2,5 км;

- встановити 642 дорожніх знаків;

- провести роботи по влаштуванню розмітки на пішохідних переходах – 1998 м2

За рахунок коштів митного експерименту в сумі 35224,313 тис. грн. проведено роботи з поточного ремонту доріг протяжністю 16,734 кілометра. Рівень виконаних робіт становив 71,7 відсотка.

Завдяки зазначеним коштам проведено поточний середній ремонт автодоріг О231402 об'їзна м. Старокостянтинів (окремими ділянками),  О231705 (Житомир-Чернівці)-Меджибіж (окремими ділянками) та О231702 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка)-Ружична через Жучківці (окремими ділянками).

На забезпечення виконання комплексу робіт по зимовому утриманню мережі автодоріг місцевого значення протяжністю 5087,8 км з обласного бюджету виділено кошти в сумі 2000,0 тис. гривень. Вказане фінансування спрямовано на заготівлю протиожеледних матеріалів, встановлення дорожніх знаків зимової тематики, посипання дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення автомобільних доріг від снігу, ямковий ремонт.

Директор Департаменту

економічного розвитку,

промисловості та інфраструктури

облдержадміністрації                                                                          Ю. Гриневич