Додаток

до рішення обласної ради

від   ______  2019 року № ___

Звіт

про виконання обласної програми

розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого

значення у Хмельницькій області на 2015-2018 роки

Станом на 01 січня 2019 року мережа автомобільних доріг загального користування Хмельницької області становить 7178,3 км, у тому числі: 2090,5 км (29,1%) – дороги державного значення та 5087,8 км (70,9%) – місцевого значення.

У складі доріг загального користування державного значення обліковуються:

- міжнародні – 149,6 км;

- національні – 414,9 км;

- регіональні – 301,0 км;

- територіальні – 1225 кілометри.

Дороги місцевого значення поділяються на:

- обласного значення – 3667,2 км;

- районного значення – 1420,6 кілометри.

Протягом 2015-2018 років загальний обсяг фінансування робіт з утримання, ремонту та будівництва автомобільних доріг загального користування місцевого значення становив 700441,1 тис. грн, у тому числі:

- за рахунок коштів державного бюджету – 614433,9 тис. грн;

- за рахунок коштів, залучених під державні гарантії, – 14993,8 тис. грн.;

- за рахунок коштів місцевих бюджетів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 303 "Деякі питання використання у 2017 році коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг" – 2200 тис. грн.;

- за рахунок коштів, залучених в рамках митного експерименту, – 35224,3 тис. грн;

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 26475,6 тис. грн;

- за рахунок коштів обласного бюджету – 7113,5 тис. гривень.

За рахунок коштів державного бюджету та коштів, залучених під державні гарантії, на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення у 2015-2018 роках виконано наступні роботи:

2015 рік:

- поточний дрібний (ямковий) ремонт - 45591 м2 доріг на загальну суму 19513,1 тис. грн;

- поточний середній ремонт на ділянках доріг О231701 Хмельницький – Миколаїв протяжністю ділянки 2,0 км на суму 367,5 тис. грн та Р-48 – Бубнівка через Попівці протяжністю ділянки 1 км на суму 3500,0 тис. грн;

- на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення спрямовано 9480,3 тис.грн (у т.ч. 8,9 тис. грн. на погашення  кредиторської заборгованості за 2014 рік), з яких 673,6 тис.грн використано на заходи для забезпечення безпеки руху, зокрема, встановлено 616 дорожніх знаків, 79 напрямних стовпчиків, відремонтовано 1,5 км бар’єрного огородження, вирубано 12,4 км порослі, поновлено 792 м2 пішохідних переходів.

2016 рік:

- поточний дрібний (ямковий) ремонт 46480 м2 доріг на загальну суму 23705,2 тис. грн;

- поточний середній ремонт на загальну суму 17333,1  тис. грн, у тому числі на автомобільних дорогах О230301 Волочиськ – Щаснівка протяжністю 3,26 км (8404,4 тис. грн), Р-48 Бубнівка ч/з Попівці протяжністю 1,23 км (4231,2 тис. грн), С230411 Кузьмин – (Чернелівка - Городок - Смотрич) протяжністю 1 км (1760,2 тис. грн) та інші;

- на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення спрямовано  18199,765 тис. грн, з яких  731,0 тис. грн – на проведення заходів із забезпечення безпеки руху, зокрема встановлено 519 дорожніх знаків, 21 напрямний стовпчик, відремонтовано 0,6 км бар’єрного огородження, вирубано 6,9 км порослі, поновлено 1024 м2 пішохідних переходів.

2017 рік:

- поточний дрібний ремонт доріг протяжністю 6,2 км на загальну суму 11470,4 тис. грн;

- поточний середній ремонт автомобільної дороги О231701 Хмельницький – Миколаїв протяжністю 2,0 км на суму 5000,0 тис. грн та О231705 (Житомир-Чернівці) – Меджибіж (окремими ділянками) протяжністю 7,2 км на суму 14993,8  тис. грн;

- на експлуатаційне утримання доріг місцевого значення спрямовано  49331,0 тис. грн, з яких 990,0 тис. грн – на проведення заходів із забезпечення безпеки руху, зокрема встановлено 642 дорожніх знаки; нанесено 2,5 км розмітки на проїзній частині доріг та 1998 м2  на пішохідних переходах.

2018 рік:

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління автомобільними дорогами загального користування" з 2018 року управління дорогами загального користування місцевого значення в межах адміністративно-територіальної одиниці передано до повноважень обласних державних адміністрацій.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" Хмельницькій області було передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – субвенція) у сумі 456,5 млн. гривень.

Зазначені кошти було розподілено відповідно до вимог спільного наказу Міністерства інфраструктури України та Міністерства фінансів України від 21.09.2012 № 573/1019 "Про затвердження Методики визначення обсягу фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг та нормативів витрат, пов'язаних з утриманням автомобільних доріг" і спрямовано на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт доріг у сумі 155139,1 тис. грн та на поточний середній ремонт доріг у сумі 301394,4 тис. гривень.

За рахунок коштів субвенції проведено:

- поточний середній ремонт доріг протяжністю 96,8 км (301394,4 тис. грн);

- поточний дрібний ремонт асфальтобетонного та чорнощебеневого покриття доріг протяжністю  789 км (58752,0 тис. грн.)

- поточний дрібний ремонт щебеневого покриття доріг протяжністю 2419 км (43067,0 тис. грн)

- супутні роботи з експлуатаційного утримання на суму 45492,1 тис. грн та заходи із забезпечення безпеки руху на загальну суму 7828,0 тис. грн, зокрема,  виконано розмітку 101,2 км проїзної частини автомобільних доріг (647,0 тис. грн); видалено поросль, яка загрожує безпеці дорожнього руху, на ділянках загальною площею 265 тис.м2 (1056,0 тис.грн); встановлено та замінено 1713 дорожніх знаків (1265,0 тис.грн); проведено роботи з відновлення профілю узбіч протяжністю 2463 км (1982,0 тис. грн); проведено ремонт мостів та водопропускних труб (2878,0 тис. грн).

Відповідно до п.33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у 2017 році на території Хмельницької області було запроваджено експеримент з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування.

За рахунок коштів митного експерименту в сумі 35224,3 тис. грн у 2017 році проведено роботи з поточного ремонту доріг загального користування місцевого значення протяжністю 16,734 кілометра. Зокрема, проведено поточний середній ремонт автодоріг: О231402 об'їзна м. Старокостянтинів (окремими ділянками),  О231705 (Житомир-Чернівці) – Меджибіж (окремими ділянками) та О231702 (Стрий - Тернопіль - Кіровоград - Знам'янка) – Ружична через Жучківці (окремими ділянками).

Для забезпечення належного утримання місцевих доріг у зимовий період додатково з обласного бюджету у 2015 році було виділено кошти в сумі 1266,0 тис. грн, у 2016 році – 2000,0 тис грн, у 2017 році – 2000,0 тис. гривень. Зазначені фінансові ресурси було спрямовано на заготівлю протиожеледних матеріалів, встановлення дорожніх знаків зимової тематики, виконання робіт з посипання дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення автомобільних доріг від снігу, проведення ямкового ремонту.

У 2018 році за рахунок коштів обласного бюджету для ДП «Хмельницький облавтодор» придбано спеціальне дорожньо-будівельне обладнання (обладнання для розкидання піску з поворотним відвалом на базі автомобіля КРАЗ у кількості 3 од.) на загальну суму 1847,5 тис. гривень.

Директор Департаменту

економічного розвитку,

промисловості та інфраструктури

облдержадміністрації                                                                            О. Бохонська