Додаток

до рішення обласної ради

від 21 червня 2019 року

№ _________________

Заходи

з реалізації програми збереження об’єктів культурної спадщини

Хмельницької області на 2015-2020 роки

| № з/п | Зміст заходу | Виконавці | Термін вико-нання | Прогнозні обсяги та джерела фінансування, тис. рн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У т.ч. за рахунок |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Розділ 1. Виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини м. Кам’янець-Подільський |
| 1.1 | Нова Західна башта, (ох. №730/7) вул. Замкова: протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи стін та даху | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2016 2017 2018 2019 | 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 |  | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 3500,0 |  | 2500,0 | 1000,0 |  |
| 1.2 | Мури Старого замку, (ох. № 730/1) вул. Замкова: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2016 2017 | 150,0 450,0 |  | 450,0 | 150,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 600,0 |  | 450,0 | 150,0 |  |
| 1.3 | Водяна башта, (ох. .№ 730/6) вул. Замкова: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2017 2017 2018 2019 2020 | 400,0 300,0 400,0 400,0 400,0 |  | 250,0 300,0 200,0 200,0 200,0 | 150,0 200,0 200,0 200,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 1900,0 |  | 1150,0 | 750,0 |  |
| 1.4 | Денна башта, (ох. №730/9) вул. Замкова: корегування наявної і розроблення необхідної проектно-кошторисної документації; завершення протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0 400,0 400,0 |  | 150,0 150,0 200,0 250,0 300,0 300,0 300,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 2250,0 |  | 1650,0 | 600,0 |  |
| 1.5 | Нова Східна башта, (ох. № 730/2) вул. Замкова: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи по влаштуванню дерев’яного перекриття | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2016 2017 | 50,0 250,0 250,0 |  | 50,0 200,0 200,0 | 50,0 50,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 550,0 |  | 450,0 | 100,0 |  |
| 1.6 | Новий замок, (ох. №731) вул. Замкова: корегування наявної та розроблення необхідної проектно-кошторисної документації; завершення протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 400,0 350,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |  | 200,0 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 2250,0 |  | 1750,0 | 500,0 |  |
| 1.7 | Будинок духовної семінарії, (ох. №1650) вул. П'ятницька, 11: розроблення проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи фасадів, дахів. Реконструкція системи опалення. | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2017 2017 2018 2019 2020 | 250,0 200,0 200,0 150,0 150,0 |  | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 950,0 |  | 500,0 | 450,0 |  |
| 1.8 | Будинок Польського магістрату, (ох..№738) Площа Польський Ринок,1: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; завершення протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2016 2017 2018 | 250,0 200,0 250,0 |  | 200,0 150,0 200,0 | 50,0 50,0 50,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 700,0 |  | 550,0 | 150,0 |  |
| 1.9 | Вірменський торговий будинок, (ох.№745) вул. Іоанно-Предтеченська, 2: розроблення проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи фасадів | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2018 2019 2020 | 750,0 250,0 300,0 |  | 500,0 250,0 300,0 | 250,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 1300,0 |  | 1050,0 | 250,0 |  |
| 1.10 | Гончарська башта, (ох. № 727/6) вул. Вали, 1 «а»: корегування наявної і розроблення необхідної проектно-кошторисної документації; виконання протиаварійних реставраційних робіт стін, даху | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2016 2017 2018 | 80,0 700,0 350,0 | 700,0 | 80,0 350,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 1130,0 | 700,0 | 430,0 |  |  |
| 1.11 | Ковальські башти № 1, №3 Польської брами, (ох. № 727/8, №727/9) вул. Руська, 2 «б»: корегування наявної проектно-кошторисної документації; завершення протиаварійних реставраційних робіт | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2017 2018 2019 | 100,0 500,0 480,0 | 150,0 80,0 | 100,0 350,0 400,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 1080,0 | 230,0 | 850,0 |  |  |
| 1.12 | Кріпосний (Замковий) міст, (ох. № 732) вул. Замкова: корегування наявної проектно-кошторисної документації; завершення протиаварійних реставраційних робіт стін північного фасаду і скельної основи мосту | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2018 2018 2019 2020 | 50,0 400,0 500,0 300,0 | 50,0 100,0 100,0 | 300,0 400,0 300,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 1250,0 | 250,0 | 1000,0 |  |  |
| 1.13 | Комплекс споруд Руської брами, (ох. № 734) вул. Руська, 93: корегування наявної і розроблення необхідної проектно-кошторисної документації; завершення протиаварійних консерваційних, реставраційних робіт Прибережних башти, Мурів та Казематної куртини | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2016 2016 2017 2018 2019 2020 | 120,0 300,0 300,0 400,0 550,0 550,0 | 150,0 150,0 | 120,0 300,0 300,0 400,0 400,0 400,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 2220,0 | 300,0 | 1920,0 |  |  |
| 1.14 | Вірменські склади, (ох.№743) пров. Миколаївський,1: корегування проектно-кошторисної документації; консерваційні, реставраційні роботи | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2018 2019 2020 | 90,0 300,0 400,0 | 100,0 | 90,0 300,0 300,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 790,0 | 100,0 | 690,0 |  |  |
| 1.15 | Кушнірська башта, (ох. №727/4) Старопоштовий узвіз: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; консерваційні протиаварійні реставраційно-ремонтні роботи даху, фасадів | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільська міська рада | 2016 2017 2018 2019 | 600,0 800,0 900,0 900,0 |  | 600,0 800,0 700,0 700,0 | 200,0 200,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 3200,0 |  | 2800,0 | 400,0 |  |
| 1.16 | Казарми фортеці, (ох. № 751) вул. Госпітальна, 14: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи дахів, фасадів (1 черга) | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільська міська рада | 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 900,0 1500,0 2000,0 2200,0 2400,0 3600,0 3800,0 | 1000,0 1000,0 1500,0 1200,0 2000,0 2500,0 | 900,0 500,0 800,0 600,0 800,0 1500,0 1000,0 | 200,0 100,0 400,0 100,0 300,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 16400,0 | 9200,0 | 6100,0 | 1100,0 |  |
| 1.17 | Новопланівський міст, (ох. № 32-Хм) вул. Князів Коріатовичів: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Кам’янець-Подільська міська рада | 2017 2018 2019 2020 | 400,0 300,0 400,0 800,0 |  | 400,0 300,0 400,0 500,0 | 300,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 1900,0 |  | 1600,0 | 300,0 |  |
| Усього: по 1 розділу: |  | 41970,0 | 10780,0 | 25440,0 | 5750,0 |  |
|  | Розділ 2. Виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини області |
| 2.1. | Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж»: виготовлення проектно-кошторисної документації на ліквідацію аварійного стану споруди палацу Палацового комплексу; виготовлення проектно-кошторисної документації реставрації інтер’єрів Церкви; проведення ремонтно-реставраційних робіт Південного пристінного корпусу; Палацового комплексу (північно-східний флігель) ; Мури з вежами (брама та міст); Палацовий комплекс (бастіон, барбакан); Палацовий комплекс (Донжон) | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» | 2016 2017 2017 2018 2019 2020 | 350,0 150,0 520,0 500,0 200,0 400,0 200,0 350,0 |  | 350,0 150,0 520,0 500,0 200,0 400,0 200,0 350,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 2670,0 |  | 2670,0 |  |  |
| 2.2. | Державний історико-культурний заповідник «Самчики»: виготовлення проектно-кошторисної документації на Палац; проведення ремонтно-реставраційних робіт Палацу | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Державний історико-культурний заповідник «Самчики» | 2016 2016 2017 2018 2019 2020 | 950,0 350,0 300,0 350,0 450,0 300,0 |  | 950,0 350,0 300,0 350,0 450,0 300,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  |  |
| 2.3 | Покровська церква-фортеця, (ох. №769) с. Сутківці Ярмолинецький район: коригування наявної науково-проектної документації; проведення ремонтно-реставраційних робіт підлоги та даху | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Ярмолинецька районна державна адміністрація | 2015 2016 2017 2018 2019 | 90,0 150,0 200,0 400,0 400,0 |  | 90,0 150,0 200,0 400,0 400,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 1240,0 |  | 1240,0 |  |  |
| 2.4 | Замок, (ох. №765) м. Старокостянтинів: коригування наявної науково-проектної документації; завершення ремонтно-реставраційних робіт брами | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Старокостянтинівська міська рада | 2017 2018 2019 2020 | 80,0 400,0 400,0 400,0 |  | 80,0 300,0 200,0 200,0 | 100,0 200,0 200,0 |  |
|  | Усього: |  |  | 1280,0 |  | 780,0 | 500,0 |  |
| 2.5 | Михайлівська церква, (ох. №767) с. Зіньків Віньковецький район: завершення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Зіньківська сільська рада Віньковецького району | 2018 2019 2020 | 150,0 100,0 150,0 |  | 150,0 100,0 150,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 2.6 | Вежа-каплиця аріанська (соцініанська), (ох. №220020-Н) с.Тихомель Білогірський район: проведення протиаварійних реставраційних робіт | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Ямпільська селищна рада Білогірського району | 2019 | 386,0 |  | 386,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 386,0 |  | 386,0 |  |  |
| 2.7 | Флігель палацу, (ох. №1691/1) смт Антоніни, Красилівський район: коригування наявної науково-проектної документації; завершення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Антонінська селищна рада Красилівського району | 2018 2019 2020 | 120,0 700,0 500,0 |  | 120,0 700,0 500,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 1320,0 |  | 1320,0 |  |  |
| 2.8 | Міська брама, (ох. № 753) вул. Бузкова, смт Сатанів, Городоцький район: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Сатанівська селищна рада Городоцького району | 2015 2016 2017 | 350,0 800,0 950,0 |  | 350,0 800,0 950,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |
| 2.9 | Замок, (ох. № 754) смт Сатанів, Городоцький район: розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; консерваційні та протиаварійні роботи | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації Сатанівська селищна рада Городоцького району | 2016 2017 2018 | 400,0 850,0 950,0 |  | 400,0 850,0 950,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 2200,0 |  | 2200,0 |  |  |
| 2.10 | Виготовлення Проекту регенерації історичного середовища смт Сатанів Городоцького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації Сатанівська селищна рада Городоцького району | 2016 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.11 | Єврейський некрополь, (ох. №220011-Н) смт Меджибіж, Летичівський район розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації; консерваційні та ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Меджибізька селищна рада Летичівського району | 2018 2019 2020 | 150,0 400,0 500,0 |  | 150,0 400,0 500,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 1050,0 |  | 1050,0 |  |  |
| Усього: по 2 розділу: |  | 15 446,0 |  | 14 946,0 | 500,0 |  |
|  | Розділ 3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини |
| 3.1 | Винесення меж пам’яток та об’єктів культурної спадщини (археологія). Виготовлення проектів меж територій, зон охорони та режиму їх використання | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 |  | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 420,0 |  | 420,0 |  |  |
| 3.2 | Виготовлення Плану організації території Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» | 2015 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
| 3.3 | Виготовлення Плану організації території Державного історико-культурного заповідника «Самчики» | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Державний історико-культурний заповідник «Самчики» | 2016 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
| 3.4 | Виготовлення облікової документації на пам’ятки архітектури національного значення та щойно виявлені об’єкти | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 40,0 40,0 45,0 45,0 42,0 90,0 |  | 40,0 40,0 45,0 45,0 42,0 90,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 302,0 |  | 302,0 |  |  |
| 3.5 | Сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних і міжнародних туристичних маршрутів, популяризація культурної спадщини регіону | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, державні історико-культурні заповідники «Межибіж», «Самчики» | 2016 2018 | 15,0 15,0 |  | 15,0 15,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 3.6 | Проведення Всеукраїнського форуму з охорони культурної спадщини | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.7 | Проведення інвентаризації аварійних пам’яток історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2015 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| 3.8 | Видання презентаційного альбому «Культурна спадщина Хмельницької області» | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2019 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3.9 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення –Покровська церква (ох. №766) у с.Адамівка Віньковецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2018 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 3.10 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Палац (ох. №1703) у с. Новоселиця Старокостянтинівського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2018 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 3.11 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Церква-фортеця (ох. №769) у с.Сутківці Ярмолинецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 3.12 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Замок (ох. №1710) у с.Сутківці Ярмолинецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 3.13 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення –Михайлівська дерев’яна церква (ох. №767) у с.Зіньків Віньковецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2018 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 3.14 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Костьол (ох. №1679) у с.Зіньків Віньковецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2016 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 3.15 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Садиба (ох. №1680) у с.Зіньків Віньковецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2018 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.16 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення –Скельний монастир (ох. №1686) у с.Гораївка Кам’янець-Подільського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
| 3.17 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Садиба (ох. №1683) у с.Маліївці Дунаєвецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2016 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 3.18 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Вежа-каплиця аріанська (соцініанська) (ох. №220020-Н) у с.Тихомель Білогірського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 3.19 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Церква (ох. 1681) у с. Шатава Дунаєвецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2020 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 3.20 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Костьол (ох. №1696) у с. Заміхів Новоушицького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2019 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 3.21 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Воскресенська церква (ох. №1700) у с.Старий Кривин Славутського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2019 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 3.22 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Костел Святого Йосипа Обручника Пресвятої Діви Марії (ох. №220022-Н) у с. Підлісний Мукарів Дунаєвецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2019 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 3.23 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Фортеця (ох. №768) у с. Зіньків Віньковецького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2016 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.24 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Костьол (ох. №768) у с. Китайгород Кам’янець-Подільського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2019 | 20,0 |  | 20,0 |  |  |
| 3.25 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Замок (ох. №761) у с. Жванець Кам’янець-Подільського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.26 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Вірменський костьол (ох. №1687) у с. Жванець Кам’янець-Подільського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2016 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.27 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Комплекс споруд замку (ох. №1689) у с. Панівці Кам’янець-Подільського району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2019 | 45,0 |  | 45,0 |  |  |
| 3.28 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Пункти Дуги Струве | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2016 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3.29 | Виготовлення Проектів зон охорони пам’яток історії національного та місцевого значення | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2017 2018 2019 | 100,0 100,0 100,0 |  | 100,0 100,0 100,0 |  |  |
|  | Усього: |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 3.30 | Підготовка і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, а також ілюстрованих путівників музеїв, заповідників, по найбільш визначних пам'ятках та історичних місцях Хмельницької області | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, державні історико-культурні заповідники «Межибіж», «Самчики» | 2016 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.31 | Проведення досліджень, вивчення історичних кладовищ, поховань та меморіалів, здійснення заходів щодо їх збереження | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 3.32 | Проведення дослідження місця розстрілу мирних громадян, жертв Голокосту на території смт Сатанів Городоцького району (територія Базарної площі) | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Сатанівська селищна рада Городоцького району | 2015 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
| 3.33 | Забезпечення музеєфікації пам’ятки археології – Скіфський курган, с.Іванківці Городоцького району | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтв | 2020 | 75,0 |  | 75,0 |  |  |
| 3.34 | Встановлення пам’ятного знаку жертвам голокосту на території смт Сатанова Городоцького району (територія Базарної площі) | Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадміністрації, Сатанівська селищна рада Городоцького району | 2016 | 130,0 |  | 130,0 |  |  |
| Усього: по 3 розділу: |  | 2 507,0 |  | 2 507,0 |  |  |
| Усього: по програмі: |  | 59923,0 | 10 780,0 | 42 893,0 | 6 250,0 |  |

Начальник управління                                                                                                    І.Трунова