Додаток до рішення обласної ради

від 13 липня 2017 року № ________

(Додаток 3 до Програми)

Перелік соціальних інвестиційних проектів,

що можуть реалізовуватися у 2017 році (за рахунок усіх джерел фінансування)

| № з/п | Найменування інвестиційного проекту | Період реалізації (рік початку і закінчення) | Результативність реалізації проекту | Кошторисна вартість проекту, тис. гривень | Обсяг фінансування у 2017 році, тис. гривень: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі за рахунок: |
|  |  |  |  |  |  | коштів державного бюджету | коштів відповідних місцевих бюджетів | інших джерел фінансуван-ня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОСВІТА |
| Пріоритетні |
| Білогірський район |
| 1 | Будівництво загальноосвітньої школи, с. Залужжя по вул. Садовій,1 | 1990-2018 | Навчання 260 учнів | 25078,9 | 7000,0 | 6300,0 | 700,0 | – |
| Полонський район |
| 2 | Будівництво школи на 274 учня і сільського клубу на 400 відвідувачів, с. Новолабунь (І черга) | 1991-2018 | Покращення інфраструктури села | 47084,7 | 15000,0 | 13500,0 | 1500,0 | – |
| Славутський район |
| 3 | Будівництво спортивного залу Цвітоського НВО І-Ш ст., по вул. Незалежності, 1, с.Цвітоха | 2017-2018 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 5600,0 | 3500,0 | 3150,0 | 350,0 | – |
| Шепетівський район |
| 4 | Будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., с. Корчик | 1992-2017 | Покращення якості освітніх послуг | 28404,6 | 25818,0 | 23236,2 | 2581,8 | – |
| м. Славута |
| 5 | Реконструкція навчального корпусу Славутського НВК «ЗОШ – І-ІІІ ст., гімназія» по вул. Соборності, 9 | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 38207,5 | 338,1 | – | 338,1 | – |
| м. Старокостянтинів |
| 6 | Капітальний ремонт Старокостянтинівського ЗНЗ І-ІІІ ст. №1 по вул. К.Острозького, 40 | 2017-2018 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 10740,3 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 | – |
| Разом: | 155116,0 | 56656,1 | 48186,2 | 8469,9 | – |
| Планові |
| Білогірський район |
| 7 | Капітальний ремонт системи опалення зовнішніх мереж теплопостачання та водовідведення Денисовецької ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 630,0 | 630,0 | – | 630,0 | – |
| 8 | Ремонт системи опалення Білогірського НВК | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 1490,0 | 1490,0 | – | 1490,0 | – |
| Разом по району: | 2120,0 | 2120,0 | – | 2120,0 | – |
| Віньковецький район |
| 9 | Капітальний ремонт харчоблоку з частковою заміною обладнання у Віньковецькому НВК | 2017 | Покращення соціальної інфраструктури | 985,0 | 985,0 | – | 985,0 | – |
| 10 | Капітальний ремонт тепло генераторної Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст. з заміною одного газового котла КСТ-50 на два твердопаливних котли пиролізного типу | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 823,1 | 823,1 | – | 823,1 | – |
| 11 | Влаштування системи опалення та тепломережі до корпусу №2 Осламівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 269,5 | 269,5 | – | 269,5 | – |
| 12 | Капітальний ремонт (утеплення стін, фасадів) Охрімовецького НВК | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 1200,0 | 1200,0 | – | 1200,0 | – |
| 13 | Реконструкція покрівлі (заміна м’якої покрівлі на покрівлю з ул.лійкиілю) Зіньківського НВК | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 1500,0 | 1500,0 | 1485,0 | 15,0 | – |
| 14 | Заміна твердопаливного котла КСТ-50 на «Рівнетерм-80» в Пилипоолександрівській ЗОШ | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 45,0 | 45,0 | – | 45,0 | – |
| 15 | Завершення робіт з розширення дитячого садочка з добудовою до 25 місць, с. Майдан-Олександрівський | 2012-2017 | Покращення соціальної інфраструктури | 242,5 | 242,5 | 240,0 | 2,5 | – |
| Разом по району: | 5065,1 | 5065,1 | 1725,0 | 3340,1 | – |
| Волочиський район |
| Волочиська міська ОТГ |
| 16 | Капітальний ремонт, енергозберігаюча санація будівлі Волочиського НВК по вул. Починка, 2 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 5988,2 | 5963,8 | 5367,4 | 596,4 | – |
| 17 | Капітальний ремонт будівлі Волочиської ЗОШ І-ІІІ ул. №5 (утеплення стін, заміна віконних блоків), м.Волочиськ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2600,0 | 2600,0 | 2340,0 | 260,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін, заміна віконних блоків) ДНЗ «Зірочка», м.Волочиськ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2930,0 | 2930,0 | 2637,0 | 293,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення стін, заміна віконних блоків) ДНЗ «Сонечко», м. Волочиськ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1600,0 | 1600,0 | 1440,0 | 160,0 | – |
|  | Заміна вікон та часткова заміна системи опалення у Волочиському професійному аграрному ліцеї | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 368,0 | 368,0 | – | 368,0 | – |
| Війтовецька селищна ОТГ |
|  | Реконструкція котельного приміщення та теплової мережі ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральна, 28в, с.Кривачинці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 296,6 | 296,6 | 267,0 | 29,6 | – |
|  | Капітальний ремонт Завалійківської ЗОШ І-ІІІ ул. по ул..Центральній, 30, с.Завалійки (заміна покрівлі) | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 485,9 | 485,9 | 437,3 | 48,6 | – |
| Наркевицька селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт даху загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. по вул. Вишена, 8, селище Наркевичі | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 200,0 | 200,0 | 200,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт даху дитячого садка, вул. Вишнева, 6, селище Наркевичі | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 200,0 | 200,0 | 200,0 | – | – |
| Разом по району: | 14668,7 | 14644,3 | 12888,7 | 1755,6 | – |
| Городоцький район |
|  | Капітальний ремонт шатрової покрівлі та утеплення фасадів старого корпусу ЗОШ І-ІІІ ул. №2 по ул..Бухти, 9, м.Городок | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2555,4 | 2555,4 | – | 2555,4 | – |
|  | Капітальний ремонт утеплення фасадів ЗОШ І ст. по вул.Шевченка, 38, м.Городок | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1267,1 | 1267,1 | – | 1267,1 | – |
|  | Придбання кабінету хімії для ЗОШ І-ІІІ ул. №2 по ул..Бухти, 9, м.Городок | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 221,0 | 221,0 | – | 221,0 | – |
|  | Придбання 2-х котлів АЛЬТЕП ЗЕ 400 та хімводоочистки для ДПТНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 396,0 | 396,0 | – | 396,0 | – |
|  | Придбання шкільного автобусу | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 1700,0 | 1700,0 | – | 1700,0 | – |
| Разом по району: | 6139,5 | 6139,5 | – | 6139,5 | – |
| Деражнянський район |
|  | Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок ) №1 «Дзвіночок» по вул.Івана Зубкова, 15, м.Деражня | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2882,9 | 2882,9 | 2594,6 | 288,3 | – |
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) №4 «Журавлик» по вул.Прилюка, 15А, м. Деражня | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1107,3 | 1107,3 | 996,6 | 110,7 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) №3 «Сонечко» по вул.Миру,175а, м.Деражня | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 795,5 | 795,5 | 715,9 | 79,6 | – |
|  | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Берізка» по вул.Першотравнева, 5, м. Деражня | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 850,0 | 850,0 | 765,0 | 85,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів,горищного перекриття та заміна вікон) Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 по вул. Л.Українки, 9, м. Деражня | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 4920,0 | 4920,0 | 4428,0 | 492,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі Деражнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Утеплення фасадів, горищного перекриття по вул. Л.Українки, 5 м. Деражня | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1810,5 | 1810,5 | 1629,4 | 181,1 | – |
|  | Капітальний ремонт гуртожитку Радовецького НВК по вул. Коцюбинського, 19, с. Радівці | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 1650,0 | 1650,0 | 1485 | 165,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі Волоського НВК, заміна перекриття та покрівлі, утеплення фасадів, горищного перекриття по вул. Шкільній, 1, с. Волоське | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3650,0 | 3650,0 | 3285,0 | 365,0 | – |
|  | Перекриття головного корпусу та придбання зварювальних апаратів інвекторного типу для навчальних цілей для ДПТНЗ «Деражнянський професійний аграрний ліцей» | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 70,0 | 70,0 | – | 70,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, горищного перекриття) Вовковинецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Миру, 33/1, селище Вовковинці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 4500,0 | 4500,0 | 4050,0 | 450,0 | – |
|  | Заміна зовнішньої тепломережі Вовковинецької школи-інтернат по вул. Макаренка, 2, селище Вовковинці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 671,4 | 671,4 | – | 671,4 | – |
| Разом по району: | 22907,6 | 22907,6 | 19949,5 | 2958,1 | – |
| Дунаєвецький район |
|  | Капітальний ремонт з утепленням фасаду будівлі Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 480,0 | 480,0 | – | 480,0 | – |
|  | Проведення капітального ремонту покрівлі з утепленням у Залісецькій ЗОШ І-ІІ ст. | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 350,0 | 350,0 | – | 350,0 | – |
|  | Заміна вікон на енергозберігаючі в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 250,0 | 250,0 | – | 250,0 | – |
|  | Капітальний ремонт – заміна старих газових котлів з низьким ККД у Нестеровецькій ЗОШ І-ІІІ ст. (2 котли) | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 100,0 | 100,0 | – | 100,0 | – |
|  | Капітальний ремонт – заміна старих газових котлів з низьким ККД у Вихрівській ЗОШ І-ІІ ст. (2 котли) | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 100,0 | 100,0 | – | 100,0 | – |
|  | Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Смотрицького по вул. Грушевського, 74, селище Смотрич | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1235,2 | 1232,1 | 1108,9 | 123,2 | – |
| Дунаєвецька міська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт будівлі Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №4 по вул. Київській, 16, | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1282, 3 | 1282,3 | 1282,3 | – | – |
|  | Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та двірних блоків) Великожванчицької ЗОШ І-ІІІ ст., по вул. Центральній, 70, с. Великий Жванчик | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 424,0 | 424,0 | 424,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та двірних блоків) Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральній, 24, с. Миньківці | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 581,6 | 581,6 | 581,6 | – | – |
| Дунаєвецька селищна ОТГ |
|  | Поточний ремонт зовнішнього освітлення в ДНЗ «Дзвіночок» по вул. Жовтнева 18А, селище Дунаївці | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 25,0 | 25,0 | – | 25,0 | – |
|  | Капітальний ремонт системи опалення ДНЗ «Дзвіночок» по вул. Жовтнева 18А, селище Дунаївці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 120,0 | 120,0 | – | 120,0 | – |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Тиннянської ЗОШ І-ІІІ ст., по вул.Шевченка 1а, с. Тинна | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 150,0 | 150,0 | – | 150,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі Томашівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Центральна 47, с. Томашівка | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 650,0 | 650,0 | 650,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт приміщення харчоблоку та заміна дверних блоків в будівлі ясел-садка по вул. Жовтнева 18А, селище Дунаївці | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 271,2 | 267,7 | 240,9 | 26,8 | – |
|  | Будівництво спортивного залу в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Першотравнева 12, селище Дунаївці | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 6500,0 | 6500,0 | 5850,0 | 650,0 | – |
| Разом по району: | 11237,0 | 12512,7 | 10137,7 | 2375,0 | – |

| Ізяславський район |
| --- |
|  | Реконструкція даху їдальні та утеплення зовнішніх стін Ізяславської школи-інтернат І-ІІІ ст. по вул. Незалежності, 46, м. Ізяслав | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1119,7 | 395,6 | – | 395,6 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Ізяславського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ст. №5 ім.О.Онищука, гімназія» по вул. Незалежності, 4, м. Ізяслав | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 750,0 | 300,0 | 257,0 | 43,0 | – |
|  | Капітальний ремонт з метою підсилення несучих конструкцій Ізяславського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2, ліцей» ім. О.Кушнірука по вул. Станіславського, 4, м. Ізяслав | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 5291,0 | 5218,6 | 5218,6 | – | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі Кунівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 5, с. Кунів | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1493,1 | 1469,6 | – | 1469,6 | – |
|  | Реконструкція даху Новосільської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Героїв Небесної Сотні, 31, с. Нове Село | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1675,9 | 1650,9 | 1650,9 | – | – |
|  | Заміна вікон, твердопаливного котла та частковий поточний ремонт системи опалення в Плужненському професійному аграрному ліцеї по вул. Шевченка 139, с. Хотень | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 580,4 | 580,4 | – | 580,4 | – |
|  | Придбання реабілітаційного обладнання для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 781,0 | 781,0 | – | 781,0 | – |
|  | Придбання шкільного автобусу для Топорівського НВК «ЗОШ І ст.-дитячий садок», с. Топори | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 1700,0 | 1700,0 | – | 1700,0 | – |
| Разом по району: | 13391,1 | 12096,1 | 7126,5 | 4969,6 | – |
| Кам’янець-Подільський район |
|  | Будівництво теплогенераторної та влаштування системи опалення Панівецької ЗОШ I-II ст., с. Панівці |  | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1103,5 | 1103,5 | – | 1103,5 | – |
| Гуменецька сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні Колубаївської ЗОШ І-ІІ ст., с. Колубаївці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 298,7 | 298,7 | 298,7 | – | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні Залісько-2 НВК у складі ЗОШ І-ІІІ ст. та ДНЗ, с. Залісся Друге | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 291,9 | 291,9 | 291,9 | – | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні Гуменецького НВК у складі ЗОШ І-ІІІ ст. (І черга), с. Гуменці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 288,2 | 288,2 | 288,2 | – | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні Гуменецького НВК у складі ЗОШ І-ІІІ ст. (ІІ черга), с. Гуменці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 216,3 | 216,3 | 216,3 | – | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в приміщенні Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст., с. Голосків | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 111,6 | 111,6 | 111,6 | – | – |
|  | Добудова Пудловецької ЗОШ І ст.до приміщеня сільського клубу | 2017 | Поліпшення умов перебування учнів та персоналу | 8500,0 | 8500,0 | – | 8500,0 | – |
|  | Реконструкція частини приміщення сільського будинку культури під шкільне відділення НВК у складі ЗОШ І ст.- ДНЗ с.Великозалісся | 2017 | Поліпшення умов перебування для учнів та персоналу | 3222,2 | 3222,2 | – | 3222,2 | – |
|  | Реконструкція сільського клубу з добудовою ДНЗ в с. Слобідка-Гуменецька | 2017 | Поліпшення умов перебування для учнів та персоналу | 5154,8 | 5154,8 | – | 5154,8 | – |
| Китайгородська сільська ОТГ |
|  | Реконструкція твердопаливної опалювальної Калачковецького ДНЗ по вул. Лісова, с. Калачківці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | – |
|  | Капітальний ремонт Дерев’янської ЗОШ I-III ст. по вул.Шкільній, с. Дерев’яне (2 черга) | 2017 | Відновлення приміщення | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт твердопаливної опалювальної Дерев’янської ЗОШ I-III ст. по вул.Шкільній, с. Дерев’яне | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | – |
|  | Реконструкція твердопаливної опалювальної Колодіївської ЗОШ I-III ст. по вул. Дністровська, 25, с. Колодіївка (2 черга) | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | – |
|  | Реконструкція твердопаливної опалювальної Китайгородської ЗОШ I-III ст., с. Китайгород | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 900,0 | 900,0 | 800,0 | 100,0 | – |
| Разом по району: | 23287,2 | 23287,2 | 4906,7 | 18380,5 | – |
| Красилівський район |
|  | Будівництво дошкільного навчального закладу загального типу на 75 місць по вул.Грушевського,1, м. Красилів | 2017-2018 | Покращення якості освітніх послуг | 13412,3 | 6552,0 | 5896,8 | 655,2 | – |
|  | Капітальний ремонт даху в Красилівському НВК «Гімназія та ЗОШ І ст.» | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 1450,0 | 1450,0 | – | 1450,0 | – |
|  | Придбання шкільних автобусів для забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогів у сільській місцевості | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 3400,0 | 3400,0 | 2380,0 | 1020,0 | – |
| Разом по району: | 18262,3 | 11402,0 | 8276,8 | 3125,2 | – |

| Летичівський район |
| --- |
| 13 | Утеплення даху та стін у Летичівський ДНЗ №1 «Калинонька» | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 808,0 | 808,0 | 800,0 | 8,0 | – |
| 14 | Реконструкція Летичівської дитячої музичної школи по вул. Чорновола, 3 | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 1200,0 | 1212,0 | 1200,0 | 12,0 | – |
| Меджибізька селищна ОТГ |
|  | Придбання шкільного автобуса | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 1600,0 | 1600,0 | 1440,0 | 160,0 | – |
| Летичівська ОТГ |
|  | Придбання шкільного автобусу | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 1700,0 | 1700,0 | – | 1700,0 | – |
| Разом по району: | 5308,0 | 5320,0 | 3440,0 | 1880,0 | – |
| Новоушицький район |
|  | Капітальний ремонт приміщення Кучанської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1060,0 | 1060,0 | – | 1060,0 | – |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ДНЗ «Пролісок», с. Куча | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 420,0 | 420,0 | – | 420,0 | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Струзької ЗОШ I-III ст. | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 520,1 | 520,1 | 520,1 | – | – |
| Разом по району: | 2520,1 | 2520,1 | 520,1 | 2000,0 | – |
| Полонський район |
| Понінківська селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт Понінківської ЗОШ І-ІІ ст. по вул. Боженка, 9, с. Понінка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2000,0 | 2000,0 | 1980,0 | 20,0 | – |
|  | Капітальний ремонт ДНЗ «Зірочка», с. Понінка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 10000,0 | 10000,0 | 9900,0 | 100,0 | – |
| Разом по району: | 12000,0 | 12000,0 | 11880,0 | 120,0 | – |
| Славутський район |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Улашанівського НВК по вул. Шкільна, 10, с. Улашанівка, | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1368,0 | 1368,0 | – | 1368,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) Улашанівського НВК по вул. Шкільна, 10, с.Улашанівка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1354,1 | 1354,1 | 1218,7 | 135,4 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі дитячого оздоровчого табору «Голубі озера Славуччини» по вул. Г.Охман, 33, с.Стригани | 2017 | Покращення умов оздоровлення дітей | 1320,3 | 1320,0 | 1320,0 | – | – |
|  | Виготовлення техпаспортів нового зразка на будівлі, проведення електровимірів їдальні та придбання програмного забезпечення для Славутського спеціалізованого ліцею | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 68,4 | 68,4 | – | 68,4 | – |
| Берездівська сільська ОТГ |
|  | Придбання 2-х шкільних автобусів | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 3400,0 | 3400,0 | – | 3400,0 | – |
| Ганнопільська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт Ганнопільського НВК «Дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ст.» корпус №2, с. Ганнопіль | 2017 | Створення належних умов навчання | 1395,7 | 1395,7 | 1201,6 | 194,1 | – |
|  | Капітальне будівництво спортзалу Ганнопільського НВК «Дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ст.», с. Ганнопіль | 2017 | Покращення навчально-виховного процесу | 5000,0 | 5000,0 | 4850,0 | 150,0 | – |
|  | Капітальний ремонт Ганнопільського НВК «Дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ст.» корпус №1 с. Ганнопіль | 2017 | Створення належних умов навчання | 1250,4 | 1250,3 | 1248,5 | 1,8 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі Довжківського НВК «Дошкільний навчальний заклад-ЗОШ І-ІІІ ст.» с. Довжки | 2017 | Створення належних умов навчання | 430,0 | 430,0 | 428,2 | 1,8 | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна покрівлі, утеплення фасаду) Клепачівського НВК «ДНЗ-школа І-ІІ ст.», с. Клепачі | 2017 | Покращення якості надання освітніх послуг | 1028,0 | 1028,0 | 1008,4 | 19,6 | – |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду) Киликиївського НВК «ДНЗ-школа І-ІІІ ст.» корпус №1 в с. Киликиїв | 2017 | Покращення якості надання освітніх послуг | 900,0 | 900,0 | 889,4 | 10,6 | – |
| Разом по району: | 17514,9 | 17514,9 | 12164,8 | 5349,7 | – |
| Старокостянтинівський район |
| 15 | Капітальний ремонт покрівлі Миролюбненської ЗОШ І-ІІІ ст., с. Миролюбне | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1400,0 | 1400,0 | – | 1400,0 | – |
|  | Реконструкція будинку побуту під комунальний навчальний заклад ДНЗ «Капітошка», с. Веснянка | 2017 | Створення належних умов для виховання дітей дошкільного віку | 1499,0 | 1499,0 | 1499,0 | – | – |
|  | Будівництво паливної котельні зі встановленням твердопаливних котлів в Поповецькому НВК, с. Попівці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 999,8 | 999,8 | 999,8 | – | – |
|  | Капітальний ремонт Староостропільського НВО «Дошкільний заклад, ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» (утеплення стін фасаду, горищного та підвального перекриття), с.Старий Остропіль | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 5000,0 | 4000,0 | – | 4000,0 | – |
|  | Реконструкція будівлі магазину під ДНЗ «Малятко», с. Ілляшівка | 2017 | Покращення умов навчання дітей | 2719,7 | 2719,7 | – | 2719,7 | – |
|  | Реконструкція частини будівлі їдальні Бутовецької ЗОШ І-ІІІ ст. під дитячий навчальний заклад, с. Бутівці | 2017 | Створення належних умов для виховання дітей | 1499,0 | 1499,0 | – | – | 1499,0 |
|  | Капітальний ремонт Самчиківської ЗОШ І-ІІІ ст., утеплення стін фасаду, улаштування організованого водостоку, с. Самчики | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1300,0 | 1300,0 | – | 1300,0 | – |
| Разом по району: | 14417,5 | 13417,5 | 2498,8 | 9419,7 | 1499,0 |
| Теофіпольський район |
|  | Утеплення фасаду, горищного перекриття, заміна вікон та дверей на металопластикові Базалійської ЗОШ І-ІІІ ст., селище Базалія | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3552,2 | 3552,2 | 3552,2 | – | – |
|  | Утеплення фасаду, горищного перекриття, заміна вікон та дверей на металопластикові Теофіпольської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, по вул. Юності, 8, селище Теофіполь, | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 4049,2 | 4049,2 | 4049,2 | – | – |
|  | Утеплення фасаду, горищного перекриття, заміна вікон та дверей на металопластикові Волице-Полівської ЗОШ І-ІІІ ст., с. Волиця-Польова | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2750,0 | 2750,0 | 2750,0 | – | – |
|  | Утеплення фасаду, горищного перекриття, заміна вікон та дверей на металопластикові Новоставецької ЗОШ І-ІІІ ст., с. Новоставці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2336,6 | 2336,6 | 2336,6 | – | – |
|  | Утеплення фасаду, горищного перекриття, заміна вікон та дверей на металопластикові Святецької ЗОШ І-ІІІ ст., с. Святець | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3331,6 | 3331,6 | 3231,6 | 100,0 | – |
|  | Капітальний ремонт системи опалення Колісецької ЗОШ І-ІІ ст., с. Колісець | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 350,0 | 350,0 | – | 350,0 | – |
| Разом по району: | 16369,6 | 16369,6 | 15919,6 | 450,0 | – |
| Хмельницький район |
|  | Реконструкція будівлі Шаровечківської ЗОШ І-ІІІ ст., с. Шаровечка | 2016-2017 | Створення умов для організації навчально-виховного процесу | 1600,0 | 1267,6 | – | 1267,6 | – |
|  | Реконструкція системи опалення будівлі Пироговецької ЗОШ І-ІІІ ст., с.Пирогівці (І-ІІ черга) | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2185,1 | 2185,1 | 2000,0 | 185,1 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі Іванковецького НВК, с. Іванківці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2500,0 | 2500,0 | – | 2500,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі Малиницької ЗОШ І-ІІІ ст., с.Малиничі | 2017 | Створення умов для організації навчально-виховного процесу | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – |
| Лісогринівецька сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт Пашковецької ЗОШ Ι-ΙΙ ст., с.Пашківці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 421,3 | 421,3 | 379,2 | 42,1 | – |
|  | Капітальний ремонт Пашковецького дошкільного закладу «Пролісок», с. Пашківці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 326,8 | 326,8 | 294,1 | 32,7 | – |
| Гвардійська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт будівлі ДНЗ «Теремок» по вул. Молодіжна, 10, с. Гвардійське | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1100,0 | 1100,0 | 1000,0 | 100,0 | – |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Гвардійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» по вул. Соборній, 36, с. Гвардійське | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | – | – |

| Чорноострівська селищна ОТГ |
| --- |
|  | Заміна вікон в Чорноострівському професійному аграрному ліцеї | 2017 | Впровадження енергозберігаючих заходів | 83,2 | 83,2 | – | 83,2 | – |
| Разом по району: | 10916,4 | 10584,0 | 4873,3 | 5710,7 | – |
| Чемеровецький район |
|  | Капітальний ремонт будівлі Закупнянської ЗОШ I-III ст. по вул. Центральна, 7, селище Закупне | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1828,9 | 1828,9 | – | 1828,9 | – |
|  | Придбання шкільного автобусу | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 3400,0 | 3400,0 | – | 3400,0 | – |
| Разом по району: | 5228,9,0 | 5228,9,0 | – | 5228,9,0 | – |
| Шепетівський район |
|  | Ремонт та утеплення покрівлі Городнявського НВК “Загальноосвітня школа I-III ст., колегіум”, по вул. Данченка, 1в, с. Городнявка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 600,0 | 600,0 | 600,0 | – | – |
|  | Утеплення фасаду Михайлюцької ЗОШ І-ІІІ ст., с. Михайлючка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
| Разом по району: | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | – | – |
| Ярмолинецький район |
|  | Капітальний ремонт фасаду Ярмолинецького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 і гімназія» по вул. Пушкіна, 6, селище Ярмолинці | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3351,4 | 1132,0 | 1072,0 | 60,0 | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) будівлі Ярмолинецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.№1 і гімназія» по вул. Пушкіна, 6, селище Ярмолинці | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2000,0 | 562,3 | – | 562,3 | – |
|  | Реконструкція газової котельні з добудовою приміщення під твердопаливні котли Шарівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шкільна, 17, с.Шарівка | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1218,6 | 1218,6 | – | 1018,6 | 200,0 |
|  | Утеплення покрівлі та фасаду спортивного залу Ярмолинецької ДЮСШ, площа 600 річчя Ярмолинець, 1А, селище Ярмолинці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2000,0 | 2000,0 | 1800,0 | 200,0 | – |
|  | Капітальний ремонт спортзалу №2 Ярмолинецького НВК, селище Ярмолинці | 2013-2017 | Поліпшення умов зайняття спортом | 2098,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
|  | Реконструкція будівлі ДНЗ «Сонечко» по вул. Хмельницька, 48, с. Баламутівка | 2017 | Поліпшення якості надання освітніх послуг | 1500,0 | 1500,0 | – | 1000,0 | 500,0 |
|  | Реконструкція їдальні з добудовою у Солобковецькому навчально-реабілітаційному центрі | 2017 | Поліпшення умов перебування | 1256,0 | 1256,0 | – | 1256,0 | – |
| Разом по району: | 12168,0 | 6912,9 | 2872,0 | 3340,9 | 700,0 |
| м.Хмельницький |
|  | Реконструкція даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького обласного спеціалізованого ліцею-інтернату з поглибленої підготовки учнів в галузі науки по вул. Озерна, 14 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 9868,8 | 9868,8 | – | 9868,8 | – |
|  | Будівництво НВК на вул. Залізняка, 32 | 2016-2018 | Поліпшення якості надання освітніх послуг | 93829,7 | 50000,0 | 20000,0 | 30000,0 | – |
|  | Будівництво ДНЗ на 120 місць на пров. Шостаковича, 28-А | 2017 | Поліпшення якості надання освітніх послуг | 14472,0 | 14472,0 | 9472,0 | 5000,0 | – |
|  | Поточний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації в гуртожитку Хмельницької гуманітарно педагогічної академії | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 195,0 | 195,0 | – | 195,0 | – |
|  | Заміна вікон у навчальному корпусі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 102,1 | 102,1 | – | 102,1 | – |
|  | Капітальний ремонт системи опалення приміщення юридичного факультету Хмельницького університету управління та права | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 925,6 | 925,6 | – | 925,6 | – |
|  | Реконструкція даху будівлі обласного центру фізичного виховання учнівської молоді | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 610,3 | 610,3 | – | 610,3 | – |
|  | Капітальний ремонт системи опалення обласного центру фізичного виховання учнівської молоді | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 193,7 | 193,7 | – | 193,7 | – |
|  | Придбання гімнастичного спортивного обладнання для обласного центру фізичного виховання учнівської молоді | 2017 | Забезпечить заклад спортивним інвентарем | 222,2 | 222,2 | – | 222,2 | – |
| Разом по місту: | 120419,4 | 76589,7 | 29472,0 | 47117,7 | – |
| м. Кам’янець-Подільський |
|  | Будівництво спортивного залу з басейном та котельнею Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. «Славутинка» по вул. Л.Українки, 72 | 2016-2017 | Забезпечить заклад спортивною залою та власною котельнею | 27154,6 | 15297,5 | – | 15297,5 | – |
|  | Придбання 3-х цифрових комплексів «Ейнштейн» для обладнання кабінетів фізики, хімії, географії, біології для Кам’янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. «Славутинка» по вул. Л.Українки, 72 | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 2100,0 | 2100,0 | – | 2100,0 | – |
|  | Поточний ремонт спортивної зали Кам’янець-Подільського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру | 2017 | Поліпшення якості надання освітніх послуг | 44,5 | 44,5 | – | 44,5 | – |
|  | Поточний ремонт їдальні Кам’янець-Подільського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 107,5 | 107,5 | – | 107,5 | – |
|  | Придбання кухонного обладнання та обладнання для системи вентиляції для Кам’янець-Подільського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 35,0 | 35,0 | – | 35,0 | – |
|  | Капітальний ремонт фасаду з утепленням в ДНЗ №2 по вул. Черняховського, 60 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1171,8 | 1171,8 | – | 195,3 | 976,5 Посольство Японії в Україні програма «Кусаноне» |
|  | Капітальний ремонт даху, фасаду та системи водовідведення і каналізації в ДНЗ №15 по вул. 30 років Перемоги | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 224,1 | 224,1 | – | 37,4 | 186,7 Посольство Японії в Україні програма «Кусаноне» |
|  | Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення ох. №1674- будинку Маріїнської гімназії (НВК №8) по вул. Шевченка, 24 (перша черга реставрація фасаду) | 2017 | Збереження об’єктів культурної спадщини | 2400,0 | 2400,0 | – | 2400,0 | – |
|  | Капітальний ремонт фасаду та системи водовідведення СЗОШ №1 на площі Польський ринок, 6 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1400,0 | 1400,0 | – | 1400,0 | – |
|  | Реконструкція ЗОШ №16, по вул. Північній, 102 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2821,8 | 2821,8 | - | 2821,8 |  |
|  | Заміна вікон у Кам’янець-Подільському ДНЗ «Подільський центр ПТО» | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 199,5 | 199,5 | – | 199,5 | – |
|  | Придбання офтальмологічного обладнання та комплектів роботехніки та посудомойної машини для Кам’янець-Подільської спеціальної школи-інтернат І-ІІІ ст. по вул. Суворова, 20 | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 100,5 | 100,5 | – | 100,5 | – |
|  | Завершення капітального ремонту по замінні зовнішньої тепломережі Соколівської спеціальної школи інтернат | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 400,3 | 400,3 | – | 400,3 | – |
|  | Виготовлення ПКД на капітальний ремонт та початок робіт у Кам’янець-Подільському ліцеї з посиленою війсково-фізичною підготовкою (приміщення ПТУ №14) | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
| Разом по місту: | 38659,6 | 26802,5 | – | 25639,3 | 1163,2 |
| м. Славута |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі ДНЗ ясел-садка № 6 «Золота рибка» по вул. Миру, 6 | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1018,8 | 170,0 | – | 170,0 | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул.Марії Лисенко, 2А | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1794,6 | 160,0 | – | 160,0 | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) будівлі навчального корпусу ЗОШ І-ІІІ ст. №7 по вул.Перемоги, 17 | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1064,9 | 990,0 | 950,0 | 40,0 | – |
|  | Капітальний ремонт з утепленням горищного перекриття в будівлі Славутського НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ст., ліцей «Успіх» по вул. Ярослава Мудрого, 59 | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1126,3 | 1150,0 | 1010,0 | 140,0 | – |
|  | Придбання м’якого інвентарю для новозбудованого гуртожитку Славутського обласного спеціалізованого ліцею | 2017 | Покращення умов проживання учнів | 268,2 | 268,2 | – | 268,2 | – |
|  | Виготовлення ПКД для реконструкції футбольного поля Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки | 2017 | Реконструкція футбольного поля | 55,5 | 55,5 | – | 55,5 | – |
|  | Виготовлення ПКД твердопаливної модульної котельні для ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 65,0 | 65,0 | – | 65,0 | – |
| Разом по місту: | 5393,3 | 2858,7 | 1960,0 | 898,7 | – |
| м. Старокостянтинів |
| 19 | Капітальний ремонт Старокостянтинівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 по вул. Пугачова, 3 | 2012-2017 | Створення належних умов для навчання та занять спортом 220 дітей | 11471,9 | 10009,6 | 9008,7 | 1000,9 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі НВК «Спеціалізована школа І ст., гімназія» імені Героя України С. М. Бондарчука | 2017 | Впровадження енергоефективних заходів | 2900,0 | 2900,0 | 2320,0 | 580,0 | – |
|  | Заміна вікон та поточний ремонт даху навчального корпусу у Старокостянтинівському професійному ліцеї | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 100,9 | 100,9 | – | 100,9 | – |
| Разом по місту: | 14472,8 | 13010,5 | 11328,7 | 1681,8 | – |
| м.Нетішин |
| 20 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові, дверей, лінолеуму) ДНЗ (центр розвитку дитини) «Золотий ключик» по пров. Миру, 12 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1477,9 | 1477,9 | 1330,1 | 147,8 | – |
| 21 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон на металопластикові, дверей, лінолеуму) ДНЗ (ясла-садок) №6 «Райдуга» по вул. Шевченка, 14 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 960,6 | 960,6 | 858,3 | 102,3 | – |
|  | Ремонт покрівлі та гермошвів у гуртожитку Нетішинського професійного ліцею | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 401,2 | 401,2 | – | 401,2 | – |
| Разом по місту: | 2839,7 | 2839,7 | 2188,4 | 651,3 | – |
| м.Шепетівка |
|  | Капітальний ремонт (утеплення фасаду, заміна віконних блоків) Шепетівської СЗОШ №2 | 2017 | Впровадження енергоефективних заходів | 360,0 | 360,0 | – | 360,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №7 «Дюймовочка» ясла-садок по вул. Горбатюка, 34 | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 7434,5 | 7434,5 | 6691,0 | 743,5 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі Шепетівського навчально-виховного комплексу №1 у складі «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» по вул.Горбатюка,61 | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 9875,1 | 9875,1 | 8887,6 | 987,5 | – |
|  | Заміна вікон та придбання матеріалів для проведення ремонту навчального полігону у Шепетівському професійному ліцеї | 2017 | Покращення якості освітніх послуг | 198,9 | 198,9 | – | 198,9 | – |
| Разом по місту: | 17868,5 | 17868,5 | 15578,6 | 2289,9 | – |
| Разом по сфері: | 570478,8 | 398855,3 | 228893,4 | 166599,7 | 3362,2 |

| ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я |
| --- |
| Пріоритетні |
| Волочиський район |
| 1 | Утеплення стін, заміна віконних та дверних блоків дитячого відділення Волочиської ЦРЛ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1700,0 | 1700,0 | – | 1700,0 | – |
| Городоцький район |
| 2 | Будівництво лікувального корпусу на 120 ліжок та харчоблоку на 250 порцій по вул. Шевченка, 40, м. Городок | 1990-2017 | Покращення якості медичних послуг | 52843,7 | 34862,0 | 31376,0 | 3486,0 | – |
| Шепетівський район |
| 3 | Завершення будівництва дитячого відділення з поліклінікою на 300 відвідувачів на добу по вул. В.Котика, 85, м.Шепетівка | 2012-2017 | 60 ліжок, 300 відвідувань | 20314,9 | 7455,5 | 6709,9 | 745,6 | – |
| Ярмолинецький район |
| 4 | Капітальний ремонт терапевтичного відділення Ярмолинецької ЦРЛ | 2015-2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 2000,0 | 1000,0 | – | – | 1000,0 |
| м.Хмельницький |
| 5 | Будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні по вул. Кам’янецька, 94 | 2012-2018 | Покращення надання медичної допомоги | 99135,7 | 29284,0 | 19284,0 | 10000,0 | – |
| 6 | Реконструкція приміщень Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по вул. Володимирська, 85 | 2017 | Покращення надання медичної допомоги | 145000,0 | 42933,0 | 37914,6 | 5018,4 | – |
| 7 | Придбання ангіографічного обладнання для Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру по вул. Володимирська, 85 | 2017 | Покращення надання медичної допомоги | 4981,6 | 4981,6 | – | 4981,6 | – |
| Разом: | 325975,9 | 122216,1 | 95284,5 | 25931,6 | 1000,0 |

| Планові |
| --- |
| Білогірський район |
| 31 | Капітальний ремонт пральні та котельні Білогірської ЦРЛ | 2017-2018 | Покращення надання медичних послуг | 1490,0 | 1084,0 | – | 1084,0 | – |
| Разом по району: | 1490,0 | 1084,0 | – | 1084,0 | – |
| Віньковецький район |
|  | Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Віньковецької ЦРЛ (утеплення фасадів, покрівель, заміна дверей) | 2017 | Покращення соціальної інфраструктури | 6800,0 | 6800,0 | – | – | 6800,0 |
| Разом по району: | 6800,0 | 6800,0 | – | – | 6800,0 |
| Волочиський район |
|  | Придбання гастрофіброскопу у Волочиську ЦРЛ | 2017 | Покращення якості медичних послуг | 800,0 | 800,0 | – | 800,0 | – |
|  | Реконструкція даху будівлі дитячого відділення Волочиської ЦРЛ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 797,6 | 784,6 | 706,1 | 78,5 | – |
|  | Капітальний ремонт (заміна віконних і дверних блоків, влаштування підвісної стелі) лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Волочиського РЦ ПМСД в с. Купіль | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 350,0 | 350,0 | 339,5 | 10,5 | – |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних приміщень Волочиської ЦРЛ | 2017 | Покращення зовнішнього вигляду будівлі, енергозбереження | 2265,8 | 2265,8 | 2039,2 | 226,6 | – |
| Разом по району: | 4213,4 | 4200,4 | 3084,8 | 1115,6 | – |
| Деражнянський район |
| 32 | Закупівля медичного обладнання для Деражнянської ЦРЛ (флюрограф цифровий) | 2017 | Покращення якості медичних послуг | 1700,0 | 1700,0 | – | 1700,0 | – |
| 33 | Створення АЗПСМ на базі ФП, с. Волоське | 2017 | Покращення якості медичних послуг | 50,0 | 50,0 | – | 50,0 | – |
|  | Капітальний ремонт даху стаціонарного корпусу Деражнянської ЦРЛ по вул. Подільська, 1 | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1448,6 | 1448,6 | 1432,6 | 16,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі інфекційного корпусу Деражнянської ЦРЛ по вул. Подільська,1 | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1200,0 | 19,0 | – | 19,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі стаціонару (старого та нового лікувальних корпусів) Деражнянської ЦРЛ по вул.Подільська,1 | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3500,0 | 50,0 | – | 50,0 | – |
|  | Закупівля медичного обладнання для Деражнянської ЦРЛ: ехоелектрокардіограф | 2017 | Покращення якості медичних послуг | 900,0 | 900,0 | – | 900,0 | – |
| Разом по району: | 8798,6 | 4167,6 | 1432,6 | 2735,0 | – |
| Дунаєвецький район |
|  | Очистка та заміна системи опалення в терапевтичному корпусі комунальної установи районної ради «Дунаєвецької ЦРЛ» | 2017-2019 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 200,0 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Заміна електрообладнання у комунальній установі районної ради «Дунаєвецької ЦРЛ» | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 65,0 | 65,0 | – | 65,0 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів, горищного перекриття) пологового відділення та жіночої консультації Дунаєвецької ЦРЛ по вул. Горького, 7 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1492,7 | 1492,7 | 1333,1 | 159,6 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі лабораторії (утеплення фасадів, горищного перекриття, заміна вікон, зовнішніх дверей та заміна опалення) Дунаєвецької ЦРЛ, по вул. Горького, 7 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 837,6 | 837,6 | 742,5 | 95,1 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі цеху дитячого харчування Дунаєвецької ЦРЛ по вул. Горького, 7 | 2017 | Забезпечення дитячого харчування | 1070,4 | 1064,2 | 957,8 | 106,4 | – |
| Дунаєвецька міська ОТГ |
|  | Придбання необхідного інвентарю та техніки для функціонування Центру первинної медико-санітарної допомоги | 2017 | Покращення якості медичних послуг | 2433,8 | 2433,8 | 2433,8 | – | – |
| Дунаєвецька селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт будівлі корпусу №2 Дунаєвецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Першотравнева 22, селище Дунаївці | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 991,2 | 986,1 | 887,5 | 98,6 | – |
| Разом по району: | 7090,7 | 7079,4 | 6354,7 | 724,7 | – |
| Ізяславський район |
|  | Заміна вікон на Радошівській, Ріпківській, Кунівській АЗПСМ та ФАП с. В.Пузирки, Сахнівці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 49,0 | 49,0 | – | 49,0 | – |
|  | Заміна покрівлі в Михнівській та Білогородській АЗПСМ, ФАП, с. Дверець | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 150,0 | 150,0 | – | 150,0 | – |
|  | Реконструкція приміщення поліклініки Ізяславської ЦРЛ | 2011-2017 | Покращення якості медичних послуг | 23617,6 | 4000,0 | – | 4000,0 | – |
| Разом по району: | 23816,6 | 4199,0 | – | 4199,0 | – |
| Красилівський район |
|  | Відкриття відокремлених амбулаторій загальної практики сімейної медицини у м. Красилів та однієї сільської амбулаторії | 2017-2020 | Покращення якості медичних послуг | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – |
| Разом по району: | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – |
| Летичівський район |
|  | Капітальний ремонт приміщень Центру первинної медико-санітарної допомоги Меджибізької селищної ОТГ по вул. Пирогова, 1/1, с. Требухівці | Рік початку 2017 | Підвищення якості надання медичних послуг населенню громади | 746,4 | 746,4 | 746,4 | – | – |
| Разом по району: | 746,4 | 746,4 | 746,4 | – | – |
| Новоушицький район |
|  | Реконструкція котельні Новоушицької ЦРЛ із встановленням електричного котла потужністю 180 кВт по вул.Гагаріна, 36, селище Нова Ушиця | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 426,0 | 390,5 | 351,5 | 39,0 | – |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку Новоушицької ЦРЛ по вул. Гагаріна, 36 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 398,1 | 386,1 | 306,1 | 80,0 | – |
| Разом по району: | 824,1 | 776,6 | 657,6 | 119,0 | – |
| Полонський район |
| Понінківська селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділеня Понінківської амбулаторії загальної практики та сімейної медицини | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 500,0 | 500,0 | 495,0 | 5,0 | – |
|  | Капітальний ремонт системи опалення та приміщення Понінківської амбулаторії | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1000,0 | 1000,0 | 990,0 | 10,0 | – |
| Разом по району: | 1500,0 | 1500,0 | 1485,0 | 15,0 | – |
| Славутський район |
| 39 | Встановлення металопластикових вікон у приміщеннях поліклініки Славутської ЦРЛ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 195,0 | 195,0 | – | 195,0 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі інфекційного відділення Славутської ЦРЛ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 645,1 | 645,1 | – | 645,1 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі терапевтичного корпусу №1 Славутської ЦРЛ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 432,7 | 432,7 | – | 432,7 | – |
|  | Реконструкція котельні та утеплення фасадів Ганнопільська АЗП-СМ | 2017 рік | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1564,0 | 1564,0 | 1564,0 | – | – |
| Ганнопільська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт фельшерсько-акушерського пункту, с. Досін | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 390,0 | 390,0 | 388,5 | 1,5 | – |
|  | Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту, с. Клепачі | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 320,0 | 320,0 | 318,7 | 1,3 | – |
| Разом по району: | 3546,8 | 3546,8 | 2271,2 | 1275,6 | – |
| Старокостянтинівський район |
| 40 | Капітальний ремонт та утеплення даху стоматологічної поліклініки Старокостянтинівської ЦРЛ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 742,4 | 742,4 | – | 742,4 | – |
|  | Реконструкція незавершеного будівництва частини приміщення пральної Старокостянтинівської ЦРЛ | 2017 | Створення умов для покращення функціонування закладу | 1000,0 | 1000,0 | – | 1000,0 | – |
|  | Реконструкція приміщення ФП с.Лажева | 2017 | Покращення медичного обслуговування населення | 600,0 | 600,0 | – | 600,0 | – |
| Разом по району: | 2342,4 | 2342,4 | – | 2342,4 | – |
| Старосинявський район |
|  | Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення Старосинявської ЦРЛ | 2017 рік | Покращення медичного обслуговування населення | 990,1 | 990,1 | 891,1 | 99,0 | – |
|  | Капітальний ремонт приміщення фельшердсько-амбулаторононо пінкту(заміна віконних блоків на металопластикові), с. Паплинці | 2017 рік | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 42,6 | 42,6 | – | 42,6 | – |
|  | Капітальний ремонт приміщення фельшердсько-амбулаторононо пінкту(заміна віконних блоків на металопластикові), с. Яблунівка | 2017 рік | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 22,0 | 22,0 | – | 22,0 | – |
|  | Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові), с. Перекора | 2017 рік | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 52,5 | 52,5 | – | 52,5 | – |
|  | Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ (заміна віконних та дверних блоків на металопластикові) с. Цимбалівка | 2017 рік | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 22,5 | 22,5 | – | 22,5 | – |
| Разом по району: | 1129,7 | 1129,7 | 891,1 | 238,6 | – |
| Теофіпольський район |
|  | Капітальний ремонт приміщень Теофіпольської АЗПСМ | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 683,2 | 683,2 | 614,2 | 69,0 | – |
|  | Перекриття даху фельдшерського пункту, с.Човгузів | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 28,0 | 28,0 | – | – | 28,0 |
|  | Перекриття даху фельдшерського пункту, с.Новоіванівка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 18,0 | 18,0 | – | – | 18,0 |
|  | Перекриття даху фельдшерського пункту, с.Дмитрівка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 14,0 | 14,0 | – | – | 14,0 |
| Разом по району: | 743,2 | 743,2 | 614,2 | 69,0 | 60,0 |
| Хмельницький район |
|  | Придбання апарату УЗД для Хмельницької ЦРЛ по вул. Львівське шосе,1 | 2017 | Покращення якості медичних послуг | 1457,0 | 1457,0 | 1311,3 | 145,7 | – |
| Гвардійська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт приміщення поліклініки по вул. Соборна, 34/1, с. Гвардійське | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 400,0 | 400,0 | – | 400,0 | – |
| Разом по району: | 1857,0 | 1857,0 | 1311,3 | 545,7 | – |
| Чемеровецький район |
|  | Придбання ультразвукового апарату Чемеровецькій ЦРЛ | 2015-2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 1200,0 | 1200,0 | – | 1200,0 | – |
|  | Реконструкція ІІ-ІІІ поверхів дитячого корпусу Чемеровецької ЦРЛ під травматологічне відділення по вул.Пирогова,1 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3578,4 | 3603,2 | – | 3603,2 | – |
| Разом по району: | 4778,4 | 4803,2 | – | 4803,2 | – |
| Ярмолинецький район |
| 42 | Капітальний ремонт приміщень Ярмолинецького центру первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі: | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 1070,0 | 1070,0 | – | – | 1070,0 |
|  | другого поверху та дитячої консультації Ярмолинецької АЗПСМ |  |  | 800,0 | 800,0 | – | – | 800,0 |
|  | даху Михайлівської АЗПСМ |  |  | 200,0 | 200,0 | – | – | 200,0 |
|  | заміна вікон та дверей Косогірської АЗПСМ |  |  | 70,0 | 70,0 | – | – | 70,0 |
|  | Капітальний ремонт першого поверху поліклінічного відділення Ярмолинецької ЦРЛ | 2017 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 2150,0 | 2150,0 | 1935,0 | 215,0 | – |
| Разом по району: | 4290,0 | 4290,0 | 1935,0 | 215,0 | 2140,0 |
| м.Хмельницький |
| 43 | Дооснаснащення клініко-діагностичної лабораторії Хмельницької обласної дитячої лікарні сучасним (автоматичним) лабораторним обладнанням та лабораторними меблями | 2017 | Покращення надання медичної допомоги | 1885,7 | 1885,7 | – | 1885,7 | – |
|  | Завершення ремонту ревматологічного відділення обласної дитячої лікарні | 2017 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
|  | Ремонт реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні | 2017 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 996,0 | 996,0 | – | 996,0 | – |
|  | Придбання дихальної апаратури для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні | 2017 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 1509,0 | 1509,0 | – | 1509,0 | – |
|  | Придбання обладнання для Хмельницької обласної психіатричної лікарні №1 | 2017 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 699,0 | 699,0 | – | 699,0 | – |
|  | Закупівля ламп для фототерапевтичної установки Хмельницького обласного шкірно-венерологічного диспансеру | 2017 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 220,0 | 220,0 | – | 220,0 | – |
|  | Завершення капітального ремонту радіологічного відділення Хмельницького обласного онкологічного диспансеру | 2016-2017 | Покращення надання медичної допомоги | 2968,0 | 544,6 | – | 544,6 | – |
|  | Закупівля медичного обладнання для Хмельницької міської інфекційної лікарні | 2017 | Покращення надання медичної допомоги інфекційним хворим | 1245,0 | 1245,0 | – | 1245,0 | – |
|  | Проведення капітального ремонту приміщень умивальних кімнат та кухонь гуртожитку Хмельницького базового коледжу | 2017 | Покращення умов проживання, дотримання санітарно-гігієнічних норм | 759,4 | 759,4 | – | 759,4 | – |
|  | Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод обласного госпіталю ветеранів війни, с. Ружичанка | 2017 | Очищення стічних вод | 13118,1 | 11937,7 | – | 11937,7 | – |
|  | Завершення капремонту приміщення для реабілітаційного відділення в обласному госпіталі ветеранів війни | 2017 | Покращення надання медичної допомоги | 690,3 | 690,3 | – | 690,3 | – |
|  | Придбання медичного обладнання для реабілітаційного відділення госпіталю ветеранів війни | 2017 | Покращення надання медичної допомоги | 3162,9 | 3162,9 | – | 3162,9 | – |
|  | Придбання обладнання Хмельницькій обласній лікарні по вул. Пілотська,1 | 2017 | Покращення надання високоспеціалізованої медичної допомоги, розвитку центру мікрохірургії ока | 8670,0 | 8670,0 | – | 8670,0 | – |
|  | мікроскопу для проведення мікрохірургічних операцій з підтримкою вітреоритальної хірургії |  |  |  |  |  |  |  |
|  | щілинної лампи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лазерного апарату для фотодеструкції |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фундус-камери (у комплекті з столом та автофлюоресценцією) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ультразвукового А/В сканер з опціями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | електрохірургічного апарату (коагулятор) |  |  | 290,0 | 290,0 | – | 290,0 | – |
|  | виготовлення ПКД на благоустрій території |  |  | 200,0 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Придбання для Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру по вул. Кам’янецька, 99 | 2017 | Покращення надання медичної допомоги | 40,0 | 40,0 | – | 40,0 | – |
|  | трьох сухожарових шафи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фізіотерапевтичного обладнання |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капремонт операційного блоку обласної лікарні (7 корпус) | 2017 | Покращення надання медичної допомоги | 1490,0 | 1490,0 | – | 1490,0 | – |
|  | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд обласного тубдиспансеру продуктивністю 50 м3/добу з технологією зневоднення та утилізації осаду, с.Осташки | 2017 | Очищення стічних вод | 705,0 | 705,0 | – | 705,0 | – |
|  | Завершення заміни вікон в обласному тубдиспансері, с.Осташки | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 900,0 | 900,0 | – | 900,0 | – |
| Разом по місту: | 40048,4 | 36444,6 | – | 36444,6 | – |
| м. Кам’янець-Подільський |
|  | Реконструкція частини нежитлового приміщення міської поліклініки № 1 та перехідної галереї для організації реабілітаційного центру по вул. І. Франка, 30 | 2017-2018 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 11140,9 | 5724,2 | 5151,8 | 572,4 | – |
|  | Реконструкція приміщення міської поліклініки №1 під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення по вул. Франко, 30 | 2017-2018 | Поліпшення якості надання медичних послуг | 8428,1 | 4178,5 | 3760,7 | 417,9 | – |
|  | Придбання дороговартісного медичного обладнання для Кам’янець-Подільської міської поліклініки № 1 | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 2000,0 | 2000,0 | – | 2000,0 | – |
|  | Придбання медичного обладнання для міської дитячої поліклініки | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 1385,9 | 1385,9 | – | 1385,9 | – |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень пральні та дезкамери Кам’янець-Подільської міської лікарні № 1 по вул. Матросова,17 | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 940,0 | 940,0 | – | 940,0 | – |
|  | Придбання обладнання для пральні Кам’янець-Подільській міській лікарні №1 по вул. Матросова,17 | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 529,7 | 529,7 | – | 529,7 | – |
|  | Придбання медичного обладнання для надання невідкладної допомоги в Кам’янець-Подільській міській лікарні № 1 | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 4200,0 | 4200,0 | – | 4200,0 | – |
|  | Капітальний ремонт терапевтичного корпусу Кам’янець-Подільської міської лікарні № 1 по вул. Матросова, 17, виготовлення проектно-кошторисної документації | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 3000,0 | 3000,0 | – | 3000,0 | – |
|  | Придбання медичного обладнання для Кам’янець-Подільського перинатального центру | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 6895,0 | 6895,0 | – | 6895,0 | – |
|  | Придбання санітарного автомобіля | 2017- | Покращення якості надання медичних послуг | 590,0 | 590,0 | – | 590,0 | – |
|  | Придбання комп’ютерної техніки для амбулаторії сімейної медицини | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 240,0 | 240,0 | – | 240,0 | – |
|  | Придбання електрокардіографів для амбулаторій сімейної медицини | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 180,0 | 180,0 | – | 180,0 | – |
|  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції приміщення Кам’янець-Подільського перинатального центру по вул..Матросова,17 | 2017 | Покращення якості надання медичних послуг | 770,0 | 770,0 | – | 770,0 | – |
| Разом по місту: | 40299,6 | 30633,3 | 8912,5 | 21720,9 | – |
| м. Нетішин |
|  | Капітальний ремонт частини будівлі головного корпусу лікарні по вул.Лісова, 1/1 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 8300,0 | 8300,0 | – | 8300,0 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі поліклініки по вул.Лісова, 1 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1345,6 | 1345,6 | – | 1345,6 | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі акушерського відділення КМЗ НМР «СМСЧ м.Нетішин» по вул.Лісова, 1/3 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 678,2 | 678,2 | – | 678,2 | – |
| Разом по місту: | 10323,8 | 10323,8 | – | 10323,8 | – |
| м. Старокостянтинів |
|  | Реконструкція нежитлового приміщення бібліотеки під амбулаторію ПМСД по вул.Франка, 27 | 2017 | Забезпечення медичним обслуговуванням жителів | 1002,5 | 1002,5 | – | 1002,5 | – |
| Разом по місту: | 1002,5 | 1002,5 | – | 1002,5 | – |
| Разом по сфері: | 493117,5 | 251386,0 | 124980,9 | 116405,2 | 10000,0 |

| Житлово-комунальне господарство |
| --- |
| Пріоритетні |
| Дунаєвецький район |
|  | Реконстукція очисних споруд та напірного колектора (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція), м. Дунаївці | 2016-2018 | Очищення стічних вод | 18022,3 | 5556,0 | 5000,0 | 556,0 | – |
|  | Реконструкція водогону, селище Дунаївці | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 8500,0 | 8500,0 | 7650,0 | 850,0 | – |
| Кам’янець-Подільський район |
|  | Будівництво підвідного газопровіду середнього тиску ІІІ черга до сіл Залісся Перше, Параївка, Чорнокозинці, Мілівці, Кудренці, Кізя-Кудринецька, Завалля, Червона Діброва, Вітківці | 2016-2018 | Забезпечення газом 17 населених пунктів | 18983,0 | 12564,0 6419,0 | 7000,0 5777,0 | 700,0 642,0 | 4864,0 |
|  | ІV черга до сіл Добровілля, Кізя, Адамівка, Нововолодимирівка, Шустівці, Ніверка, Підпилипя, Подоляни |  |  |  |  |  |  |  |
| Полонський район |  |  |  |  |
|  | Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю до 5000 м3/добу, м.Полонне | 2017 | Очищення стічних вод | 2995,5 | 2995,5 | 2545,5 | 450,0 | – |
| Славутський район |
|  | Монтаж 4 км лінії вуличного освітлення у с. Голики та 4,2 км с. Варварівка | 2017-2018 | Покращення інфраструктури | 4500,0 | 2000,0 | – | 2000,0 | – |
| Чемеровецький район |
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Чапаєва, селище Чемерівці | 2015-2016 | 1,912 км дороги | 2498,0 | 2498,0 | 2248,0 | 250,0 | – |
| м.Хмельницький |
|  | Будівництво другої черги водогону від с. Чернелівка до м. Хмельницький | 2004-2018 роки | Будівництво 5000 п.м нового водопроводу діаметром 1000 мм | 181971,0 | 50000,0 | 45000,0 | 5000,0 | – |

| м. Старокостянтинів |
| --- |
|  | Реконструкція каналізаційних споруд потужністю 5000 м3/добу | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 28508,5 | 23051,8 | 20746,6 | 2305,2 | – |
| Разом: | 265978,3 | 113584,3 | 95967,1 | 12753,2 | 4864,0 |
| Планові |
| Білогірський район |
|  | Будівництво другої черги каналізаційних очисних споруд, селище Білогір’я | 2017 | Очищення стічних вод 300 м3/добу | 3500,0 | 3500,0 | 3150,0 | 350,0 | – |
|  | Каптаж джерел для водопостачання населення селище Білогір’я (реконструкція) | 1992-2018 | Забезпечення населення якісною питною водою | 14004,0 | 4000,0 | 3600,0 | 400,0 | – |
|  | Реконструкція каналізаційного колектора від Білогірської ЦРЛ до каналізаційних очисних споруд по вул. Миру, вул. Шевченка | 2017 | Очищення стічних вод | 1460,0 | 1460,0 | 1314,0 | 146,0 | – |
|  | Будівництво другої черги каналізаційних очисних споруд вул. Шевченка, селище Білогір’я | 2017 | Очищення стічних вод | 3500,0 | 3500,0 | 3150,0 | 350,0 | – |
|  | Капітальний ремонт водопроводу, с. Хорошів | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 720,0 | 720,0 | – | – | 720,0 |
|  | Капітальний ремонт водопроводу, с. Сивки | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 620,0 | 620,0 | – | – | 620,0 |
| Разом по району: | 23804,0 | 13800,0 | 11214,0 | 1246,0 | 1340,0 |
| Віньковецький район |
|  | Будівництво очисних споруд каналізації потужністю 500 м3/добу, селище Віньківці | 2017 | Очищення стічних вод | 11128,3 | 11128,3 | 10015,5 | 1112,8 | – |
|  | Реконструкція вуличного освітлення, селищі Віньківці | 2016-2017 | Покращення інфраструктури | 2444,9 | 1098,9 | 1088,0 | 10,9 | – |
|  | Реконструкція теплових мереж районної котельні з заміною на попередньо ізольовані труби по вул. Заводській, селище Віньківці | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних заходів | 450,0 | 450,0 | 405,0 | 45,0 | – |
|  | Капітальний ремонт водопроводу «Гаївка» до селища Віньківці | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1000,0 | 1000,0 | 990,0 | 10,0 | – |
| Разом по району: | 15023,2 | 13677,2 | 12498,5 | 1178,7 | – |
| Волочиський район |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання населених пунктів: | 2017 | Забезпечення якісною водою населення, розвиток комунальної інфраструктури |  |  |  |  |  |
|  | с.Криштопівка (ІІ черга) |  |  | 1470,0 | 1470,0 | 1323,0 | 147,0 | – |
|  | с.Писарівка (ІІ черга) |  |  | 1178,2 | 1178,2 | 1060,4 | 117,8 | – |
|  | с.Кривачинці (ІІ черга) |  |  | 1500,0 | 1500,0 | 1350,0 | 150,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул. Кірова, Центральна, Шкільна, с.Богданівка | 2016-2017 | Реалізація проекту забезпечить питною водою населення | 1400,0 | 1200,0 | 1164,0 | 36,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Соломна | 2016-2017 | Реалізація проекту забезпечить питною водою населення | 3406,5 | 2257,4 | 1940,0 | 317,4 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги М-12 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка) - Юхимівці через Трительники 3+000 - км 12+000 | 2017 | Створення безпечних умов дорожнього руху | 14345,4 | 14345,4 | 12910,9 | 1434,5 | – |
| Волочиська міська ОТГ |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в населених пунктах громади с.Ріпна | 2017р. | Забезпечення населення якісною питною водою | 767,6 | 759,4 | 683,5 | 75,9 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в населених пунктах громади с. Лонки | 2017р. | Забезпечення населення якісною питною водою | 1034,4 | 991,0 | 891,9 | 99,1 | – |
|  | Реконструкція частини трубопроводу міської водопровідної мережі по вул. Запорізька м. Волочиськ | 2017р. | Забезпечення населення якісною питною водою | 3457,5 | 3454,9 | 3109,4 | 345,5 | – |
| Війтовецька селищна ОТГ |
|  | Будівництво мережі господарсько-питного водопостачання в с. Сарнів | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 2322,2 | 2322,2 | 2090,0 | 232,2 | – |
|  | Будівництво мереж господарського питного постачання в с.Бронівка | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1489,5 | 1489,5 | 1340,6 | 148,9 | – |
| Наркевицька селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт дороги М-12 (Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка)-Юхимівці через Трительники 3+000 - км 12+000 | 2017 | Створення безпечних умов дорожнього руху | 14345,4 | 14345,4 | 12910,9 | 1434,5 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Личівка | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Чернява | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1000,0 | 1000,0 | – | 100,0 | 900,0 |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Глядки | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Сергіївка | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1000,0 | 1000,0 | – | 100,0 | 900,0 |
|  | Будівництво артезіанської свердловини для господарчо-питного водопостачання населення с.Бубнівка | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 717,3 | 717,3 | – | 217,3 | 500,0 |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Бубнівка | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 2000,0 | 2000,0 | – | 2000,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Дзеленці (ІІ черга) | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 297,7 | 297,7 | – | 297,7 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Новоленськ | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою потреб | 800,0 | 800,0 | 800,0 | – | – |
|  | Будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання с. Шмирки | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 598,7 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Шмирки | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1282,1 | 1282,1 | – | 1282,1 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Пахутинці | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1320,3 | 1320,3 | – | 1320,3 | – |
|  | Будівництво артезіанської свердловини для господарчо-питного водопостачання населення с. Пахутинці | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 600,1 | 200,0 | – | 200,0 | – |
| Разом по району: | 56250,8 | 54048,7 | 42774,6 | 8974,1 | 2300,0 |
| Городоцький район |
|  | Реконструкція мереж водопостачання с.Креміна | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 817,8 | 817,8 | – | 817,8 | – |
| Сатанівська ОТГ |
|  | Очищення та відновлення русла річки Збруч в межах селища Сатанів та санаторної зони | 2017 | Покращення екологічної ситуації | 23780,0 | 23780,0 | 16780,0 | 7000,0 | – |
|  | Реконструкція вуличних мереж водопостачання від водонапірних башень №1 і №2, с.Клинове | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 960,4 | 960,4 | – | 960,4 | – |
|  | Реконструкція господарсько-питного водопроводу з добудовою по вул.Курортна, 1го Травня, Дружби, Зоряна с.Іванківці | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 793,1 | 793,1 | – | 793,1 | – |
| Разом по району: | 26351,3 | 26351,3 | 16780,0 | 9571,3 | – |
| Деражнянський район |
|  | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є.Андріюка та частково вул. Барська, м. Деражня | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1500,0 | 1500,0 | 1275,0 | 225,0 | – |
|  | Реконструкція вуличних мереж водопостачання мікрорайону цукровий завод від станції ІІІ-го підйому води м. Деражня | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 1528,6 | 1528,6 | 1299,3 | 229,3 | – |
|  | Реконструкція водопровідної мережі між 1-2-3-4-5 артсвердловинами в с. Шарки та станціями І-ІІ-ІІІ - го підйому води м.Деражня | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 4908,0 | 4908,0 | 4171,8 | 736,2 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Теперівка | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 1419,6 | 1419,6 | – | 1419,6 | – |
|  | Реконструкція станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м.Деражня | 2017 | Очищення стічних вод | 24000,0 | 24000,0 | 21120,0 | 2880,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги Волоське-Деражня | 2017 | Покращення інфраструктури | 250,0 | 250,0 | 250,0 | – | – |
|  | Поточний ремонт доріг с. Волоське | 2017 | Покращення інфраструктури | 400,0 | 400,0 | – | 50,0 | 350,0 |
|  | Будівництво водогону с.Радівці | 2016-2017 | Забезпечення якісною водою населення | 898,8 | 898,8 | – | 898,8 | – |
|  | Вовковинецька селищна рада разом: смт.Вовковинці с. Садове с. Кайтанівка | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 2096,4 1497,0 299,8 299,7 | 2096,4 | – | 2096,4 | – |
|  | с.Теперівка |  |  | 1419,4 | 1419,4 | – | 1419,4 | – |
|  | с.Кориченці |  |  | 1295,1 | 1295,1 | – | 1295,1 | – |
|  | смт. Лозове |  |  | 42,5 | 42,5 | – | 42,5 | – |
| Разом по району: | 39758,4 | 39758,4 | 28116,1 | 11292,3 | 350,0 |
| Дунаєвецький район |
| Дунаєвецька міська ОТГ |
|  | Технічне переоснащення ВНС з впровадженням частотно-регулюємого пристрою, м. Дунаївці | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 1501,7 | 1500,1 | 1350,1 | 150,0 | – |
|  | Створення матеріально-технічних умов для функціонування КП ДМР «ЖЕО » | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 2241,0 | 2241,0 | 2241,0 | – | – |
|  | Придбання спецтехніки з метою оновлення автопарку в зв’язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Міськводоканал» | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 3480,0 | 3480,0 | 3480,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт розчистки русла річки Тернавка і ліквідація підтоплення садиб по вул. Набережній, м. Дунаївці | 2017 | Покращення навколишнього середовища | 882,1 | 882,1 | – | 882,1 | – |
| Дунаєвецька селищна ОТГ |
|  | Реконструкція водогону від водонапірної башти №1 до вул. Пушкіна, селище Дунаївці | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 8389,3 | 8389,3 | 7550,4 | 838,9 | – |
|  | Капітальний ремонт розчистки русла річки Студениця для захисту від підтоплення поверхневими водами в с. Лошківці | 2017 | Висока якість навколишнього середовища | 1964,8 | 1964,8 | – | 1964,8 | – |
|  | Капітальний ремонт по ліквідації підтоплення ґрунтовими водами житлового масиву селище Дунаївці |  | Висока якість навколишнього середовища | 2274,3 | 2274,3 | – | 2274,3 | – |
|  | Капітальний ремонт автомобільної дороги L -1,6 км., по вул. Першотравневій. селище Дунаївці | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 4283,5 | 4283,5 | 4283,5 | – | – |
|  | Капітальний ремонт водогону в с. Малий Карабчіїв | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – | – |
|  | Реконструкція водогону селища Дунаївці | 2017-2019 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 36170,0 | 36170,0 | 36170,0 | – | – |
|  | Реконструкція водогону с. Томашівка | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | – | – |
|  | Будівництво водогону с. Тернова | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 700,0 | 700,0 | 700,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Ставище | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 150,0 | 150,0 | 150,0 | – | – |
|  | Будівництво пішохідного переходу через залізну дорогу в селищі Дунаївці | 2017-2018 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | – | – |
|  | Будівництво водогону в с. Морозів | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 600,0 | 600,0 | 600,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Морозів | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 150,0 | 150,0 | 150,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Слобідка Малієвецька | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 150,0 | 150,0 | 150,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Гута Морозівська | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 150,0 | 150,0 | 150,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт під’їзної дороги до с. Харитонівка (протяжністю 1,5 км) | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Маліївці | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 180,0 | 180,0 | 180,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт елементів благоустрою селищного ринку по вул. Чорновола смт. Дунаївці | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 224,1 | 224,1 | – | 224,1 | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Сприсівка | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 73,0 | 73,0 | – | 73,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Центральній, вул. Київська, с. Лошківці | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 109,2 | 109,2 | – | 109,2 | – |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулицях Центральна, Товариська, Оболонська с. Удріївці, | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 141,1 | 141,1 | – | 141,1 | – |
|  | Поточний ремонт водогону в с. Удріївці | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 200,0 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Міцівці | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 250,0 | 250,0 | – | 250,0 | – |
|  | Поточний ремонт вуличного освітлення в с. Томашівка | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 130,0 | 130,0 | – | 130,0 | – |
|  | Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Грушевського в смт Дунаївці | 2017 | Підвищення рівня задоволення соціальних потреб | 50,0 | 50,0 | – | 50,0 | – |
|  | Поточний ремонт водогону в с.Маліївці | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 200,0 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Проведення капітального та поточного ремонту дорожнього покриття вулиць на території ОТГ | 2017 | Високий ступінь розвитку технічної інфраструктури | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – |
| Разом по району | 72044,1 | 72042,5 | 63055,0 | 8987,5 | – |
| Ізяславський район |
|  | Заміна електрообладнання на об’єктах водопостачання на менш енергоємне | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 240,0 | 240,0 | – | 200,0 | 40,0 |
|  | Будівництво водогону с. Нове Село | 2016-2017 | Забезпечення населення питною водою | 3300,1 | 3300,1 | 3000,1 | 150,0 | 150,0 |
|  | Будівництво водогону с. Свириди | 2017-2018 | Забезпечення населення питною водою | 700,0 | 700,0 | – | 100,0 | 600,0 |
|  | Реконструкція водогону, районої водонапірної башти, вул. Петровського буд 128-138, вул. Шевченка, с. Шекеринці | 2016-2017 | Забезпечення населення питною водою | 1407,4 | 533,3 | – | 2,1 | 531,2 |
|  | Будівництво об’єктів водопостачання та водогону протяжністю 3,72 км с. Зубарі | 2017-2018 | Забезпечення населення питною водою | 1504,6 | 620,0 | – | 450,0 | 170,0 |
|  | Будівництво об’єктів водопостачання та водогону протяжністю 2,57 км, с.Нечаївка | 2017-2018 | Забезпечення населення питною водою | 227,8 | 30,0 | – | – | 30,0 |
|  | Будівництво об’єктів водопостачання та водогону протяжністю 4,23 км, с.Тишевичі | 2017-2018 | Забезпечення населення питною водою | 1350,2 | 80,0 | – | – | 80,0 |
|  | Капітальний ремонт водопроводу вул. Зелена, Піддубна, с. Сохуженці | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 150,0 | 150,0 | – | 150,0 | – |
|  | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Центральна, Шевченка, Польова в с. Тернавка | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 213,0 | 213,0 | – | 213,0 | – |
|  | Будівництво водогону протяжністю 7 км с.Білеве | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 1457,0 | 1457,0 | – | 1457,0 | – |
|  | Будівництво водогону протяжністю 3 км, в с. Припутні 3,0 км. (проектні роботи) | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 103,0 | 103,0 | – | 103,0 | – |
| Разом по району: | 10653,1 | 7426,4 | 3000,1 | 2825,1 | 1601,2 |
| Кам’янець-Подільський район |
|  | Реконструкція системи водопостачання, селище Стара Ушиця | 2012-2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 912,9 | 250,0 | – | 250,0 | – |
|  | Реконструкція очисних споруд, селище Стара Ушиця | 2017 | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища | 1200,0 | 1220,0 | 798,0 | 122,0 | 300,0 |
|  | Реконструкція системи водопостачання в с.Жванець | 2017 | Покращення якості питної води для 539 домоволодінь | 2477,6 | 2436,9 | 2192,9 | 244,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Центральна (від вул.Смірнова до вул. Радгоспна) та вул. Радгоспна (від вул. Шкільної до вул. Центральна) с. Довжок | 2017 | Покращення інфраструктури | 1316,1 | 1316,1 | 1184,5 | 131,6 | – |
| Гуменецька сільська ОТГ |
|  | Будівництво водопроводу вул. Зелена, Першотравнева, Київська с.Гуменці | 2017-2018 | Забезпечення населення питною водою | 1091,5 | 1091,5 | 982,4 | 109,1 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Кармелюка (від пожежного депо до автобусної зупинки №1) в с.Гуменці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1460,0 | 1460,0 | 1314,0 | 146,0 | – |
|  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд в с.Сахкамінь | 2017-2018 | Зменшення забруднення навколишнього середовища | 5187,8 | 3053,3 | 1899,3 | 1154,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Олійника (від домоволодіння буд. 6 до Великозаліснянського НВК «ЗОШ І ст. ДНЗ», с. Великозалісся | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 615,9 | 615,9 | – | 615,9 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Зелена (від вул. Котовського, 35 до гаражного кооперативу «Цементник»), с. Слобідка-Гуменецька | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1417,3 | 1417,3 | – | 1417,3 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Козлова (від початку мосту на річці Смотрич до домогосподарства по вул.Козлова, 25) с.Пудлівці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 961,8 | 961,8 | – | 961,8 | – |
|  | Капітальнй ремонт дороги вул. Ленінградської (від домогосподарства по вул.Козлова 25 до дитячого садочка «Журавлик»), с. Пудлівці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1253,0 | 1253,0 | – | 1253,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. 9 Травня (від домогосподарства буд. 14а до домогосподарства буд. 8) в с. Слобідка-Гуменецька | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 919,0 | 919,0 | – | 919,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Кармалюка (від автобусної зупинки № 1 до автобусної зупинки № 2) с.Гуменці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 648,6 | 648,6 | – | 648,6 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Кармалюка (від автобусної зупинки № 1 до автобусної зупинки № 2) с.Гуменці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 648,6 | 648,6 | – | 648,6 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Незалежності (від домогосподарства № 1 до домогосподарства №62) с.Нігин | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1465,0 | 1465,0 | – | 1465,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Ракушечна та пров. Ставковий, с.Привороття Друге | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1255,1 | 1255,1 | – | 1255,1 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Смотрицька (від сільського клубу с. Думанів до автобусної зупинки №3 до Думанівського ДНЗ по вул.Григорчука, 3) с.Думанів | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 607,4 | 607,4 | – | 607,4 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Кармалюка (від початку села «Хрест» до домоволодіння буд. 9) с.Привороття Друге | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 492,0 | 492,0 | – | 492,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Кармалюка (від домоволодіння буд. 9 до вул. Лісова) с. Привороття Друге | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1465,9 | 1465,9 | – | 1465,9 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Лісова (від мосту ставка до мосту річки Мукша) с.Привороття Друге | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 895,0 | 895,0 | – | 895,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Кармалюка (від пожежного депо до автобусної зупинки №1) с.Гуменці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1464,4 | 1464,4 | – | 1464,4 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Першотравнева (від домоволодіння буд. 17 до домоволодіння буд. 67) с. Улянівка | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1497,4 | 1497,4 | – | 1497,4 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Кармалюка (від домоволодіння буд. 1 до Заліської-2 ЗОШ І-ІІІ ст. вул.Шевченка (від автобусної зупинки до міста) в с.Залісся Друге | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1499,7 | 1499,7 | – | 1499,7 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Щорса (від домоволодіння буд. 1 до церкви) в с.Абрикосівка | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1499,8 | 1499,8 | – | 1499,8 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.317 Дивізії (від вул.Ветеранів війни до домоволодіння №8 317 Дивізії) с.Колубаївці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1348,9 | 1348,9 | – | 1348,9 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Жовтневої революції (від току перехрестя вул. 3 Дивізії) с.Колубаївці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 938,4 | 938,4 | – | 938,4 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги водопроводу по вул.Набережна в селі Гуменці | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 93,5 | 93,5 | – | 93,5 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Гагаріна (від домоволодіння буд. 1 до вул.Жовтнева, 1) в с.Лисогірка | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1498,0 | 1498,0 | – | 1498,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул.Центральна (від початку села «Хрест» до домоволодіння вул. Чапаєва,1) в с.Вербка | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1465,5 | 1465,5 | – | 1465,5 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги вул. Центральна (від домоволодіння вул.Чапаєва,1 до домоволодіння вул.Центральна, 49) с.Вербка | 2017 | Покращення якості автомобільних доріг | 1464,1 | 1464,1 | – | 1464,1 | – |
| Китайгородська сільська ОТГ |
|  | Придбання спецтехніки (трактор МТЗ-80 з прицепом, екскаватор, щепоріз) для потреб комунального господарства | 2017 | Покращення благоустрою території | 2500,0 | 2500,0 | 2250,0 | 250,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вулиці Північна, с.Рогізна | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 300,0 | 300,0 | 300,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Миру с.Субіч (1 черга) | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  | Реконструкція Демшинської ЗОШ I-II ст. (припинено діяльність) під приміщення для потреб зеленого туризму. | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Центральна с.Демшин (2 черга) | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Центральна с.Колодіївка (2 черга) | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 600,0 | 600,0 | 600,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Центральна с.Китайгород ( 2 черга) | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 300,0 | 300,0 | 300,0 | – | – |
|  | Благоустрій території кургану Слави в с.Вихватнівці | 2017 | Благоустрій території | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт системи водопостачання с.Китайгород (1 черга) | 2017-2020 | Забезпечення населення питною водою | 2 000 | 2 000 | 2 000 | – | – |
| Колибаївська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт вул. Фрунзе (від вул. Корчагіна до кінцевої автобусної зупинки) в с.Смотрич | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 1181,7 | 1181,7 | 1100,0 | 81,7 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Дзержинського (від житлового будинку №1 до житлового будинку №51) в с.Колибаївка | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 1497,8 | 1497,8 | 1400,0 | 97,8 | – |
|  | Придбання трактора для місцевої пожежної охорони Колибаївської сільської ради | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 600,0 | 600,0 | 550,0 | 50,0 | – |
| Разом по району: | 49439,7 | 46621,6 | 18271,1 | 28050,5 | 300,0 |
| Красилівський район |
|  | Будівництво вуличного водогону, с. Писарівка | 2016-2017 | Забезпечення стабільного водопостачання | 2360,6 | 1360,6 | 952,4 | 408,2 | – |
|  | Будівництво вуличних мереж водопроводу, с. Велика Клітна | 2016-2017 | Забезпечення стабільного водопостачання | 1499,2 | 639,1 | 447,4 | 191,7 | – |
|  | Будівництво системи водопостачання, с. Глібки | 2016-2017 | Забезпечення стабільного водопостачання | 803,9 | 341,9 | 256,7 | 85,2 | – |
|  | Реконструкція мережі водопостачання, с. Мончинці | 2016-2017 | Забезпечення стабільного водопостачання | 995,7 | 736,7 | 550,0 | 186,7 | – |
|  | Будівництво водогону, с.Веселівка | 2016-2017 | Забезпечення стабільного водопостачання | 570,0 | 420,0 | 378,0 | 42,0 | – |
|  | Реконструкція свердловини, с. Пашутинці | 2016-2017 | Забезпечення стабільного водопостачання | 120,0 | 84,0 | 75,6 | 8,4 | – |
|  | Будівництво артезіанської свердловини по вул. Воскресенській, м. Красилів | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 782,5 | 782,5 | – | 782,5 | – |
|  | Будівництво артезіанської свердловини по вул. Перемоги, м.Красилів | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 754,0 | 754,0 | – | 754,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопроводу в селах Ледянка, Федорівка, Малі Пузирки, Трусилівка | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 400,0 | 400,0 | – | 400,0 | – |
|  | Будівництво вуличних мереж водопроводу в селах Каламаринка, Радісне, Мовчани, Щиборівка | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 2257,0 | 2257,0 | – | 2257,0 | – |
|  | Капітальний ремонт водонапірної башні та артезіанської скважини в с. Кучманівка | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 169,7 | 169,7 | – | 169,7 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна, с. Закриниччя в дві черги | 2017 | Покращення інфраструктури | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
| Разом по району: | 11212,6 | 8445,5 | 2660,1 | 5785,4 | – |
| Летичівський район |
| 71 | Реконструкція очисних споруд, селище Летичів | 2015-2017 | Очищення стічних вод | 1750,0 | 1667,0 | 1500,0 | 167,0 | – |
| 72 | Реконструкція з під'єднанням житлового масиву каналізаційно-напірної станції та напірний колектор, селище Летичів | 2016-2017 | Очищення стічних вод | 2712,5 | 2605,0 | 2344,0 | 261,0 | – |
| Летичівська селищна ОТГ |
|  | Реконструкція мережі водопостачання центральної частини селища Летичів | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 590,0 | 607,7 | 590,0 | 17,7 | – |
|  | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Савіцького Юрія в селищі Летичів | 2017 | Очищення стічних вод | 1800,0 | 1823,0 | 1800,0 | 23,0 | – |
|  | Будівництво каналізаційного колектора по вул. Кармалюка в селищі Летичів | 2017 | Очищення стічних вод | 1650,0 | 1682,6 | 1650,0 | 32,6 | – |
|  | Капітальний ремонт вул.Зубкова, селищі Летичів | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 2800,0 | 2803,9 | 2800,0 | 3,9 | – |
|  | Будівництво водопроводу в с.Майдан-Голенищівський | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 580,0 | 588,0 | 580,0 | 8,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Бурко Юрія в с.Голенищеве | 2017 | Очищення стічних вод | 1100,0 | 1114,8 | 1100,0 | 14,8 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Смолінського Леоніда в селищі Летичів | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 2400,0 | 2415,2 | 2400,0 | 15,2 | – |
|  | Будівництво свердловини для господарсько-питного водопостачання та будівництво мережі водопостачання в с.Гречинці | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 1400,0 | 1412,0 | 1400,0 | 12,0 | – |
|  | Реконструкція каналізаційно-напірної станції та напірного колектора з під’єднанням житлового масиву по вул. Осліковського, селище Летичів | 2017 | Очищення стічних вод | 3000,0 | 3045,0 | 3000,0 | 45,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Ламаної в с.Грушківці | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 54,9 | 57,7 | 54,9 | 2,8 | – |
|  | Будівництво тротуару по вул. Панасюка в селищі Летичів | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 218,9 | 222,4 | 218,9 | 3,5 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги по вул. Калініна селищі Летичів | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 34,5 | 38,4 | 34,5 | 3,9 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. П.Лумумби від вул. Войтова до містка в селищі Летичів | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 35,2 | 37,9 | 35,2 | 2,7 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. І.Франка, селище Летичів | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 156,2 | 160,1 | 156,2 | 3,9 | – |
| Меджибізька селищна ОТГ |
|  | Реконструкція вуличних мереж водопостачання селища Меджибіж | 2017 | Стабільне забезпечення жителів якісною питною водою | 2760,0 | 2760,0 | 2760,0 | – | – |
|  | Реконструкція водопроводу в с. Шрубків | 2016-2017 | Стабільне забезпечення жителів якісною питною водою | 3106,0 | 1942,2 | 1942,2 | – | – |
|  | Реконструкція водопроводу в с.Требухівці | 2017 | Стабільне забезпечення жителів якісною питною водою | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | – | – |
|  | Реконструкція водопроводу в с. Митківці | 2017 | Стабільне забезпечення жителів якісною питною водою | 750,0 | 750,00 | 750,00 | – | – |
|  | Реконструкція водогону в с. Ярославка | 2017 | Стабільне забезпечення жителів якісною питною водою | 2124,00 | 2124,00 | 2124,00 | – | – |
|  | Технічне переоснащення опалювального пункту адмінприміщення з встановленням твердопаливного котла по вул. Довжанська, 24а, с. Требухівці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт дороги в с. Требухівці | 2017 | Поліпшення дорожньої інфраструктури | 1000,00 | 1000,00 | – | 500,0 | 500,0 |
|  | Технічне переоснащення опалювального пункту адмінприміщення з встановленням твердопаливного котла в селищі Меджибіж | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
|  | Модернізація системи вуличного освітлення в населених пунктах Меджибізької селищної ОТГ | 2017 | Поліпшення дорожньої інфраструктури | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | – | – |
|  | Відновлення водопровідної системи в с. Лисогірка | 2017 | Забезпечення жителів якісною питною водою | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | – | – |
|  | Реконструкція водопроводу в с. Головчинці | 2017 | Забезпечення жителів якісною питною водою | 500,00 | 500,0 | – | 500,0 | – |
| Разом по району: | 40222,2 | 39056,9 | 36939,9 | 1617,0 | 500,0 |
| Новоушицький район |
|  | Завершення будівництва водогону с.Браїлівка, селище Нова Ушиця | 2017 | Забезпечення якісною водою населення | 12589,4 | 7643,5 | 6726,3 | 917,2 | – |
| Разом по району: | 12589,4 | 7643,5 | 6726,3 | 917,2 | – |

| Полонський район |
| --- |
| 73 | Реконструкція системи водопостачання, с. Кустівці | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1000,0 | 1000,0 | 900,0 | 100,0 | – |
| Понінківська селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шкільна | 2017 | Покращення благоустрою | 1500,0 | 1500,0 | 1485,0 | 15,0 | – |
|  | Капітальний ремонт дороги Буртин-Залісся протяжністю 6,5 км | 2017 | Покращення благоустрою | 10000,0 | 10000,0 | 9900,0 | 100,0 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по пров.Грушевського,4 селище Понінка | 2017 | Покращення житлово-побутових умов населення | 170,3 | 170,3 | – | 170,3 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі по вул. Перемоги, 56, селище Понінка | 2017 | Покращення житлово-побутових умов населення | 198,9 | 198,9 | – | 198,9 | – |
|  | Капітальний ремонт внутрішньо-будинкового водопостачання 16-ти квартирного житлового будинку по вул. Півнюка, 3, селище Понінка | 2017 | Покращення житлово-побутових умов населення | 67,6 | 67,6 | – | 67,6 | – |
|  | Будівництво станції знезалізнення підземної води | 2017 | Покращення благоустрою | 450,0 | 450,0 | 445,5 | 4,5 | – |
| Разом по району: | 13386,8 | 13386,8 | 12730,5 | 656,3 | – |
| Славутський район |
|  | Реконструкція електричних мереж 0,4кВ с.Голики | 2017-2018 | Освітлення вулиць | 1567,0 | 1567,0 | 1410,3 | 156,7 | – |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Вачів | 2017 | Освітлення вулиць | 700,0 | 700,0 | – | 700,0 | – |
| Ганнопільська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт вуличного покриття в с.Соснівка | 2017 | Покращення благоустрою | 120,2 | 120,2 | 120,2 | – | – |
|  | Благоустрій прилеглої території сільського будинку культури, бібліотеки, адміністративної будівлі в с. Ганнопіль | 2017 | Покращення благоустрою | 450,0 | 450,0 | 447,5 | 2,5 | – |
|  | Придбання спецтехніки для лісокомунального підприємства «Великоскнитське» | 2017 | Зміцнення матеріально-технічної бази | 3800,0 | 3800,0 | 3800,0 | – | – |
| Разом по району: | 6637,2 | 6637,2 | 5778,0 | 859,2 | – |
| Старокостянтинівський район |
|  | Будівництво артезіанської свердловини для господарчо-питного водопостачання населення по вул.Польовій, с.Старий Остропіль | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 413,3 | 413,3 | 313,3 | 100,0 | – |
|  | Завершення будівництва водопроводу в с.Стецьки | 2016-2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 443,9 | 270,0 | – | 270,0 | – |
| Разом по району: | 857,2 | 683,3 | 313,3 | 370,0 | – |
| Теофіпольський район |
|  | Заміна застарілого котла НІІСТУ-5 на твердопаливний котел з ККД більше 85%, вул.Заводська, 18/а, котельня №5, селище Теофіполь | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 281,7 | 281,7 | – | 281,7 | – |
|  | Заміна теплової мережі довжиною 100 м/п у двохтрубному обчисленні, вул.Заводська, 18/а, котельня №5 селище Теофіполь | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 41,9 | 41,9 | – | 41,9 | – |
| Разом по району: | 323,6 | 323,6 | – | 323,6 | – |
| Хмельницький район |
|  | Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону в с. Малашівці | 2016-2018 | Забезпечення жителів питною водою | 2538,7 | 1100,0 | 1000,0 | 100,0 | – |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Малиничі | 2017 | Покращення благоустрою | 862,0 | 862,0 | 775,8 | 86,20 | – |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Кудринці | 2017 | Покращення благоустрою | 584,6 | 584,6 | 526,1 | 58,5 | – |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Рижулинці | 2017 | Покращення благоустрою | 427,3 | 427,3 | 384,6 | 42,7 | – |
|  | Капітальний ремонт частини вул.Центральна с. Малиничі | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 298,5 | 298,5 | 268,6 | 29,9 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Івашківці | 2017 | Забезпечення жителів питною водою | 402,7 | 402,7 | – | 402,7 | – |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Транспортний в с. Олешин | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 575,2 | 575,2 | – | 575,2 | – |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шестакова та вул. Л.Українки с. Олешин | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 2709,0 | 2709,0 | 1500,0 | 1209,0 | – |
|  | Реконструкція вуличного освітлення в с.Шаровечка | 2017 | Покращення благоустрою території | 1915,6 | 1915,6 | – | 1915,6 | – |
|  | Реконструкція вуличного освітлення в с.Мацьківці | 2017 | Покращення благоустрою території | 850,1 | 850,1 | – | 850,1 | – |
| Лісогринівецька сільська ОТГ |
|  | Будівництво водонапірної мережі в с.Тиранівка | 2017 | Забезпечення жителів питною водою | 1628,9 | 1628,9 | 1612,6 | 16,3 | – |
|  | Будівництво водогону в с.Лісові Гринівці | 2017 | Забезпечення жителів питною водою | 4978,4 | 4978,4 | 4928,7 | 49,7 | – |
| Гвардійська сільська ОТГ |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с.Данюки | 2017-2017 | Забезпечення жителів питною водою | 1250,0 | 1250,0 | 1125,0 | 125,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Вишнева в с.Гвардійське | 2017 | Покращення інфраструктури | 2506,6 | 2506,6 | 2506,6 | – | – |
|  | Будівництво артезіанської свердловини для господарчо-питного водопостачання населення, с.Райківці | 2017 | Забезпечення жителів питною водою | 475,0 | 475,0 | 475,0 | – | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Райківці | 2017-2018 | Забезпечення жителів питною водою | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення с.Немичинці | 2017 | Благоустрій території | 560,0 | 560,0 | 560,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт електричних мереж вуличного освітлення с.Жучківціі | 2017 | Благоустрій території | 305,0 | 305,0 | – | 305,0 | – |

| Чорноострівська селищна ОТГ |
| --- |
|  | Будівництво свердловини в с.Захарівці | 2017 | Забезпечення жителів питною водою | 550,0 | 550,0 | 495,0 | 55,0 | – |
|  | Капітальний ремонт системи опалення будівлі Осташковецької ЗОШ І-ІІ ст. по вул.Л Українки, 43/1, с. Осташки | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 172,4 | 172,4 | 155,2 | 17,2 | – |
| Разом по району: | 24970,0 | 23531,3 | 17693,2 | 5838,1 | – |
| Чемеровецький район |
| 75 | Будівництво водопроводу, с. Завадівка | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 1035,7 | 1035,7 | 20,5 | 1015,2 | – |
|  | Реконструкція системи водопостачання в с. Кугаївці, | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 2986,0 | 2986,0 | – | 535,0 | 2451,0 |
|  | Будівництво водопроводу по вул. Шевченка, вул. Мічуріна, пров. Мічуріна та вул. Транспортна, с.Вівся | 2017 | Забезпечення населення якісною питною водою | 550,0 | 550,0 | – | 100,0 | 450,0 |
| Разом по району: | 4571,7 | 4571,7 | 20,5 | 1650,2 | 2901,0 |
| Шепетівський район |
| Ленковецька ОТГ |
|  | Будівництво підвідного газопроводу високого тиску Гриців-Чотирбоки | 2016-2017 | Забезпечення населення газом 16 км 240 м | 17320,0 | 8650,0 | 8477,0 | 173,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Л. Українки, С. Оврашко, Б. Хмельницького, Садова, Шевченко, Набережна с. Коськів | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 1427,8 | 1427,8 | – | 1427,8 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання вулиць Шевченко, Коськівецька, Лозова, Українська с. Ленківці | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 1250,5 | 1250,5 | – | 1250,5 | – |
| Разом по району: | 19998,3 | 11328,3 | 8477,0 | 2851,3 |  |
| Ярмолинецький район |
|  | Технічне переоснащення котельні ЦРЛ по вул. Шевченка, 33, селище Ярмолинці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 6241,9 | 6107,8 | 3107,8 | 3000,0 | – |
|  | Реконструкція системи водопостачання селищі Ярмолинці | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 2792,8 | 2792,8 | – | 2792,8 | – |
|  | Будівництво артезіанської свердловини, водонапірної башти та водогону по вул. Лесі Українки, селищі Ярмолинці | 2016-2017 | Забезпечення населення питною водою | 1120,6 | 400,0 | – | 400,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж водопостачання житлових будинків та інших споруд інфраструктури с. Виноградівка | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 1250,0 | 1250,0 | – | 1250,0 | – |
|  | Будівництво мережі водопостачання вулиць Ломоносова, Тарасівська, Грушевського с. Солобківці | 2017 | Забезпечення населення питною водою | 900,0 | 900,0 | – | 900,0 | – |
| Разом по району: | 12305,3 | 11450,6 | 3107,8 | 8342,8 | – |
| м.Хмельницький |
| 76 | Реконструкція/модернізація каналізаційних очисних споруд продуктивністю 80 тис. м3/добу | 2016-2019 роки | Модернізація обладнання очисних споруд | 553000,0 | 212828,0 | – | – | 212828,0 |
|  | Капітальний ремонт мосту через річку Південний Буг по вул. Старокостянтинівське шосе | 2017 | Покращення транспортного сполучення мікрорайон ів міста та безпечний автомобільний рух. | 13636,5 | 13293,2 | 8793,2 | 4500,0 | – |
|  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора діаметром 800 мм від колодязя № 554 до КНС-2 по вул. Паркова, 64 | 2017 | Стабільне водовідведення мікрорайону “Гречани” | 6652,43 | 6652,4 | 5987,2 | 665,2 | – |
| Разом по місту: | 573288,9 | 232773,6 | 14780,4 | 5165,2 | 212828,0 |
| м.Кам’янець-Подільський |
|  | Капітальний ремонт вул. Фрунзе | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 2500,7 | 2500,7 | 2250,7 | 250,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Шевченка | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 3452,2 | 3452,2 | 3102,2 | 350,0 | – |
|  | Реконструкція котельні із встановленням твердопаливного котла по вул. Тімірязєва 123а | 2016-2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 8600,0 | 3125,7 | 2813,1 | 312,6 | – |
|  | Реконструкція системи подачі повітря із заміною повітродувки в повітродувній станції на каналізаційних очисних спорудах | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3416,4 | 3300,0 | 2970,2 | 330,0 | – |
| Разом по місту: | 17969,3 | 12378,6 | 11136,2 | 1242,6 | – |
| м.Нетішин |
|  | Капітальний ремонт дороги по проспекту Незалежності | 2017 | Покращення інфраструктури | 11289,2 | 11289,2 | 10150,3 | 1138,9 | – |
| Разом по місту: | 11289,2 | 11289,2 | 10150,3 | 1138,9 | – |
| м.Славута |
| 77 | Благоустрій прилеглої території міського Палацу культури | 2016-2017 | Покращення інфраструктури | 2500,0 | 2500,0 | – | 2500,0 | – |
|  | Реконструкція мереж каналізації по вул. Мічуріна, пров. Мічуріна, вул. П.Орлика, пров. П.Орлика та пров. Кн. Сангушків | 2016-2017 | Очищення стічних вод | 1961,2 | 1630,0 | 1400,0 | 230,0 | – |
|  | Капітальний ремонт тротуару по вул. Миру | 2016-2017 | Покращення інфраструктури | 2434,8 | 540,0 | – | 540,0 | – |
|  | Капітальний ремонт вул. Грушевського (на ділянці від перехрестя з вул. Ярослава Мудрого до перехрестя з вул. Сокола) | 2017-2018 | Покращення інфраструктури | 1350,5 | 30,0 | – | 30,0 | – |
|  | Нове будівництво тротуару від житлового будинку вул. Антона Сокола, 3а до житлового будинку вул. Антона Сокола, 3б | 2017-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 1114,0 | 20,0 | – | 20,0 | – |
|  | Будівництво зовнішніх мереж для електропостачання 120-ти житлових будинків по вул. О.Максимчука та М. Остапчука | 2016-2017 | Благоустрій міста | 2189,4 | 80,0 | – | 80,0 | – |
|  | Реконструкція гуртожитку під житловий будинок малосімейного типу по вул. Б. Хмельницького, 156 | 2017-2018 | Покращення умов проживання | 20868,8 | 20,0 | – | 20,0 | – |
|  | Реконструкція вул. Петра Сагайдачного | 2017-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 3488,2 | 340,0 | – | 340,0 | – |
|  | Реконструкція каналізаційної мережі мікрорайону міста, від вул. Б.Хмельницького до вул. Монастирська | 2016-2017 | Очищення стічних вод | 4664,4 | 120,0 | – | 120,0 | – |
|  | Реконструкція вул. Ярослава Мудрого | 2015-2019 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 29656,7 | 370,0 | – | 370,0 | – |
|  | Реконструкція вул. Поліської | 2015-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 6199,0 | 20,0 | – | 20,0 | – |
|  | Реконструкція вул. Монастирської | 2013-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 9919,6 | 40,0 | – | 40,0 | – |
|  | Реконструкція площі Шевченка | 2009-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 3887,8 | 60,0 | – | 60,0 | – |
|  | Реконструкція вулиці Соборності на ділянці від вул. Козацька до вул. Кузовкова | 2016-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 5545,7 | 2980,0 | – | 2980,0 | – |
|  | Реконструкція об'єктів благоустрою мікрорайону "Військове містечко" вул. Ярослава Мудрого | 2015-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 9269,6 | 420,0 | – | 420,0 | – |
|  | Реконструкція котельні по вул.Козацька, 41 | 2017-2018 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3200,0 | 40,0 | – | 40,0 | – |
|  | Реконструкція вул. Гвардійська | 2017-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 4106,5 | 40,0 | – | 40,0 | – |
|  | Реконструкція дороги по вул. Острозька | 2017-2019 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 18432,5 | 130,0 | – | 130,0 | – |
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення пров. Кузнєцова, вул. Спаська | 2017-2017 | Благоустрій територій | 233,3 | 80,0 | – | 80,0 | – |
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення вул. Затишна, пров. Затишний, вул. 8-Березня | 2017-2017 | Благоустрій територій | 296,8 | 80,0 | – | 80,0 | – |
|  | Реконструкція мереж вуличного освітлення по пров. Здоров'я | 2017-2017 | Благоустрій територій | 174,3 | 80,0 | – | 80,0 | – |
|  | Реконструкція під'їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута» | 2016-2018 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 27953,2 | 200,0 | – | 200,0 | – |
| Разом по місту: | 159446,3 | 9820,0 | 1400,0 | 8420,0 | – |
| м. Старокостянтинів |
| 78 | Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт доріг та тротуарів міста (вул. Яворницького, вул. С.Наливайка, вул. Слободянська, вул. 9 Березня, вул. Короленка, вул. Миру, вул. Кривоноса, вул. Варчука, вул. Острозького, пров. Короленка та інші) | 2017 | Благоустрій міста | 18500,0 | 18500,0 | 16650,0 | 1850,0 | – |
|  | Берегоукріплення берегів водосховища на річках Случ та Ікопоть з розчисткою та поглибленням в межах міста | 2017 | Покращення стану навколишнього природного середовища | 2000,0 | 2000,0 | – | 2000,0 | – |
|  | Реконструкція самопливного каналізаційного колектора по вул. Франка, Миру та Варчука | 2015-2018 | Очищення стічних вод | 19703,6 | 8000,0 | 7200,0 | 800,0 | – |
|  | Будівництво сортувально-переробного комплексу з переробки твердих побутових відходів | 2017 | Покращення стану навколишнього природного середовища | 10000,0 | 10000,0 | – | 3000,0 | 7000,0 |
|  | Технічне переоснащення котельні по вул. Миру 1/139 з покладанням на неї навантажень котельні по вул. Миру 1/136 та по вул. Героїв Крут 8/3 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 2888,8 | 2888,8 | – | – | 2888,8 |
|  | Технічне переоснащення та заміна теплових мереж по вул. Миру від котелень по вул. Миру 1/136 та Героїв Крут 8/3 з покладанням навантажень на котельню по вул. Миру 1/139 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 9896,4 | 9896,4 | – | – | 9896,4 |
|  | Заміна теплових мереж котельні по вул. Франка, 35 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 6760,4 | 6760,4 | – | – | 6760,4 |
|  | Впровадження когенераційної установки на котельні по вул. Миру 1/139 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 5180,5 | 5180,5 | – | – | 5180,5 |
|  | Модернізація транзитних теплових мереж житлових будинків на дільниці котельні Прокопюка, 4 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1188,4 | 1188,4 | – | – | 1188,4 |
| Разом по місту: | 76118,1 | 64414,5 | 23850,0 | 7650,0 | 32914,5 |
| Разом по сфері: | 1544489,0 | 845045,2 | 447440,0 | 137706,5 | 259898,7 |

| СПОРТ |
| --- |
| Пріоритетні |
| Городоцький район |
|  | Будівництво спортивного комплексу на території школи по вул. Б.Хмельницького 44, селище Сатанів | 2016-2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 10743,7 | 9849,0 | 8860,0 | 989,0 | – |
| Разом: | 10743,7 | 9849,0 | 8860,0 | 989,0 | – |
| Планові |
| Віньковецький район |
|  | Капітальний ремонт спортивного комплексу «Юність» | 2017 | Розбудова спортивної інфраструктури | 7500,0 | 7500,0 | 7425,0 | 75,0 | – |
|  |  |  |  | 7500,0 | 7500,0 | 7425,0 | 75,0 | – |
| Волочиський район |
|  | Будівництво модульної котельні в спортивному залі Бубнівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
|  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
| Деражнянський район |
|  | Влаштування спортивного майданчика з покриттям «синтетична трава» Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ст. .№3 | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 931,0 | 931,0 | – | 273,9 | 657,1 |
|  | Ремонт між бетонного перекриття трибун центрального стадіону «Колос», м. Деражня | 2017-2018 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 500,0 | 100,0 | – | 100,0 | – |
| Разом по району: | 1431,0 | 1031,0 | – | 373,9 | 657,1 |
| Дунаєвецький район |
|  | Будівництво спортивного майданчика по вул. Лермонтова, 13, селище Дунаївці | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 166,7 | 166,7 | 150,1 | 16,6 | – |
|  | Капітальний ремонт підлоги спортивного залу Дунаєвецького міського центру «Спорт для всіх» по вул. Дунайгородська, 2 | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 914,5 | 914,5 | 914,5 | – | – |
| Разом по району: | 1081,2 | 1081,2 | 1064,6 | 16,6 | – |
| Кам’янець-Подільський район |
|  | Будівництво майданчика з штучним покриттям, с. Нігин | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 380,0 | 380,0 | 300,0 | 80,0 | – |
| Разом по району: | 380,0 | 380,0 | 300,0 | 80,0 | – |
| Красилівський район |
|  | Реконструкція нежитлової будівлі котельні під спортивно-реабілітаційний центр з добудовою по вул. Партизанській, 3, м.Красилів | 2017-2019 | Створення умов для реабілітації, оздоровлення та соціальної адаптації дітей-інвалідів | 37904,6 | 12528,3 | 10022,7 | 2505,6 | – |
| Разом по району: | 37904,6 | 12528,3 | 10022,7 | 2505,6 | – |
| Новоушицький район |
|  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень ФОКу | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
| Разом по району: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | – | – |
| Полонський район |
|  | Капітальний ремонт стадіону «Полонь» | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | – | – |
| Разом по району: | 2700,0 | 2700,0 | 2700,0 | – | – |
| Ярмолинецький район |
|  | Реконструкція приміщення колишнього кінотеатру під культурно-спортивний центр, селище Ярмолинці | 2017-2018 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 2000,0 | 1000,0 | – | – | 1000,0 |
| 84 | Облаштування міні-футбольного та гімнастичного майданчика з штучним покриттям, селище Ярмолинці | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 551,4 | 551,4 | – | 151,4 | 400,0 |
|  | Реконструкція стадіону «Юність» селище Ярмолинці | 2017-2018 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 2000,0 | 1000,0 | – | 1000,0 | – |
|  | Будівництво майданчика для ігрових видів спорту зі штучним покриттям в селище Ярмолинці | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 1700,0 | 1700,0 | 700,0 | 800,0 | 200,0 |
| Разом по району: | 6251,4 | 4251,4 | 700,0 | 1951,4 | 1600,0 |
| м.Хмельницький |
|  | Капітальний ремонт стадіону «Локомотив»; будівництво 2-х баскетбольних майданчиків | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 2300,0 | 2300,0 | – | 2300,0 | – |
| Разом по місту: | 2300,0 | 2300,0 | – | 2300,0 | – |
| м. Кам’янець-Подільський |
|  | Капітальний ремонт та реконструкція центрального стадіону | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 7500,0 | 7500,0 | – | 5000,0 | 2500,0 |
|  | Капітальний ремонт міського стадіону ім.Г.А.Тонкочеєва по пр.Грушевського, 29 | 2017-2018 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 12936,1 | 6120,0 | 5500,0 | 620,0 | – |
| Разом по місту: | 20436,1 | 13620,0 | 5500,0 | 5620,0 | 2500,0 |
| м. Славута |
|  | Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Сокола | 2016-2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 1485,1 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Реконструкція спортивного ядра на стадіоні ДЮСШ (влаштування штучного покриття бігових доріжок та системи автоматичного поливу футбольного поля) по вул.Острозька, 6-а | 2017-2018 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 2500,0 | 70,0 | – | 70,0 | – |
| Разом по місту: | 3985,1 | 270,0 | – | 270,0 | – |
| м. Старокостянтинів |
| 88 | Реконструкція бігових доріжок стадіону «Центральний» по вул. Острозького, 43 | 2017 | Створення умов для зміцнення здоров’я людей | 6283,7 | 6283,7 | 5655,3 | 628,4 | – |
|  | Реконструкція бігових доріжок стадіону «Центральний» по вул. Острозького, 43 | 2017. | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 5738,4 | 5738,4 | 5164,6 | 573,8 | – |
|  | Будівництво спортивних майданчиків в мікрорайонах міста (місце та графік встановлення буде затверджена міською програмою розвитку фізичної культури і спорту) | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 110,0 | 110,0 | – | 110,0 | – |
| Разом по місту: | 12132,1 | 12132,1 | 10819,9 | 1312,2 | – |
| Разом по сфері: | 107845,2 | 68643,0 | 47892,2 | 15993,7 | 4757,1 |

| КУЛЬТУРА |
| --- |
| Пріоритетні |
| Летичівський район |
| 89 | Проведення робіт з відновлення Південного пристінного корпусу (частина пам’ятки архітектури національного значення - Мури з вежею) з пристосуванням під туалети та господарські приміщення у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» | 2017 | Покращення якості та умов обслуговування туристів та збереження об’єктів культурної спадщини | 2000,0 | 2000,0 | – | 2000,0 | – |
|  | Теофіпольський район |
| 90 | Продовження будівництва районного Будинку культури на 500 місць, селище Теофіполь | 2017-2018 | Покращення інфраструктури | 26837,0 | 11500,0 | 10500,0 | 1000,0 | – |
| м.Хмельницький |
| 91 | Будівництво музичного училища у комплексі з музичною школою, по вул. Прибузька, 8 | 2017 | Збільшення кількості студентів | 43804,6 | 8369,4 | 6369,4 | 2000,0 | – |
|  | Коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «Будівництво музичного училища в комплексі з музичною школою по вул.Прибузька, 8 | 2017 | Коригування проектно-кошторисної документації | 235,0 | 235,0 | – | 235,0 | – |
| Разом: | 72876,6 | 22104,4 | 16869,4 | 5235,0 |  |
| Планові |
| Віньковецький район |
|  | Проведення капітального ремонту кінозалу по вул. Заславська, 9, селище Віньківці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 678,5 | 678,5 | 610,7 | 67,8 | – |
|  | Реконструкція опалення Пирогівського сільського клубу | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 8,0 | 8,0 | – | 8,0 | – |
|  | Ремонт даху та заміна вікон в СБК та бібліотеці Великоолександрівської сільської ради | 2017 | Покращення соціальної інфраструктури | 35,0 | 35,0 | – | 35,0 | – |
| Разом по району: | 721,5 | 721,5 | 610,7 | 110,8 | – |
| Волочиський район |
|  | Капітальний ремонт даху приміщення клубу в с.Гайдайки | 2017 | Культурний та духовний розвиток, патріотичне виховання мешканців громади | 150,0 | 150,0 | 145,5 | 4,5 | – |
| Війтовецька селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт сільського будинку культури по вул. Центральна,7а | 2017 | Культурний та духовний розвиток, патріотичне виховання мешканців громади | 200,0 | 200,0 | 180,0 | 20,0 | – |
| Наркевицька селищна ОТГ |
|  | Реконструкція опалювальної системи будівлі клубу і встановлення модульної котельні по вул. Театральній, 1 селище Наркевичі | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1056,4 | 1056,4 | 950,8 | 105,6 | – |
| Разом по району: | 1406,4 | 1406,4 | 1276,3 | 130,1 | – |
| Городоцький район |
|  | Перекриття даху Городоцької дитячої музичної школи | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 180,0 | 180,0 | – | 180,0 | – |
| Разом по району: | 180,0 | 180,0 | – | 180,0 | – |
| Деражнянський район |
|  | Реконструкція даху сільського будинку культури с. Яблунівка | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – |
| Разом по району: | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – |
| Дунаєвецька селищна ОТГ |
|  | Капітальний ремонт будівлі клубу в с. Сприсівка | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 300,0 | 300,0 | 300,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі клубу в с. Морозів | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі клубу в с.Ставище | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі будинку культури в с. Підлісний Мукарів | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будинку культури в с.Лошківці | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 650,0 | 650,0 | 650,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт будівлі клубу в с.Тернова | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  | Реконструкція приміщення будівлі колишньої контори колгоспу під центр дозвілля молоді, с.Тинна | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт будинку культури в с.Малий Карабчіїв | 2017 | Культурне та патріотичне виховання мешканців громади | 550,0 | 550,0 | 550,0 | – | – |
| Разом по району: | 4600,0 | 4600,0 | 4600,0 | – | – |
| Кам’янець-Подільський район |
|  | Перекриття даху в районній дитячій бібліотеці, с. Довжок | 2017 | Покращення стану будівлі та умов праці | 200,0 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Реконструкція системи опалення в приміщенні районного центру культури і мистецтв «Розмай» по вул.. Шеченка 41, м. Кам’янець-Подільський | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1110,0 | 1100,0 | 990,0 | 110,0 | – |
|  | Капітальний ремонт даху та перекриття будинку культури по вул. Грушевського, 53, с. Залісся Перше, | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1548,5 | 1548,5 | 1393,7 | 154,9 | – |
|  | Капітальний ремонт будинку культури в с.Грушка | 2017 | Покращення якості культурних послуг | 500,0 | 500,0 | 450,0 | 50,0 | – |
| Китайгородська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт Рогізнянського будинку культури по вул.Центральній в с.Рогізна | 2017 | Покращення стану будівлі | 400,0 | 400,0 | 400,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт сільського клубу по в с.Калачківці | 2017 | Покращення стану будівлі | 200,0 | 200,0 | 200,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт даху та фасаду сільського будинку культури с.Вихватнівці | 2017 | Покращення стану будівлі | 600,0 | 600,0 | 600,0 | – | – |
|  | Капітальний ремонт сільського клубу с.Китайгород | 2017 | Покращення стану будівлі | 100,0 | 100,0 | 100,0 | – | – |
|  | Реконструкція частини 1 поверху приміщення сільської ради під сільський клуб в с. Колодіївка | 2017 | Покращення стану будівлі | 200,0 | 200,0 | 200,0 | – | – |
| Разом по району: | 4858,5 | 4848,5 | 4333,7 | 514,9 | – |
| Красилівський район |
|  | Капітальний ремонт будинків культури в с.Федорівна та с. М.Пузирки | 2017 | Капітальний ремонт закладів культури | 270,0 | 270,0 | – | 270,0 | – |
| Разом по району: | 270,0 | 270,0 | – | 270,0 | – |
| Летичівський район |
|  | Придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки для підвищення якості надання інформаційних послуг та створення електронного документообігу | 2017 | Підвищення якості управління громадою | 195,0 | 195,0 | – | 195,0 | – |
| Разом по району: | 195,0 | 195,0 | – | 195,0 | – |
| Новоушицький район |
|  | Капітальний ремонт приміщення Новоушицької центральної бібліотеки | 2017 | Впровадження енергоефективних заходів | 204,7 | 204,7 | – | 204,7 | – |
| Разом по району: | 204,7 | 204,7 | – | 204,7 | – |
| Полонський район |
|  | Капітальний ремонт Будинку культури селище Понінка | 2017 | Покращення благоустрою | 3000,0 | 3000,0 | 2910,0 | 90,0 | – |
| Разом по району: | 3000,0 | 3000,0 | 2910,0 | 90,0 | – |
| Славутський район |
| 93 | Встановлення металопластикових вікон в районній центральній бібліотеці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 200,0 | 200,0 | – | 200,0 | – |
| 94 | Заміна та утеплення покрівлі Миньковецького сільського будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 650,0 | 650,0 | – | 650,0 | – |
| 95 | Ремонт системи опалення Кам’янецького сільського клубу | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 59,0 | 59,0 | – | 59,0 | – |
| 96 | Капітальний ремонт будівлі Берездівського будинку культури Берездівскої сільської ради по вул.Миру 7, с.Берездів | 2017 | Покращення інфраструктури, благоустрій територій | 7386,0 | 7386,0 | 6647,4 | 738,6 | – |
|  | Капітальний ремонт приміщення в районній центральній бібліотеці | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | – | – |
|  | Заміна та утеплення покрівлі Вачівського сільського будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
|  | Заміна вікон та дверей на металопластикові в Улащанівському сільському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 184,8 | 184,8 | – | 184,8 | – |
|  | Заміна вікон та дверей на металопластикові в Перемишельському сільському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 136,6 | 136,6 | – | 136,6 | – |
|  | Поточний ремонт фасаду Старокривинського сільського будинку культури | 2017 | Покращення стану будівлі | 107,7 | 107,7 | – | 107,7 | – |
| Ганнопільська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. В.Снит | 2017 | Покращення благоустрою | 2500,0 | 2500,0 | 2497,5 | 2,5 | – |
|  | Капітальний будівництво сільського будинку культури в с.Киликиїв | 2017-2018 | Покращення благоустрою | 5750,0 | 2750,0 | 2175,0 | 575,0 | – |
|  | Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. М.Снит | 2017 | Покращення благоустрою | 960,0 | 960,0 | 957,5 | 2,5 | – |
|  | Капітальний ремонт сільського будинку культури в с. Понора | 2017 | Покращення благоустрою | 700,0 | 700,0 | 697,5 | 2,5 | – |
| Разом по району: | 20634,1 | 17634,1 | 14474,9 | 3159,2 | – |
| Старокостянтинівський район |
| 97 | Утеплення стін фасаду районного центру культури ім. В.Ножки | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 901,4 | 901,4 | – | 901,4 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будинку культури з бібліотекою у с. Вишнопіль | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 900,0 | 900,0 | – | 900,0 | – |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будинку культури з бібліотекою у с.Іршики | 2017 | Покращення стану будівлі | 900,0 | 900,0 | – | 900,0 | – |
| Разом по району: | 2701,4 | 2701,4 | – | 2701,4 | – |
| Теофіпольський район |
|  | Заміна вікон у Теофіпольському міському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 18,0 | 18,0 | – | 18,0 | – |
|  | Заміна вікон у Борщівському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 22,0 | 22,0 | – | 22,0 | – |
|  | Заміна вікон у Великолазучинському сільському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 10,0 | 10,0 | – | 10,0 | – |
|  | Заміна дверей у Базалійському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 17,0 | 17,0 | – | 17,0 | – |
|  | Заміна дверей у Турівському сільському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 14,0 | 14,0 | – | 14,0 | – |
|  | Заміна покрівлі у Волице-Полівському сільському будинку культури | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 80,0 | 80,0 | – | 80,0 | – |
| Разом по району: | 161,0 | 161,0 | – | 161,0 |  |
| Хмельницький район |
|  | Капітальний ремонт даху та покрівлі будинку культури в с.Малашівці | 2017-2018 | Покращення стану будівлі | 657,3 | 657,3 | – | 657,3 | – |
| Лісогринівецька сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт Пашковецького сільського клубу по вул. Центральній, 24/1 | 2017 | Покращення стану будівлі | 665,8 | 665,8 | 599,2 | 66,6 | – |
| Гвардійська сільська ОТГ |
|  | Капітальний ремонт приміщення сільського клубу в с. Гелетинці | 2017 | Покращення стану будівлі | 80,0 | 80,0 | – | – | 80,0 |
|  | Капітальний ремонт приміщення сільського клубу в с. Райківці | 2017-2018 | Покращення стану будівлі | 560,0 | 560,0 | – | 560,0 | – |
| Разом по району: | 1963,1 | 1963,1 | 599,2 | 1283,9 | 80,0 |
| Шепетівський район |
|  | Капітальний ремонт дитячої бібліотеки по вул. Героїв Майдану, 59, с. Судилків | 2017-2017 | 756 м. кв | 252,2 | 252,2 | 252,2 | – | – |
|  | Капітальний ремонт клубу, с. Коса Решнівка | 2017-2017 | 220 м.кв. | 62,1 | 62,1 | 62,1 | – | – |
| Разом по району: | 314,3 | 314,3 | 314,3 | – | – |
| Ярмолинецький район |
|  | Утеплення покрівлі та фасадів Ярмолинецького комунального закладу «Центр культури та дозвілля» площа 600 річчя Ярмолинець, 1А | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 3500,0 | 3500,0 | 3150,0 | 350,0 | – |
|  | Облаштування автономного опалення Ярмолинецького комунального закладу «Центр культури та дозвілля» площа 600 річчя Ярмолинець, 1А | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – |
| Разом по району: | 5000,0 | 5000,0 | 3150,0 | 1850,0 | – |
| м.Хмельницький |
|  | Придбання автотранспорту (мінібус) Хмельницькому обласному академічному театру ляльок | 2017 | Збільшення гастрольних виїздів та обслуговування глядачів у районах та селах області | 1500,0 | 1500,0 | – | 1500,0 | – |
|  | Повна заміна системи опалення у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці | 2017 | Покращення умов для користувачів бібліотеки | 1000,0 | 1000,0 | – | 1000,0 | – |
|  | Поповнення бібліотечних фондів обласних бібліотек | 2017 | Покращення умов для користувачів бібліотек | 357,0 | 357,0 | – | 357,0 | – |
|  | Ремонт туалетів у Хмельницькій обласній дитячій бібліотеці ім. Т.Шевченка | 2017 | Покращення умов для користувачів бібліотеки | 200,0 | 200,0 | – | 200,0 | – |
|  | Встановлення системи антизамерзання даху у Хмельницькому обласному художньому музеї | 2017 | Створення належних умов безпеки для відвідувачів і перехожих | 154,0 | 154,0 | – | 154,0 | – |
|  | Придбання експонатів для музейних фондів та фондів історико-культурних заповідників | 2017 | Покращення якості та умов обслуговування відвідувачів | 71,0 | 71,0 | – | 71,0 | – |
|  | Встановлення засобів захисту охорони та спостереження (камери відеоспостереження, решітки на вікна та двері, ворота) у Хмельницькому обласному художньому музеї | 2017 | Створення належних умов для збереження та безпеки фондів музею | 65,0 | 65,0 | – | 65,0 | – |
|  | Придбання звукової апаратури для Хмельницької обласної філармонії | 2017 | Покращення якості та умов обслуговування відвідувачів філармонії | 1200,0 | 1200,0 | – | 600,0 | 600,0 |
| Разом по місту: | 4547,0 | 4547,0 | – | 3947,0 | 600,0 |
| м.Кам’янець-Подільський |
|  | Капітальний ремонт міського будинку культури по вул.Шевченка, 20 (продовження), в тому числі коригування ПКД та експертиза | 2017 | Покращення інфраструктури | 14000,0 | 14000,0 | 12600,0 | 1400,0 | – |
|  | Капітальний ремонт приміщень фондосховища державного історичного музею-заповідника, пл. Вірменський ринок 3, 3 а | 2017 | Створення належних умов збереження та безпеки фондів музею | 2000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 500,0 | – |
|  | Реставраційні роботи з ліквідації аварійного стану пам’ятки архітектури національного значення (І черга) «Кушнірська башта» ХVI ст. (невідкладні консерваційні роботи) по вул. Старопоштовий узвіз (охоронний номер 727/4) | 2017 | Збереження історичного середовища та відновлення пам’яток архітектури | 4166,6 | 4166,6 | 4166,6 | – | – |
|  | Реставраційно-ремонтні роботи, першочергові протиаварійні роботи (1 черга) пам’ятки архітектури 1760-1788 рр, національного значення «Казарми фортеці» по вул. Госпітальна, 14 (охоронний номер 751) | 2017-2018 | Збереження історичного середовища та відновлення пам’яток архітектури | 12968,3 | 12968,3 | 12368,3 | 600,0 | – |
|  | Ліквідація аварійного стану (3 черга) консервацію, реставрацію та пристосування пам’яток архітектури 1542-1672 років (ох. номер 730/8) башти Нова Західна комплексу Старий Замок» («Пам’ятка архітектури 1542-1672 років Башта №7 (Башта Нова Західна охоронний номер 730/8 комплексу Старий Замок XII-XVIII ст.»), в тому числі коригування ПКД – 1850,0 тис.грн. за КФК 150201 КЕВ 3143 | 2017 | Збереження історичного середовища та відновлення пам’яток архітектури. Покращення якості та умов обслуговування туристів | 1850,0 | 1850,0 | 1850,0 | – | – |
| Разом по місту: | 34984,9 | 34984,9 | 32484,9 | 2500,0 | – |
| м.Славута |
|  | Капітальний ремонт будівлі кінотеатру ім. Шевченка на площі Шевченко | 2017 | Покращення інфраструктури | 4800,0 | 4800,0 | 4320,0 | 480,0 | – |
|  | Реконструкція будівлі кінотеатру під школу мистецтв | 2017 | Покращення інфраструктури | 5000,0 | 5000,0 | – | 5000,0 | – |
| Разом по місту: | 9800,0 | 9800,0 | 4320,0 | 9800,0 | – |
| м.Старокостянтинів |
|  | Реставрація комплексу споруд замку князів Острозьких та комплексу споруд Домініканського монастиря і Обороної вежі, реставраційні роботи в інтер’єрах замку | 2017 | Збереження пам’яток архітектури | 670,0 | 670,0 | – | 670,0 | – |
| Разом по місту: | 670,0 | 670,0 | – | 670,0 | – |
| Разом по сфері: | 169148,5 | 115366,3 | 85943,4 | 28743,0 | 680,0 |

| СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ |
| --- |
| Пріоритетні |
| Городоцький район |
| 1 | Реконструкція колишнього будинку культури під центр надання соціальних послуг по вул. Б.Хмельницького 43, селище Сатанів | 2016-2017 | Надання соціальних послуг 20 особам одночасно | 4860,7 | 4860,7 | 4373,0 | 487,7 | – |
| Разом: | 16 | 4860,7 | 4373,0 | 487,7 | – |
| Планові |
| Волочиський район |
| 2 | Кушнирівський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів: | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 60,0 | 60,0 | – | 60,0 | – |
|  | заміна вікон та дверей на енергозберігаючі |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт житлового корпусу |  | Покращення санітарно-гігієнічних умов проживання | 155,0 | 155,0 | – | 155,0 | – |
| Разом по району: | 215,0 | 215,0 | – | 215,0 | – |
| Деражнянський район |
| 3 | Мазниківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів: | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 276,8 | 276,8 | – | 276,8 | – |
|  | капітальний ремонт харчоблоку (утеплення та заміна дверей) |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом по району: | 276,8 | 276,8 | – | 276,8 | – |
| Дунаєвецький район |  |  |  |  |  |
| 4 | Капітальний ремонт у Кривчицькому психоневрологічному інтернаті: будівель житлового корпусу №2 | 2016-2017 | Збільшення енергоефективності житлового приміщення | 416,8 | 1560,4 | – | 1560,4 | – |
|  | житлового корпусу №1 |  |  | 1499,0 |  |  |  |  |
| Разом по району: | 1915,8 | 1560,4 | – | 1560,4 | – |

| Кам’янець-Подільський район |
| --- |
| 5 | Китайгородський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів | 2017 | Збільшення енергоефективності приміщень | 298,0 | 298,0 | – | 298,0 | – |
|  | капітальний ремонт приміщень корпусу №2 та господарських приміщень |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мілівецький психоневрологічний інтернат: | 2017 | Покращення системи водопостачання | 290,0 | 290,0 | – | 290,0 | – |
|  | капітальний ремонт системи водопостачання та заміни водонапірної вежі «Рожновського» |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом по району: | 588,0 | 588,0 | – | 588,0 | – |
| Летичівський район |
| 7 | Меджибізький дитячий будинок-інтернат ІІІ-ІV профілів: | 2017 | Збільшення енергоефективності приміщення | 250,0 | 250,0 | – | 250,0 | – |
|  | утеплення спального корпусу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | придбання санітарного автомобіля |  | Покращення соціально-побутового обслуговування | 420,0 | 420,0 | – | 420,0 | – |
|  | придбання сушильної машини |  |  | 110,0 | 110,0 | – | 110,0 | – |
| Разом по району: | 780,0 | 780,0 |  | 780,0 |  |
| Старокостянтинівський район |
| 8 | Самчиківський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів | 2017 | Покращення санітарно-гігієнічних умов і якісне надання послуг |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт приміщень пральні |  |  | 169,4 | 169,4 | – | 169,4 | – |
| Разом по району: | 169,4 | 169,4 | – | 169,4 | – |
| Хмельницький район |
| 9 | Бахматовецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів | 2017 | Покращення санітарно-гігієнічних умов і якісне надання послуг | 185,2 | 185,2 | – | 185,2 | – |
|  | капітальний ремонт харчоблоку |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт приміщення Хмельницький районний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів | 2017-2018 | Покращення надання соціальних послуг | 580,0 | 580,0 | 580,0 | – | – |
| Разом по району: | 765,2 | 765,2 | 580,0 | 185,2 | – |
| Чемеровецький район |
| 11 | Реконструкція котельні із добудовою приміщення під твердопаливні котли у Голенищівській школі-інтернаті | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 604,2 | 604,2 | 604,2 | – | – |
| Разом по району: | 604,2 | 604,2 | 604,2 | – | – |
| Ярмолинецький район |
| 12 | Солобковецька школа-інтернат І-ІІ ст. по вул. Леніна, 34: реконструкція навчального корпусу з добудовою актової зали та медичного блоку | 2017 | Покращення умов перебування вихованців в закладі | 4099,1 | 4099,1 | 4099,1 | – | – |
|  | реконструкція їдальні з добудовою |  | Забезпечить харчування дітей в одну зміну, а не у три зміни | 980,0 | 980,0 | 980,0 | – | – |
| 13 | Солобковецький будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів: | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 530,0 | 530,0 | – | 530,0 | – |
|  | утеплення фасаду харчоблоку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт даху харчоблоку, котельні |  |  | 387,0 | 387,0 | – | 387,0 | – |
|  | реконструкція котельні з заміною газового котлів на твердопаливні, теплотраси та капітальний ремонт приміщення |  |  | 650,0 | 650,0 | – | 650,0 | – |
| 14 | Виноградівський психоневрологічний інтернат: | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 120,0 | 120,0 | – | 120,0 | – |
|  | завершення капітального ремонту харчоблоку |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капітальний ремонт системи опалення та системи гарячого та холодного водопостачання житлового корпусу |  |  | 326,4 | 326,4 | – | 326,4 | – |
|  | заміна димаря котельні |  |  | – | 100,0 | – | 100,0 | – |
| 15 | Капітальний ремонт даху адмінприміщення управління соціального захисту райдержадміністрації | 2017 | Поліпшення якості надання послуг | 300,0 | 300,0 | – | 300,0 | – |
| 16 | Переведення в інше приміщення центру ранньої реабілітації дітей - інвалідів | 2017 | Покращення умов перебування дітей - інвалідів | 500,0 | 500,0 | – | 500,0 | – |
| Разом по району: | 7892,5 | 7992,5 | 5079,1 | 2913,4 | – |
| м.Хмельницький |
| 17 | Хмельницький геріатричний пансіонат для ветеранів війни і праці по вул. Перемоги, 7: капітальний ремонт, заміна редуктора ліфта П-320/4 | 2017 | Відновлення роботи ліфту | 35,4 | 35,4 | – | 35,4 | – |
|  | капітальний ремонт припливної і витяжної вентиляції харчоблоку |  | Покращення умов належного санітарно-гігієнічного і якісного надання послуг | 260,0 | 260,0 | – | 260,0 | – |
| 18 | Капітальний ремонт по утепленню фасаду будівлі Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації м.Хмельницький, вул. Володимирська, 109 | 2017 | Впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів | 4900,0 | 4900,0 | – | 1300,0 | 3600,0 |
| Разом по місту: | 5435,4 | 5435,4 | – | 1835,4 | 3600,0 |
| Разом по сфері: | 23263,0 | 23007,6 | 10636,3 | 8771,3 | 3600,0 |

,

| Інші |
| --- |
| 1 | Придбання комп'ютерів для бухгалтерських служб обласних медичних закладів для проведення закупівель через систему Prozorro | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 495,0 | 495,0 | – | 495,0 | – |
| 2 | Придбання інструментів та матеріалів для шкіл-інтернатів (Вовковинецької, Орининської, Солобковецької, Антонівської, Новоушицької та Ямпільської) з метою проведення Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 714,9 | 714,9 | – | 714,9 | – |
| 3 | Проведення протипожежних заходів в школах-інтернатах | 2017 | Здійснення протипожежних заходів | 924,1 | 924,1 | – | 924,1 | – |
| 4 | Придбання комп’ютерної техніки соціальним закладам, що знаходяться на балансі обласної ради | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 435,0 | 435,0 | – | 435,0 | – |
| Деражнянський район |
| 5 | Реконструкція парку культури та відпочинку – влаштування спортивного сектору по вул. Миру в м. Деражня | 2017 | Розбудова сучасної спортивної інфраструктури | 3537,0 | 3537,0 | 3006,5 | 530,5 | – |
| 6 | Будівництво споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня | 2017 | Покращення екологічного стану водойми | 1450,0 | 1450,0 | – | 1450,0 | – |
| Дунаєвецький район |
| 7 | Реконструкція будівлі колишнього хірургічного відділення під 6-ти квартирний житловий будинок по вул. Д.Бачинського, 2 в селищі Смотрич | 2017 | Наявність житла для спеціалістів | 1500,0 | 1448,2 | 1303,4 | 144,8 | – |
| Кам’янець-Подльський район |
| 8 | Реконструкція існуючих гаражів (для зберігання техніки сільської ради та МПК) по вул. Кармелюка с.Гуменці | 2017 | Збільшення площі приміщення | 898,4 | 898,4 | 808,6 | 89,8 | – |
| 9 | Придбання пожежного автомобіля для Гуменецької сільської територіальної громади | 2017 | Вчасне виконання пожежно-рятувальних робіт | 5500,0 | 5500,0 | 4950,0 | 550,0 | – |
| Новоушицький район |
| 10 | Влаштування системи відео спостереження в селищі Нова Ушиця | 2017 | Покращення правопорядку населених пунктів | 148,5 | 148,5 | – | 148,5 | – |
| 11 | Забезпечення якості та доступності послуг у сфері надання пожежної допомоги на території сільських населених пунктів громади | 2017 | Покращення якості надання пожежних послуг | 800,0 | 800,0 | 680,0 | 120,0 | – |
| Славутський район |
| 12 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі (І поверх - територіальний центр соціального обслуговування, ІІ поверх-амбулаторія загальної практики сімейної медицини) Берездівскої сільської ради по вул. Островського 38, с.Берездів | 2017 | Покращення матеріально-технічної бази | 4709,9 | 4709,9 | 3767,9 | 942,0 | – |
| 13 | Забезпечення якості доступності послуг у сфері надання пожежної допомоги на території сільських населених пунктів новоствореної Ганнопільської сільської об’єднаної територіальної громади | 2017 | Забезпечення доступності послуг надання пожежної допомоги | 800,0 | 800,0 | 680,0 | 120,0 | – |
| Ярмолинецький район |
| 14 | Будівництво 28-ти квартирного 3-х поверхового житлового будинку по вул. Спортивна, 41, селище Ярмолинці | 2012-2018 | Забезпечення житлом учасників антитерористич-ної операції | 16000,0 | 8000,0 | 6000,0 | – | 2000,0 |
| м. Нетішин |
| 15 | Капітальний ремонт адміністративного будинку (приміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Шевченка, 1 (ЦО № 86235) | 2017-2017 | Приведення захисної споруди цивільного захисту до готовності | 2123,7 | 2123,7 | 1911,3 | 212,4 | – |
| м. Кам’янець-Подільський |
| 16 | Капітальний ремонт з підсилення конструкцій та утеплення фасадів 72-х квартирного 9-ти поверхового житлового будинку по вул. Нігинське шосе, 1а | 2017 | Покращення стану будівлі | 15647,5 | 15647,5 | 14082,5 | 1565,0 | – |
| м.Славута |
| 17 | Реконструкція захисних споруд ЦЗ №86206 Сховище ЗОШ №9 вул. Я.Мудрого 59 в протирадіаційне укриття | 2016-2017 | Реконструкція захисних споруд на 300 осіб | 1499,1 | 30,0 | – | 30,0 | – |
| 18 | Реконструкція захисних споруд ЦЗ №86207 Сховище вул.Я.Мудрого 47А в протирадіаційне укриття | 2016-2017 | Реконструкція захисних споруд на 250 осіб | 1493,5 | 30,0 | – | 30,0 | – |
| Разом: | 58676,6 | 47692,2 | 37190,2 | 8502,0 | 2000,0 |
| Разом по області за усіма сферами: | 2967018,6 | 1749995,6 | 982976,4 | 482721,4 | 284298,0 |

Директор Департаменту

економічного розвитку, промисловості

та інфраструктури облдержадміністрації													Ю.Гриневич