Додаток

до рішення обласної ради

від 13 липня 2017 року № _______

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки

Програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки затверджено рішенням обласної ради від 21.04.2016 року №19-5/2016.

Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки (далі – Програма) – це система принципів, пріоритетних напрямів та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Об’єкти, на які спрямовано дію Програми:

навколишнє середовище регіону в цілому;

окремі природні компоненти довкілля (атмосферне повітря, підземні і поверхневі води, земельні ресурси і надра, ліси тощо);

окремі природні об’єкти та території (об’єкти природно-заповідного фонду, тощо);

екологічні аспекти виробничої діяльності підприємств різних галузей, муніципальної інфраструктури населених пунктів і в цілому життєдіяльності населення.

Суб’єкти Програми:

органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, установи управління і фінансового забезпечення життєдіяльності регіону;

місцеві громади та громадяни, які проживають в області;

підприємства усіх форм власності, що здійснюють виробничу діяльність та надають послуги в різних галузях на території області.

У Програмі визначено напрями природоохоронної діяльності щодо стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища області чи окремих його складових (повітряного басейну, водних ресурсів тощо).

На реалізацію заходів Програми у 2016 році, із місцевих бюджетів (у тому числі з місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища) планувалося направити 18100,0 тис. гривень.

Рішенням обласної ради від 21.04.2016 року №23-5/2016 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2016 рік», з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 10972,925 тис.грн на виконання у 2016 році заходів Програми за такими напрямами діяльності:

1. Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки:

реконструкція очисних споруд стічних вод обласного тубдиспансеру у с. Осташки Хмельницької області продуктивністю 50 куб.м/добу – 2788,319     тис. гривень. Проведено роботи з реконструкції очисних споруд, використано 2784,317 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни» – 263,511 тис. гривень. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, використано 263,510 тис. гривень;

виготовлення проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод обласної психіатричної лікарні № 1 с. Скаржинці» – 195,0 тис. гривень. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, використано 195,0 тис. гривень;

реконструкція напірного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків у м. Деражня – 1353,779    тис. гривень. Проведено роботи з реконструкції колектора, використано 1343,568 тис. гривень;

проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного  збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання (на територіях Городоцького, Кам'янець-Подільського, Красилівського, Чемеровецького районів, міст Славута та Волочиськ) — 4862,118 тис. гривень. Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено переможця та укладено договір. Проте, учасник-переможець відмовився від виконання договору через анулювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Департаментом розпочато нову процедуру торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, проте тендер не відбувся через відсутність учасників.

2. Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі:

розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об’єктів природно-заповідного фонду – 1502,188 тис. гривень. Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено переможця та укладено договір. Крім того, укладено додаткову угоду до договору, відповідно до якої продовжено дію договору та строк (термін) надання послуг.

3. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості:

проведення щорічного обласного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмельниччини» – 8,01 тис. гривень. Проведено конкурс, переможців нагороджено подарунками, використано 7,37721 тис. гривень.

Фінансування Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 здійснювалося у межах фактичних надходжень екологічного податку.