Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації ________2017 № ____________

І н ф о р м а ц і я

про завершення підготовки об’єктів житлово-комунального

господарства та об’єктів соціальної сфери області до опалювального

сезону 2017/2018 року, стан проходження опалювального сезону та розрахунків підприємств житлово-комунального господарства області

за використані енергоносії

Підготовку до нового опалювального сезону 2017/2018 року в області завершено. Технічна готовність теплопостачальних підприємств становить 100 відсотків.

У місті Нетішин, де послуги теплопостачання мешканцям міста надаються Хмельницькою АЕС, до об’єктів соціальної сфери тепло подано з 02 жовтня, а з 04 – до житлових будинків. Також з 04 жовтня опалення закладів соціальної сфери розпочато у м. Хмельницький та Деражнянському районі.

На 10 жовтня розпочато опалення у містах Хмельницький, Кам’янець-Подільский, Старокостянтинів, Нетішин та Волочиському, Ізяславському, Деражнянському, Красилівському, Полонському і Ярмолинецькому районах.

На цей час, у зв’язку із сприятливими погодними умовами та з метою економії ресурсів опалюються, в основному, соціальні заклади: лікарні, дитячі садочки та школи. Опалення житлових будинків відповідно до нормативів має розпочинатися за умови зниження зовнішнього повітря протягом трьох діб нижче 8 градусів.

Із 714 котелень запущено 181 або 25,4 відсотка. Усього розпочато опалення 404 (27,7%) закладів соціальної сфери та 329 багатоквартирних житлових будинків (14,4%).

При підготовці до осінньо-зимового періоду підприємствами комунальної теплоенергетики в основному виконано заплановані заходи, зокрема підготовлено 658 котелень, 516,1 км теплових мереж, 109 центральних теплових пунктів. Але на комунальних та відомчих котельнях створено усього 91,1% від запланованих обсягів запасів вугілля (6 тис. тонн).

З метою скорочення та заміщення споживання природного газу на теплопостачальних підприємствах області проведено роботу з реконструкції, модернізації, технічного переоснащення та заміни котлів, реконструкції та заміни теплових мереж. За січень-вересень на 15 котельнях модернізовано, переоснащено та замінено 16 котлів, на альтернативні види палива (дрова та пелети) переведено 15. Орієнтовний обсяг скорочення споживання природного газу після впровадження цих заходів очікується в обсязі 2220,5 тис.куб.м, заміщення – 1389,9 тис.куб.м на рік.

На об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства підготовлено 30,2 км водопровідних та 12,3 км каналізаційних мереж, 101 водонасосна станція. Виконано роботи з проведення технічного огляду споруд та обладнання на 108 каналізаційних насосних станціях, 21 водопровідній та 31 каналізаційній очисних спорудах.

За звітними даними в області комплексно підготовлено до зими 4794 багатоквартирних житлових будинки з видачею паспортів готовності. Відремонтовано 556 покрівель, 562 опалювальних системи, 244 системи гарячого та 418 холодного водопостачання, 377 електрощитових.

У соціальній сфері до зими стовідсотково підготовлено усі 702 школи, 690 дитячих садочків та 64 лікарні.

З метою економії коштів та енергозбереження у житлових будинках, закладах бюджетної сфери та інших установах та підприємствах встановлюються засоби обліку теплової енергії.

Лічильниками технологічного обліку відпуску теплової енергії оснащено усі підприємства комунальної теплоенергетики. Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства оснащено засобами технологічного обліку відпуску води на 96 відсотків.

До централізованої системи холодно водопостачання під’єднано 4609 багатоквартирних житлових будинків, з них оснащено засобами обліку 530 або 33,2% від їх загальної кількості, централізованим гарячим водопостачанням оснащено 929 житлових будинків, з яких 107 або 11,5% оснащено будинковими лічильниками гарячої води.

На 01 жовтня 2292 багатоквартирних житлових будинки під’єднано до централізованої системи опалення, з них мають технічну можливість оснащення засобами обліку – 2181 або 95,1 відсотка. Фактично оснащено побудинковими приладами обліку теплової енергії 2000 будинків (91,7%).

Низький відсоток оснащення житлових будинків засобами обліку теплової енергії в Ізяславському (2,6%), Дунаєвецькому (30,3%) районах та місті Шепетівка (67%).

На 89,7% оснащено засобами обліку теплової енергії бюджетні установи області.

У дорожньо-мостовому господарстві на 01 жовтня 2017 року відремонтовано дорожнє покриття вулиць та доріг комунальної власності загальною площею 731,5 тис.кв.м або 90% від запланованого обсягу. Комунальними підприємствами підготовлено до роботи у зимовий період 215 одиниць (100%) спеціалізованої прибиральної техніки, для ліквідації наслідків ожеледиці заготовлено 31,3 тис. тонн (86%) посипочного матеріалу.

При цьому низькими темпами проводиться ремонт доріг (78%) та заготівля посипочного матеріалу і реагентів (50%) у Летичівському районі, взагалі не заготовлено посипочного матеріалу у Новоушицькому та Чемеровецькому, усього 20% від потреби – Славутському районах.

Фінансово-економічні показники на підприємствах житлово-комунального господарства області з початку року дещо покращилися. Так, обсяг дебіторської заборгованості зменшився на 4% та становить 593,4 млн. гривень.

Ситуація могла бути кращою, якби не зростання заборгованості з різниці у тарифах. З початку року вона зросла на 38% та становить на 01 вересня 2017 року 429,9 млн.грн. або 72,4% усієї дебіторської заборгованості. Заборгованість населення за житлово-комунальні послуги також зменшилася на 0,7% та становить 120,8 млн. гривень. По рівню оплати населенням житлово-комунальних послуг у 2017 році область стабільно перебуває на 3-4 місцях в Україні.

На 12% зменшилася кредиторська заборгованість і на 01 вересня поточного року становить 426,7 млн. гривень.

За 8 місяців поточного року підприємствами комунальної теплоенергетики спожито 85,2 млн.куб.м природного газу на суму 583,5 млн.грн., оплачено – 569,0 млн. гривень. З урахуванням боргів минулих років заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики за спожитий природний газ становить 254,9 млн. гривень. Рівень розрахунку за спожитий природний газ у поточному році становить 97,5 відсотка.

При цьому обсяг невідшкодованої різниці в тарифах підприємствам теплопостачання становить 274,4 млн. гривень. Бюджетні установи заборгували 2,0 млн.грн. за послуги теплопостачання, на 16,4 млн.грн. невідшкодовано пільг і субсидій. У разі відшкодування цих сум підприємства теплопостачання області у повному обсязі зможуть розрахуватися за спожитий природний газ.

Найвищий рівень розрахунків за спожитий природний газ забезпечено КП “Ізяславтепломережа” – 119%, Славутським ЖКО – 127%, Хмельницьким КП “Південно-Західні тепломережі” – 105%, Кам’янець-Подільським КП “Міськтепловоденергія” – 124% та Старокостянтинівським КП “Тепловик” – 113 відсотків.

Найгірша ситуація з розрахунками за спожитий природний газ на Дунаєвецькому підприємстві теплових мереж – 21,5 відсотка. Підприємство має 5,5 млн.грн. боргу і при цьому не подало до Мінрегіону документи аби скористатися можливістю реструктуризації боргу відповідно до вимог Закону України “Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 року № 93 “Про затвердження Порядку ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії та користування зазначеним реєстром” (далі – Реєстр).

На 10 жовтня 2017 року до Реєстру включено 10 підприємств області, у тому числі 9 комунальної теплоенергетики: КП “Міськтепловоденергія”, КП “Хмельницьктеплокомуненерго”, КП “Південно-Західні тепломережі”, Славутське ЖКО, Красилівське ПТМ, КП “Ізяславтепломережа”, Теофіпольське КП “Тепловик”, Волочиське КП “Тепловик”, Старокостянтинівське КП “Тепловик” та підприємство водопровідно-каналізаційного господарства – Славутське УВКГ.

Договори про реструктуризацію заборгованості за енергоносії на цей час готуються Славутським УВКГ, КП “Ізяславтепломережа” та КП “Міськтепловоденергія”.

З метою реструктуризації заборгованості для включення у Реєстр до Мінрегіону подано документи ТОВ “Шепетівка Енергоінвест” та Понінківським ПТМ.

Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства області для виробництва послуг водопостачання та водовідведення за 8 місяців поточного року використано 34,9 млн.кВт.год електроенергії на суму 63,7 млн. гривень. Оплачено цими підприємствами 56,5 млн.грн. або 89 відсотків. Заборгованість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за електроенергію загалом становить майже 15,0 млн. гривень. Водночас сума невідшкодованої різниці у тарифах на послуги водопостачання та водовідведення на 01 вересня 2017 року досягла 129,1 млн.грн та у 8,5 раза перевищує борги підприємств за електроенергію.

Переважна більшість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства області має стовідсоткові розрахунки за використану електроенергію.

Разом з тим, на КП “Городоккомунсервіс” вона становить 64%, КП “Ізяславводоканал” – 63%, Славутське УВКГ – 66%, Старокостянтинівське підприємство водопровідно-каналізаційного господарства – 46% та КП “Міськтепловоденергія” – 70 відсотків.

Відшкодування підприємствам теплового та водопровідно-каналізаційного господарств області різниці в тарифах у повному обсязі дасть можливість цим підприємствам покращити фінансовий стан, розрахуватися з кредиторами за енергоносії, а вільний фінансовий ресурс спрямувати на вирішення нагальних потреб, у тому числі ремонт та модернізацію обладнання тощо, відтак, покращити якість житлово-комунальних послуг, що надаються усім категоріям споживачів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.2017 року № 332 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування” області розподілено майже 136,0 млн.грн. різниці у тарифах.

Рішенням територіальної комісії з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах при обласній державній адміністрації узгоджено заборгованість з різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення підприємствам області, що утворилася на 01 січня 2016 року, у загальному обсязі 105,7 млн. гривень.

Теплопостачальними підприємствами області укладено договори на проведення взаєморозрахунків за спожитий природний газ на загальну суму 40,8 млн. гривень. Але, з незалежних від області причин, жоден договір на цей час не профінансовано.

Також, підприємства водопровідно-каналізаційного господарства не можуть скористатися можливістю здійснити взаєморозрахунки за електроенергію за рахунок різниці в тарифах, оскільки відсутній механізм таких взаєморозрахунків з ПАТ “Хмельницькобленерго”.

Інформація щодо обсягу заборгованості з різниці в тарифах на підприємствах теплового та водопровідно-каналізаційного господарства області надається щомісячно управлінням житлово-комунального господарства облдержадміністрації Мінрегіону України.

Також здійснюється постійний моніторинг та щоденне інформування Мінрегіону України щодо стану запуску та проходження опалювального сезону в області.

Заступник голови

адміністрації								              В. Олійник