Додаток

до рішення обласної ради

від 27 вересня 2018 року

№ ________

ЗВІТ

про виконання програми капітального ремонту, модернізації та заміни    ліфтів житлового фонду Хмельницької області на 2013 – 2017 роки

Програму капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів житлового фонду Хмельницької області на 2013 – 2017 роки (далі – Програма)  затверджено рішенням сесії  Хмельницької обласної ради від 19 червня                   2013 року № 21-16/2013.

Програму розроблено з метою реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства області та забезпечення надійної експлуатації ліфтів та ліфтового обладнання, створення передумов для проведення ефективних заходів з попередження та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві області шляхом своєчасного проведення технічної експертизи, капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтів у житлових будинках.

Дію Програми спрямовано на забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства та є надзвичайно важливою, оскільки зупинення роботи ліфтів спричиняє соціальну напругу серед населення, що користується ліфтами.  Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей з обмеженими фізичними можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого вiкy.

Основну кількість ліфтів, які обслуговують житловий фонд області, введено в експлуатацію у період масового будівництва житла у 70-х та наприкінці 80-х років минулого століття. Тарифи на технічне обслуговування ліфтів, які затверджено органами місцевого самоврядування, не покривають усіх витрат на утримання ліфтів, у результаті чого не виконується весь комплекс профілактичних робіт, і їх технічний стан щороку погіршується.

На 01 січня 2013 року у 705-ти багатоповерхових житлових будинках області в експлуатації знаходилося 1833 ліфти.

За останні 5 років в області введено в експлуатацію 157 ліфтів у 87 житлових будинках, у тому числі у містах: Хмельницький – 134, Кам'янець-Подільський – 20 та Старокостянтинів – 3.

Усього на 01 січня 2018 року у 792 житлових будинках області  нараховується 1988 ліфів, у тому числі у містах: Хмельницький – 1310, Нетішин – 261, Кам'янець-Подільський – 256, Шепетівка – 71, Волочиськ – 51, Славута – 17, Красилів – 16 та Старокостянтинів – 6 ліфтів.

Із вказаної кількості ліфтів диспетчерезовано 1222  одиниці або 61,4 відсотка. Технічне обслуговування ліфтового господарства відповідно до укладених договорів із власниками та балансоутримувачами ліфтів в області здійснює п’ять спеціалізованих підприємств, у тому числі: спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство "Хмельницькліфт", спеціалізоване комунальне підприємство "Міськліфтсвітло", приватна фірма «Геркон", приватне підприємство "Хмельницькліфткомплект" та приватне підприємство "Хмельницькліфтбуд".

Кількість ліфтів, що експлуатуються 25 і більше років, становить 1152 одиниці або 57,9 відсотка від загальної кількості. На сьогодні значна частина ліфтів відпрацювала нормативний строк експлуатації та потребує оновлення та значних затрат на підтримання ліфтового господарства у належному технічному стані для забезпечення відповідності експлуатаційним вимогам а також комфортного і безпечного користування ліфтами громадян.

Це зумовлює необхідність вжиття заходів, спрямованих на покращення технічного стану ліфтового господарства, пріоритетним серед яких є відновлення непрацюючих ліфтів, заміна тих, у яких вичерпано нормативний строк експлуатації, а також забезпечення схоронності ліфтового обладнання та проведення своєчасних розрахунків за експлуатаційно-ремонтні роботи.

Відповідно до заходів Програми, потреба на фінансування ліфтового парку у житлових будинках на  2013-2017 роки становила 149340,3 тис..грн., у тому числі за рахунок коштів державного бюджету – 81881,6 тис.грн., місцевих бюджетів – 67458,7 тис.гривень. Фактично ж за останні 5 років фінансування заходів Програми (експертне обстеження, капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів) здійснювалося лише за рахунок коштів місцевих бюджетів (див. додатки до звіту). Кошти з державного бюджету на вказані видатки не виділялися.

За період дії Програми загальний обсяг виділених коштів на фінансування  ліфтового господарства становить 25963,1 тис.грн., або лише 17,4 % від потреби,  у тому числі:

18521,9 тис. грн (15,7 %) – на капітальний ремонт  та модернізацію. За рахунок вказаних коштів проведено  модернізацію та капітальний ремонт 572 ліфтів, у тому числі 461 ліфт у м. Хмельницький, 87 -  у м. Кам’янець-Подільський, 13 - у м. Нетішин, 7- у м.Волочиськ,  2 – у    м.Славута, по 1 - у м. Старокостянтинів та м. Шепетівка;

5041,7 тис. грн. (17,7 %)  -  на заміну ліфтів. За рахунок вказаних коштів проведено  заміну 11 ліфтів у м. Хмельницький;

2399,5 тис.грн. (78,8 %)  - на експертне обстеження. Усього проведено експертне обстеження та визначено технічний стан,  можливість, доцільність, умови та термін подальшої експлуатації 1154 ліфтів, у тому числі   847 - у м. Хмельницький, 202 - у м. Нетішин, 46 - у м. Шепетівка; 28 - у м.Волочиськ,  25 -  у м. Кам’янець-Подільський, 4 - у м. Красилів,   2 – у    м.Славута.

Слід зазначити, що у зв’язку з децентралізацією влади та збільшенням фінансового ресурсу місцевих бюджетів  на виконання власних повноважень, у тому числі і усфері житлово-комунального господарства, за останні два роки значно збільшилися видатки на фінансування ліфтового господарства області.

Збільшення вказаних видатків дало змогу своєчасно провести експертне обстеження, капітальний ремонт, модернізацію та заміну ліфтів, підтримати ліфтове господарство області  у задовільному стані та забезпечити надання відповідних послуг громадянам на належному рівні.

Начальник управління                                                                       С. Дашковський