Додаток

до Програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018-2022 роки

План заходів на виконання Програми фінансової підтримки об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Хмельницької області на  2018-2022 роки

| № з/п | Назва комунального підприємства | Найменування заходу | Строк виконання, рік | Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн.) | у тому числі по роках, (тис. грн) | Джерело фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1. | Комунальне підприємство «Комунальники | Капітальний ремонт даху нежитлового приміщення по вул.Львівське шосе, 10/1 | 2018 | 786,3 | 786,3 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул.Грушевського, 87 (дах, утеплення та ремонт будівлі, водопостачання та водовідведення) | 2019 | 150,0 | - | 150,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
|  |  | Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул.Грушевського, 87 (дах, утеплення та ремонт будівлі, водопостачання та водовідведення) | 2019 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2. | Комунальне автотранспортне підприємство | Реконструкція частини даху будівлі за адресою: м. Хмельницький, вул. О.Кобилянської, 19/1 площею 596 м. кв. | 2019 | 119,2 | - | 119,2 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 3 |  | Реконструкція водогону за адресою: м. Хмельницький вул. О.Кобилянської, 19/1 | 2020 | 37,2 | - | - | 37,2 | - | - | Обласний бюджет |
| 4 | Хмельницький обласний навчально-курсовий комбінат | Ремонт навчальних класів та кабінетів за адресою: м.Кам’янець-Подільський, вул.Князів Коріатовичів, 27 | 2019 | 446,0 | - | 446,0 | - | - |  | Обласний бюджет |
| 5 | Хмельницьке обласне підприємство по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам «Облпаливо» | Ремонт гаражів за адресою: м. Хмельницький, вул. Г.Сковороди, 10/2 | 2021 | 111,9 | - | - | - | 111,9 | - | Обласний бюджет |
|  |  | Ремонт паливного складу за адресою: Хмельницький район, с. Мар’янівка, вул. Чорновола, 30б | 2020 | 600,0 | - | - | 600,0 | - | - | Обласний бюджет |
| 6 | Обласна фірма «Кіновідеопрокат» | Встановлення пожежної сигналізації та вжиття заходів протипожежної безпеки по об’єкту за адресою: м. Хмельницький вул. Подільська,39 | 2019 | 185,0 | - | 185,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації по ремонту фасаду приміщення за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 39 | 2019 | 100,0 | - | 100,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
|  |  | Ремонт будівлі за адресою м. Хмельницький. вул. Подільська,39 | 2019 | 2500 | - | 2350,0 150,0 | - | - | - | Обласний бюджет Власні кошти підприємства |
|  | Всього обласний бюджет |  |  | 9885,6 | 786,3 | 8350,2 | 637,2 | 111,9 | - |  |
|  | Разом |  |  | 10035,6 | 786,3 | 8500,2 | 637,2 | 111,9 | - |  |

Начальник управління з питань спільної

власності територіальних громад та економічного розвитку                                                                        Е. Монастирський