Додаток

до рішення обласної ради

від 21 грудня  2018 року

№ 56-23/2018

ІНФОРМАЦІЯ

про стан будівництва, ремонту, утримання доріг загального

користування державного та місцевого значення на території

Хмельницької області та реалізацію заходів

з контролю за їх експлуатацією

1.Стан будівництва, ремонту, утримання доріг загального користування державного та місцевого значення на території Хмельницької області

На 01 листопада 2018 року мережа автомобільних доріг загального користування області становить 7178,3 кілометрів. Вони поділяються на державні 2090,5 км (29,12%), у тому числі: міжнародні - 149,6 км, національні - 414,9 км, регіональні - 301,0 км, територіальні – 1225,0 км та 5087,8 км доріг місцевого значення  (70,88%), з них: обласного значення - 3667,2 км, районного – 1420,6 кілометра.

  - Дороги загального користування державного значення

Загальний обсяг фінансування з державного бюджету автодоріг загального користування державного значення у 2018 році становив 951 439,161 тис. грн., у тому числі:

- по бюджетній програмі 3111020 “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” - 209 228,463 тис. грн..;

- по бюджетній програмі 3111160 “Покращення стану автомобільної дороги Житомир –Чернівці – 204 562,562 тис. грн.. ;

- по бюджетній програмі 3111100 “Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань; Біла Церква - Одеса-Миколаїв-Херсон” – 537 648,136 тис. гривень.

Обсяг фінансування з обласного бюджету на здійснення заходів у рамках проведення митного експерименту з розвитку автомобільних доріг загального користування у Хмельницькій області становить 51698,297 тис. гривень. За рахунок зазначених кошів проведено оплату за виконані у 2017 році підрядними організаціями роботи в сумі 34176,493 тис. грн. та за виконані у 2018 році роботи - 11953,725 тис. гривень.

Виконання робіт за рахунок державного бюджету дало змогу:

у рамках бюджетної програми “Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення” провести поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення Н-25 Городище — Рівне — Старокостянтинів (окремими ділянками), Т–23–06 Шепетівка-Старокостянтинів на ділянках з км 9+802 по км 12+342 (с.Серединці) та з км 4+033 по км 6+740 (с.Городище), Т–18–04 Корець-Славута-Антоніни на ділянці з км 33+200 по км 35+200 (с.Ганопіль), Т-23-09 Шепетівка-Чуднів-Бердичів на ділянці з км 0+700 по км 3+582 (с.Судилків);

у рамках бюджетної програми “Покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці” провести влаштування додаткової смуги на підйом на ділянці з км 269 + 600 по км 275 + 100 (с. Гуменці); провести капітальний ремонт по вул. Північна м. Кам’янець-Подільський; відремонтувати поточним середнім ремонтом 7,5 км зазначеної дороги;

у рамках бюджетної програми «Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів-Тернопіль-Умань; Біла Церква- Одеса-Миколаїв-Херсон» поточним середнім ремонтом відремонтовано майже 37 кілометрів.

За рахунок митного експерименту проведено будівництво обходу міста Дунаївці на ділянці через с. Заставля автомобільної дороги державного значення Т-20-08 (Товсте-Дунаївці-Могилів-Подільський) та у Дунаєвецькому районі поточний ремонт 2,5 км ділянки дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці.

Крім того, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області з початку року ліквідовано ямковість на 1075,8 км автодоріг державного значення (166652 кв. м), що становить 95% від загальної протяжності уражених ямковістю доріг, з яких :

на автодорозі М–12 – 79,0 км, 15510 кв. м (100%) ;

на автодорогах Н–02, Н–03, Н–25 – 296,6 км, 70472 кв. м (100%);

на автодорогах Р–24, Р–26, Р–48, Р–49, Р–50 – 236,8 км, 36324 кв. м (99%);

на автодорогах Т – 463,4 км, 44346 кв. м (89%).

Залишилось ліквідувати ямковість на 59,1 км (5%) доріг державного значення (26911 кв. м), з яких :

на автодорогах Р–24, Р–26, Р–48, Р–49, Р–50 – 2,5 км, 290 кв. м (1%);

на автодорогах Т – 56,6 км, 5574 кв. м (11%).

Із загальної кількості струменевим методом ліквідовано 76516 кв. м ямковості (працювали: 5 машин ТБЦ, 4 машини ШБУ–56, 1 машина філії «Хмельницький облавтодор» «Хмельницька ДЕД»).

З початку року на асфальтобетонних заводах ДП «Хмельницький облавтодор» та ШБУ–56  виготовлено та використано на ліквідацію ямковості 1120 тонн органо-мінеральних сумішей та 9821 тонна гарячого асфальтобетону.

За період з початку року на автодорогах державного значення ліквідовано 23300 метрів погонних тріщин.

1.2. Дороги загального користування місцевого значення

У поточному році Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік» Хмельницькій області передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – субвенція) на загальну суму 456,5 млн. гривень.

Головним розпорядником коштів даної субвенції рішенням сесії обласної ради від 22 грудня 2017 року № 34-17/2017 «Про обласний бюджет на 2018 рік» визначено управління регіонального розвитку та будівництва облдержадміністрації. Замовником та одержувачем коштів зазначеної субвенції визначено Державне підприємство «Служба місцевих автодоріг».

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 14.05.2018 №441/2018-р було передано автомобільні дороги загального користування місцевого значення в існуючому стані, з балансу управління регіонального розвитку та будівництва Хмельницької обласної державної адміністрації на баланс Державного підприємства «Служба місцевих автодоріг» (на праві господарського відання) відповідно до актів приймання-передачі.

ДП «Служба місцевих автодоріг» передано 5087,8 км доріг загального користування місцевого значення, з них доріг обласного значення – 3667,2 км, районного – 1420,6 кілометрів.

Відповідно до спільного наказу Міністерства фінансів України та Міністерства інфраструктури України від 21.09.2012 №573/1019 було обраховано та передбачено видатки в обсязі 154,820 млн грн. на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та в сумі 301,7135 млн грн. на поточний середній ремонт.

За результатами опрацювання пропозицій, наданих районними державними адміністраціями, суму на поточний середній ремонт у розмірі  301,7135 млн грн. було розподілено пропорційно протяжності доріг по районах області на 46 об’єктів.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на 46 об’єктів поточного середнього ремонту, загальною протяжністю 94,7 км, по всіх об’єктах проведено тендерні процедури.

На 30.10.2018 освоєно 370,523 млн. грн., у тому числі: 110,732 млн грн по експлуатаційному утриманню.

За рахунок експлуатаційного утримання виконано :

ямковий ремонт 667 км покриття з використанням гарячого асфальтобетону на площі 78109 кв. м та 809 км щебеневим методом на площі 652726 кв. м;

1251 км профілювання щебеневих покриттів;

2104 км планування узбіч протяжністю.

Усього за рахунок експлуатаційного утримання проведено ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення протяжністю 2727 кілометрів. Роботи з аварійного ямкового ремонту асфальтобетонного та щебеневого покриттів продовжуються.

По поточному середньому ремонту освоєно 259,791 млн. гривень.

Роботи з влаштування асфальтобетонного покриття завершено на всіх об’єктах. Нове асфальтобетонне покриття влаштовано на 94,7 км. автомобільних доріг. На 3 об’єктах поточного середнього ремонту тривають роботи з укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю. На 10 об’єктах виконуються роботи із нанесення дорожньої горизонтальної розмітки (з початку року нанесено дорожньої горизонтальної розмітки 101,2 км.).

1.3. Діяльність ДП «Хмельницький облавтодор» по експлуатаційному утриманню доріг загального користування державного та місцевого значення на території Хмельницької області

ДП «Хмельницький облавтодор» є одним із підрядників з надання послуг з експлуатаційного утримання автодоріг державного та місцевого значення, які виконуються на замовлення Служби автодоріг у Хмельницькій області і ДП «Служба місцевих автодоріг».

ДП «Хмельницький облавтодор» за 9 місяців було виконано робіт на суму 228 млн. гривень.

За звітний період філіями ДП «Хмельницький облавтодор»  виконано заходів з безпеки руху:

|  | держ. | місц. | всього |
| --- | --- | --- | --- |
| Встановлено знаків: | 1500 | 590 | 2090 |
| Розмітка: |  |  |  |
| проїжджої частини доріг, км | 522 | – | 522 |
| пішохідних переходів, шт. | 396 | 110 | 506 |
| Ремонт бар'єрного огородження, км: | 3,5 | 1,15 | 4,65 |
| Встановлено напрямних стовпчиків, шт.: | 385 | 122 | 507 |
| Вирубка порослі, км: | 128,24 | 64,9 | 193,14 |
| Виконаного ямкового ремонту, кв. м | 95789 | 259895 | 355684 |
| Виконано профілювання з додаванням, тис. кв. м: | – | 355 (580) | – |
| без додавання, км: | – | 1250 | – |

На 01.11.2018 філіями ДП «Хмельницький облавтодор» виконано заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, а саме:

Заготівля:                                План                     Факт                   Відсоток

Фрикційні , тис. тон               58,18                    46,95                        81 %

Сіль , тис. тон                          6,46                      4,52                         70 %

Встановлено 1146 комплектів знаків зимової тематики.

Встановлено 5242 пог.м снігозатримуючих щитів.

Підготовлено з наявної 272 од. техніки — 248 од. (91%).

Укладено 57 договорів на залучення 98 одиниць сторонньої техніки.

Протягом 2018 року завдяки сприянню Хмельницької обласної державної адміністрації та обласної ради відновлено Віньковецький, Деражнянський, Старосинявський райавтодори, які були ліквідовані в 2014 році, що дало змогу створити додаткові робочі місця. У 2019 році планується відновити роботу філії у м. Городок.

Враховуючи, що дочірнє підприємство входить до системи Укравтодору і є державною установою, на сьогодні склалася критична ситуація щодо оновлення парку дорожньо-будівельної техніки, яка зношена більш ніж на 80 відсотків.

У 2018 році за рахунок власних обігових коштів було закуплено 4 автомобілі КрАЗ 6510 та 1 автомобіль КрАЗ 256 (на вторинному ринку з мінімальним пробігом). Також завдяки сприянню Хмельницької обласної державної адміністрації і обласної ради ДП «Хмельницький облавтодор» було закуплено 3 комплекти піскорозкидального обладнання з поворотним відвалом на суму 1,8 млн. гривень.

Крім того, підприємство власними силами виготовило 6 комплектів піскорозкидального обладнання на автомобілі КрАЗ, УРАЛ, ЗІЛ-130, що у свою чергу, дозволить поліпшити оперативність при обробці доріг протиожеледними матеріалами.

2. Стан реалізації заходів з контролю за експлуатацією доріг загального користування державного та місцевого значення на території Хмельницької області

Одним із пріоритетних напрямків роботи управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області є контроль за додержанням перевізниками норм та стандартів при перевезенні вантажів, а саме додержання габаритно-вагових параметрів.

Однією з основних причин руйнації доріг є недодержання перевізниками вагових параметрів при виконанні перевезень. Найгірша ситуація спостерігається у місцях, де транспортні засоби виконують перевезення із перевищенням вагових параметрів (автодороги поблизу кар’єрів, ХПП тощо).

З метою забезпечення ефективної реалізації заходів, необхідних для контролю за експлуатацією доріг загального користування державного та місцевого значення, в області працюють чотири пересувних габаритно-вагових комплекси.

Три комплекси знаходиться на балансі управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області, один - на балансі ДП «Хмельницький облавтодор».

Оскільки пересувний габаритно-ваговий комплекс встановлюється на автомобільних дорогах загального користування у місцях, які відповідають вимогам і параметрам, визначеним у наказі Міністерства інфраструктури від 28.07.2016 №255 «Про затвердження Вимог до облаштування та технічного оснащення пунктів габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування», на цей час на автомобільних дорогах міжнародного та національного значення, які проходять територією області побудовано 8 відповідних майданчиків.

За результатами проведення комісійного обстеження майданчиків для здійснення габаритно-вагового контролю Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області встановлено, що ці майданчики потребують ремонту.

З початку 2018 року працівниками управління Укртрансбезпеки в області виявлено 418 фактів перевезення вантажів з перевищенням габаритно-вагових параметрів. Нараховано плату за проїзд автомобільними дорогами загального користування у еквіваленті 63 640 євро, з них до бюджету спрямовано 708,75 тис. гривень.

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку,

промисловості та інфраструктури

облдержадміністрації                                                                  А. Грабовський