| Додаток 1 до рішення обласної ради від 21 березня 2019 року № _________________ Додаток 1 до Програми План заходів на виконання програми відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки (тис. грн.) |
| --- |
| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання, рік | Орієнтований обсяг фінансування, (тис. грн.) | у тому числі по роках, (тис. грн.) | Джерело фінансування |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Виготовлення проекту землеустрою |
| 1.1 | Виготовлення проекту землеустрою | 2018 | - | 110,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| Разом: | 110,0 |
| 2. Комплекс підготовчих робіт з відновлення та реконструкції аеродрому |
| 2.1 Злітно-посадкова смуга (99 000,0 кв. м): |
| 2.1.1 | Проведення дефектовки та виготовлення кошторису на поточний ремонт злітно-посадкової смуги | 2018 | - | 40,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 2.1.2 | Проведення ремонтних робіт та відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги | 2018 | - | 800,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.1.3 | Розробка проектно- кошторисної документації на реконструкцію злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки, перону та стоянки літаків як об’єкта 4-5 категорії | 2019 | - | - | 5000,0 | - | - | - | Бюджет м. Хмельницький |
| 2.1.4 | Реконструкція злітно-посадкової смуги із збільшенням товщини на 12,0 см | 2020-2021 | - | - | - | 50000,0 | 267000,0 | - | Інші джерела |
| 2.1.5 | Будівництво з продовженням злітно-посадкової смуги на 18000,0 кв. м | 2022 | - | - | - | - | - | 97200,0 | Інші джерела |
| 2.1.6 | Розробка експертних пропозицій щодо реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» з детальною проробкою реконструкції існуючих аеродромних покриттів та продовження штучної злітно-посадкової смуги | 2018 |  | 199,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.1.7 | Поточний ремонт злітно-посадкової смуги | 2019 | - | - | 900,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.1.8 | Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт загорожі території аеропорту та аеродрому | 2019 | - | - | 120,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.1.9 | Капітальний ремонт загорожі території аеропорту | 2019 | - | - | 450,00 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.2 Руліжна доріжка (площею 3780,0 кв. м): |
| 2.2.1 | Очищення та заробляння швів руліжної доріжки | 2018 | - | 15,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.2.2 | Нанесення розмітки руліжної доріжки | 2018 | - | 15,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.2.3 | Реконструкція руліжної доріжки 3780,0 кв. м | 2020 | - | - | - | 10206,0 | - | - | Інші джерела |
| 2.3 Перон (площею 27032,0 кв. м.): |
| 2.3.1 | Очищення та заробляння швів перону | 2018 | - | 160,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.3.2 | Нанесення розмітки перону | 2018 | - | 25,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.3.3 | Розроблення проектно-кошторисної документації | 2019 | - | - | 400,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.3.4 | Реконструкція перону 27032,0 кв. м | 2020 | - | - | - | 72986,4 | - | - | Інші джерела |
| 2.4 Місце стоянки літаків (площею 7200,0 кв. м): |
| 2.4.1 | Очищення території стоянки для нанесення розмітки | 2018 | - | 10,5 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 2.4.2 | Проведення реконструкції стоянки літаків | 2020 | - | - | - | 19440,0 | - | - | Інші джерела |
| 2.5 Модернізація аварійно-рятувальної станції: |
| 2.5.1 | Розроблення проектно-кошторисної документації | 2019 | - | - | 150,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.5.2 | Проведення модернізації аварійно-рятувальної станції | 2020 | - | - | - | 6750,0 | - | - | Інші джерела |
| 2.5.3 | Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт пожежно-рятувального приміщення | 2019 | - | - | 45,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.5.4 | Капітальний ремонт пожежно-рятувального приміщення | 2019 | - | - | 2185,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 2.6 Зливова каналізація |
| 2.6.1 | Проведення технічного обстеження стану зливної каналізації | 2019 | - | - | 10,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 2.6.2 | Проведення очищення зливної каналізації | 2019 | - | - | 30,0 | - | - | - | Інші джерела |
| Разом: | 534 136,9 |
| 3. Світлосигнальне обладнання: |
| 3.1 | Проведення технічного обстеження світлосигнального обладнання | 2020 | - | - | - | 30,0 | - | - | Інші джерела |
| 3.2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | 2021 | - | - | - | - | 400,0 | - | Інші джерела |
| 3.3 | Встановлення світлосигнального обладнання САТ-І ІСАО (з двох напрямків посадки) | 2020-2021 | - | - | - | 150300,0 | 60300,0 | - | Інші джерела |
| Разом | 211 030,0 |
| 4. Впровадження енергозберігаючих технологій (у т.ч. з переходом на альтернативні види палива): |
| 4.1 Проведення робіт з впровадження енергозберігаючих технологій: |
| 4.1.1 | Поточний ремонт адміністративної будівлі з частковою заміною вікон та утеплення | 2018 | - | 600,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 4.1.2 | Модернізація зовнішнього освітлення з використанням енергії сонця території аеропорту | 2019 | - | - | 1350,0 | - | - | - | Бюджет м. Хмельницький |
| 4.1.3 | Розроблення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі командно-диспетчерського пункту | 2019 | - | - | 370,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 4.1.4 | Розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво сонячної електростанції 3 МВт | 2019 | - | - | 250,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 4.1.5 | Капітальний ремонт будівлі командно-диспетчерського пункту | 2020-2021 | - | - | - | Згідно з проектно-кошторисною документацією | - | Інші джерела |
| 4.2 Облаштування системою опалення виробничих та адміністративних приміщень: |
| 4.2.1 | Облаштування системою опалення адміністративних приміщень | 2019 | - | - | 1200,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 4.2.2 | Облаштування системою опалення приміщення залу очікування | 2020 | - | - | - | 150,0 | - | - | Інші джерела |
| 4.2.3 | Проведення термомодернізації (утеплення) адміністративної будівлі | 2020 | - | - | - | 5500,0 | - | - | Інші джерела |
| 4.2.4 | Заміна вікон та дверей приміщення командно-диспетчерського пункту | 2019 | - | - | 173,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| Разом: | 9593,0 |
| 5. Сертифікація служби КП «Аеропорт Хмельницький» |
| 5.1 Сертифікація служби авіаційної безпеки: |
| 5.1.1 | Придбання рентгенотеплові-зорної установки | 2019 | - | - | 1200,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.1.2 | Придбання вхідних та вихідних столів (2 шт.) | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.1.3 | Придбання металодетектора арочно-панельного типу | 2019 | - | - | 150,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.1.4 | Придбання металодетекторів ручних (2 шт.) | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.1.5 | Придбання детектора вибухонебезпечних речовин | 2019 | - | - | 70,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.1.6 | Навчання персоналу (6 осіб) | 2019 | - | - | 36,0 | - | - |  | Інші джерела |
| 5.2 Сертифікація аеродромної служби |
| 5.2.1 | Капітальний ремонт комплексу поливомиючої машини | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.2 | Капітальний ремонт вітрової машини | 2019 | - | - | 20,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.3 | Капітальний ремонт теплової машини | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.4 | Капітальний ремонт шнеко-роторного комбайна | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.5 | Ремонт маркувальної машини | 2019 | - | - | 70,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.2.6 | Навчання персоналу | 2019 | - | - | 36,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.3 Сертифікація електро- та світлотехнічного забезпечення польотів |
| 5.3.1 | Навчання працівників служби енергетики (5 осіб) | 2019 | - | - | 30,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4 Сертифікація служби спецтранспорту |
| 5.4.1 | Придбання косарки | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4.2 | Капітальний ремонт автогрейдера | 2019 | - | - | 70,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4.3 | Капітальний ремонт інших транспортних засобів | 2019 | - | - | 100,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.4.4 | Навчання персоналу | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.5 Сертифікація аеродрому та служби авіаційної безпеки: |
| 5.5.1 | Капітальний ремонт огорожі по периметру аеродрому | 2020 | - | - | - | 1400,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.5.2 | Навчання персоналу (4 особи) | 2019 | - | - | 24,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6 Сертифікація організації авіаційних перевезень: |
| 5.6.1 | Облаштування кімнати матері і дитини | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6.2 | Облаштування кімнати інвалідів | 2019 | - | - | 40,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6.3 | Облаштування кімнати ізолятора і медпункту | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.6.4 | Навчання персоналу (3 особи) | 2019 | - | - | 18,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.7 Сертифікація забезпечення обслуговування пасажирів, багажу пошти і вантажу: |
| 5.7.1 | Поточний ремонт касового залу | 2019 | - | - | 150,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 5.7.2 | Комплекс заходів в аеропорті щодо реєстрації та оформлення пасажирів | 2019 | - | - | 50,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.7.3 | Оформлення перевізної документації обробки багажу, пошти і вантажів, їх навантаження на борт повітряного судна | 2019 | - | - | 250,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.7.4 | Навчання персоналу | 2019 | - | - | 30,0 | - | - | - | Інші джерела |
| 5.8 Сертифікація служби наземного забезпечення повітряних суден: |
| 5.8.1 | Комплекс заходів щодо супроводження руліжки та буксирування повітряних суден | 2020 | - | - | - | 2750,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.8.2 | Миття, зняття зледеніння та інше навчання персоналу (7 осіб) | 2020 | - | - | - | 5500,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.8.3 | Навчання персоналу | 2020 | - | - | - | 42,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.9 Сертифікація пошукового та авіаційно-рятувального забезпечення: |
| 5.9.1 | Придбання спецавтомобіля | 2021 | - | - | - | - | 500,0 | - | Інші джерела |
| 5.9.2 | Комплекс заходів на організацію і виконання негайних та ефективних пошукових робіт | 2021 | - | - | - | - | 3500,0 | - | Інші джерела |
| 5.9.3 | Навчання персоналу | 2021 | - | - | - | - | 30,0 | - | Інші джерела |
| 5.10 Сертифікація протипожежного забезпечення: |
| 5.10.1 | Матеріально-технічне забезпечення | 2020 | - | - | - | 555,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.10.2 | Проведення ремонту спецтехніки | 2020 | - | - | - | 1200,0 | - | - | Інші джерела |
| 5.10.3 | Навчання персоналу | 2019 | - | - | 60,0 | - | - | - | Інші джерела |
| Разом: | 18371,0 |
| 6. Створення веб-сайту та комп'ютеризація: |
| 6.1 | Розробка веб-сайту та веб сторінки КП «Аеропорт Хмельницький» | 2018 | - | 45,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 6.2 | Встановлення та підключення інтернету | 2018 | - | 10,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 6.3 | Придбання комп'ютерної техніки (5 од.) | 2018 | - | 100,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| Разом: | 155,0 |
| 7. Заходи по наземному комплексу: |
| 7.1 | Очищення артсвердловин | 2018 | - | 20,0 | - | - | - | - | Інші джерела |
| 7.2 | Встановлення насосної станції | 2018 | - | 30,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.3 | Забезпечення проточною водою об’єктів аеропорту | 2018 | - | 150,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.4 | Капітальний ремонт будівлі спецавтотранспорту | 2020 | - | - | - | 500,0 | - | - | Інші джерела |
| 7.5 | Капітальний ремонт будівлі контрольно-пропускного пункту | 2018-2019 | - | 283,0 | 105,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.6 | Встановлення системи відеоспостереження по периметру аеропорту, на стоянках літаків, та інших об’єктів інфраструктури | 2020 | - | - | - | 2500,0 | - | - | Інші джерела |
| 7.7 | Ремонт дороги по периметру аеропорту | 2020 | - | - | - | 1000,0 | - | - | Інші джерела |
| 7.8 | Будівництво очисних споруд та каналізації | 2021 | - | - | - | - | 1500,0 | - | Інші джерела |
| 7.9 | Придбання радіостанції ICOM-110A | 2018 | - | 68,0 | - | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.10 | Встановлення відеокамер спостереження на території стоянки автомобілів | 2019 | - | - | 175,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.11 | Благоустрій території аеропорту (видалення кореневих систем вільних зон злітно-посадкової смуги) | 2019 | - | - | 80,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.12 | Благоустрій території аеропорту (стоянка для вантажних автомобілів) | 2019 | - | - | 1500,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.13 | Проведення поточного ремонту приміщення пункту керування польотів малої авіації | 2019 | - | - | 350,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| 7.14 | Капітальний ремонт зовнішнього туалету | 2019 | - | - | 210,0 | - | - | - | Обласний бюджет |
| Разом: | 8471,0 |
| Разом по роках: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 2680,5 | 17947,0 | 330 809,4 | 333 230,0 | 97 200,0 |
| Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації О. Бохонська |