Додаток

до рішення обласної ради

від 21 березня 2019 року

№ _____________

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання у 2018 році Програми

відновлення та розвитку комунального підприємства

«Аеропорт Хмельницький» на 2018-2022 роки

З метою забезпечення відповідності усіх складових інфраструктури КП «Аеропорт Хмельницький» міжнародним стандартам ІСАО (міжнародна організація цивільної авіації), підготовки до сертифікації аеродрому та аеропорту у 2018 році спільними діями вдалося забезпечити виконання основних заходів, передбачених програмою відновлення та розвитку КП «Аеропорт Хмельницький» на 2018 – 2022 роки, спрямованих на проведення поточних та капітальних ремонтів об’єктів інфраструктури аеропорту.

Так, з метою створення належних умов праці охоронців та підвищення рівня захисту підприємства проведено капітальний ремонт контрольно-пропускного пункту аеропорту, на що було використано 280,7 тис. гривень.

Для запобігання руйнації приміщення пожежного депо проведено капітальний ремонт покрівлі, заміну вікон та встановлення металевих воріт, вартість виконання робіт становила 410,8 тис. гривень.

Проведено заміну 89 дерев’яних вікон адміністративної будівлі аеропорту на енергозберігаючі та встановлено групу вхідних дверей, загальна вартість проведених робіт становила 600,0 тис. гривень.

У 2018 році здійснено значний обсяг робіт з очищення території підприємства. Станом на 01.01.2018 95 з 134,8 га (70,5% загальної площі) перебувало під зеленими самосівами та кущами. Відповідно до угоди з ТОВ «АльтБіоПоділля» вдалося звільнити від зазначених зелених насаджень близько 50 га (понад 52% від загальної площі насаджень). КП «Аеропорт Хмельницький» направлялися звернення до громадських організацій та державних установ області щодо участі у виконанні робіт з очищення території, з яких активну участь взяли лише працівники ГУ ДСНС у Хмельницькій області, військової частини  3053 Західного територіального управління Національної гвардії України, Хмельницької обласної ради, Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, Хмельницької обласної федерації надлегких повітряних апаратів та Громадської ради при облдержадміністрації.

Проведено поточний ремонт та часткове відновлення робочого стану злітно-посадкової смуги вартістю 796,4 тис. грн., що забезпечило можливість здійснення польотів для літаків малої авіації.

Здійснено очищення, зароблення швів, нанесення розмітки руліжної доріжки та перону аеродрому, що створило належні умови для прийняття гелікоптерів. На виконання зазначеного заходу використано 215,0 тис. гривень.

У зв’язку з тим, що термін експлуатації аеродромного покриття штучної злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та перону більше ніж у тричі перевищує нормативний термін служби цементно-бетонного покриття (граничний термін служби 20 років), а також з метою визначення відповідності зазначених об’єктів вимогам міжнародних стандартів ІСАО та                      ІАТА щодо створення умов для забезпечення польотів повітряних суден за кодом 4С (Boeing B737-300, Boeing B737-800, Douglas DC-9-10, Douglas      DC-9-40) у вересні-листопаді 2018 року фахівцями ТОВ «Інститут УКРДОРПРОЕКТ» проведено технічне обстеження штучного покриття аеродрому вартістю 198,4 тис. грн. та розроблено експертні пропозиції щодо аеродромно-планувальних робіт з реконструкції та продовження штучної злітно-посадкової смуги, що використовуватимуться як технічне завдання для розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Зазначений проект може бути включений до державних програм (Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року тощо).

З метою забезпечення об’єктів аеропорту проточною водою проведено обстеження та очищення двох артезіанських свердловин, прокладено частину водогону, встановлено насосну станцію, вартість зазначених робіт становила 168,2 тис. гривень.

Хмельницькою обласною радою спільно з Хмельницькою обласною державною адміністрацією у 2018 році вжито низку заходів, спрямованих на відновлення електропостачання на КП «Аеропорт Хмельницький», що дозволили державному підприємству «Украерорух» підготувати відповідний пакет документів для розробки проекту розпорядження Кабінету Міністрів України щодо передачі майна (енергетичного обладнання) на баланс КП «Аеропорт Хмельницький».

Водночас, одним з головних питань, над вирішенням якого спільно працюють КП «Аеропорт Хмельницький», Хмельницька обласна рада, Прокуратура Хмельницької області, є врегулювання проблем із землеустрою підприємства. Так, внаслідок спільних дій протягом 2017-2018 років отримано позитивні судові рішення, якими скасовано 8 з 9 державних актів, що стосуються 5,6978 га (Фіщук В.М., Смульзька Н.Л., Римар Н.Ю., Присяжнюк С.М., Гурний В.П., Кудіна Л.П., Макарова В.Ф., Буцик П.М.), разом з тим, справа по Андреєвій Л.М. щодо 1,48 га досі перебуває на розгляді у Хмельницькому міськрайонному суді.

Підприємством спільно з депутатами Розсошанської об’єднаної територіальної громади вирішено питання про встановлення нульової ставки земельного податку на 2018 рік.

З метою залучення коштів у відновлення та розвиток КП «Аеропорт Хмельницький» з Державного бюджету України Хмельницька обласна рада звернулася до Міністерства інфраструктури України з проханням внести зміни до Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №126, доповнивши Додаток 2 зазначеної програми пунктом: «Проведення реконструкції злітно-посадкової смуги аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» довжиною 2700 м та шириною 45 м», що відповідатиме класу 4С ІСАО (лист від 14.05.2018 №872/01-15).

11 вересня 2018 року у м. Київ за ініціативи голови Хмельницької обласної державної адміністрації В. Лозового та під головуванням заступника міністра інфраструктури України Ю. Лавренюка відбулася нарада щодо відновлення функціонування КП «Аеропорт Хмельницький», за результатами якої визначено конкретні завдання відповідним службам щодо проведення організаційних дій для сприяння вирішенню зазначеного питання.

Обласна державна адміністрація звернулася до Прем’єр-міністра України В. Гройсмана щодо включення до плану заходів Національної транспортної стратегії України до 2030 року пункту: «Проведення реконструкції аеродрому КП «Аеропорт Хмельницький» орієнтовною вартістю 610,1 млн. грн.» (лист від 18.12.2018 №57/26-20-6025/2018).

У 2018 році КП «Аеропорт Хмельницький» проведено аналіз численних звернень мешканців Хмельниччини та представників малого і середнього бізнесу, за результатами якого виявлено значний попит на послуги, пов’язані з обслуговуванням малої авіації. У зв’язку з цим, проведено відбір земельної ділянки під злітно-посадковий майданчик, розчищено територію від самосівів, виконано роботи з топографічної зйомки та геодезичні дослідження, розроблено інструкцію польотів літаків малої авіації, розпочато підготовку документів для сертифікації злітно-посадкового майданчика, проводяться організаційні заходи для відкриття школи пілотів.

Крім того, у 2018 році підприємством профінансовано роботи з використанням спецтехніки з підготовки площадки для стоянки вантажних автомобілів, розробку проектно-кошторисної документації з проведення капітального ремонту пожежного депо, сертифікацію радіостанції ІСОМ–110А в ДП «Український державний центр радіочастот»; придбано матеріали для впорядкування території підприємства; впорядковано договірні відносини з власниками літаків щодо використання стоянки на пероні аеродрому.

З метою покращення ділової репутації КП «Аеропорт Хмельницький», якісного та своєчасного інформування громадян області про стан справ на підприємстві та учасників, які беруть активну участь у його відновленні, створено WEB-сайт «Міжнародний аеропорт «Хмельницький» (www.airport.km.ua), для підтримки та обслуговування якого придбано відповідну комп’ютерну техніку, загальна вартість витрат на зазначені заходи становила 44,6 тис. гривень.

На постійній основі ведеться робота із засобами масової інформації щодо висвітлення інформації стосовно діяльності КП «Аеропорт Хмельницький»

У 2018 році для сприяння участі громадських активістів, керівників організацій та підприємств області у відновленні діяльності аеропорту створено громадську організацію «Фонд розвитку Хмельницького аеропорту» (голова правління – Бухал Іван Васильович).

Водночас, КП «Аеропорт Хмельницький» відновило своє членство в Асоціації «Аеропорти України» цивільної авіації. Підприємством налагоджено партнерські стосунки з Львівським, Тернопільським, Вінницьким, Рівненським та Запорізьким аеропортами, фахівці яких також беруть активну участь у відновленні роботи підприємства.