Додаток

до рішення обласної ради

від 21 червня 2019 року

№ _______________

Інформація

про хід виконання програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки

Програму охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки затверджено рішенням обласної ради від 21.04.2016 року № 19-5/2016 (зі змінами від 13.07.2017 року      № 21-14/2017, 22.12.2017 року № 25-17/2017 та від 21.03.2019 року                            № 53-25/2019).

Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки (далі – Програма) – це система принципів, пріоритетних напрямів та конкретних заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Об’єкти, на які спрямовано дію Програми:

навколишнє середовище регіону в цілому;

окремі природні компоненти довкілля (атмосферне повітря, підземні і поверхневі води, земельні ресурси і надра, ліси тощо);

окремі природні об’єкти та території (об’єкти природно-заповідного фонду тощо);

екологічні аспекти виробничої діяльності підприємств різних галузей, муніципальної інфраструктури населених пунктів і в цілому життєдіяльності населення.

Суб’єкти Програми:

органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, установи управління і фінансового забезпечення життєдіяльності регіону;

місцеві громади та громадяни, які проживають в області;

підприємства усіх форм власності, що здійснюють виробничу діяльність та надають послуги в різних галузях на території області.

У Програмі визначено напрями природоохоронної діяльності щодо стабілізації та поліпшення стану навколишнього природного середовища області чи окремих його складових (повітряного басейну, водних ресурсів тощо).

У 2016 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 10 972,925 тис. грн на виконання заходів Програми за такими напрямами діяльності:

1) поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки:

проведено роботи з реконструкції очисних споруд стічних вод обласного тубдиспансеру у с. Осташки Хмельницької області продуктивністю 50 куб.м/добу (передбачено – 2 788,319 тис. грн, використано – 2 784,317 тис. грн);

виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни» (передбачено – 263,511 тис. грн, використано – 263,510 тис. грн);

виготовлено проектно-кошторисну документацію «Реконструкція системи відведення та очищення стічних вод обласної психіатричної лікарні № 1 с. Скаржинці» (передбачено та використано в повному обсязі 195,0 тис. грн);

проведено роботи з реконструкції напірного колектора від КНС № 4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків у м. Деражня (передбачено – 1 353,779 тис. грн, використано – 1 343,568 тис. грн).

Крім того, було передбачено 4 862,118 тис. грн на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання. Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено переможця та укладено договір. Проте, учасник-переможець відмовився від виконання договору через анулювання ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами. Розпочато нову процедуру торгів через електронну систему публічних закупівель ProZorro, але тендер не відбувся через відсутність учасників. Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету.

2) припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі:

на розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об’єктів природно-заповідного фонду було передбачено 1 502,188 тис. гривень. Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено переможця та укладено договір. Крім того, укладено додаткову угоду до договору, відповідно до якої продовжено дію договору та строк (термін) надання послуг. Проте, у зв’язку з невиконанням умов, договір розірвано. Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету.

3) підвищення рівня суспільної екологічної свідомості:

проведено щорічний обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини» (передбачено – 8,01 тис. грн, використано – 7,37721 тис. грн).

У 2017 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 9 623,964 тис. грн на виконання заходів Програми за такими напрямами діяльності:

1) поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки:

розпочато роботи з реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (передбачено – 2 700,0 тис. грн, використано – 2 685,3 тис. грн).

Крім того, було передбачено 5 460,341 тис. грн на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання. Проведено 3 тендерних процедури, в результаті яких торги не відбулися через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій. Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету.

2) припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі:

на розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об’єктів природно-заповідного фонду було передбачено 1 453,173 тис. гривень. Проведено тендерні процедури, визначено переможця та укладено 2 договори на розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об’єктів природно-заповідного фонду (78 об’єктів та 1 об’єкт). Однак за взаємною згодою з 26.12.2017 року згідно з п. 1 ст. 651 Цивільного кодексу України укладено угоди про припинення дії договорів про закупівлю послуг. Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету.

3) підвищення рівня суспільної екологічної свідомості:

проведено щорічний обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини» (передбачено – 10,450 тис. грн, використано – 10,441 тис. грн).

У 2018 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 30 907,835 тис. грн на виконання заходів Програми за такими напрямами діяльності:

1) поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки:

продовжено роботи з реконструкції системи відведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни (передбачено – 9 207,7 тис. грн, використано – 4 426,243 тис. грн);

проведено роботи з реконструкції очисних споруд Хмельницької обласної психіатричної лікарні № 1 в с. Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області (передбачено – 11 763,145 тис. грн, використано – 11 616,772 тис. грн);

проведено роботи з реконструкції очисних споруд обласного протитуберкульозного диспансеру в с. Осташки Хмельницького району Хмельницької області продуктивністю 50 куб.м/добу (передбачено – 875,49 тис. грн, використано – 799,943 тис. грн);

проведено роботи з будівництва споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня Хмельницької області (передбачено – 1 332,5 тис. грн, використано – 1 327,0 тис. грн);

проведено роботи з капітального ремонту русла р. Тернавка і ліквідації підтоплення садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці Хмельницької області (передбачено – 2 099,0 тис. грн, використано – 2 095,495 тис. грн).

Крім того, було передбачено 5 444,0 тис. грн на проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання. Проведено процедуру публічних закупівель, однак торги відмінено через подання для участі у них менше двох тендерних пропозицій. Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету.

2) припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі:

на розроблення проектів створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду: ботанічного заказника загальнодержавного значення «Ушицький» та зоологічного заказника «Яцковецький») було передбачено 174,7 тис. гривень. На запит Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації суб’єктами господарювання були надані цінові пропозиції для виконання заходу. Із Кам’янець-Подільським національним університетом ім. Івана Огієнка планувалося укласти договір на виконання робіт, проте у зв’язку із реструктуризацією Департаменту, університет відмовився здійснювати   будь-які фінансові операції. Невикористані кошти повернуто до обласного бюджету.

3) підвищення рівня суспільної екологічної свідомості:

проведено щорічний обласний заочний конкурс «Природа України очима дітей Хмельниччини» (передбачено та використано 11,3 тис. грн).

Фінансування Програми здійснювалося у межах фактичних надходжень екологічного податку.

Виконання у 2016-2018 роках заходів програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки наведено в Додатку 1 у вигляді таблиці.

Директор Департаменту 					Т. Дзюблюк