Додаток

до інформації

Виконання у 2016-2018 роках заходів програми охорони навколишнього природного середовища

Хмельницької області на 2016-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності | Назва природоохоронного заходу | Термін вико-нання, роки | Відповідальнівиконавці | Джерело фінансування | Фінансування, тис. грн | Результативні показники | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня, екологічної безпеки | 1.1 Реконструкція очисних споруд стічних вод обласного тубдис-пансеру у с. Осташки Хмель-ницької області продуктивністю 50 куб.м/добу | 2016 | Департамент охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 2788,319 | 2784,317 | Ліквідація забруднення водних об’єктів | Виконано. Проведено роботи з реконструкції очисних споруд |
|  |  | 1.2 Виготовлення проектно-кошторисної документації «Ре-конструкція системи відведення та очищення стічних вод Хмель-ницького обласного госпіталю ветеранів війни» | 2016 | Департамент охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 263,511 | 263,510 | Ліквідація забруднення водних об’єктів | Виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
|  |  | 1.3 Виготовлення проектно-кошторисної документації «Ре-конструкція системи відведення та очищення стічних вод обласної психіатричної лікарні № 1 с. Скаржинці» | 2016 | Департамент охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 195,0 | 195,0 | Ліквідація забруднення водних об’єктів | Виконано. Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
|  |  | 1.4 Реконструкція напірного колектора від КНС №4 до станції штучної біологічної очистки господарсько-побутових стоків в м. Деражня | 2016 | Деражнянська міська рада | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 1353,779 | 1343,568 | Покращення роботи каналізаційних мереж | Виконано. Проведено роботи з реконструкції колектора |
|  |  | 1.5 Реконструкція системи від-ведення та очищення стічних вод Хмельницького обласного гос-піталю ветеранів війни | 2017 | Департамент охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 2700,0 | 2685,3 | Ліквідація забруднення водних об’єктів | Виконано. Проведено роботи з реконструкції очисних споруд |
|  |  |  | 2018 | Департамент охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 9207,7 | 4426,243 |  |  |
|  |  | 1.6 Реконструкція очисних споруд обласного протиту-беркульозного диспансеру в с. Осташки Хме-льницького району Хмельницької області продуктивністю 50 куб.м/добу | 2018 | Департамент охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 875,49 | 799,943 | Ліквідація забруднення водних об’єктів | Виконано. Проведено роботи з реконструкції очисних споруд |
|  |  | 1.7 Реконструкція очисних споруд Хмельницької обласної пси-хіатричної лікарні № 1 в с. Скаржинці Ярмолинецького району Хмельницької області | 2018 | Департамент охорони здоров’я облдерж- адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 11763,145 | 11616,772 | Ліквідація забруднення водних об’єктів | Виконано. Проведено роботи з реконструкції очисних споруд |
|  |  | 1.8 Будівництво споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м. Деражня Хмельницької області | 2018 | Деражнянська міска рада | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 1332,5 | 1327,0 | Запобігання забрудненню водних ресурсів | Виконано. Проведено роботи з будівництва споруди для регулювання рівнів води |
|  |  | 1.9 Капітальний ремонт русла р. Тернавка і ліквідації підтоплення садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці Хмельницької області | 2018 | Дунаєвецька міська рада | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 2099,0 | 2095,495 | Запобігання забрудненню водних ресурсів | Виконано. Проведено роботи з капітального ремонту русла річки |
|  |  | 1.6 Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 4862,118 | 0 | Ліквідація джерел забруднення | Не виконано через відмову учасника-переможця конкурсних торгів від виконання договору у зв’язку із анулюванням Мінприроди України ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами |
|  |  |  | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 5460,341 | 0 | Ліквідація джерел забруднення | Не виконано. Проведено 3 тендерних процедури, в результаті яких торги не відбулися через допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій |
|  |  |  | 2018 | Департамент агропромис-лового розвитку, екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 5444,0 | 0 |  | Не виконано. Проведено процедуру публічних закупівель, однак торги відмінено через подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій |
| 2. | Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі | 2.1 Розроблення землевпорядної документації (проектів земле-устрою з організації та встанов-лення меж територій природно-заповідного фонду) із встанов-лення меж в натуру (на міс-цевість) територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 1502,188 | 0 | Збереження, відтворення та раціональне використання типових та унікальних природних комплексів Збереження, відтворення та раціональне використання типових та унікальних природних комплексів | Не виконано. Проведено процедуру конкурсних торгів, визначено переможця та укладено договір. У зв’язку з невиконанням умов, договір розірвано |
|  |  |  | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 1453,173 | 0 |  | Не виконано. Проведено тендерні процедури, визначено переможця та укладено договори. Однак за взаємною згодою укладено угоди про припинення дії договорів про закупівлю послуг |
|  |  | 2.2 Розроблення проектів створе-ння територій і об’єктів природно-заповідного фонду: ботанічного заказника загально-державного значення «Ушиць-кий» та зоологічного заказника «Яцковецький» | 2018 | Департамент агропромис-лового розвитку, екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 174,7 | 0 | Збільшення площі природно-заповідного фонду,збереже-ння цінних ландшафтів | Не виконано. Із суб’єктом господарювання планувалося укласти договір на виконання робіт, проте у зв’язку із реструктуризацією Департаменту, установа відмовилася здійснювати будь-які фінансові операції |
| 3. | Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості | 3.1 Проведення щорічного облас-ного заочного конкурсу «Природа України очима дітей Хмель-ниччини» | 2016 | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 8,01 | 7,37721 | Підвищення рівня екологічної культури та інформованості | Виконано. Проведено конкурс, переможців нагороджено подарунками |
|  |  |  | 2017 | Департамент екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 10,450 | 10,441 | Підвищення рівня екологічної культури та інформованості | Виконано. Проведено конкурс, переможців нагороджено подарунками |
|  |  |  | 2018 | Департамент агропромис-лового розвитку, екології та природних ресурсів облдерж-адміністрації | Обласний фонд охорони навколишнього природного середовища | 11,3 | 11,3 |  | Виконано. Проведено конкурс, переможців нагороджено подарунками |

Директор Департаменту природних ресурсів

та екології облдержадміністрації 										Т. Дзюблюк