Додаток 1 до інформації

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку за 2018 рік

| Номер та найменування цілі регіональної стратегії Номер і назва технічного завдання | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку |  | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту |  | Джерела фінансування у звітному періоді | Сума вибраних коштів у звітному періоді |  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |  |  | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | планований | фактичний |  | планована | фактична | планована | Номер та найменування цілі регіональної стратегії Номер і назва технічного завдання | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру |  | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+/-) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Індустріальний (промисловий) парк “Славута” |  | м.Славута | 2018-2019 | 2018 | Місцевий бюджет | 21897,8 тис. грн | 1300,0 тис. грн | 21897,8 тис. грн | 1300,0 тис. грн | Підвищення рівня інформованості про інвестиційні пріоритети індустріального парку | - |  | - | - | - | Улаштовано цементно-дорожнього покриття площею 0,9 км, облаштовано узбіччя із щебеневого покриття протяжністю 1,5 км, та встановлено 25 дорожніх знаків | Проект не реалізовано через недостатнє фінансування |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Створення індустріального парку Хмельницький |  | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Міський бюджет | 199,7 тис. грн | 199,7 тис. грн | 199,7 тис. грн | 199,7 тис. грн | Обсяг залучених інвестицій, Кількість створених робочих місць | тис. дол. США, од. |  | 50000,0 3000 | - - | - - | Отримано витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку для розміщення індустріального парку площею 90,93 га. Індустріальний парк «Хмельницький» включено до Реєстру індустріальних парків | Необхідне прискорення законопроектів ВРУ стосовно удосконалення механізму надання державних та введення податкових та митних пільг |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Розвиток альтернативних джерел енергії |  | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Власні кошти підприємств, інші кошти, не заборонені законодавством | - | 1,0 млрд гривень | - | 1,0 млрд гривень | Кількість виробленої електроенергії, Кількість створених робочих місць | МВт, од. |  | - | 35 40 | - | Введено в експлуатацію 12 сонячних електростанцій у Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, Камянець-Подільському, Старокостянтинівському, Хмельницькому, Чемеровецькому районах та м.Хмельницький | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів | Заснування центрів підтримки інновацій та підприємництва |  | м. Хмельницький, Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством | 1000,0 тис. грн | - | 1000,0 тис. грн | - | Кількість підприємств, які отримали послуги центру | од. |  | 25 | - | - | Проект регіонального розвитку «Формування системи підтримки розвитку підприємництва у місті Хмельницькому» передбачав створення інноваційної системи підтримки бізнесу у місті, зокрема заснування центру підтримки інновацій та підприємництва iHUB. | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів |  | Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах та забезпечення їх ефективної роботи | Полонська об’єднана територіальна громада | 2018-2020 | 2018 | Донорські кошти | - | 2,8 млн. євро | - | 2,8 млн. євро | Створення сучасного центру з надання адміністративних послуг | од. |  | 1 | - | - | Забезпечення реалізації заходів з дерегуляції підприємницької діяльності | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів |  | Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах та забезпечення їх ефективної роботи | Новоушицька селищна об’єднана громада | 2018-2020 | 2018 | Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством | 838,1 тис. грн | 838,1 тис. грн | 838,1 тис. грн | 838,1 тис. грн | Створено робочих місць | од. |  | 10 | 10 | - | Сприяє спрощенню процедури отримання послуг, підвищенню їх якості, скороченню часу на їх отримання, прозорості процесу отримання послуг, зменшенню корупційних проявів, запровадженню орієнтованого на громадян режиму роботи, наближенню послуг на громадян. Створено 10 робочих місць | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів |  | Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах та забезпечення їх ефективної роботи | Старосинявська об’єднана територіальна громада | 2018-2020 | 2018 | Донорські кошти | - | 1,5 млн грн | - | 1,5 млн грн | Створення сучасного центру з надання адміністративних послуг | од. |  | 1 | - | - | Середня кількість адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП становить 182 послуги. Створено 12 робочих місць | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів |  | Створення сучасних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в об’єднаних територіальних громадах та забезпечення їх ефективної роботи | Волочиська об’єднані територіальні громади | 2018-2020 | 2018 | Донорські кошти | - | - | - | - | Створення сучасного центру з надання адміністративних послуг | од. |  | 1 | - | - | Покращення надання якісних та доступних адміністративних послуг. Створено комфортні умови праці для суб’єктів звернень та персоналу ЦНАПу | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів |  | Відновлення та розвиток КП “Аеропорт Хмельницький” | Хмельницька область, країна | 2018-2020 | 2018 | Місцеві бюджети, кошти, не заборонені чинним законодавством | 5715,5 тис. грн | 3235,1 тис. грн | 5715,5 тис. грн | 3235,1 тис. грн | Покращення інвестиційної привабливості регіону, відновлення авіасполучення, забезпечення розвитку туристичної галузі | - |  | - | - | - | Очищено летовище від самосівів та чагарників на площі 54 гектари, тривають ремонтні роботи на контрольно-пропускному пункті. Визначено підприємства, що будуть виконувати ремонт злітно-посадкової смуги. Укладено першу угоду щодо прийняття малої авіації та стоянки трьох літаків АН-2 | Відновлення роботи КП “Аеропорт Хмельницький”буде продовжено у 2019 році |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів |  | Розроблення та популяризація інвестиційних матеріалів про інвестиційний потенціал області | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Місцеві бюджети, проекти та програми міжнародної технічної допомоги, інші кошти, не заборонені законодавством | 50,0 тис. грн | 39,6 тис. грн | 50,0 тис. грн | 39,6 тис. грн | Створення позитивного іміджу регіону. Збільшення обсягів інвестування області | - |  | - | - | - | Оновлено рекламно-іміджеву продукцію та інформаційно-презентаційні матеріали про область та її адміністративно-територіальні одиниці, зокрема: Інвестиційний паспорт Хмельницької області, Каталог експортного потенціалу Хмельницької області, презентаційний буклет «Хмельниччина запрошує», рекламно-іміджеві продукти щодо потенційної привабливості регіону | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів Розвиток промислового потенціалу регіону |  | Завершення будівництва ІІ-ої та ІІІ-ої черги біогазової установки | Теофіпольський район | 2018-2019 | 2018 | Власні кошти, кошти європейського банку розвитку | 907,0 тис. грн | 907,0 тис. грн | 907,0 тис. грн | 907,0 тис. грн | Виробництво електричної енергії; створення нових робочих місць | од. |  | 35 | - | - | Реалізація проєкту буде завершено у 2019 році | - |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів Розвиток промислового потенціалу регіону |  | Реконструкція з добудовою адміністративних, складських фасувальних та санітарно-побутових приміщень на «ПрАТ Деражнянський молочний завод» | Деражнянський район | 2018-2020 | 2018 | Кошти не заборонені законодавством | 5523,0 тис. грн | 5523,0 тис. грн | 5523,0 тис. грн | 5523,0 тис. грн | Збільшення обсягів випуску промислової продукції, створення нових робочих місць | од. |  | - | - | - | Роботи виконанні на 55% та будуть продовжені у 2019 році | Є потреба в пільгових кредитних коштах |
| 1.Диверсифікація структури економіки області та покращення діяльності економічних суб’єктів Розвиток промислового потенціалу регіону |  | Будівництво промислових приміщень на ПП «Дживальдіс» | смт Нова Ушиця | 2017-2018 | 2018 | Власні кошти | 5000,0 тис. грн | 5000,0 тис. грн | 12000,0 тис. грн | 12000,0 тис. грн | Створено робочі місця | од. |  | 30 | 30 | - | Введено в дію цех по виготовленню власної тари | - |
| 2.Реалізація туристичного потенціалу регіону |  | Виготовлення офіційного туристичного путівника “Хмельниччина запрошує” | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | МТД, інші кошти, не заборонені чинним законодавством | 260,0 тис. грн | - | 260,0 тис. грн | - | Збільшення відвідуваність туристичних місць. Туристи мають достатню інформацію для відпочинку та подорожування територією | - |  | - | - | - | Буде продовжено у 2019 році за рахунок коштів міського бюджету | - |
| 2.Реалізація туристичного потенціалу регіону |  | Створення каталогу “Хмельниччина фестивальна” | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | МТД, інші кошти, не заборонені чинним законодавством | 80,0 тис. грн | - | 80,0 тис. грн | - | - | - |  | - | - | - | Сформовано перелік різнопланових фестивалів на 2019 рік, проте у зв’язку з відсутністю фінансування каталог не надруковано | - |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу |  | Нове життя Самчиківського розпису | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Кошти, не заборонені чинним законодавством | - | 466,0 тис. грн | - | 466,0 тис. грн | Збільшення кількісті відвідувачів та туристів | - |  | - | - | - | Розвиток туризму, перетворення села Самчики на арт-село і туристичний центр, привернення уваги до Самчиківського розпису | - |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу |  | Збереження та популяризація історичних та культурних пам’яток | Хмельницька область | 2016-2020 | 2018 | Кошти, не заборонені чинним законодавством | 3504,2 тис. грн | 3503,5 тис. грн | 10000,0 тис. грн | 10060,5 тис. грн | Збільшення кількісті відвідувачів та туристів | чоловік |  | 500 | 700 | +200 | Проведено реставраційні роботи на пам’ятці архітектури національного значення – Палац, у смт Меджибіж Летичівського району | - |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу Розвиток курортних зон |  | Створення туристично-інформаційного центру на території курортної зони селища Сатанів | Городоцький район | 2018-2020 | 2018 | Кошти, не заборонені чинним законодавством | 1165,4 тис. грн | - | 1165,4 тис. грн | - | Створення умов для функціонування курортів Підвищено якість надання лікувально-оздоровчих послуг | - |  | - | - | - | Реалізацію проєкту буде продовжено у 2019 році | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| 2. Реалізація туристичного потенціалу Розвиток та відновлення туристично-відпочинкового потенціалу |  | Створення інноваційних об’єктів туристичної інфраструктури Хмельницького регіону із туристично-логістичним центром у місті Хмельницький | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Кошти, не заборонені чинним законодавством | 4232,1 тис. грн | - | 4232,1 тис. грн | - | Розвинуто музейний туризм Збільшено кількість туристів та відвідувачів Підвищено якість надання туристичних послуг | - |  | - | - | - | Реалізацію проєкту буде продовжено у 2019 році | Проект не реалізовувався через відсутність фінансування |
| 3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону |  | Створення сільськогосподарських кооперативів | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Кошти державного та обласного бюджетів, власні кошти | 1,0 млн грн | 4,7 млн грн | 1,0 млн грн | 4,7 млн грн | Створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Створення робочих місць в сільській місцевості | од. | 3 |  | 3 | - | В області функціонує 13 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Здійснювалася фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, особистих господарств населення | - |
| 3. Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону |  | Монтаж обладнання млина і крупорушки в ФГ Чернишова І.Г. у с. Антонівка | Новоушицький район | 2018 | 2018 | Власні кошти | 2343,0 тис. грн | 2343,0 тис. грн | 2343,0 тис. грн | 2343,0 тис. грн | Створено робочі місця | од. | 3 |  | 3 | - | Створено нові робочі місця та збільшено надходження до бюджету | - |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону Розвиток тваринництва |  | Будівництво корівника с. Іванківці | Городоцький район | 2018-2020 | 2018 | Корпоративні кошти | 6,9 млн грн | 6,5 млн грн | 7,2 млн грн | 6,5 млн грн | Збільшення обсягів виробництва, Збільшення поголів’я худоби | гол. | 200 |  | 200 | - | Будівельні роботи буде продовжено у 2019 році | - |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону Розвиток тваринництва |  | Будівництво приміщення для утримання маточного поголів'я свиней свиноматок у ФГ "Династія" с.Йосипівка | Старокостянтинівський район | 2018-2020 | 2018 | Кошти інвестора | - | 5000,0 тис. грн | - | 5000,0 тис. грн | Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції тваринництва | гол. | 160 |  | 160 | - | Збільшення поголів’я свиней, створення 10 робочих місць | - |
| 3.Розвиток сільських територій та територій навколо міст регіону. Розвиток тваринництва |  | Будівництво 2 приміщень свиновідгодівельного комплексу. с.Гвардійське ПП «Аграрна компанія 2004» | Хмельницький район | 2018-2020 | 2018 | Кошти інвестора | - | 40000,0 тис. грн | - | 40000,0 тис. грн | Збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції тваринництва | гол. | 12 000 |  | 12 000 | - | Створено нових робочі місця, збільшено поголів’я свиней | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) |  | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дорожньої інфраструктури у населених пунктах та за їх межами | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Державний та місцеві бюджети | 1030,1 млн грн | 899,6 млн грн | 1030,1 млн грн | 899,6 млн грн | Здійснено будівництво, реконструкцію та ремонт доріг | - | - |  | - | - | По 48 об’єктах завершено роботи, відремонтовано 55,7 км доріг | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дорожньої інфраструктури у населених пунктах та за їх межами |  | Капітальний ремонт (посилення дорожнього покриття) вул. Комарова, смт Летичів | Летичівський район | 2018-2020 | 2018 | Державний і місцевий бюджети | 1228,5 тис. грн | 1228,5 тис. грн | 1228,5 тис. грн | 1228,5 тис. грн | Дорожнє покриття | м | 500 |  | 500 | - | Проведено заходи з ремонту дорожнього покриття на вулицях і дорогах комунальної власності | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дорожньої інфраструктури у населених пунктах та за їх межами |  | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт дорожньої інфраструктури | м. Старокостянтинів | 2018 | 2018 | Міський бюджет | 2280,0 тис. грн | 2280,0 тис. грн | 2280,0 тис. грн | 2280,0 тис. грн | Капітальний ремонт доріг | тис. кв. м | 3,8 |  | 3,8 | - | Проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по провул. Яворницького та вул. Миру | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації |  | Будівництво 2-ї черги водогону від с. Чернелівка Красилівського району до м. Хмельницького | м. Хмельницький | 2006-2020 | 2018 | Міський бюджет | 9952,9 тис. грн | 9983,3 тис. грн | 129438,6 тис. грн | 129469,0 тис. грн | Протяжність побудованих мереж водопостачання | км | 2,7 |  | 0,86 | -1,84 | Реалізацію проєкту буде продовжено у 2019 році | Відсутність співфінансування з державного бюджету |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації |  | Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації | Ізяславський район | 2018-2020 | 2018 | Обласний та місцевий бюджети | 2389,3 тис. грн | 2389,3 тис. грн | 2389,3 тис. грн | 2389,3 тис. грн | Зменшення обсягів скидів забруднених вод; здійснення будівництва, реконструкції та ремонту мереж водопостачання та водовідведення; покращення якості питної води | - | - |  | - | - | Проведено будівництво зовнішніх мереж водопостачання с. Ліщани, будівництво водогонів у селах Припутні та Нечаївка, поточний ремонт водопроводу с.Мислятин | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації |  | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора в м.Дунаївці (ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція) | м. Дунаївці, територія басейну річки Тернавка | 2016-2018 | 2018 | ДФРР, районний бюджет | 1200,0 тис. грн | 1191,4 тис. грн | 18022,3 тис. грн | 1191,4 тис. грн | Позитивний вплив на екологічну ситуацію в басейні річки Тернавка | - | - |  | - | - | Підвищено якість очистки стічних вод та енергоефективності насосного обладнання, зниження собівартості очистки стічних вод | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації |  | Завершення будівництва водогону с. Браїлівка – смт Нова Ушиця | Новоушицький район | 2015-2019 | 2018 | Державний та місцевий бюджети | 1667,9 тис. грн | 1029,6 тис. грн | 11951,1 тис. грн | 11951,1 тис. грн | Покращення якості питної води, безперебійне водопостачання селища, здешевлення тарифу на водопостачання | - | - |  | - | - | Реалізація проєкту буде продовжено у 2019 році | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації |  | Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 куб.м/добу | м. Старокостянтинів | 2016-2019 | 2018 | Державний, міський бюджети | 80676,2 тис. грн | 25716,6 тис. грн | 86040,8 тис. грн | 45928,5 тис. грн | - | - | - |  | - | - | Реалізація проєкту продовжується у 2019 році | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт інженерної інфраструктури, водопостачання, водовідведення та каналізації |  | Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Є.Андріюка (вул.Першотравнева) та частково вул. Барська в м. Деражня | Деражнянський район | 2018 | 2018 | Державний та місцевий бюджети | 1860,3 тис. грн | 1822,6 тис. грн | 1860,3 тис. грн | 1822,6 тис. грн | Покращення якості питної води для населення | - | - |  | - | - | Забезпечено питною водою населення міста та покращено екологічну інфраструктуру | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) |  | Впровадження енергозберігаючих заходів у житлово-комунальному господарстві та закладах соціального призначення | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Обласний та місцеві бюджети | 96400,0 тис. грн | 90289,4 тис. грн | 96400,0 тис. грн | 90289,4 тис. грн | Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах соціального призначення (утеплення фасадів, горищ, заміна вікон та дверей тощо) | - | - |  | - | - | З обласного бюджету у галузі освіта профінансовано 5 об’єктів у сумі 6,2 млн грн, охорона здоров’я – 2 об’єкта у сумі 2,5 млн грн, соціальний захист – 7 об’єктів у сумі 3,0 млн гривень. Крім того, з обласного бюджету спрямовано 13,6 млн грн на утеплення 13 закладів освіти та охорони здоров’я | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) |  | Покращення житлових умов та забезпечення доступним житлом молодих та багатодітних сімей, сімей учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, інших категорій населення через реалізацію державних та місцевих житлових програм | Ізяславський район | 2018-2020 | 2018 | Субвенція державного бюджету місцевим бюджетам | 639,7 тис. грн | 639,7 тис. грн | 639,7 тис. грн | 639,7 тис. грн | Підвищення рівня забезпечення житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов | - | - |  | - | - | - | Відсутність в регіоні місцевої житлової програми молодіжного житлового кредитування і будівництва (придбання) доступного житла Механізм вирішення: пільгове довгострокове кредитування на будівництво (придбання) житла для громадян, що потребують підтримки держави |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Покращення житлових умов та забезпечення доступним житлом молодих та багатодітних сімей, сімей учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб, інших категорій населення через реалізацію державних та місцевих житлових програм |  | Забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей | м. Старокостянтинів | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет | 1313,9 тис. грн | 1313,9 тис. грн | 1313,9 тис. грн | 1313,9 тис. грн | Покращення житлових умов та забезпечення доступним житлом | осіб | 2 |  | 2 | - | Забезпечено житлом 2 осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок басейнів Дністра, Південного Бугу і Дніпра в межах області |  | Будівництво споруди для регулювання рівнів води в меженний період на водоймі в м.Деражня | Деражнянський район | 2018-2020 | 2018 | Субвенція з обласного бюджету на капітальні видатки, місцевий бюджет | 1338,9 тис. грн | 1338,9 тис. грн | 1338,9 тис. грн | 1338,9 тис. грн | Відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану річок. Покращення екологічної ситуації | - | - |  | - | - | Покращено якість питної води для населення | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |  | Реконструкція та модернізація приміщень Жердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня | Чемеровецький район | 2018-2019 | 2018 | Державний та місцевий бюджети | 6765,0 тис. грн | 3422,0 тис. грн | 6765,0 тис. грн | 3422,0 тис. грн | Збільшення шкільного контингенту | учнів | 250 |  | 110 | -140 | Реалізація проєкту продовжується у 2019 році |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |  | Реконструкція та модернізація приміщень Чемеровецького навчально-виховного комплексу №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат» | Чемеровецький район | 2017-2019 | 2018 | Державний та місцевий бюджети | 4668,2 тис. грн | 3568,2 тис. грн | 9344,9 тис. грн | 8244,9 тис. грн | Збільшення шкільного контингенту | учнів | 843 |  | 783 | -60 | Готовність об’єкту становить 88 відсотків. Реалізацію проєкту буде завершено у 2019 році | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |  | Капітальний ремонт ліцею Старокостянтинівської міської ради по вул. Миру,14 | м. Старокостянтинів | 2018-2019 | 2018 | Державний та міський бюджети | 8519,4 тис. грн | 7957,2 тис. грн | 8519,4 тис. грн | 7957,2 тис. грн | Використання паливно-енергетичних ресурсів, теплової енергії | гКал | 267 |  | - | - | Замінено вікна, вхідні двері, завершуються роботи щодо утеплення та оздоблення будівлі | Роботи не завершені, аналіз провести неможливо |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |  | Капітальний ремонт ЗНЗ І-ІІІ ступенів №1 вул. К.Острозького, 40 | м. Старокостянтинів | 2017-2019 | 2018 | Державний та міський бюджети | 8814,9 тис. грн | 8489,8 тис. грн | 17314,3 тис. грн | 16997,4 тис. грн | Використання паливно-енергетичних ресурсів, теплової енергії | гКал/рік | 250 |  | 120 | -130 | З початку реалізації проекту на даному об’єкті замінено покрівлю, вікна та вхідні двері, утеплено стіни та виконано зовнішнє оздоблення будівлі, замінено систему опалення, проводяться роботи щодо ремонту харчоблоку | Реалізацію проєкту буде завершено у 2019 році |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |  | Реконструкція будинку побуту під комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад «Капітошка» Веснянської сільської ради | Старокостянтинівський район | 2018 | 2018 | районний бюджет | 1366,6 тис. грн | 1366,6 тис. грн | 1366,6 тис. грн | 1366,6 тис. грн | Створення належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу дітей дошкільного віку | ос. | 25 |  | 25 | - | З метою створення належних умов для забезпечення навчально-виховним процесом дітей дошкільного віку відкрито дошкільний навчальний заклад «Капітошка» | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |  | Будівництво навчально-виховного комплексу на вул. Залізняка, 32 | м. Хмельницький | 2016-2019 | 2018 | державний бюджет, міський бюджет | 41388,0 тис. грн | 34764,0 тис. грн | 80217,2 тис. грн | 73593,2 тис. грн | Кількість місць | од. | 120 |  | - | - | Частково виконано роботи з цегляної кладки стін та влаштовано перекриття І і ІІ поверхів. Влаштовано фундаменти під перегородки. Виконано роботи з улаштування фундаменту та металевого каркасу котельні. Побудовано пожежний резервуар |  |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Оптимізація мережі навчальних закладів та покращення їх матеріально-технічної бази |  | Будівництво дошкільного навчального закладу на 120 місць по пров. Шостаковича, 28А | м. Хмельницький | 2017-2019 | 2018 | Міський бюджет | 4600,0 тис. грн | 4041,1 тис. грн | 4905,7 тис. грн | 4346,8 тис. грн | Кількість місць (ясла-садочок) Кількість місць (початкова школа) | місце місце | 215 480 |  | - | - | Завершується будівництво дитячого садочка на 215 місць (виконуються внутрішні оздоблювальні роботи, благоустрій, придбання меблів та обладнання). Виконано роботи з цегляної кладки стін, улаштування перекриття та покрівлі школи на 480 місць. Придбано вентиляційну установку та малі архітектурні форми | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) . Розвиток спортивної інфраструктури |  | Будівництво Палацу спорту на вул. Прибузькій, 5/1 А | м. Хмельницький | 2018-2020 | 2018 | Міський бюджет, державний бюджет | 56670,0 тис. грн | 55828,6 тис. грн | 56670,0 тис. грн | 55828,6 тис. грн | Кількість глядацьких місць | місце | Не менше 2500 |  | - | - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Перераховано попередню оплату на придбання будівельних матеріалів та виконання будівельних робіт | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розвиток спортивної інфраструктури |  | Будівництво Льодового палацу на вул. Прибузькій, 7/3 А | м. Хмельницький | 2018-2020 | 2018 | Міський бюджет | 880,0 тис. грн | 504,0 тис. грн | 880,0 тис. грн | 504,0 тис. грн | Льодове поле для хокею, фігурного катання, масового катання. Трибуна для глядачів | м місць | 30х60 450 |  | - - | - - | Виготовлено проектно-кошторисну документацію та передано на експертизу | Реалізація проєкту продовжується у 2019 році |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розвиток спортивної інфраструктури |  | Реконструкція та влаштування спортивного сектору - Парк культури та відпочинку по вул.Миру, м.Деражня | Деражнянський район | 2017-2019 | 2018 | Державний та місцевий бюджети | 4418,2 тис. грн | 3418,0 тис. грн | 6374,4 тис. грн | 5374,2 тис. грн | Додаткова кількість осіб, які можуть отримувати фізкультуро-спортивні послуги | осіб | 2000 |  | - | - | Збудовано фундамент та основу з металевої конструкції для накритих спортивних майданчиків та укладено бетонне покриття для відкритого спортивного майданчику та тренажерів | Недостатній обсяг державного фінансування |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розвиток мережі закладів, які надають первинну, вторинну та третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної допомоги |  | Будівництво сільських лікарських амбулаторій | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Державний та місцеві бюджети, кошти, не заборонені чинним законодавством | 191156,0 тис. грн | 58685,2 тис. грн. | 191156,0 тис. грн | 58685,2 тис. грн | Кількість сільських лікарських амбулаторій | од. | 27 |  | 27 | - | Будівництво розпочато в IV кварталі 2018 року та продовжується у 2019 році | Необхідність своєчасного фінансування будівництва |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розвиток мережі закладів, які надають первинну, вторинну та третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної допомоги |  | Створення сучасного кардіологічного центру з відділенням кардіохірургії | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Місцевий та державний бюджет | 21950,0 тис. грн | 21764,2 тис. грн | 21950,0 тис. грн | 21764,2 тис. грн | Відкриття кардіохірургічного центру | - | - |  | - | - | Реалізація проєкту продовжується у 2019 році | Своєчасне фінансування |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розвиток мережі закладів, які надають первинну, вторинну та третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної допомоги |  | Створення повнопрофільної обласної дитячої лікарні | Хмельницька область | 2018-2020 | 2018 | Місцевий та державний бюджет | 34000,0 тис. грн | 34000,0 тис. грн | 34000,0 тис. грн | 34000,0 тис. грн | Відкриття обласної дитячої лікарні | - | - |  | - | - | Реалізація проєкту продовжується у 2019 році | Своєчасне фінансування |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розвиток мережі закладів, які надають первинну, вторинну та третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної допомоги |  | Забезпечення якісної медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим північного госпітального округу | Шепетівський госпітальний округ | 2017-2020 | 2018 | Місцевий та державний бюджет | 6,9 тис. грн | - | 6,9 тис. грн | - | Відкриття перинатального центру | - | - |  | - | - | Будівництво призупинено у зв’язку з переглядом проектно-кошторисної документації | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розвиток мережі закладів, які надають первинну, вторинну та третинну медичну допомогу, закладів екстреної (швидкої) медичної допомоги |  | Завершення довгобуду з метою поліпшення надання спеціалізованої медичної допомоги жителям Городоцького району | Городоцький район | 1990-2019 | 2018 | Місцевий та державний бюджет | 13700 тис. грн | 13700 тис. грн | 13700 тис. грн | 13700 тис. грн | Введення в дію корпусу | - | - |  | - | - | Будівництво завершено, проведено укомплектування необхідною медичною апаратурою та обладнанням | - |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). Розбудова системи “Освіта протягом життя” |  | Будівництво загальноосвітньої школи с. Залужжя | Білогірський район | 2018-2020 | 2018 | Державний бюджет, місцевий бюджет | 6226,9 тис. грн | 6226,9 тис. грн | 15186,9 тис. грн | 15186,9 тис. грн | Введення в дію школи |  | - |  | - | - | Будівельні роботи проведено на 60,5 відсотка | Реалізація проєкту продовжується у 2019 році |
| 4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем). 40. Інклюзивна освіта - створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами |  | Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю в умовах інклюзії | Ізяславський район | 2018-2020 | 2018 | Кошти субвенції з державного бюджету | 204,9 тис. грн | 204,9 тис. грн | 204,9 тис. грн | 204,9 тис. грн | Кількість дітей з особливими освітніми потребами | осіб | 930 |  | 930 | - | У закладах освіти району створено інклюзивні класи, де впроваджується інклюзивне навчання для 9 школярів | - |

Заступник директора Департаменту

економічного розвитку, промисловості

та інфраструктури облдержадміністрації												                          А. Грабовський