Додаток

до рішення обласної ради

від 20 грудня 2019 року

№ 40-29/2019

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми збереження об’єктів культурної спадщини

Хмельницької області на 2015–2020 роки

Програму збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» з метою ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини Хмельницької області та затверджено рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 26 грудня 2014 року №14-28/2014 зі змінами від 28 липня 2016 року №32-7/2016 та  21 червня 2019 року №50-26/2019.

Відповідно до затвердженої Програми збереження відповідальним виконавцем визначено управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації. Учасниками програми є відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Кам’янець-Подільська міська рада,  державні історико-культурні заповідники «Межибіж», «Самчики», Сатанівська селищна рада Городоцького району, Антонінська селищна рада Красилівського району, Ямпільська селищна рада Білогірського району.

Виконання Програми сприяє забезпеченню консервації, реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, пристосування їх до розвитку туризму, активізації їх досліджень, популяризації культурної спадщини Хмельниччини як частини світової спадщини, а також визначення зон охорони пам’яток культурної спадщини, сприяє режиму збереження та припинення несанкціонованих будівельних робіт у межах пам’яток культурної спадщини.

На виконання завдань Програми з обласного бюджету у 2018 році та за 9 місяців 2019 року виділено 527, 463 тис. грн, з них на:

340,463 тис. грн. на проведення реставрації пам’ятки архітектури національного значення Вежі-каплиці аріанської (соцініанської), охоронний №220020-Н, кінець XVI - перша половина XVII ст., в с.Тихомель, Ямпільської селищної ради, Білогірського району (п.2.6 Заходів з реалізації Програми). Роботи на пам’ятці будуть завершені до кінця 2019 року;

85,0 тис. грн. виготовлення Проектів зон охорони пам’яток архітектури національного значення (пункти 3.9, 3.10, 3.15   Заходів з реалізації Програми). Проекти виконані Приватним підприємством «АРТ ПОРТАЛ», м.Львів;

82,0 тис. грн. виготовлення облікової документації на пам’ятки архітектури національного значення та щойно виявлені об’єкти (пункт 3.4 Заходів з реалізації Програми). Національним історико-архітектурним заповідником «Кам’янець» у 2018-2019 роках виготовлено 16 комплектів облікової документації, з них 10 - на пам’ятки архітектури національного значення та 6 на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини за видом «архітектура».

20,0 тис. грн. виготовлення проєктів меж територій пам’яток археології, зон охорони та режимів  їх використання (пункт 3.1 заходів з реалізації Програми). Приватним підприємством  «Хмельницьгеопроект» виготовлено 3 проєкти меж територій пам’яток археології місцевого значення, зон охорони та режимів їх використання.

Начальник управління 							Ірина ТРУНОВА