І н ф о р м а ц і я

про стан освоєння у 2019 році коштів державного бюджету,

передбачених на реалізацію інвестиційних проєктів

соціально-економічного розвитку регіонів

У 2019 році Хмельницькій області передбачено з державного бюджету фінансову підтримки на суму 1296,0 млн грн, що більше на 154,0 млн грн (1142,0 млн грн) у порівнянні з 2018 роком.

На 01 січня 2020 року склалася така ситуація з використання коштів у розрізі джерел фінансування:

1. Державний фонд регіонального розвитку (далі – Фонд)

Із передбачених та профінансованих на 2019 рік 269,22 млн грн освоєно 266,664 млн грн або 99,05% від обсягу профінансованих коштів. Серед регіонів України за рівнем використання коштів область посіла 1 місце.

За рахунок коштів Фонду здійснювалося фінансування 48 об’єктів (у тому числі 1 об’єкт – погашення кредиторської заборгованості), а саме:

23 проєкти освіти – 122,227 млн грн;

4 проєкти охорони здоров’я – 51,48 млн грн;

3 проєкти закладів культури – 15,3 млн грн;

6 проєктів розвитку спортивної інфраструктури – 19,47 млн грн;

6 проєктів з водопостачання та водовідведення – 29,266 млн грн;

3 проєкти житлово-комунального господарства – 22,675 млн грн;

1 проєкт газопостачання до населених пунктів – 2,0 млн грн;

1 проєкт по створенню центру безпеки громадян  – 3,0 млн грн;

1 проєкт під центр надання адміністративних послуг  – 3,8 млн гривень.

По 35 об’єктах кошти використано у повному обсязі, по 3 отримано економію на суму 1353,2 тис. грн, яку повернуто до державного бюджету (1275,3 тис. грн – реконструкція водогону у смт Дунаївці, 11,998 тис. грн – капітальний ремонт Новоушицького НОК, 65,9 тис. грн – капітальний ремонт будівлі Судилківської ЗОШ у Шепетівському районі). По 10 об’єктах не використано та повернуто до державного бюджету 1202,8 тис. грн (618,955 тис. грн. – капітальний ремонт онкологічного диспансеру, 371,1 тис. грн – капітальний ремонт будівлі центру надання адміністративних послуг у селищі Дунаївці, 38,8 тис. грн – будівництво дитячого садка у с. Давидківці Хмельницького району, 35,0 тис. грн – будівництво будинку культури у смт Теофіполь, 32,0 тис. грн – реконструкція мереж водопроводу в мікрорайоні “Лезнево”, м. Хмельницький.

Планується до введення в експлуатацію у І кварталі 2020 року 11 об’єктів, а саме:

парк культури та відпочинку, м. Деражня – реконструкція та влаштування спортивного сектору;

стадіон “Центральний”, м. Старокостянтинів – реконструкція бігових доріжок;

спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у мініфутбол, с. Ружичанка Хмельницького району – будівництво;

Летичівський навчально-виховний комплекс № 2 “Загальноосвітня школа   I-III ступенів – гімназія” – реконструкція;

дитячий садочок, с. Вербка Кам’янець-Подільського району – реконструкція;

Новоушицький навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 1, гімназія” – капітальний ремонт будівлі корпусу № 1;

Чемеровецький навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня школа I-III ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат” – реконструкція та модернізація приміщень у рамках реалізації концепції “Нова українська школа”;

Судилківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шепетівського району – капітальний ремонт будівлі в рамках реалізації концепції “Нова українська школа”;

Іванковецький навчально-виховний комплекс Хмельницького району – капітальний ремонт;

Кам’янець-Подільська міська поліклініка № 1 – реконструкція приміщення під розміщення лікувального діагностично-консультативного центру та фізіотерапевтичного відділення;

організація сортування твердих побутових відходів Волочиським комунальним підприємством “ЖЕК” на території полігону твердих побутових відходів Волочиської міської ради (закупівля сортувальної лінії).

2. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

У 2019 році 45 об’єднаних територіальних громад отримали 145,159 млн грн, з яких освоєно 144,633 млн грн або 99,6% від суми, що знаходилася на рахунках громад, 525,4 тис грн повернуто до державного бюджету. Серед регіонів України за рівнем використання коштів область посіла 2-3 місця.

За рахунок коштів субвенції здійснювалося фінансування 183 об’єктів, а саме:

38 проєктів на закупівлю транспортних засобів, обладнання для комунальних підприємств громад – 27,08 млн грн;

30 проєктів освіти – 29,196 млн грн;

24 проєкти на ремонт доріг, тротуарів, вулиць – 29,977 млн грн;

23 проєкти на водопостачання та водовідведення – 20,818 млн грн;

23 проєкти на освітлення вулиць – 5,123 млн грн;

22 проєкти по виготовленню проєктної та містобудівної документації – 3,511 млн грн;

12 проєктів закладів культури – 16,303 млн грн;

4 проєкти під центри надання адміністративних послуг – 5,288 млн грн;

3 проєкти розвитку спортивної інфраструктури – 2,07 млн грн;

2 проєкти охорони здоров’я – 2,729 млн грн;

2 проєкти на інші заходи – 2,536 млн гривень.

Найбільше коштів (20,7%) за проєктами спрямовано на капітальні ремонти доріг, вулиць, тротуарів населених пунктів, 20,1% – на заклади освіти (капітальні ремонти та реконструкція), 18,7% – на закупівлю спецтехніки, 14,6% – будівництво, реконструкцію та капітальні ремонти водопроводів та 11,2% – капітальні ремонти об’єктів культури.

Крім того, за кошти субвенції реалізовувалися такі проєкти як капітальні ремонти та реконструкція центрів надання адміністративних послуг, адмінбудинків, закладів охорони здоров’я, спорту, освітлення вулиць, виготовлення проєктно-кошторисної, містобудівної документації.

Із 45 органів місцевого самоврядування, обраних об’єднаними територіальними громадами, кошти субвенції у повному обсязі використали 39 рад:

Берездівська, Ганнопільська, Гвардійська, Гуківська Жванецька, Китайгородська, Колибаївська, Крупецька, Ленковецька, Маківська, Новоушицька, Олешинська, Слобідсько-Кульчієвецька, Солобковецька, Судилківська, Улашанівська, Шаровечківська сільські;

Антонінська, Баламутівська, Білогірська, Війтовецька, Вовковинецька, Грицівська, Дунаєвецька, Меджибізька, Наркевицька, Новоставицька, Понінківська, Сатанівська, Старосинявська, Староушицька, Чемеровецька, Чорноострівська, Ямпільська селищні;

Волочиська, Дунаєвецька, Красилівська, Полонська, Славутська міські.

У Гуменецькій сільській, Летичівській селищній та Городоцькій міській радах показник використання коштів становить 99,5-99 відсотків.

Розсошанська сільська та Смотрицька селищна ради мають показник освоєння коштів 97% та 98%, відповідно.

Лісовогринівецькою сільською радою не використано 292,690 тис. грн у зв’язку з несвоєчасним отриманням технічних умов від АТ “Хмельницькобленерго” та повернуто кошти до державного бюджету. Виконання становить 91,2 відсотка.

3. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження Хмельницької АЕС

Для Хмельницької області з державного бюджету розподілено 11,755 млн грн, у тому числі з обласного бюджету – 3,501 млн гривень.

Освоєно 11,344 млн грн або 96,4%, у тому числі по обласному бюджету профінансовано 3,501 млн грн., з яких освоєно 3,14 млн грн або 89,7 відсотка. Економію коштів у сумі 0,361 млн грн повернуто до державного бюджету.

З передбачених та профінансованих:

м. Нетішин 2,516 млн грн, освоєно 2,468 млн грн або 98,1%;

м. Славута 2,161 млн грн, освоєно повністю;

Білогірському району 0,219 млн грн, освоєно повністю;

Ізяславському району 2,177 млн грн, освоєно повністю;

Славутському району 1,116 млн грн, освоєно 1,114 млн грн або 99,8%;

Шепетівському району 0,064 млн грн, освоєно повністю.

4. Будівництво футбольних полів із штучним покриттям

Відповідно до бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України” Хмельницькій області з державного бюджету було спрямовано 11,591 млн грн на будівництво 16 нових сучасних спортивних майданчиків для міні-футболу зі штучним покриттям, з яких освоєно 11,448 млн грн або 98,8 відсотка.

За рахунок коштів місцевих бюджетів передбачено співфінансування 12,546 млн грн, проведено касових видатків 11,2 млн грн або 89,3 відсотка. Завершено будівельні роботи та введено в експлуатацію 14 спортивних майданчиків у містах Хмельницький (2), Старокостянтинів (1), Волочиськ (1), Деражня (1), Красилів, селищах Білогір’я, Дунаївці, Теофіполь, Ярмолинці, Меджибіж, Стара Синява та селах Закупне Чемеровецького і Судилків Шепетівського районів.

Завершено будівельні роботи та планується до введення в експлуатацію у січні 2020 року 2 спортивних майданчики у с. Миньківці Дунаєвецького району та смт Летичів.

5. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

Законом України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” для Хмельницької області передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на загальну суму 568,355 млн гривень. Серед регіонів України за рівнем використання коштів область посіла 1 місце.

У 2019 році було виконано такі роботи:

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 8 об’єктах (18948,6 м2) на суму 15,6 млн грн;

поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на 25 об’єктах (46030,9 м2) на суму 15,7 млн грн;

поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого значення на 57 об’єктах (87,996 км) на суму 338,2 млн грн, з них 5 штучних споруд (31 погонний метр) на суму 10,1 млн гривень.

Використано субвенцію, передбачену для Хмельницької області, у сумі 557,2 млн гривень.

6. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 983 “Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості” області було враховано кошти відповідної субвенції на суму 255,643 млн грн для будівництва та оснащення нових та дооснащення діючих амбулаторій у сільській місцевості, з них освоєно 217,141 млн грн або 85 відотків. Кошти субвенції є перехідними, їх буде повністю освоєно у 2020 році.

В області будується 30 нових амбулаторій загальної практики сімейної медицини, з них 28 амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом для лікаря та 2 амбулаторії на 3-4 лікаря без житла. Загальна вартість будівництва 30-ти амбулаторій – 249,504 млн грн, у тому числі: за рахунок субвенції – 219,887 млн грн, за рахунок коштів місцевих бюджетів – 24,950 млн грн, інших джерел фінансування – 4,667 млн гривень.

На 01 січня 2020 року на будівництво амбулаторій освоєно 200,389 млн грн, у тому числі: 181,384 млн грн – з коштів субвенції, 19,006 млн грн – з коштів місцевих бюджетів.

Будівельно-монтажні роботи виконано у повному обсязі на 15-ти об’єктах. Придбано медичне обладнання та меблі і поставлено на 27 об’єктів, телемедичне обладнання для діючих амбулаторій та 63 легкових автомобілі Renault DUSTER dCi 110 4WD загальною вартістю 35,394 млн грн, у тому числі за кошти державного бюджету, – 31,5 млн гривень.

Протягом вересня-грудня 2019 року відкрито 12 амбулаторій загальної практики сімейної медицини в рамках реалізації державної програми “Доступна медицина”. Заклади повністю укомплектовано необхідним обладнанням згідно з табелем оснащення, а також забезпечено доступ до високошвидкісного інтернету для надання телемедичних послуг, сімейних лікарів забезпечено меблями, медичною апаратурою, комп’ютерною технікою та службовими автомобілями.