Додаток 3

до рішення обласної ради

від 08 квітня 2021 року

№ 33-4/2021

Додаток 2

до Програми

**Напрями діяльності та заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. гривень | | | Очікуваний результат |
| 2020  тис.грн | 2021 рік | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1 етап | 1. Проведення наукових досліджень (вивчення документів, збір спогадів) | 2020 рік | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Збір вихідних даних |
| 2. Виконання комплексу інженерно-геодезичних вишукувань із створення топографічного плану в М 1:500 в цифровій та графічній формах на територію в місті Хмельницький, майдан Незалежності, 2 | 2020 рік | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | Топографічний план території М 1:500 |
| 3. Проведення відкритого обласного архітектурного конкурсу на кращий ескізний проєкт облаштування пам’ятного місця (встановлення знаку, стели, пам’ятника, обеліска) на честь вшанування подвигу учасників Революції Гідності, Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в російсько-українській війні | 2021 рік | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | 0 | 80,0 | 80,0 | Кращий ескізний проєкт облаштування пам’ятного місця (встановлення знаку, стели, пам’ятника, обеліска) на честь вшанування подвигу учасників Революції Гідності, Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в російсько-українській війні |
| 2 | 1. етап | 1. Розроблення проєктної документації кращої пропозиції конкурсу 2. Виконання робіт щодо облаштування пам’ятного місця (знаку, стели, пам’ятника, обеліска); 3. Виконання благоустрою території | 2020-  2021 роки | відділ містобудування та архітектури облдержадміністрації | обласний бюджет | Відповідно до проєктної документації кращої пропозиції конкурсу внести зміни до Програми | | | Облаштування пам’ятного місця (знаку, стели, пам’ятника, обеліска) та виконання благоустрою його території |
| Разом: | | | | | | 0 | 80,0 | 80,0 |  |

Начальник відділу містобудування

та архітектури облдержадміністрації Ірина ДУНАЄВСЬКА