Додаток

до рішення обласної ради

від 15 вересня 2021 року

№ 42-6/2021

ЗВІТ

про виконання програми

підвищення рівня безпеки дорожнього руху

Хмельницької області на 2018 – 2020 роки

Програму підвищення безпеки дорожнього руху у Хмельницькій області на 2018–2020 роки (далі – Програма) затверджено рішенням обласної ради від 14 червня 2018 року № 45-19/2018.

Основною метою Програми є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі області, збереження автомобільних доріг від руйнування.

Протягом 2018-2020 років фінансування заходів Програми здійснювалося за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

За результатами проведеної роботи середня кількість дорожньо-транспортних пригод із постраждалими за період з 2018 по 2020 роки порівняно з 2017 роком зменшилася на 173 пригоди або на 20,2% (з 856 у 2017 році до 683 у звітному періоді). Кількість травмованих учасників дорожнього руху зменшилась на 264 особи або на 22,9 % (з 1155 у 2017 році до 891 у звітному періоді).

Програмою передбачалось реалізацію завдань за трьома напрямами:

завдання І: «Організація дорожнього руху на вулично-дорожній мережі області на підставі відповідних генеральних планів, проектів детального планування та забудови населених пунктів, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, упровадження автоматизованих систем управління дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху. Організація та забезпечення місць габаритно-вагового контролю на автомобільних дорогах загального користування з метою запобігання їх руйнації від понаднормових навантажень»;

завдання ІІ: «Організація навчання населення Правилам дорожнього руху»;

завдання ІІІ: «Організація та здійснення заходів, пов'язаних з профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму».

На виконання передбачених Програмою завдань протягом 2018-2020 років органами державної влади та місцевого самоврядування області реалізовано комплекс заходів, у тому числі профілактичного характеру, які було спрямовано на підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зниження кількості дорожньо-транспортних пригод.

Стан виконання завдання І.

З метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху у населених пунктах області:

здійснювалися ремонтні роботи мереж вуличного освітлення;

встановлювалися дорожні знаки та сучасні світлофорні об’єкти;

виконувалися роботи з освітлення пішохідних переходів та вулиць сіл;

аварійно-небезпечні ділянки доріг облаштовувалися камерами відеоспостереження.

Протягом 2018-2020 років Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області на автомобільних дорогах загального користування державного значення виконано заходи з покращення умов безпеки дорожнього руху на суму 96,3 млн грн, а саме:

встановлено 8549 дорожніх знаків;

нанесено 2466 км розмітки проїзної частини;

поновлено 1564 пішохідних переходів;

встановлено 2409 напрямних стовпчиків;

відремонтовано 17,27 км бар’єрного огородження;

вирубано порослі на 589,5 кілометрах.

ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг» на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення протягом 2018-2020 років виконано заходи з безпеки дорожнього руху на загальну суму 12,4 млн грн, у тому числі:

проведено ямковий ремонт 4704,0 км дорожнього покриття;

встановлено 5558 дорожніх знаків;

нанесено 159,9 км розмітки проїзної частини;

поновлено 303 пішохідних переходів;

відремонтовано 9,3 км бар’єрного огородження;

встановлено та замінено 1208 напрямних стовпчиків;

для поліпшення видимості дорожніх знаків, дорожньої ситуації на крутих поворотах, підйомах, схилах проведено вирубку порослі на 356,3 кілометрах.

Значна увага приділялася безпеці дорожнього руху у містах обласного значення.

У місті Хмельницький протягом 2018-2020 років виконано заходів з безпеки дорожнього руху за рахунок коштів міського бюджету на загальну суму 14,2 млн грн, у тому числі:

додатково встановлено 1305 дорожніх знаків, замінено 496 дорожніх знаків, обладнано 232 пристрої примусового зниження швидкості дорожньо-транспортної техніки, встановлено 14 дорожніх дзеркал;

забезпечено функціонування в режимі регулювання 118 світлофорних об’єктів та влаштовано 12 нових світлофорних об’єктів;

на 9 пішохідних переходах встановлено додаткові технічні засоби регулювання дорожнього руху (дорожніх знаків на щитах жовтого кольору із світлоповертальним тлом, жовтих миготливих світлофорів, спеціальних світильників класу «ZEBRA»);

влаштовано місцеві розширення проїзної частини на 8 зупинках маршрутних автобусів і тролейбусів;

влаштовано тротуари на 11 вулицях міста;

на 5 зупинках встановлено павільйони для очікування пасажирів маршрутних транспортних засобів із камерами відеоспостереження та електронними табло з інформацією про час прибуття автобусів і тролейбусів;

проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення 15 ділянок магістральних вулиць, 18 вулиць масивів індивідуальної забудови та 27 прибудинкових територій;

на 18 пішохідних переходах впроваджено світлофорне регулювання та облаштовано тротуари, пандуси для маломобільних груп населення, тактильні смуги, пристрої для перемикання сигналів пішоходами, пристрої для мовного супроводу сигналів світлофора, спеціальні світильники класу «ZEBRA» та дорожні знаки 5.35.1, 5.35.2 «Пішохідний перехід» на щитах з жовтим світлоповертальним тлом;

виконано роботи із облаштування 25 нерегульованих пішохідних переходів пандусами, тактильною плиткою та додатковими світильниками;

влаштовано 5 острівців безпеки на пішохідних переходах;

влаштовано 6 посадкових майданчиків на зупинках маршрутних автобусів;

відремонтовано 82 секції пішохідного огородження, встановлено 300 нових секцій огорожі, 22 огороджувальні напівсферичні конструкції та 113 дорожніх стовпчиків;

загалом нанесено 77 тис. м2 дорожньої розмітки фарбою та 2447 м2 холодним пластиком;

встановлено 4 стели із внутрішнім підсвічуванням та написом «Хмельницький» на в’їздах у місто з боку міст Тернопіль, Вінниця, Старокостянтинів та смт Ярмолинці;

на вулиці Кам'янецькій встановлено табло, що показує швидкість проїжджаючих транспортних засобів;

10 світлофорних об’єктів обладнано апаратурою, яка забезпечує можливість роботи в автоматизованій системі керування дорожнім рухом.

Крім цього, проведено роботи з улаштування велосипедних доріжок на проспекті Миру, на вулицях Старокостянтинівське шосе та Прибузькій. Також встановлено 665 конструкцій для паркування велосипедів.

На найбільш аварійно-небезпечних пішохідних переходах встановлено 112 дорожніх знаків 5.35.1, 5.35.2 «Пішохідний перехід» на щитах з жовтим світлоповертальним тлом.

У місті Кам'янець-Подільський спрямовано з місцевого бюджету                                9,21 млн грн, за рахунок яких виконано такі роботи:

відремонтовано 65430,6 м2 доріг та 6803,6 м2 тротуарів міста;

нанесено 14540 м2 дорожньої розмітки;

встановлено 290 нових дорожніх знаків;

замінено 310 світлофорних ламп, 135 світильників вуличного освітлення та 1350 ламп;

на паркувальних майданчиках влаштовано 34 місця для паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або водії, які перевозять осіб з інвалідністю;

влаштовано 55 пандусів та з'їздів з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

влаштовано зону безпечного пішохідного переходу «Острівець безпеки» по вул. Князів Коріатовичів на відрізку від вул. Першотравнева до проспекту Грушевського;

влаштовано дорожньо-транспортну розв’язку на перехресті                вул. Північна та просп. Грушевського.

У місті Нетішин реалізовано заходів на суму 10,5 млн гривень. За рахунок коштів міського бюджету виконано наступні роботи:

встановлено 33 металеві опори вуличного освітлення разом із світильниками, які приєднано до мережі;

проведено технічну перевірку правильності роботи засобів обліку на та зроблено заміну 35 ламп освітлення, з них 9 енергозберігаючих;

встановлено 3 світильники "Перехід" для освітлення пішохідних переходів;

нанесено 3090,4 м2 розмітки на пішохідних переходах та 40422 пог. м дорожньої розмітки;

проведено капітальний ремонт тротуару на проспекті Незалежності із застосуванням спеціальних тактильних плиток;

проведено поточний ремонт 5 вулиць міста Нетішин з улаштуванням з’їздів безперешкодного доступу людей з особливими потребами;

на 3 вулицях міста виконано капітальний ремонт широких тротуарів  (покриття з фігурних елементів мощення, тактильних плиток, з улаштуванням з’їздів);

проведено ремонтні роботи електромереж вуличного освітлення села Старий Кривин;

влаштовано тимчасові площадки, фундамент під пішохідний міст через р. Горинь.

Для фіксування правопорушень, скоєних водіями, придбано 4 автомобільних відеореєстратори для Нетішинського відділу поліції Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області. На території міста функціонують 11 камер відеоспостереження.

У місті Славута протягом 2018-2020 років з міського бюджету спрямовано 1,8 млн гривень. За рахунок цих коштів виконано наступні роботи:

встановлено 32 сучасних енергозберігаючих світильники та замінено в діючих світильниках 2627 ламп на більш потужні енергозберігаючі;

проведено поточний ремонт 1893 метрів мереж вуличного освітлення;

на 21 вулиці проведено реконструкцію мереж вуличного освітлення;

встановлено 174 дорожніх знаки;

нанесено 4,8 км дорожньої повздовжньої розмітки та 1865 м2 пішохідних переходів;

встановлено 4 відеокамери на вулицях з інтенсивним рухом автотранспорту;

облаштовано сучасний пішохідний перехід з підсвічуванням.

З метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності у місті Старокостянтинів протягом 2018-2020 років з міського бюджету виділено 3,1 млн грн, за рахунок яких:

проведено освітлення 22 пішохідних переходів на вулицях                          К. Острозького, Миру, Попова.

встановлено комплекс світлофорних об’єктів на перехрестях вулиць Миру - Героїв Небесної Сотні, Миру - Ессенська, Миру - Красовського та на вул. К. Острозького.

У місті Шепетівка реалізовано заходів на загальну суму 1,1 млн грн, у тому числі:

проведено технічне обслуговування світлофорних об’єктів та поновлення дорожніх знаків;

забезпечено утримання у належному стані зупинок, огорож, мостів;

проведено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на 6 вулицях міста;

встановлено 40 блоків для огорожі пішохідної частини на ділянці шляхопроводу по вул. Судилківська;

облаштовано 2 засоби примусового зниження швидкості типу «підвищений пішохідний перехід» на вул. Українська та Героїв небесної Сотні.

З метою збереження від руйнування автомобільних доріг області протягом 2018-2020 років головами райдержадміністрацій, міськими (міст обласного значення) головами проводилася робота щодо координації дій правоохоронних та контролюючих органів стосовно збереження автомобільних доріг загального користування. Зокрема, опрацьовано з підрозділами Національної поліції питання щодо забезпечення контролю за дотриманням учасниками дорожнього руху встановлених обмежень, а також вжиття заходів для припинення  руху великовагових транспортних засобів, з рекомендаціями водіям здійснювати відстій у визначених місцях. На в'їздах в міста встановлювались відповідні носії інформації (знаки та плакати) для коригування руху великовагових транспортних засобів при температурі повітря понад +280С. На офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій публікувалися повідомлення для водіїв щодо застосування обмежень руху.

Відповідно Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області на автомобільних дорогах державного значення встановлювалися комплекти дорожніх знаків:

3.15 «Рух транспортних засобів маса яких перевищує 24 тонни заборонено»;

3.16 «Рух транспортних засобів навантаження на вісь яких перевищує 7 тонн заборонено, таблички 7.4 «Час дії») та інформаційних щитів.

Зокрема на автомобільних дорогах державного значення передбачено 28 стоянок та місць відстою великовагових транспортних засобів.

Співробітниками сектору безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в області протягом 2018-2020 років здійснювався моніторинг аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації дорожньо-транспортних пригод. На даний час на території області наявна одна ділянка концентрації ДТП, а саме: на автомобільній дорозі загального користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці, з км 205+850 по 207+150. Для зменшення аварійності на зазначеній ділянці Службою автомобільних доріг в області виконувалися роботи з капітального ремонту, до яких включено заходи з безпеки дорожнього руху, а саме:

- встановлено (замінено) нові модифіковані дорожні знаки;

- нанесено дорожню розмітку методом холодного пластику, яка має кращі світлоповертаючі властивості, шумовий ефект та є більш довговічною;

- замінено старе та влаштовано нове дорожнє огородження;

- освітлено пішохідні переходи;

- влаштований острівець безпеки в с. Правдівка;

- влаштовано пішохідні доріжки, заїзні кишені та автопавільйони;

- влаштовано нове асфальто-бетонне покриття.

З метою створення безпечних умов для всіх учасників дорожнього руху працівниками підрозділів Національної поліції в області видано 402 вимоги (приписи) балансоутримувачам автодоріг щодо недоліків в утриманні вулично-дорожньої мережі міст та автомобільних доріг області.

Також працівниками управління патрульної поліції в області за звітній період здійснено розгляд 951 схеми організації дорожнього руху, які погоджено з урахуванням потреб маломобільних груп населення, а саме: з пониженням бортового каменю, облаштуванням пандусів, збільшенням ширини паркомісць та закріпленням їх у кількості, не менше 10% від загальної кількості місць для паркування.

Крім цього, управлінням патрульної поліції в області постійно здійснювався контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху встановлених обмежень для великовагових транспортних засобів та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі. Також спільно із працівниками Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки проводилися відпрацювання на пунктах габаритно-вагового контролю відповідно до затверджених графіків несення служби.

Працівниками Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки протягом 2018-2020 років:

виявлено 1105 випадків перевезення вантажу понад встановлені норми;

нарахована плата за проїзд – 157,7 тис. євро;

перераховано до державного бюджету – 1 575,5 тис. гривень.

Стан виконання завдання ІІ.

Зважаючи, що однією з основних причин аварійності на автошляхах області є низька дисципліна та правова культура учасників дорожнього руху, нехтування елементарними вимогами безпеки, у засобах масової інформації забезпечено висвітлення стану аварійності, інформування про резонансні дорожньо-транспортні пригоди, причини їх скоєння, із викладенням фото- та відеоматеріалів.

Головним Управлінням Національної поліції у Хмельницькій області (далі – Поліція) щотижнево проводився моніторинг причин та умов скоєння дорожньо-транспортних пригод, за результатами якого вносилися зміни в дислокацію особового складу, з урахуванням часу скоєння ДТП, аварійно-небезпечних ділянок автошляхів, місць концентрації автопригод.

Враховуючи стан аварійності, Поліцією створювалися мобільні групи, які проводили відпрацювання визначених територій. У середньому до відпрацювання залучалося 10-15 екіпажів Поліції.

Протягом звітного періоду вживалися організаційно-практичні заходи щодо зміцнення транспортної дисципліни на пасажирському транспорті, підвищення готовності автобусів до масового перевезення пасажирів, організованих груп дітей та недопущення здійснення таких перевезень перевізниками без відповідних дозволів та ліцензій.

Департаментом інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій, управлінням з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, ГУ ДСНС України, ГУ Національної поліції, управлінням патрульної поліції в області постійно проводилася робота, спрямована на широке висвітлення місцевими засобами масової інформації щодо заходів з безпеки дорожнього руху.

З метою виявлення та попередження порушень Правил дорожнього руху, що призводять до скоєння дорожньо-транспортних пригод, у першу чергу - фактів керування транспортними засобами в стані сп'яніння, з 21.09.2018 до 21.10.2018 року проведено інформаційну кампанію з безпеки дорожнього руху (далі – Кампанія), яку розроблено Міністерством інфраструктури України за підтримки проекту «Модернізація та підвищення безпеки дорожньої мережі в Україні» за фінансування Європейського інвестиційного банку. Зокрема, у проведенні Кампанії були задіяні місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування області, головні управління Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області, управління Укртрансбезпеки, патрульної поліції, Служба автомобільних доріг в області, департаменти економічного розвитку, промисловості та інфраструктури, охорони здоров'я, освіти і науки облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. У рамках проведення Кампанії забезпечено розповсюдження наочно-агітаційних матеріалів з питань безпеки на транспорті серед закладів дошкільної та шкільної освіти, учасників дорожнього   руху,   розміщено   матеріали  Кампанії  на  в'їздах  та  виїздах  з районів та міст обласного значення, знято відеоматеріали для подальшого висвітлення у засобах масової інформації.

Також протягом 2018-2020 років з метою поліпшення безпеки дорожнього руху проведено низку заходів профілактичного характеру, що було висвітлено в ЗМІ, а саме: проведено 54 прямих телеефіри на 4 місцевих каналах (tv7+, Поділля-центр, 33-канал, Поділля-центр), записано 605 відеокоментарів щодо ситуацій, пов’язаних із наслідками або причинами ДТП. Значна увага приділялася висвітленню інформації у мережі Інтернет, газетах, журналах міста та області. Загалом, за звітний період вийшло 906 публікацій (окрім публікацій у соціальних мережах) щодо вимог поведінки на дорозі, стану аварійності на дорогах, причин та наслідків ДТП. Організовано та проведено 42 брифінги та круглих столи.

Для забезпечення безпеки руху на транспорті та зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод в області було здійснено роботу із залучення профільних громадських організацій до проведення профілактичних заходів. До зазначеної роботи залучались Чемеровецька районна громадська організація «Подільська асоціація автомобільних перевізників», громадська організація «Хмельницький Автолюбительський Клуб», Хмельницька рада Всеукраїнської спілки автомобілістів.

Стан виконання завдання ІІІ.

З метою профілактичної роботи спрямованої на дотримання вимог безпеки дорожнього руху, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму в закладах освіти області систематично проводилися інформаційно-просвітницькі заходи.

Протягом звітного періоду організовано та проведено флешмоби, відеолекторії, круглі столи, виставки плакатів, фоторобіт, конкурси малюнків, соціальних роликів, арт-інсталяції, тематичні просвітницькі тижні, акції тощо.

У закладах освіти області налагоджено  соціальне партнерство з представниками патрульної поліції, зокрема, проведено спільні заходи та зустрічі з метою попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму серед дітей. Напередодні канікул забезпечувалось проведення Єдиних уроків з правил дорожнього руху. Так, протягом 2018 - 2020 років інспекторами управління патрульної поліції в області 230 разів здійснено відвідання загальноосвітніх навчальних закладів, проведено 567 занять, якими  охоплено 13794 дитини та 62 рази здійснено відвідання дошкільних закладів, проведено 162 заняття та охоплено 4888 дітей.

Інформацію про правила дорожнього руху та безпечної поведінки на дорозі розміщено на відповідних стендах у навчальних закладах області.

Активними учасниками щодо пропаганди правил дорожнього руху серед здобувачів освіти на Хмельниччині є члени молодіжного патріотично-правового руху «ХОМА».

На офіційній сторінці управління патрульної поліції в області розміщено інформацію про проведення флешмобів «Обирати тобі», «Діти попереджають» та профілактичних заходів «Безпека дорожнього руху – це життя», «Безпечне перевезення дітей в автомобілях», «Відповідальний пішохід».

Крім цього, в області під час здійснення перевезень груп дітей до (з) навчальних закладів проводяться перевірки автобусів щодо їх технічної справності та наявності погоджених з Національною поліцією паспортів автобусних маршрутів.

Начальник управління

інфраструктури облдержадміністрації                                     Василь ОСТАПЧУК