Додаток

до рішення обласної ради

від 15 вересня 2021 року

№ 51-6/2021

ПРОГРАМА

підвищення рівня безпеки дорожнього руху Хмельницької області

на 2021-2023 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Управління інфраструктури обласної державної адміністрації |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Управління інфраструктури обласної державної адміністрації |
| 3 | Співрозробники Програми | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, Служба автомобільних доріг, Головне управління Національної поліції, управління патрульної поліції в області, ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг», Придністровське Міжрегіональне управління Укртрансбезпеки |
| 4 | Відповідальний виконавець Програми | Управління інфраструктури обласної державної адміністрації |
| 4.1 | Виконавці Програми | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, управління патрульної поліції, Головне управління Національної поліції, Служба автомобільних доріг, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Придністровське Міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг», департаменти розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства, інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій, охорони здоров’я, освіти, науки, молоді та спорту, відділ містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
| 5 | Учасники програми | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, управління патрульної поліції, Головне управління Національної поліції, Служба автомобільних доріг в області, Міжрегіональне управління Укртрансбезпеки, ДП «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг» |
| 6 | Термін реалізації Програми | 2021 - 2023 роки |
| 7 | Джерела фінансування | Державний бюджет, місцеві бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |

1. Загальні положення

Програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху у Хмельницькій області на 2021 – 2023 роки (далі - Програма) розроблено на підставі Закону України «Про дорожній рух», указів Президента України від 20 листопада 2007 року №1121/2007 «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху», від 17 червня 2008 року №556/2008 «Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам», постанови Верховної Ради України від 13 квітня 2016 року №1091-VIIІ «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року №1360-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року» та від 07 квітня 2021 №321-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року», постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2020 року №1287 «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року».

Програма повністю узгоджується зі Стратегією регіонального розвитку Хмельницької області на період до 2027 року та забезпечує досягнення стратегічної цілі: 1. «Підвищення конкурентоспроможності регіональної політики» 1.2.3. «Розвиток логістично-транспортних систем регіону у частині покращення стану дорожньої мережі та транспортного сполучення Хмельницької області».

За результатом досягнення стратегічної цілі очікується підвищення продуктивності транспортних технологій, що в свою чергу приведе до скорочення питомих транспортних витрат, сприятиме розвитку зовнішніх економічних відносин, утягуючи в сферу міжнародних економічних відносин нові і більш віддалені і складні ринки товарів. Разом з тим, збільшення масштабів зовнішньої торгівлі і концентрація вантажопотоків на окремих напрямках дозволять використовувати сучасні транспортні технології, скорочуючи тим самим транспортні витрати на одиницю перевезеної продукції.

2. Аналіз існуючого стану безпеки дорожнього

руху в області

У 2020 році на вулично-дорожній мережі області зареєстровано 3388 дорожньо-транспортних пригод (на 261 пригоду або на 8,0% більше ніж у відповідному періоді 2019 року), з них 699 з постраждалими (на 31 пригоду більше ніж у 2019 році), в яких 117 осіб загинуло (на 30 осіб більше ніж у 2019 році) та 881 учасник дорожнього руху (на 12 осіб менше ніж у 2019 році) отримав травми.

Серед порушень вимог Правил дорожнього руху, які стали причинами автомобільних пригод з постраждалими на території області впродовж 12 місяців 2020 року, були порушення правил маневрування – 130, недотримання безпечної дистанції – 58, перевищення швидкості – 110, порушення правил проїзду пішохідних переходів – 37 пригод.

Крім цього, у 2020 році на території Хмельницької області зареєстровано 314 ДТП через перебування водія у стані алкогольного сп’яніння. При цьому зафіксовано 52 пригоди з постраждалими, в яких 71 людину травмовано та 7 осіб загинуло.

Проблеми недостатнього рівня забезпечення безпеки дорожнього руху, зростання дорожньо-транспортного травматизму зумовлені наявністю численних факторів, серед яких найбільш значущими є:

відсутність належної інформаційної взаємодії та залучення уповноважених органів містобудування та архітектури до прийнятих системних рішень щодо підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зокрема під час розроблення та внесення змін до містобудівної документації місцевого рівня;

відсутність бачення пріоритетів інтересів видів транспорту під час прийняття рішень у сфері організації та безпеки дорожнього руху в частині забезпечення принципів сталого розвитку населених пунктів, зокрема сталої міської мобільності;

інтенсивність транспортного та пішохідного руху, що значно перевищує пропускну здатність вулично-дорожньої мережі, невідповідність стандартів безпеки дорожнього руху сучасним вимогам;

недоступність транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

недостатній рівень сучасної системи збору інформації про дорожньо-транспортні пригоди за всіма необхідними ключовими показниками;

низький рівень запровадження та практичного застосування новітніх технологій і технічних засобів організації дорожнього руху, автоматизованих засобів контролю та регулювання дорожнього руху;

загальна застарілість парку автотранспорту, що не дає змоги повністю використовувати переваги від систем активної та пасивної безпеки, які пропонуються в останніх моделях транспортних засобів;

недосконалість правового механізму та нормативно-правового регулювання у сфері безпеки дорожнього руху;

низький рівень підготовки водіїв;

відсутність виховання суспільства у сфері безпеки дорожнього руху, власної відповідальності та дотримання правил дорожнього руху;

недостатність заходів з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

відсутність ефективної системи сповіщення про дорожньо-транспортні пригоди та екстреної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

відсутність системи управління та міжвідомчої взаємодії безпосередньо на місці виникнення масштабних аварій та інших небезпечних подій, у тому числі під час припинення транспортного сполучення внаслідок ускладнення погодних умов.

Адміністративні важелі впливу на забезпечення безпеки дорожнього руху, зокрема підвищення розмірів штрафів за порушення правил дорожнього руху, поступово втрачають свою ефективність. Як свідчить досвід країн Європейського Союзу, подальше зниження показників аварійності потребує здійснення комплексу заходів з підвищення безпеки дорожнього руху, основою яких є проведення аналізу факторів, що зумовили виникнення дорожньо-транспортних пригод та відхід від позицій першочергового звинувачення водія чи пішохода.

Аналізуючи наявну ситуацію, а також рівень ризику загибелі людей у результаті дорожньо-транспортних випадків та матеріальних збитків, ураховуючи досвід попередніх років, слід констатувати, що ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути досягнуто лише в рамках тісної взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, підприємств та громадських організацій на основі програмного підходу, який дозволить забезпечити принцип комплексності та системності в розробленні, фінансуванні та проведенні визначених Програмою заходів.

3. Мета Програми

Метою Програми є зниження у Хмельницькій області рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП) для учасників дорожнього руху, зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення області, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Програма спрямована на формування в усіх учасників правовідносин у сфері безпеки дорожнього руху розуміння важливості проблеми смертності внаслідок ДТП, перспектив і орієнтирів для забезпечення належного стану безпеки дорожнього руху в області.

4. Шляхи і засоби реалізації, строки та етапи виконання Програми, обсяги та джерела фінансування:

4.1. Програма реалізується шляхом виконання передбачених заходів на основі:

визначення цілей, завдань і заходів, необхідних для підвищення безпеки руху;

концентрації ресурсів на реалізацію заходів, що відповідають пріоритетним цілям і завданням у сфері організації та безпеки дорожнього руху;

підвищення ефективності управління у сфері організації та безпеки дорожнього руху;

координації дій суб'єктів управління у сфері організації та безпеки дорожнього руху;

реалізації комплексу заходів, у тому числі профілактичного характеру, що знижують кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими і число громадян, які загинули внаслідок ДТП;

ефективного використання бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення діяльності місцевих органів виконавчої влади у сфері організації та безпеки дорожнього руху.

4.2. Програму розраховано на 2021–2023 роки, її реалізація здійснюється за такими етапами:

удосконалення управління безпекою дорожнього руху;

підвищення експлуатаційних показників вулично-дорожньої мережі області та

вдосконалення організації руху транспорту та пішоходів;

підвищення безпеки перевезень пасажирів та вантажів;

підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення у сфері безпеки

дорожнього руху;

удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності;

вчасне реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод та надання допомоги потерпілим.

4.3. До окремих заходів Програми затверджуються переліки робіт і об’єктів у межах фінансового ресурсу, передбаченого на реалізацію Програми:

переліки робіт і об’єктів формуються головним розпорядником коштів Програми – визначеним рішенням сесії про обласний бюджет на відповідний рік, на основі пропозицій управління інфраструктури облдержадміністрації, Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, Головного управління Національної поліції, управління патрульної поліції в області, Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, державного підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг», райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування області. Зазначені переліки затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства.

# 5. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансових ресурсів на реалізацію Програми визначається при затвердженні (уточненні) показників місцевих бюджетів і протягом року, у разі потреби, може уточнюватися.

При необхідності, внесення змін до заходів Програми здійснюється за пропозицією обласної державної адміністрації.

До виконання заходів Програми можуть залучатись власні кошти підприємств, установ, небюджетних організацій та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

6. Завдання і заходи Програми

Завдання Програми:

забезпечення безпеки на дорогах та безпеки дорожньої інфраструктури;

забезпечення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом;

забезпечення безпечної поведінки учасників дорожнього руху;

організація та здійснення заходів, пов'язаних з профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

організація дорожнього руху на вулично-дорожній мережі області на підставі відповідних генеральних планів, проєктів детального планування та забудови населених пунктів, впровадження автоматизованих систем управління дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху;

здійснення заходів реагування та управління наслідками ДТП та надання медичної допомоги.

Відповідно до поставлених завдань, розроблено заходи, реалізація яких дозволить досягти поставленої Програмою мети, зокрема:

ліквідація місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та аварійно-небезпечних ділянок шляхом запровадження інженерних рішень для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зокрема влаштування додаткової смуги на підйом; зміна геометричних параметрів дороги, зокрема радіусів кривих у плані, покращення схем організації дорожнього руху, влаштування додаткового освітлення; облаштування зон пішохідних переходів або їх заміна; ліквідація лівих віднесених поворотів; здійснення інших заходів за результатами аналізу конкретного місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, аварійно-небезпечної ділянки;

улаштування вздовж автомобільних доріг загального користування місць для зупинки транспортних засобів з надмірною вагою із спеціально облаштованими майданчиками для розміщення габаритно-вагових комплексів;

влаштування автоматичних пунктів (майданчиків) для габаритно-вагового контролю (комплексів зважування у русі WIM);

виконання інших заходів, спрямованих на зменшення дорожньо-транспортних пригод, а також співфінансування з місцевих бюджетів заходів з безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів державного бюджету;

забезпечення перевірок технічного стану транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення мобільними діагностичними станціями;

здійснення системного контролю габаритно-вагових параметрів транспортних засобів та ефективного державного нагляду і контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів і вантажів, у тому числі дієвого контролю за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку, та забезпечення фінансування для виконання зазначених заходів, зокрема на придбання пересувних комплексів габаритно-вагового контролю та паливно-мастильних матеріалів.

під час документування правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху проведення роз’яснювальної роботи серед його учасників щодо недопущення у подальшому порушень Правил дорожнього руху;

висвітлення в засобах масової інформації причин та умов, що призводять до скоєння ДТП, виготовлення та розміщення наочних інформаційних матеріалів на рекламних стендах у місцях масового перебування громадян, у громадському транспорті, а також надання рекомендацій учасникам дорожнього руху з питань особливостей та безпечної поведінки на дорозі;

участь у національних та регіональних просвітницьких кампаніях стосовно важливості та ролі дотримання швидкісних режимів, використання пасивних засобів безпеки, регламентованого використання мобільних телефонів, попередження вживання алкоголю та наркотичних речовин;

організація зустрічей здобувачів освіти з представниками Національної Поліції та батьками-водіями на тему дотримання правил дорожнього руху;

проведення бесід з батьками щодо обов’язкового використання здобувачами освіти світлоповертальних елементів (стрічка, наклейка, жилет тощо) в темну пору доби;

здійснення контролю за дотриманням правил дорожнього руху водіями «шкільних» автобусів під час перевезення груп дітей до закладів освіти;

організація систематичних занять у закладах освіти, з метою перевірки знань здобувачів освіти дорожньої грамоти у вигляді конкурсів, тестових завдань, вікторин;

проведення циклу виховних заходів з питань щодо дотримання правил дорожнього руху у формі бесід, зустрічей, заочних подорожей, уявних мандрівок, інсценізацій, рольових і сюжетних ігор;

обладнання дитячих майданчиків з безпеки дорожнього руху (автомістечок);

створення відеороликів соціальної реклами, театралізованих та аматорських вистав, розміщення листівок (пам’ятки), інформаційних плакатів з питань правил користування громадського транспорту та поведінки у ньому, попередження дитячого дорожнього-транспортного травматизму;

розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформаційних матеріалів пов'язаних з профілактикою дитячого дорожньо-транспортного травматизму;

організація Всеукраїнських конкурсів-рейдів «Увага! Діти на дорозі!»;

проведення робіт з вуличного освітлення населених пунктів, пішохідних переходів; встановлення та проведення модернізації світлофорних об’єктів;

облаштування безпечних пішохідних переходів та встановлення дорожніх знаків на автомобільних дорогах загального користування, дорогах комунальної власності та вулицях біля навчальних закладів;

облаштування тротуарів; впровадження систем примусового зниження швидкості; встановлення та оновлення пішохідних огороджень, покращення пішохідної інфраструктури та паркувальних зон, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

впровадження систем фото та відеофіксації порушень правил дорожнього руху на території області;

впровадження автоматизованих систем управління дорожнім рухом;

виділення смуг для маршрутних транспортних засобів та створення належних умов для безперешкодного проїзду і відповідності графіку руху;

формування належної велосипедної інфраструктури з метою створення умов зручного та безпечного користування велосипедним транспортом;

забезпечення негайного реагування та повідомлення про ДТП на території області, документування фактів ДТП з метою притягнення винних осіб до відповідальності;

проведення щомісячного аналізу ДТП з метою визначення місць концентрації ДПТ, їх причин та умов, що дозволить вживати дієвих заходів превентивного характеру;

проведення планових (позапланових) інструктажів та навчань з Правил безпеки дорожнього руху з водіями та відповідальними за автотранспорт особами в закладах охорони здоров’я області;

навчання особового складу підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Головного управління Національної поліції, управління патрульної поліції в області наданню першої домедичної допомоги (курси, навчання) під час дорожньо-транспортних пригод з потерпілими;

використання спеціальних транспортних засобів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області та аварійно рятувального обладнання для подолання наслідків ДТП;

надання домедичної  допомоги постраждалим під час їх вилучення з деформованих транспортних засобів та передання бригадам екстреної медичної допомоги;

ліквідація наслідків дорожньо-транспортних пригод та усунення загрози вторинних факторів ураження (ліквідація пожеж, локалізація дії небезпечних речовин);

забезпечення центрів екстреної медичної допомоги спеціалізованим транспортом екстреної медичної допомоги типу С.

- Напрями реалізації Програми:

7.1. Удосконалення управління безпекою дорожнього руху

Мета напряму - концентрація зусиль державних служб, які відповідно до законодавства відповідальні за забезпечення безпеки дорожнього руху, з органами державної влади і органами місцевого самоврядування області для досягнення  спільної мети і результатів щодо покращення безпеки руху на вулично-дорожній мережі області.

7.2. Удосконалення безпеки дорожнього руху на мережі доріг загального користування

Метою цього напряму є впровадження сучасних технологій проектування та будівництва об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури з урахуванням найкращого міжнародного досвіду, в тому числі із застосуванням сучасних технологій будівельного інформаційного моделювання. Визначення інфраструктурних факторів у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, проведення оцінки безпеки наявної дорожньої інфраструктури та запровадження інженерних рішень щодо поліпшення показників безпеки, проектування доріг з урахуванням швидкісних режимів; проведення аудиту безпеки дорожнього руху. Впровадження автоматичної системи габаритно-вагового контролю та інженерних рішень щодо управління засобами системи габаритно-вагового контролю, які повинні виконуватися переважно з використанням волоконно-оптичних технологій передачі даних.

7.3. Підвищення безпеки перевезення пасажирів та вантажів комерційним автомобільним транспортом

Мета напряму – зменшення кількості ДТП з постраждалими за рахунок здійснення ефективного державного нагляду та контролю за дотриманням вимог безпеки дорожнього руху суб’єктами господарювання, які провадять діяльність з перевезення пасажирів і вантажів, у тому числі дієвого контролю за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку. Крім цього, з метою підвищення якості та безпеки перевезень автомобільним транспортом, запобігання руйнуванню доріг загального користування Програмою передбачено удосконалення механізмів здійснення дієвого контролю за габаритно-ваговими параметрами транспортних засобів із забороною подальшого руху транспортних засобів, за результатами перевірки яких встановлено, що їх габаритно-вагові параметри перевищують нормативні.

7.4. Удосконалення інформаційно-просвітницької діяльності

Основна мета цього напряму полягає в розвитку та вдосконаленні інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху серед населення, а першочергово в навчальних та просвітницьких закладах. Передбачається висвітлення актуальних проблем забезпечення безпеки дорожнього руху в спеціалізованих телепрограмах на регіональному та місцевому телебаченні; вдосконалення в загальноосвітніх навчальних закладах роботи щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, зокрема, проведення систематичних занять у закладах освіти щодо дотримання правил дорожнього руху, проведення конкурсів на знання учнями дорожньої грамоти у вигляді тестових завдань, вікторин, конкурсів дитячих малюнків на тему безпеки дорожнього руху, Всеукраїнських конкурсів-рейдів «Увага! Діти на дорозі!» тощо.

7.5. Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів на вулично-дорожній мережі області

Метою цього напряму є розроблення і впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення збереження життя та майна учасників дорожнього руху, поліпшення умов руху, у тому числі з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Програмою передбачається проведення робіт з вуличного освітлення населених пунктів, пішохідних переходів; встановлення та проведення модернізації світлофорних об’єктів; облаштування тротуарів; впровадження систем примусового зниження швидкості; встановлення та оновлення пішохідних огороджень, покращення пішохідної інфраструктури та паркувальних зон.

Ця мета досягається розробленням та впровадженням комплексних схем організації дорожнього руху; проведенням аналізу ефективності функціонування існуючих і розробленням нових автоматизованих систем управління дорожнім рухом із застосуванням новітніх форм та методів; розробленням і впровадженням Єдиної схеми маршрутного орієнтування водіїв; впровадженням прогресивних технологій щодо застосування технічних засобів регулювання дорожнього руху; розробленням та здійсненням заходів щодо вдосконалення безпеки руху на вулично-дорожній мережі області.

7.6. Удосконалення заходів реагування та управління наслідками дорожньо-транспортних пригод

Основною метою напряму є удосконалення системи екстреного повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди для вжиття відповідних заходів негайного реагування; аналіз та узагальнення даних про місця концентрації ДТП для уникнення у подальшому випадків з тяжкими наслідками; запровадженням проведення планових (позапланових) інструктажів та навчань з надання домедичної  допомоги постраждалим до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце дорожньо-транспортної пригоди та створення системи управління подолання наслідків дорожньо-транспортних пригод з чітким розподілом функцій відповідальних органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

8. Очікуваний соціально-економічний результат

від реалізації Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити підвищення рівня безпеки дорожнього руху, зменшення кількості осіб, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, поліпшення умов руху на вулицях і дорогах, підвищення ефективності системи підготовки учасників дорожнього руху.

З урахуванням основної мети Програми та за умови виконання в повному обсязі передбачених Програмою завдань прогнозується зменшення кількості загиблих і тяжко травмованих осіб внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

У середньому прогнозується динаміка щорічного зниження показників на рівні -2% – ДТП, -2 %  – загиблих, та -3% – травмованих.

Соціальний ефект від реалізації Програми має визначитись за рахунок:

підвищення рівня безпеки дорожнього руху; зростання довіри учасників дорожнього руху до органів та підрозділів, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом;

поліпшення стану вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури;

поліпшення  регулювання транспортних потоків на дорогах;

забезпечення умов безаварійного перевезення пасажирів та небезпечних        вантажів;

зменшення травматизму та смертності, у тому числі дитячого,  від дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Економічний ефект очікується від:

зменшення невиробничих витрат на перевезення пасажирів та вантажів;

поліпшення екологічного стану території області.

- Координація, контроль за ходом виконання Програми                                           та внесення змін та доповнень

9.1. Координація та виконання Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється управлінням інфраструктури обласної державної адміністрації.

Координаційна робота з виконання завдань і заходів Програми здійснюється управлінням інфраструктури за участі інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, Головного управління Національної поліції, управління патрульної поліції, Служби автомобільних доріг, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, державного підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг».

Управлінням інфраструктури обласної державної адміністрації, як координатором виконання Програми забезпечується:

формування та подання запитів на фінансування програми з державного та місцевих бюджетів;

формування та подання на затвердження переліків робіт, об’єктів і проектів для виконання за етапами (роками) здійснення Програми;

організація, у межах наданих йому повноважень, виконання робіт за кошти державного та місцевих бюджетів, та контроль за їх виконанням тощо;

загальний облік та контроль за виконанням проектів і робіт, що здійснюються за кошти суб’єктів господарювання та інших джерел фінансування;

загальний облік та контроль за виконанням заходів організаційного характеру;

підготовку пропозицій щодо коригування завдань, заходів та обсягів фінансування (у разі необхідності) Програми;

підготовку та надання звітності стосовно виконання заходів Програми.

Реалізація заходів Програми здійснюється за участі  інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, Головного управління Національної поліції, управління патрульної поліції, Служби автомобільних доріг, Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, Придністровського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки, державного підприємства «Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг».

9.2. Внесення змін і доповнень до Програми

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень, а також пропозиції щодо удосконалення механізмів реалізації Програми вносяться розробником Програми за результатами звернень виконавців та /або розробників Програми.

Рішення про внесення змін і доповнень до Програми приймаються на сесії обласної ради.

____________________________________________________________

Начальник управління

інфраструктури обласної

державної адміністрації                                                  Василь ОСТАПЧУК