Додаток

до рішення обласної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення обласної ради

від 15 вересня 2021 року

№ 54-6/2021

Обласна програма «Спортивний майданчик» на 2022 – 2026 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Хмельницька обласна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Хмельницька обласна рада |
| 3. | Учасники Програми | Хмельницька обласна рада, Хмельницька обласна державна адміністрація, Департамент фінансів облдержадміністрації, Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації, Територіальні громади, Спонсори та меценати |
| 4. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації |
| 5. | Терміни реалізації Програми | 2022 – 2026 роки |

1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямовано Програму

Обласну програму «Спортивний майданчик» на 2022 – 2026 роки (далі – Програма) розроблено відповідно до Законів України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання завдання 4.2.3 «Формування у населення культури здорового способу життя» стратегічної цілі 4.2 «Підвищення якості життя та збереження довкілля» Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 20 грудня 2019 р. № 49-29/2019.

Реалізація державної політики децентралізації у сфері міжбюджетних відносин та передачі значних фінансових ресурсів на місця впродовж останніх років зумовила позитивні зміни, зокрема щодо покращення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивного руху в Хмельницькій області.

В області функціонують 3505 спортивних споруд, з яких 42 стадіони,                      9 плавальних басейнів, 115 спортивних залів, 645 приміщень для фізкультурнооздоровчих занять, 1085 спортивних майданчиків та 115 майданчиків з тренажерним обладнанням, 443 футбольних поля, 29 майданчиків з синтетичним покриттям. Приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять налічується 645, спортивних залів площею не менше                     162 кв. м. – 529, 268 стрілецьких тирів, 1 споруда зі штучним льодом і 1 кінноспортивна баз.

На території області кількість осіб, які займаються всіма видами спорту становить 2580, з них у вищих навчальних закладах займається 1114, у ДЮСШ – 16102, в ШВСМ – 96, в навчальних закладах спортивного профілю – 670, в спортивних клубах – 9405 осіб.

Проте стан матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту за місцем проживання, навчання та в місцях масового відпочинку населення області потребує подальшого покращення. Рівень забезпечення населення, зокрема сільського, сучасними спортивними майданчиками (із розрахунку на 10 тис. осіб) нижчий від європейських стандартів. При цьому понад половина існуючих спортивних майданчиків, розташованих на території області, не відповідають сучасним вимогам, потребують заміни штучного покриття.

Упродовж 2022 – 2026 років, з урахуванням потреб населення в послугах фізичної культури і спорту, передбачається облаштувати в містах, селищах та селах області сучасні спортивні майданчики.

Умовами Програми передбачається забезпечити, за підтримки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування облаштування спортивних майданчиків

2. Основні завдання і мета Програми

Основними завданнями Програми є:

- створення та вдосконалення необхідних умов для задоволення потреб населення за місцем проживання, навчання та у місцях масового відпочинку на сучасних тренажерних та ігрових майданчиках зі штучним покриттям; зміцнення здоров'я населення шляхом організації занять фізичною культурою, у вільний від роботи та навчання період;

- сприяння підвищенню фізичної підготовки населення всіх вікових категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, шкідливих звичок тощо;

- сприяння розвитку спортивної інфраструктури області, утвердження авторитету Хмельниччини в Україні та за її межами.

3. Відповідальні виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації в частині забезпечення робіт із облаштування основ майданчиків, огорожі, освітлення, благоустрою прилеглої території, відповідно до визначених технічних вимог, виготовлення проектно-кошторисної документації, відведення земельної ділянки, доставку та монтаж тренажерного обладнання, частково (для майданчиків, де передбачено заміну штучного покриття) придбання покриття, є балансоутримувачі таких майданчиків – міські, сільські, селищні територіальні громади.

4. Фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, що будуть передбачені у відповідних бюджетах для реалізації заходів та програми соціального розвитку, розвитку інфраструктури житлових комплексів, розвиту фізичної культури і спорту, а також із залученням інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

В рамках виконання заходів цієї Програми передбачено принцип співфінансування 70% (кошти обласного бюджету) на 30% (кошти територіальної громади). При цьому органи місцевого самоврядування забезпечують облаштування основи для проведення монтажу покриття і встановлення обладнання.

4.2. Головним розпорядником коштів виступає Департамент фінансів Хмельницької обласної державної адміністрації.

4.3. Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби, у межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному бюджеті, з урахуванням обсягів виконаних робіт, співфінансування з місцевих бюджетів та помісячного розпису.

4.4. Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головних розпорядників коштів, органи місцевого самоврядування, замовника та виконавців робіт.

4.5. Інформація про використання коштів та виконані роботи в розрізі об'єктів, за необхідності – надання копій підтверджувальних документів, подається замовниками робіт в Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації за встановленою формою в тижневий термін після закінчення звітного місяця.

4.6. Передбачені в обласному бюджеті кошти спрямовуються у вигляді субвенцій місцевим бюджетам для придбання та постачання покриття; компонентів, необхідних для його монтажу; на монтаж покриття на підготовленій основі та на тренажерне обладнання для відкритих спортивних майданчиків за умови повного виконання робіт.

5. Координація, контроль та порядок виконання Програми

5.1 Контроль за реалізацією Програми здійснюють: Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Департамент розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, територіальні громади, постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Відповідальність за реалізацію Програми в частині моніторингу за ходом виконання і дотримання графіка робіт покладається на органи місцевого самоврядування, Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації.

5.2. Виконання цієї Програми здійснюється за таким порядком.

5.2.1. Органи місцевого самоврядування Хмельницької області, депутати Хмельницької обласної ради в тридцятиденний термін після затвердження Програми сесією обласної ради або визначення показників фінансування на наступний бюджетний рік скеровують до Департаменту освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації свої пропозиції щодо формування переліку місць облаштування спортивних майданчиків, які подаються на затвердження відповідній постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

Критеріями внесення до переліку об’єктів є:

- рівень охоплення населення: кількість під’їздів житлових будинків навколо спортивного майданчика; кількість квартир у житлових будинках навколо спортивного майданчика; кількість мешканців у житлових будинках навколо спортивного майданчика.

- доступність земельної ділянки, на якій встановлюється майданчик;

- забезпечення співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, для проведення робіт (гарантійні листи на співфінансування Програми в розмірі не менше ніж 30% та відведення земельної ділянки для облаштування майданчика).

5.2.2. Враховуючи перелік об’єктів, Департамент фінансів обласної державної адміністрації, у разі необхідності, готує пропозиції до уточнення показників обласного бюджету.

5.2.3. Визначення виконавців робіт з облаштування майданчиків та укладання з ними відповідних договорів здійснюється одержувачем бюджетних коштів і замовником робіт, відповідно до вимог чинного законодавства.

На вимогу головного розпорядника коштів, замовники й виконавці робіт надають копії дефектних актів, кошторисів, проектно-кошторисної та іншої документації.

5.2.4. У разі необхідності, на підставі клопотань органів місцевого самоврядування можуть вноситися зміни до переліку об'єктів, які затверджуються відповідним розпорядженням голови облдержадміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту.

5.2.5. Звіт про виконані роботи в розрізі об'єктів розпорядники коштів місцевих бюджетів подають Департаменту освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації за встановленою формою.

5.2.6. Відповідальність за утримання облаштованих майданчиків та їх використання покладається на органи місцевого самоврядування та балансоутримувачів. Майданчики, облаштовані згідно з Програмою, не підлягають відчуженню або перепрофілюванню. Органи місцевого самоврядування та балансоутримувачі забезпечують доступність майданчиків для занять масовим спортом широких верств населення.

5.3. Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється за таким порядком:

5.3.1. Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації здійснює моніторинг розташування й затвердження місць облаштування спортивних майданчиків різних типів – у термін до 31 березня.

5.3.2. Департамент освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації здійснює, спільно із громадськістю, здійснює постійний контроль за роботами з монтування (заміни) штучного покриття («штучна трава» або «наливне» покриття) та встановлення тренажерного обладнання, а також за роботами щодо ходу облаштування основи.

5.4. Органи місцевого самоврядування забезпечують вільний доступ для занять на облаштованих майданчиках усіх охочих, а балансоутримувачі збудованих майданчиків – безпеку й організований порядок проведення спортивно-масової роботи та заходів.

5.5. Контроль за функціонуванням майданчиків та їх подальшу експлуатацію покладається на органи місцевого самоврядування і балансоутримувачів, визначених у встановленому законом порядку.

6. Очікувані результати реалізації Програми

Виконання Програми дасть можливість:

- збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно- оздоровчої та спортивно-масової діяльності;

- поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах освіти, на підприємствах, за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- поліпшити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в соціально-побутовій сфері, серед сільського населення;

- підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними спорудами; збільшити фінансування галузі фізичної культури і спорту з бюджетів, а також з розрахунку на одну особу.

Додаток 1

до Програми

Ресурсне забезпечення обласної

програми «Спортивний майданчик» на 2022 – 2026 роки

(назва програми)

тис. грн

| Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, грн | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усього, | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |
| обласний бюджет, | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень | У межах бюджетних призначень |

* Виконання програми також передбачає співфінансування з державного, районних бюджетів і бюджетів територіальних громад

- Додаток 2

- до Програми

- Перелік завдань, заходів та показників Обласної програми «Спортивний майданчик» на 2022 – 2026 роки

| Назва завдання | Перелік заходів завдання | Показники виконання заходу, один. виміру | Виконавець заходу, показника | Фінансування |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | роки | обсяги, тис. грн |  |
| Облаштування спортивних майданчиків | 1. Облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням | Показник затрат – кількість майданчиків, які необхідно облаштувати тренажерним обладнанням, – понад 400 од. Показник продукту – кількість майданчиків, які будуть облаштовані тренажерним обладнанням, – приблизно100 од. Показник ефективності – вартість одного спортивного майданчика, облаштованого тренажерним обладнанням, – до 80 тис. грн Показник якості – забезпечено спортивними майданчиками з тренажерним обладнанням ,% | Департамент освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 2022-2026 | У межах бюджетних призначень | Збільшити в області кількість осіб, охоплених регулярними фізкультурно-оздоровчими заняттями, та кількість інструкторів фізкультурно-масової роботи (у тому числі і на громадських засадах) |
|  | 2. Облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям | Показник затрат – кількість майданчиків, які необхідно облаштувати штучним покриттям, – приблизно 200 од. Показник продукту – кількість майданчиків, які будуть облаштовані штучним покриттям, – приблизно 60 од. Показник ефективності – вартість одного спортивного майданчика, облаштованого штучним покриттям, – 2,5 млн. грн Показник якості – забезпечено спортивними майданчиками зі штучним покриттям, % | Департамент освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 2022-2026 | У межах бюджетних призначень | Збільшити в області кількість осіб, охоплених регулярними фізкультур-но-оздоровчими заняттями, та кількість інструкторів фізкультурно-масової роботи (у тому числі і на громадських засадах) |
|  | 3. Облаштування спортивних майданчиків зі штучним та/або наливним покриттям; | Показник затрат – кількість майданчиків, які необхідно облаштувати наливним покриттям, – приблизно 100 од. Показник продукту – кількість майданчиків, які будуть облаштовані наливним покриттям, – приблизно 15 од Показник ефективності – вартість одного спортивного майданчика, облаштованого з наливним покриттям, – 800 тис. грн. Показник якості – забезпечено спортивними майданчиками з наливним покриттям, % | Департамент освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 2022-2026 | У межах бюджетних призначень | Збільшити в області кількість осіб, охоплених регулярними фізкультур-но-оздоровчими заняттями, та кількість інструкторів фізкультурно-масової роботи (у тому числі і на громадських засадах) |
|  | 4. Заміна штучного покриття, термін експлуатації якого перевищив 10 років | Показник затрат – кількість майданчиків, на яких необхідно замінити штучне покриття, – приблизно 50 од. Показник продукту – кількість майданчиків, на яких необхідно замінити штучне покриття, – приблизно 10 од. Показник ефективності – вартість одного спортивного майданчика, на якому необхідно замінити штучне покриття, – 400 тис. грн. Показник якості – забезпечено спортивними майданчиками на яких необхідно замінити штучне покриття, % | Департамент освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації | 2022-2026 | У межах бюджетних призначень | Збільшити в області кількість осіб, охоплених регулярними фізкультур-но-оздоровчими заняттями, та кількість інструкторів фізкультурно-масової роботи (у тому числі і на громадських засадах) |
| Усього на Програму |  |  |  |  | У межах бюджетних призначень |  |