Додаток

до рішення обласної ради

від 14 червня 2018 року

№  46-19/2018

ЗВІТ

про виконання Програми будівництва (придбання)

доступного житла у Хмельницькій області на 2010 – 2017 роки

У 2010-2017 роках в області здійснювалась реалізація заходів Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року № 1249  та Програми будівництва (придбання) доступного житла у Хмельницькій області на 2010-2017 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням 31-ої сесії обласної ради від 29 вересня 2010 року № 11-31/2010.

Здійснено інформування будівельних організацій щодо прийнятих нормативно-правових актів з питань будівництва доступного житла, щороку відбувався відбір об'єктів та забудовників для участі у Програмі, через обласні радіо- та телепрограми, статті у друкованих ЗМІ надавалась інформація про умови участі громадян у програмі будівництва (придбання) доступного житла.

У 2010 році в рамках програми ''Доступне житло'' (надання фінансової допомоги держави у розмірі 30% вартості житла) побудовано три квартири для громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. Сума державної підтримки на добудову житла громадянам, що отримали квартири, становила 202,6 тис. гривень.

Протягом 2011 року державна підтримка громадянам Хмельницької області на будівництво доступного житла не надавалась.

У 2012 році громадяни отримали 2 допомоги на суму 204,95 тис. грн. на будівництво квартир у житловому будинку у м. Хмельницький. По програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадянам видано 55 пільгових кредитів на загальну суму 10402,1 тис. грн., які спрямовано на добудову житлових об'єктів у містах Хмельницький та Кам'янець-Подільський.

У 2013 році по програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян укладено 105 договорів на загальну суму 21,64 млн. гривень. По програмі "Доступне житло" укладено 27 угод щодо надання державної підтримки на будівництво квартир на загальну суму 2,098 млн. грн., залучено 5,54 млн. грн. коштів громадян на будівництво житла.

У 2014 році власниками помешкань стали 5 сімей - учасників Програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов, з якими у першому кварталі 2014 року було укладено 5 договорів пільгового кредитування на загальну вартість 1,19 млн. гривень.

Усього в рамках програми "Здешевлення вартості пільгових кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов", установами «Ощадбанку», «Укргазбанку» та «Укрексімбанку» у 2012-2014 роках видано 165 пільгових кредитів на загальну суму 33238,0 тис. грн., які спрямовано на добудову житлових об'єктів. Відповідно до укладених угод за 2012-2017 роки громадяни отримали компенсацію за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 14849,35 тис. гривень. Усі житлові об'єкти, в яких громадянами були придбані квартири, введено в експлуатацію відповідно до графіків. Повністю розрахувалась за кредитними угодами, укладеними у рамках Програми, 21 сім’я.

За кошти державного бюджету у 2013 році по програмі «Забезпечення житлом інвалідів війни» придбано 15 однокімнатних квартир у містах Хмельницький (7), Кам"янець-Подільський (3), Шепетівка - 1, м.Полонне - 1, м.Нетішин - 2, Старокостянтинів – 1 квартира на загальну суму  3257,6 тис. гривень.

Завдяки участі у державних житлових програмах у 2014 році ордери на власні помешкання отримали 78 сімей, з них 71 молода сім'я та сім'ї педагогічних працівників,  які ще у 2006-2009 роках отримали пільгові кредити з коштів державного бюджету через регіональне управління ДФСМЖБ у Хмельницькій області, стали власниками квартир у житловому будинку по вул. Гастелло, 15 (2 черга) у м.Хмельницький, що був добудований за кошти державного бюджету та введений в експлуатацію наприкінці 2013 року.

На жаль, через складну фінансово-економічну ситуацію в країні з квітня 2014 року реалізація програми "Доступне житло" була призупинена в частині укладання нових договорів на отримання державної допомоги та пільгових кредитів.

Програмою передбачалось, що на реалізацію її заходів будуть залучатись кошти місцевих бюджетів. У 2015 році рішенням сесії Хмельницької міської ради було передбачено та профінансовано 2641,0 тис. грн. для надання допомоги 33-ом сім'ям, що як учасники програми ''Доступне житло'' були інвесторами будівництва  житлового будинку по вул. Озерна, 6/2А у м. Хмельницький, але не змогли у 2014-2015 роках отримати державну допомогу (30% від вартості квартири). Завдяки отриманій допомозі громадяни розрахувались із забудовником та стали власниками квартир.

Проте, через недостатні обсяги фінансових ресурсів кошти для надання допомоги громадянам на придбання доступного житла у 2011-2017 роках не були передбачені і не виділялись з інших місцевих бюджетів.

У 2017 році у чинне законодавство щодо забезпечення громадян доступним житлом були внесені зміни та відновлено державне фінансування програми будівництва (придбання) доступного житла. По області для участі у програмі зареєструвалось 52 особи з числа учасників АТО та  внутрішньо переміщених осіб. З коштів державного бюджету у сумі 443,2 тис. грн. у грудні 2017 року надано 3 допомоги на придбання житла у м. Хмельницький сім'ям учасників АТО. Для участі у програмі Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні України акредитовано 4 житлових будинки високої ступені готовності (м. Хмельницький - 2 будинки, м. Старокостянтинів - 1 будинок, м. Кам'янець-Подільський - 1 будинок).

Всього за 2010-2017 роки завдяки державній підтримці у рамках програми ''Доступне житло'' 233 сім'ї змогли поліпшити житлові умови та стати власниками квартир.

Начальник управління регіонального розвитку

та будівництва облдержадміністрації						О.Дьома

ЗВІТ

з виконання завдань і заходів Програми будівництва (придбання) доступного житла

у Хмельницькій області на 2010-2017 роки

| № пунктів програми | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1,3 | Забезпечити інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки | постійно | Інформація про Програму будівництва (придбання) доступного житла у Хмельницькій області на 2010-2017 роки розміщувалась на офіційному веб-сайті облдержадміністрації, сайтах окремих районних державних адміністрацій та міськвиконкомів (міст обласного значення). Здійснено інформування будівельних організацій щодо прийнятих нормативно-правових актів з питань будівництва доступного житла, щороку відбувався відбір об'єктів та забудовників для участі у Програмі, через обласні радіо- та телепрограми, статті у друкованих ЗМІ надавалась інформація про умови участі громадян у програмі будівництва (придбання) доступного житла У зв’язку із призупиненням з квітня 2014 року фінансування програми "Доступне житло" з державного бюджету в частині укладання нових договорів на отримання державної допомоги та надання пільгових кредитів інформаційні заходи у січні-жовтні 2017 року не проводились. У зв'язку із відновленням дії Програми у листопаді-грудні 2017 р. розміщено оголошення на офіційних сайтах ДФСМЖБ та регіонального управління щодо можливості отримання державної допомоги на придбання житла для окремих категорій громадян. |
| 2,5 | Сформувати списки громадян, що бажають взяти участь у пілотних проектах будівництва доступного житла (за умови реалізації пілотних проектів) та які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла | постійно | Станом на 01.01.2018 р. сформовано список із 156 осіб, які бажають взяти участь у програмі будівництва доступного житла у м.Хмельницький. Крім того, для участі у програмі у РУ ДФСМЖБ зареєструвалось 52 особи з числа учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Сформувати та вести реєстр незавершених будівництвом об’єктів житла, що будуються або будівництво яких призупинено, в населених пунктах області | 2010-2017 роки | Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.05.2012 р. №110/2012-р (зі змінами) створено робочу групу зі сприяння організації роботи щодо завершення добудови проблемних об'єктів житлового будівництва. Робочою групою щороку складається План добудови проблемних об'єктів житлового будівництва у Хмельницькій області, виконання якого постійно контролювалось. Проведено низку засідань та виїзди на об’єкти з метою вирішення проблемних питань, надання допомоги забудовникам та роз’яснень інвесторам. Протягом 2010-2017 років добудовано та введено в експлуатацію 14 житлових будинків з переліку проблемних, ще на 3-х об'єктах виконуються робти. Вирішено питання щодо добудови 68-кв. житлового будинку у м.Хмельницький, 18 квартир в якому будується за рахунок пільгових молодіжних кредитів, а будівництво розпочато у 2011 році. |
| 6 | Сприяти залученню коштів державного та місцевих бюджетів, коштів громадян, що бажають взяти участь у будівництві доступного житла, на завершення будівництва та введення в експлуатацію об’єктів житла з ступенем будівельної готовності понад 70% ; понад 50 %; менше 50% | 2010-2011 рр. 2011-2012 рр. 2012-2017 рр. | У 2012-2013 роках на розгляд Міжвідомчої комісії при Мінрегіоні подано документи 35 забудовників житлових будинків. Рішеннями комісії затверджено перелік з 25 житлових об'єктів по Хмельницькій області, в яких можуть бути придбані квартири в рамках програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, що потребують покращення житлових умов, та програми придбання доступного житла. |
| 7 | Забезпечити виконання в області заходів із придбання житла для інвалідів Великої Вітчизняної війни за рахунок коштів державного бюджету (за умови виділення коштів державного бюджету) | 2010-2011 рр. | За кошти державного бюджету у 2013 році по програмі «Забезпечення житлом інвалідів війни» придбано 15 однокімнатних квартир у містах Хмельницький (7), Кам"янець-Подільський (3), Шепетівка - 1, м.Полонне - 1, м.Нетішин - 2, Старокостянтинів – 1 квартира на загальну суму 3257,6 тис. гривень. |
| 8 | Сформувати базу даних реалізованих в області проектів житлових будинків, що відповідають вимогам до доступного житла, з метою вирішення питань можливості їх повторного застосування | грудень 2010 року | Базу даних не сформовано у зв'язку із тим, що об'єкти житлового будівництва для участі у Програмі затверджуються Міжвідомчою комісією при Мінрегіоні. |
| 9 | Створити фонд економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування | І квартал 2011 року | Фонд економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування, створено при Мінрегіоні. Забудовників поінформовано про наявність типових проектів для повторного застосування. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Розробити Порядок ведення обліку громадян, які мають право на доступне житло, та Порядок формування списків громадян, що бажають придбати доступне житло. Забезпечити оприлюднення цих порядків в органах місцевого самоврядування. | І кв. 2011 року | При відборі громадян, які мають право на надання державної підтримки на придбання доступного житла, забезпечується дотримання вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм, визначених постановами КМУ №140 від 11.02.2009 та №343 від 25.04.2012 р. (зі змінами). Для участі у програмі ''Доступне житло'' громадяни подають довідки щодо постановки на квартирний облік в органах місцевого самоврядування. |
| 11 | Провести засідання ''круглих столів'' з питань будівництва доступного житла з за участю представників будівельних компаній, фінансових установ, громадських організацій | 2012 | У 2012-2013 роках організовано та проведено низку нарад за участю керівників будівельних організацій, керівників місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, керівників територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади і центральних установ України в області, дозвільних установ та організацій. Здійснювалось інформування будівельних організацій про зміни у законодавстві щодо будівництва доступного житла, надавалась допомога з оформлення пакетів документів на розгляд Міжвідомчої комісії, проектним організаціям та забудовникам надавалась інформація щодо нових технологій у будівництві житла, розроблених проектах економічних житлових будинків. |
| 12 | Забезпечити надання даних до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку | постійно | У відділах обліку житла у 2012-2014 роках здійснювались заходи з формування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, форми передавались державному реєстратору для внесення у Єдиний реєстр. З серпня 2014 року занесення інформації до Реєстру не здійснюється у зв’язку з відсутністю державного реєстратора та призупиненням роботи Єдиного реєстру. |
| 13 | Забезпечити в межах повноважень контроль за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки | постійно | При відборі громадян, які мають право на надання державної підтримки на придбання доступного житла, забезпечується дотримання вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм, визначених постановами КМУ №140 від 11.02.2009 та №343 від 25.04.2012 р. (зі змінами). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | Сприяти реалізації пілотних проектів будівництва доступного житла (за умови фінансування реалізації проектів з коштів державного бюджету), ву тому числі: будівництво 3-ої черги житлової групи будинків – 72-квартирного житлового будинку по вул Гастелло,15, у м. Хмельницький | 2010-2012 рр. | 71 молода сім'я та сім'ї педагогічних працівників, які ще у 2006-2009 роках отримали пільгові кредити з коштів державного бюджету через регіональне управління ДФСМЖБ у Хмельницькій області, стали власниками квартир у житловому будинку по вул. Гастелло, 15 (2 черга) у м. Хмельницький, що був добудований за кошти державного бюджету та введений в експлуатацію наприкінці 2013 року. Замовником будівництва виступило управління регіонального розвитку та будівництва ОДА. |
| 15 | При розробленні містобудівної документації населених пунктів передбачати земельні ділянки під розміщення будівництва об'єктів доступного житла з обов’язковим їх резервуванням | постійно | У 4-х містах обласного значення та 10 містах районного значення та селищах відведено згідно з містобудівною документацією або надано в оренду під будівництво 21 земельна ділянка, які можуть бути використані під будівництво доступного або соціального житла. Загальна площа таких ділянок становить 46,6 гектара. |
| 16 | Надавати забудовникам в оренду для будівництва доступного житла земельні ділянки, забезпечені інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурою, без проведення земельних торгів відповідно до вимог Земельного кодексу України. | постійно | Рішенням сесії Хмельницької міської ради від 30.03.2011 року №81 безоплатно виділено 3 земельних ділянки загальною площею 1,74 га по вул.Озерна у м.Хмельницький під будівництво доступного житла. Асоціацією «Регіональне будівництво Хмельниччини» за сприяння міськвиконкому Хмельницької міської ради та облдержадміністрації здійснюється реалізація проекту будівництва комплексу житлових будинків. Перша черга будівництва - 81-квартирний житловий будинок введений в експлуатацію у січні 2015 року. Друга черга - 45 кв. житловий будинок буде введено в експлуатацію у ІІ кварталі 2018 року. |
| 17 | Розглянути питання щодо можливості розроблення технічної документації з відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів доступного житла за кошти місцевих бюджетів | постійно | Технічна документація з відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів доступного житла за кошти місцевих бюджетів не виготовлялась. |
| 18 | Здійснювати роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках | постійно | Інженерна підготовка територій під будівництво доступного житла здійснювалась замовниками будівництва/забудовниками у межах існуючої забудови згідно 3 проектною документацією |
| 19 | Забезпечити скорочення строків видачі дозвільними органами відповідних документів дозвільного характеру на будівництво об'єктів доступного житла | постійно | Документи дозвільного характеру на будівництво об'єктів доступного житла видавались дозвільними органами у терміни, визначені чинним законодавством |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Відповідно до норм законодавства звільняти замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла | постійно | Органами місцевого самоврядування приймались рішення щодо часткового звільнення замовника будівництва доступного житла від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів пропорційно частки загальної площі доступного житла на об'єкті. |
| 21 | Сприяти розробці та впровадженню проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних інженерних виробів та місцевих матеріалів | постійно | При будівництві житлових об'єктів у рамках Програми забудовниками впроваджувались сучасні технології будівництва, енергоефективні рішення та використовувались будівельні матеріали та конструкції місцевого виробництва |
| 22-24 | Сприяти розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій | постійно | При будівництві житлових об'єктів у рамках Програми забудовниками переважно використовувались будівельні матеріали та конструкції місцевого виробництва, що сприяло збільшенню обсягів виготовленої продукції підприємствами |
| 25 | Передбачати видатки на виконання визначених Програмою заходів щодо будівництва (придбання) доступного житла, виходячи з прогнозних розрахункових показників фінансування Програми (додаток 6) та можливостей місцевих бюджетів | постійно | У 2015 році рішенням сесії Хмельницької міської ради було передбачено та профінансовано 2641,0 тис.грн. для надання допомоги 33-ом сім'ям, що як учасники програми ''Доступне житло'' були інвесторами будівництва житлового будинку по вул. Озерна, 6/2А у м. Хмельницький, але не змогли у 2014-2015 роках отримати державну допомогу (30% від вартості квартири). Завдяки отриманій допомозі громадяни розрахувались із забудовником та стали власниками квартир. |

Начальник управління регіонального розвитку

та будівництва облдержадміністрації												О.Дьома