ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення обласної ради

від 26 грудня 2014 року

№ 14-28/2014

ПРОГРАМА

збереження об’єктів культурної спадщини

Хмельницької області на  2015-2020 роки

- Загальні положення

Пам’ятки культурної спадщини місцевого, національного чи всесвітнього значення – є світовим культурним загальнолюдським надбанням, яке створювалося багатьма поколіннями. Відношення до пам’яток культурної спадщини, їх охорона та збереження – показник цивілізованості кожного суспільства.

Програму збереження об’єктів культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки (далі – Програма) розроблено з метою ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини Хмельницької області.

У Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про охорону культурної спадщини» та іншими законами України, указами президента України та урядовими документами, а також рекомендаціями постійної комісії з питань науки, освіти, культури, молодіжної політики, спорту, туризму та інформаційного простору обласної ради з розгляду виконання вищезазначених програм.

Виконання Програми сприятиме забезпеченню консервації, реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, пристосування їх до розвитку туризму, активізації їх досліджень, популяризації культурної спадщини Хмельниччини як частини світової спадщини; виконанню ратифікованих Україною міжнародних угод з охорони культурної спадщини, включенню найцінніших об’єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

На території області станом на 01.08.2014 року на обліку знаходиться 3007 пам’ятки, з них 255 пам’яток археології, 251 пам’ятка архітектури та містобудування, 128 пам’яток мистецтва, 2370 пам’яток історії, одна пам’ятка науки і техніки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та 1439 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

На Хмельниччині функціонують Державні історико-культурні заповідники «Межибіж», «Самчики» та Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець». До складу заповідників входять комплекси (ансамблі пам’яток),  що мають особливу культурну цінність. До Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №878 включено 24 населених пункти області.

В області здійснюється постійний контроль за дотриманням пам’яткоохоронного законодавства, ведеться робота з виявлення та паспортизації пам’яток, здійснення ремонтних та реставраційних робіт об’єктів культурної спадщини.

Разом з тим, існує ряд проблем та першочергових завдань, які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації.

Потребує подальшого вдосконалення система обліку, використання, консервації, реставрації, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, контролю за виконанням власниками, уповноваженими ними органами, користувачами зобов’язань щодо утримання пам’яток у належному стані.

Досить гостро в області стоїть питання протиаварійних, консерваційних, реставраційних робіт на пам’ятках історії, монументального мистецтва, архітектури та містобудування як національного, так і місцевого значення.

Відсутність визначених зон охорони пам’яток культурної спадщини ставить під загрозу проведення несанкціонованих будівельних робіт в межах пам’яток культурної спадщини.

Все це зумовлює необхідність прийняття комплексної програми збереження культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки.

- Мета і основні завдання Програми

Програмою визначено  стратегію збереження культурної спадщини Хмельницької області на 2015-2020 роки.  Метою Програми є створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереженості та використання об’єктів культурної спадщини в суспільному житті.

Основні завдання Програми:

забезпечення державного обліку та контролю за збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини;

проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування національного значення;

сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації, реабілітації і використання пам’яток;

укладення охоронних договорів між органом охорони культурної спадщини та власниками і користувачами пам’яток;

сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних та світових туристичних маршрутів;

подальший розвиток міжнародного співробітництва у сфері охорони культурної спадщини.

- Очікувані  результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме:

державному контролю за дотриманням правил та норм охорони культурної спадщини незалежно від форм власності;

збереженості об’єктів культурної спадщини шляхом проведення реставраційних робіт;

поліпшенню фінансування заходів із збереження та використання пам’яток, залучення інвестицій до цієї сфери, що повинно забезпечити в кінцевому результаті надходження до місцевих бюджетів;

створенню бази даних наукової, проектно-кошторисної документації, проведенню інвентаризації, паспортизації та моніторингу пам’яток та об’єктів культурної спадщини;

виготовленню облікової документації (паспортів, актів технічного стану) на об’єкти культурної спадщини Хмельницької області з метою занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до законодавства за рахунок бюджетних асигнувань на галузь на відповідний рік, спонсорських та благодійних надходжень, цільового фінансування (грантів),  не заборонених чинним законодавством.

За попередніми розрахунками для виконання заходів, передбачених Програмою, необхідно 59 892,0 тис. грн., у тому чисті за рахунок обласного бюджету 42 862,0 тис. грн.,   місцевих   бюджетів 6 250,0 тис.  грн. та  10780,0  тис. грн. з державного бюджету.

Начальник управління                                                         І.Трунова

Додаток

до рішення обласної ради

від 26 грудня 2014 року

№14-28/2014

Заходи з реалізації програми збереження  об’єктів культурної спадщини

Хмельницької області на 2015-2020 роки

| № з/п | Зміст заходу | Виконавці | Термін виконання | Прогнозні обсяги та джерела фінансування, тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | У т.ч. за рахунок |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Розділ 1. Виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини м. Кам’янець-Подільський |
| 1.1 | Нова Західна башта (ох. №730/7) вул. Замкова: Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи стін та даху | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2016 2017 2018 2019 | 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 |  | 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 | 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 |  |
|  | Усього |  |  | 3500,0 |  | 2500,0 | 1000,0 |  |
| 1.2 | Мури Старого замку (ох. № 730/1) вул. Замкова Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2016 2017 | 150,0 450,0 |  | 450,0 | 150,0 |  |
|  | Усього |  |  | 600,0 |  | 450,0 | 150,0 |  |
| 1.3 | Водяна башта (ох. .№ 730/6) вул. Замкова Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2017 2017 2018 2019 2020 | 400,0 300,0 400,0 400,0 400,0 |  | 250,0 300,0 200,0 200,0 200,0 | 150,0 200,0 200,0 200,0 |  |
|  | Усього |  |  | 1900,0 |  | 1150,0 | 750,0 |  |
| 1.4 | Денна башта (ох. №730/9) вул. Замкова Корегування наявної і розроблення необхідної проектно-кошторисної документації Завершення протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 150,0 250,0 300,0 350,0 400,0 400,0 400,0 |  | 150,0 150,0 200,0 250,0 300,0 300,0 300,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |  |
|  | Усього |  |  | 2250,0 |  | 1650,0 | 600,0 |  |
| 1.5 | Нова Східна башта (ох. № 730/2) вул. Замкова Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи по влаштуванню дерев’яного перекриття | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2016 2017 | 50,0 250,0 250,0 |  | 50,0 200,0 200,0 | 50,0 50,0 |  |
|  | Усього |  |  | 550,0 |  | 450,0 | 100,0 |  |
| 1.6 | Новий замок (ох. №731) вул. Замкова Корегування наявної та розроблення необхідної проектно-кошторисної документації Завершення протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 400,0 350,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 |  | 200,0 300,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 | 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 |  |
|  | Усього |  |  | 2250,0 |  | 1750,0 | 500,0 |  |
| 1.7 | Будинок духовної семінарії (ох. №1650) вул. П'ятницька, 11 Розроблення проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи фасадів, дахів. Реконструкція системи опалення. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2017 2017 2018 2019 2020 | 250,0 200,0 200,0 150,0 150,0 |  | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 | 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 |  |
|  | Усього |  |  | 950,0 |  | 500,0 | 450,0 |  |
| 1.8 | Будинок Польського магістрату (ох..№738) Площа Польський Ринок,1 Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Завершення протиаварійних ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2016 2017 2018 | 250,0 200,0 250,0 |  | 200,0 150,0 200,0 | 50,0 50,0 50,0 |  |
|  | Усього |  |  | 700,0 |  | 550,0 | 150,0 |  |
| 1.9 | Вірменський торговий будинок, (ох.№745) вул. Іоанно-Предтеченська, 2 Розроблення проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи фасадів | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник | 2018 2019 2020 | 750,0 250,0 300,0 |  | 500,0 250,0 300,0 | 250,0 |  |
|  | Усього |  |  | 1300,0 |  | 1050,0 | 250,0 |  |
| 1.10 | Гончарська башта (ох. № 727/6) вул. Вали, 1 «а» Корегування наявної і розроблення необхідної проектно-кошторисної документації Виконання протиаварійних реставраційних робіт стін, даху | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2016 2017 2018 | 80,0 700,0 350,0 | 700,0 | 80,0 350,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 1130,0 | 700,0 | 430,0 |  |  |
| 1.11 | Ковальські башти № 1, №3 Польської брами (ох. № 727/8, №727/9) вул. Руська, 2 «б» Корегування наявної проектно-кошторисної документації Завершення протиаварійних реставраційних робіт | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2017 2018 2019 | 100,0 500,0 480,0 | 150,0 80,0 | 100,0 350,0 400,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 1080,0 | 230,0 | 850,0 |  |  |
| 1.12 | Кріпосний (Замковий) міст (ох. № 732) вул. Замкова Корегування наявної проектно-кошторисної документації Завершення протиаварійних реставраційних робіт стін північного фасаду і скельної основи мосту | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2018 2018 2019 2020 | 50,0 400,0 500,0 300,0 | 50,0 100,0 100,0 | 300,0 400,0 300,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 1250,0 | 250,0 | 1000,0 |  |  |
| 1.13 | Комплекс споруд Руської брами (ох. № 734) вул. Руська, 93 Корегування наявної і розроблення необхідної проектно-кошторисної документації завершення протиаварійних консерваційних, реставраційних робіт Прибережних башти, Мурів та Казематної куртини | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2016 2016 2017 2018 2019 2020 | 120,0 300,0 300,0 400,0 550,0 550,0 | 150,0 150,0 | 120,0 300,0 300,0 400,0 400,0 400,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 2220,0 | 300,0 | 1920,0 |  |  |
| 1.14 | Вірменські склади (ох.№743) пров. Миколаївський,1 Корегування проектно-кошторисної документації Консерваційні, реставраційні роботи | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець» | 2018 2019 2020 | 90,0 300,0 400,0 | 100,0 | 90,0 300,0 300,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 790,0 | 100,0 | 690,0 |  |  |
| 1.15 | Кушнірська башта (ох. №727/4) Старопоштовий узвіз. Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Консерваційні протиаварійні реставраційно-ремонтні роботи даху, фасадів | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільська міська рада | 2016 2017 2018 2019 | 600,0 800,0 900,0 900,0 |  | 600,0 800,0 700,0 700,0 | 200,0 200,0 |  |
|  | Усього |  |  | 3200,0 |  | 2800,0 | 400,0 |  |
| 1.16 | Казарми фортеці (ох. № 751) вул. Госпітальна, 14 Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи дахів, фасадів (1 черга) | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільська міська рада | 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 900,0 1500,0 2000,0 2200,0 2400,0 3600,0 3800,0 | 1000,0 1000,0 1500,0 1200,0 2000,0 2500,0 | 900,0 500,0 800,0 600,0 800,0 1500,0 1000,0 | 200,0 100,0 400,0 100,0 300,0 |  |
|  | Усього |  |  | 16400,0 | 9200,0 | 6100,0 | 1100,0 |  |
| 1.17 | Новопланівський міст (ох. № 32-Хм) вул. Князів Коріатовичів Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Кам’янець-Подільська міська рада | 2017 2018 2019 2020 | 400,0 300,0 400,0 800,0 |  | 400,0 300,0 400,0 500,0 | 300,0 |  |
|  | Усього |  |  | 1900,0 |  | 1600,0 | 300,0 |  |
| Усього по 1 розділу: |  | 41970,0 | 10780,0 | 25440,0 | 5750,0 |  |
|  | Розділ 2. Виготовлення науково-проектної документації та проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках культурної спадщини області |
| 2.1. | Державний історико-культурний заповідник «Меджибіж» Виготовлення проектно-кошторисної документації на ліквідацію аварійного стану споруди палацу Палацового комплексу Виготовлення проектно-кошторисної документації реставрації інтер’єрів Церкви Проведення ремонтно-реставраційних робіт Південного пристінного корпусу Палацового комплексу (північно-східний флігель) Мури з вежами (брама та міст) Палацовий комплекс (бастіон, барикади) Палацовий комплекс (Донжон) | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, ДІКЗ «Межибіж» | 2016 2017 2017 2018 2019 2020 | 350,0 150,0 520,0 500,0 200,0 400,0 200,0 350,0 |  | 350,0 150,0 520,0 500,0 200,0 400,0 200,0 350,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 2670,0 |  | 2670,0 |  |  |
| 2.2. | Державний історико-культурний заповідник «Самчики» Виготовлення проектно-кошторисної документації на Палац Проведення ремонтно-реставраційних робіт палацу | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, ДІКЗ «Самчики» | 2016 2016 2017 2018 2019 2020 | 950,0 350,0 300,0 350,0 450,0 300,0 |  | 950,0 350,0 300,0 350,0 450,0 300,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 2700,0 |  | 2700,0 |  |  |
| 2.3 | Покровська церква-фортеця (ох. №769) с. Сутківці Ярмолинецький район Коригування наявної науково-проектної документації Проведення ремонтно-реставраційних робіт підлоги та даху | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2015 2016 2017 2018 2019 | 90,0 150,0 200,0 400,0 400,0 |  | 90,0 150,0 200,0 400,0 400,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 1240,0 |  | 1240,0 |  |  |
| 2.4 | Замок (ох. №765) м. Старокостянтинів Коригування наявної науково-проектної документації Завершення ремонтно-реставраційних робіт брами | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2017 2018 2019 2020 | 80,0 400,0 400,0 400,0 |  | 80,0 300,0 200,0 200,0 | 100,0 200,0 200,0 |  |
|  | Усього |  |  | 1280,0 |  | 780,0 | 500,0 |  |
| 2.5 | Михайлівська церква (ох. №767) с. Зіньків Віньковецький район Завершення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2018 2019 2020 | 150,0 100,0 150,0 |  | 150,0 100,0 150,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 2.6 | Вежа-каплиця аріанська (соцініанська) (ох. №220020-Н) с.Тихомель Білогірський район Проведення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2016 2017 | 200,0 200,0 |  | 200,0 200,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  |
| 2.7 | Флігель палацу (ох. №1691/1) смт. Антоніни Красилівський район Коригування наявної науково-проектної документації Завершення ремонтно-реставраційних робіт | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2018 2019 2020 | 120,0 700,0 500,0 |  | 120,0 700,0 500,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 1320,0 |  | 1320,0 |  |  |
| 2.8 | Міська брама (ох. № 753) вул. Бузкова смт. Сатанів Городоцький район Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Протиаварійні ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2015 2016 2017 | 350,0 800,0 950,0 |  | 350,0 800,0 950,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 2100,0 |  | 2100,0 |  |  |
| 2.9 | Замок (ох. № 754) смт. Сатанів Городоцький район Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Консерваційні та протиаварійні роботи | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2016 2017 2018 | 400,0 850,0 950,0 |  | 400,0 850,0 950,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 2200,0 |  | 2200,0 |  |  |
| 2.10 | Виготовлення Проекту регенерації історичного середовища смт. Сатанова Городоцького району. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2016 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.11 | Єврейський некрополь (ох. №220011-Н) смт. Меджибіж Летичівський район Розроблення науково-проектної, проектно-кошторисної документації Консерваційні та ремонтно-реставраційні роботи | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2018 2019 2020 | 150,0 400,0 500,0 |  | 150,0 400,0 500,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 1050,0 |  | 1050,0 |  |  |
| Усього по 2 розділу: |  | 15 460,0 |  | 14 960,0 | 500,0 |  |
|  | Розділ 3. Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини |
| 3.1 | Винесення меж пам’яток та об’єктів культурної спадщини (археологія). Виготовлення проектів меж територій, зон охорони та режиму їх використання. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 |  | 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 420,0 |  | 420,0 |  |  |
| 3.2 | Виготовлення Плану організації території Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Державний історико-культурний заповідник «Межибіж» | 2015 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
| 3.3 | Виготовлення Плану організації території Державного історико-культурного заповідника «Самчики» | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Державний історико-культурний заповідник «Самчики» | 2016 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |
| 3.4 | Виготовлення облікової документації на пам’ятки архітектури національного значення та щойно виявлені об’єкти. | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 40,0 40,0 45,0 45,0 42,0 45,0 |  | 40,0 40,0 45,0 45,0 42,0 45,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 257,0 |  | 257,0 |  |  |
| 3.5 | Сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до національних і міжнародних туристичних маршрутів, популяризація культурної спадщини регіону | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, Державні історико-культурні заповідники «Межибіж», «Самчики» | 2016 2018 | 15,0 15,0 |  | 15,0 15,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |
| 3.6 | Проведення Всеукраїнського форуму з охорони культурної спадщини | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2017 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.7 | Проведення інвентаризації аварійних пам’яток історії та монументального мистецтва, архітектури та містобудування | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2015 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |
| 3.8 | Видання презентаційного альбому «Культурна спадщина Хмельницької області» | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2019 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3.9 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення –Покровська церква (ох. №766) у с.Адамівка Віньковецького району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації | 2018 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| 3.10 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Церква-фортеця (ох. №769) у с.Сутківці Ярмолинецького району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| 3.11 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення –Михайлівська дерев’яна церква (ох. №767) у с.Зіньків Віньковецького району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2018 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| 3.12 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення –Бакотський скельний монастир (ох. №1686) у с.Гораївка Кам’янець-Подільського району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3.13 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Вежа-каплиця аріанська (соцініанська) (ох. №220020-Н) у с.Тихомель Білогірського району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 90,0 |  | 90,0 |  |  |
| 3.14 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Фортеця (ох. №768) у с. Зіньків Віньковецького району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, | 2018 | 70,0 |  | 70,0 |  |  |
| 3.15 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки архітектури національного значення – Замок (ох. №761) у с. Жванець Кам’янець-Подільського району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, | 2017 | 80,0 |  | 80,0 |  |  |
| 3.16 | Виготовлення Проекту зон охорони пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Пункти Дуги Струве | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2016 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 3.17 | Виготовлення Проектів зон охорони пам’яток історії національного та місцевого значення | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 2018 2019 | 100,0 100,0 100,0 |  | 100,0 100,0 100,0 |  |  |
|  | Усього |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |
| 3.18 | Підготовка і видання інформаційних проспектів, туристичних карт, а також ілюстрованих путівників музеїв, заповідників, по найбільш визначних пам'ятках та історичних місцях Хмельницької області | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області, Державні історико-культурні заповідники «Межибіж», «Самчики» | 2016 | 25,0 |  | 25,0 |  |  |
| 3.19 | Проведення досліджень, вивчення історичних кладовищ, поховань та меморіалів, здійснення заходів щодо їх збереження | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2017 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |
| 3.20 | Проведення дослідження місця розстрілу мирних громадян, жертв Голокосту на території смт. Сатанова Городоцького району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Сатанівська селищна рада | 2015 | 150,0 |  | 150,0 |  |  |
| 3.21 | Забезпечення музеєфікації пам’ятки археології – Скіфський курган, с.Іванківці Городоцького району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, відділ охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області | 2020 | 75,0 |  | 75,0 |  |  |
| 3.22 | Встановлення пам’ятного знаку жертвам голокосту на території смт. Сатанова Городоцького району | Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації, Сатанівська селищна рада | 2016 | 130,0 |  | 130,0 |  |  |
| Усього по 3 розділу: |  | 2 462,0 |  | 2 462,0 |  |  |
| Усього по програмі: |  | 59892,0 | 10 780,0 | 42 86 2,0 | 6250,0 |  |

Начальник управління                                                                                                    І.Трунова